

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

пгт. Промышленная

**Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение**

**и повышение энергоэффективности экономики»**

**на 2018-2020 годы**

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 29.07.2016 № 684-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счёт средств районного бюджета», постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 24.08.2017 № 943-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет средств районного бюджета, на 2018-2020 годы», в целях обеспечения проведения мероприятий по модернизации объектов жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры Промышленновского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы.

2. Внести указанную программу на утверждение объема финансирования в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального района.

3. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального района | В.Е. Серебров |

Исп. Н.Г. Малышев

Тел. 7-42-14

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Промышленновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,**

**энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»**

**на 2018-2020 годы**

**пгт. Промышленная**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,**

**энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»**

**на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы (далее – Программа) | | | | |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Промышленновского муниципального района | | | | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района | | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района | | | | |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства».  2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики».  3. «Дорожное хозяйство». | | | | |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для приведения жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; - продолжение процесса перевода экономики Промышленновского муниципального района на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости производства коммунальных услуг. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня ее износа.  2. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  3. Обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством предоставления бюджетных средств.  4. Возмещение затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги населению.  5. Возмещение затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на обеспечение населения с печным отоплением твердым топливом.  6. Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов  внедрения конкретных проектов.  7. Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса.  8. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Промышленновского муниципального района.  9. Модернизация дорожного хозяйства и автомобильных дорог Промышленновского муниципального района. | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2020 гг. | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего тыс.руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого тыс.руб. |
| Всего тыс.руб. | 141243,0 | 178066,0 | 190889,8 | 510198,8 |
| средства районного бюджета | 141243,0 | 178066,0 | 190889,8 | 510198,8 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сформировать благоприятные условия для проживания, повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  - внедрение новых энергосберегающих технологий;  - понижение уровня грунтовых вод, а также очистка хозяйственно-бытовых стоков и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду водного бассейна;  - обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального и дорожного комплекса;  - улучшение качества автомобильных дорог, снижение аварийности. | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния в Промышленновском районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

Одним из приоритетов жилищной политики Промышленновского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Промышленновского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, не соответствие запросам потребителей.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60%. Большой износ внутридомовых систем отопления и водоснабжения, ветхое состояние электрических сетей, не отвечающих современным требованиям. Дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества, ее бесперебойном снабжении. Ухудшение теплоизоляционных характеристик жилых домов из сборного железобетона.

Необходимо осуществить строительство канализационного коллектора в районном центре, а также начать работы по проектированию очистных сооружений. Кроме этого необходимо охватить данной работой и Плотниковское сельское поселение, где необходима полная реконструкция и очистных сооружений и канализационного коллектора по сбросу хозяйственно-бытовых стоков.

Справедливой критики заслуживает и дорожный комплекс района. Большой износ дорог с асфальтовым покрытием, колейность и ямочность требуют вложения немалых средств для реконструкции и капитального ремонта уличной дорожной сети. Для проведения такого вида ремонтов необходимо наличие проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. Большое количество улиц имеющих грунтовое покрытия требуют срочного ремонта дорожного полотна, замены водопропускных труб, нарезки кюветов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, снижения затрат на генерацию и транспортировку тепловой энергии, затрат на потребляемую электроэнергию, улучшение экологической обстановки необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и проектов по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые отвечают стратегическим интересам Промышленновского муниципального района и позволят:обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

* уменьшить объем аварийного жилищного фонда;
* обеспечить снижение затрат за расходуемое топливо;
* уменьшить затраты за счет снижения потребления электроэнергии;
* снизить затраты на содержание и ремонт дорожного покрытия;
* уменьшить аварийность на дорогах по причине некачественного дорожного покрытия.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы**

Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. А также энергосберегающий путь развития жилищно-коммунальной отрасли и снижение энергоемкости производства коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

* модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
* снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ;
* обеспечение поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством предоставления бюджетных средств для финансирования программных мероприятий;
* минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
* внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики района;
* провести модернизацию автомобильных дорог.

**3. Перечень подпрограмм программы**

**с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | |
|  | Цель:  Создание условий для приведения жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Продолжение процесса перевода экономики Промышленновского муниципального района на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости производства коммунальных услуг. | | | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня ее износа.  2. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  3. Обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством предоставления бюджетных средств.  4. Возмещение затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги населению.  5. Возмещение затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на обеспечение населения с печным отоплением твердым топливом.  6. Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов.  7. Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса.  8. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Промышленновского муниципального района.  9. Модернизация дорожного хозяйства и автомобильных дорог Промышленновского муниципального района. | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
|  | Цель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Промышленновского муниципального района | | | | | | | | |
|  | Задача: 1) повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;  2) достижение уровня оплаты населения за ЖКУ – по экономически обоснованному тарифу | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, процентов  Объем потребления угля котельными, тыс. тонн | | | | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда)\*100%  V=Q\*N, где:  Q- планируемый отпуск теплоэнергии, Гкал;  N- нормативный расход угля на выработку единицы теплоэнергии, тыс.тонн/Гкал |
| 1.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, процентов | | | | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом/ общая площадь жилищного фонда)\*100% |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, водоснабжением, процентов | | | | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением(водоснабжением)/ общая площадь жилищного фонда)\*100% |
| 1.4 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по обеспечению твердым топливом | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по обеспечению твердым топливом | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.5 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по теплоснабжению | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.6 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по горячему водоснабжению | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по горячему водоснабжению | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.7 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по холодному водоснабжению | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.8 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по водоотведению | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по водоотведению | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.9 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по содержанию мест общего пользования (вывоз ЖБО) | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию мест общего пользования (вывоз ЖБО) | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.10 | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по газоснабжению | | Предусматривает возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по газоснабжению | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)\*100% |
| 1.11 | Модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения | | Систематическое и планомерное снижение эксплуатационных затрат | |  | | | |  |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе | | | | | | | | |
|  | Задача:1) совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;  2) обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;  3) обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры; | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района | | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района | | | Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района, ед. | | | Количество разработанных и актуализованных схем теплоснабжения водоснабжения, водоотведения поселений Промышленнов ского муниципального района |
| 2.2 | Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | | | Количество построенрных объектов, ед./ объем выполненных работ по реконструкции | | | Единицы/ Погонные метры сетей |
| 3. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | |
|  | Цель: удовлетворение потребности экономики и населения Промышленновского района путем развития сети автомобильных дорог | | | | | | | | |
|  | Задача: сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта | | | | | | | | |
| 3.1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения, тыс.кв.м | | Фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | |
| 3.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | | | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | | Площадь отремонтированных (обслуживаемых)автомобильных дорог местного значения, тыс.кв.м | | Фактическая площадь отремонтированных (обслуживаемых)автомобильных дорог местного значения | |

**4. Ресурсное обеспечение реализации программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы**

Общий объем средств, необходимый для реализации Программы на 2018-2020 годы составляет 510198,8 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета: 2018 год – 141243,0 тыс. руб., 2019 год – 178066,0 тыс. руб., 2020 год – 190889,8 тыс. руб.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета на соответствующий финансовый год. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов  2018г.  тыс. рублей | | | Объем финансовых ресурсов  2019г.  тыс. рублей | | Объем финансовых ресурсов  2020г.  тыс. рублей |
| 1 | | 2 | 4 | | | 5 | | 6 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы | | Всего | 141243,0 | | | 178066,0 | | 190889,8 |
| районный бюджет | 141243,0 | | | 178066,0 | | 190889,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических и  физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | Всего | 124593,0 | | | 161416,0 | | 174239,8 |
| районный бюджет | 124593,0 | | | 161416,0 | | 174239,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных  внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | | Всего | 3500,0 | | | 3500,0 | | 3500,0 |
| районный бюджет | 3500,0 | | | 3500,0 | | 3500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | | Всего | 2500,0 | | | 2500,0 | | 2500,0 |
| районный бюджет | 2500,0 | | | 2500,0 | | 2500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | Всего | 10000,0 | | | 10000,0 | | 10000,0 |
| районный бюджет | 10000,0 | | | 10000,0 | | 10000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по обеспечению твердым топливом | | Всего | 29413,7 | | | 38970,0 | | 53970,0 |
| районный бюджет | 29413,7 | | | 38970,0 | | 53970,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.5. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению | | Всего | 56609,1 | | | 69666,0 | | 67489,8 |
| районный бюджет | 56609,1 | | | 69666,0 | | 67489,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.6. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по горячему водоснабжению | | Всего | 3815,0 | | | 7000,0 | | 7000,0 |
| районный бюджет | 3815,0 | | | 7000,0 | | 7000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.7. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению | | Всего | 10883,7 | | | 19970,0 | | 19970,0 |
| районный бюджет | 10883,7 | | | 19970,0 | | 19970,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.8. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по водоотведению | | Всего | 3128,3 | | | 5740,0 | | 5740,0 |
| районный бюджет | 3128,3 | | | 5740,0 | | 5740,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.9. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по содержанию мест общего пользования (вывоз ЖБО) | | Всего | 1487,9 | | | 2730,0 | | 2730,0 |
| районный бюджет | 1487,9 | | | 2730,0 | | 2730,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.10. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по газоснабжению | | Всего | 730,3 | | | 1340,0 | | 1340,0 |
| районный бюджет | 730,3 | | | 1340,0 | | 1340,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.11. Модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения | | Всего | 2525,0 | | | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 2525,0 | | | 0 | | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет |  | | |  | |  |
| областной бюджет |  | | |  | |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  | | |  | |  |
| средства юридических и физических лиц |  | | |  | |  |
| 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики" | | Всего | 11800,0 | | | 11800,0 | | 11800,0 |
| районный бюджет | 11800,0 | | | 11800,0 | | 11800,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.1. Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района | | Всего | 1000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 |
| районный бюджет | 1000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц |  | | |  | |  |
| 2.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | | Всего | 10800,0 | | | 10800,0 | | 10800,0 |
| районный бюджет | 10800,0 | | | 10800,0 | | 10800,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | Всего | 4850,0 | | | 4850,0 | | 4850,0 |
| районный бюджет | 4850,0 | | | 4850,0 | | 4850,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | | Всего | 500,0 | | | 500,0 | | 500,0 |
| районный бюджет | 500,0 | | | 500,0 | | 500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | | | 0 | | 0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | | | 4350,0 | 4350,0 | | 4350,0 | |
| районный бюджет | | | 4350,0 | 4350,0 | | 4350,0 | |
| иные не запрещенные законодательством источники: | | | 0 | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | 0 | |
| областной бюджет | | | 0 | 0 | | 0 | |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | средства юридических  и физических лиц | | | 0 | 0 | | 0 | |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых**

**показателей (индикаторов) программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование Государственной  программы, подпрограммы,  мероприятия | Наименование целевого  показателя (индикатора) | | Единица  измерения | | Плановое значение целевого  показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы | | | Оценка эффективности муниципальной программы | | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  | | |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | процентов | | 60,0 | | 58,9 | | 57,8 |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением | | процентов | | 64,4 | | 64,6 | | 64,8 |
| объем потребления угля котельными, тыс. тонн | | 40,0 | | 39,9 | | 39,7 |
| 1.2. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением | | процентов | | 72,7/35,0 | | 73,2/36,0 | | 73,7/37,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, водоснабжением, процентов | | процентов | | 72,7/35,0 | | 73,2/36,0 | | 73,7/37,0 |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги по обеспечению твердым топливом | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 63,5 | | 63,0 | | 62,7 |
| 1.5. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 55,8 | | 55,6 | | 55,3 |
| 1.6. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по горячему водоснабжению | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 53,3 | | 53,2 | | 53,0 |
| 1.7. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 40,5 | | 40,1 | | 39,8 |
| 1.8. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по водоотведению | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 42,9 | | 42,7 | | 42,5 |
| 1.9. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по содержанию мест общего пользования (вывоз ЖБО) | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 67,5 | | 67,2 | | 66,9 |
| 1.10. | Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по газоснабжению | | | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | | процентов | | 12,2 | | 12,0 | | 11,8 |
| 1.11. | Модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района | | | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального района | | единиц | | 2 | | 2 | | 2 |
| 2.2. | Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | | | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | | единиц/ погонных метров сетей | | 1/1000 | | 1/1000 | | 1/1000 |
| 3. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство». | | | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | | процентов | | 65,5 | | 65,3 | | 64,2 |
| 3.1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | | тыс.кв.м | | 15000,0 | | 15000,0 | | 15000,0 |
| 3.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | | | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | | тыс.кв.м | | 15000,0 | | 15000,0 | | 15000,0 |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального района | В.Е. Серебров |