|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**«Жилище в Промышленновском районе»**

**на 2017-2019 годы**

**пгт. Промышленная**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Жилище в Промышленновском районе»**

**на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы | | | |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Промышленновского муниципального района | | | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района;  отдел по строительству Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района;  отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального района. | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района;  отдел по строительству Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района;  отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального района. | | | |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»;  2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности»;  3. Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографогеодезическое, картографическое обеспечение» | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем развития жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья;  Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;  Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства. | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области.  2. Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.  3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.  4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.  5. Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Промышленновского муниципального района.  6. Обеспечение органов местного самоуправления документацией территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территорий.  7. Улучшение качества предоставления муниципальных услуг. | | | |
| Срок реализации муниципальной  программы | 2017-2019 годы | | | |
| Объем и источники  финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | Всего средств за 2017-2019 годы – 375477,4 тыс. руб. | | | |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, тыс. руб. | 51563,8 | 15819,7 | 15819,8 |
| Районный бюджет, тыс. руб. | 49244,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 3919,7 | 3919,7 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2319,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной  программы | Ликвидация аварийного жилья в 2017-2019 годах 9500,0 кв.м.  Улучшение жилищных условий 155 семей.  Развитие территорий сельских поселений –50600 га.  Строительство наружных инженерных сетей - 9300 п.м.  Строительство 36 тыс. кв. м. жилья. | | | |

**1. Характеристика текущего состояния в Промышленновском районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

На территории Промышленновского района ежегодный объем ввода жилья превышает 12 тыс. кв. метров общей площади. Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве большое количество семей и одиноко проживающих граждан состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, более 160 семей проживают в аварийном жилом фонде; более 40 молодых семей и семей молодых специалистов, проживающих в сельской местности; более 300 семей социально незащищенных категорий граждан, среди которых семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов, участники боевых действий, семьи погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, многодетные семьи, одинокие матери.

На 12.08.2016 к ветхому и аварийному жилому фонду относится 21 многоквартирный дом, общей площадью более 8 тыс. кв. метров, признанных непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 года и включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160.

13 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 года, в том числе 2 многоквартирных дома, расположенных по адресам: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Станционная, д. 6. Износ конструкций составляет более 73 %, проживание в них невозможно и опасно для граждан, так как износ (фактическое состояние) строительных конструкций достиг предельной черты, за которой уже начинаются необратимые последствия, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

В ветхом и аварийном жилом фонде проживают в основном социально незащищенные категории граждан, не имеющие возможности самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечисленных категорий граждан вызывают социальную нестабильность и жалобы в органы местного самоуправления и органы государственной власти.

Программа направлена на сокращение сроков ожидания в очереди, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, повышение доступности жилья для населения, привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности, уменьшение социальной напряженности, улучшение демографической ситуации в Промышленновском муниципальном районе, развитие территорий района и улучшения качества предоставления муниципальных услуг.

**2. Описание целей и задач программы**

Целями Программы являются: комплексное решение проблемы развития жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного индивидуального жилищного строительства. Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

4. Обеспечение органов местного самоуправления актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

5. Улучшение качества предоставления муниципальных услуг.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Промышленновского района**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:

А) «Переселение граждан из аварийного жилья».

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий по техническому обследованию и сносу жилых домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке непригодными для проживания.

Б) «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности».

Подпрограмма предусматривает софинансирование социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа для молодых семей и семей молодых специалистов в сельской местности в рамках мероприятий федеральных целевых программ «Жилище» на 2015-2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках подпрограммы предусмотрены социальные выплаты молодым семьям, молодым специалистам, приобретающим квартиры в строящихся на территории района многоквартирных жилых домах, а также на вторичном рынке жилья.

В) «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Промышленновского муниципального района».

В рамках указанной подпрограммы предусматривается обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, для обеспечения: населения Промышленновского муниципального района доступным и комфортным жильем; территории района топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах, состоящей из трех разделов: "Геодезия", "Картография" и "Пространственные данные", актуальными документами градостроительного планированиями и зонирования территорий, перевод муниципальных услуг в электронный вид.

Также подпрограмма предусматривает строительство жилья для муниципальных нужд, участие в долевом строительстве жилых помещений, с целью предоставления социально незащищенным гражданам, состоящим на учете для получения жилых помещений по договорам социального найма, из категорий, установленных законодательством Кемеровской области, в части оплаты строительства общей площади жилых помещений, превышающей норму предоставления жилых помещений по договорам социального найма, а также оплату излишне предоставленных квадратных метров при переселении граждан, проживающих в муниципальном жилье, непригодном для проживания.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Промышленновского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | |
| Муниципальная программа: «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы | | | | | |
|  | Цель: Комплексное решение проблем развития жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья;  Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;  Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства | | | | |
|  | Задачи:  1. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области.  2. Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.  3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными.  4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.  5. Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Промышленновского муниципального района.  6. Обеспечение органов местного самоуправления документацией территориального планирования, градостроительного зонирования планировки и межевания территорий.  7. Улучшение качества предоставления муниципальных услуг. | | | | |
| 1. | Цель: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилье | | | | |
| 1. | Задача: Ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  | |  |  |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Ликвидация аварийного жилья, признанного непригодным для проживания до 01.01.2012 г. | Кол-во семей | Количество семей улучшивших жилищные условия | |
| 1.2. | Мероприятие: Техническое обследование и снос аварийных домов | Предусматривает финансирование мероприятий по техническому обследованию и сносу жилых домов | кв.м. | Площадь обследованных жилых домов и снесенных домов | |
| 2. | Цель: Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | | | | |
| 2. | Задача: Строительство и приобретение жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности» |  |  |  | |
| 2.1. | Мероприятие: Софинансирование  строительства (приобретения) жилья | Предусматривает софинансирование социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа для молодых семей и семей молодых специалистов в сельской местности в рамках мероприятий федеральных целевых программ «Жилище» на 2015-2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках подпрограммы предусмотрены социальные выплаты молодым семьям, молодым специалистам, приобретающим квартиры в строящихся на территории района многоквартирных жилых домах, а также на вторичном рынке жилья | Кол-во семей | Количество семей улучшивших жилищные условия | |
| 3. | Цель: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;  Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства | | | | |
| 3. | Задача: Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Промышленновского муниципального района. Обеспечение органов местного самоуправления документацией территориального планирования, градостроительного зонирования. | | | | |
| 3. | Подпрограмма: «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографогеодезическое, картографическое обеспечение» |  |  |  | |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Обеспечение органов местного самоуправления документацией по планировке и межеванию территории в целях капитального строительства | Проект планировки | Количество кварталов, микрорайонов, иных элементов поселений | |
| 3.2. | Мероприятие: Разработка генерального плана поселения | Обеспечение органов местного самоуправления документом территориального планирования поселения в целях развития территорий поселения | Генеральный план поселения | Количество муниципальных образований | |
| 3.3. | Мероприятие: Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Обеспечение органов местного самоуправления актуальным документом градостроительного зонирования в целях развития территорий поселения | Правила землепользования и застройки поселения | Количество муниципальных образований | |
| 3.4. | Мероприятие: Актуализация схемы территориального планирования района | Обеспечение органов местного самоуправления актуальным документом территориального планирования района в целях развития территорий поселения | Схема территориального планирования муниципального района | Количество муниципальных образований | |
| 3.5. | Мероприятие: Кадастровые работы | Установление границ территориальных зон | Межевое дело об установлении границ территориальных зон поселения | Количество муниципальных образований | |
| 3.6. | Мероприятие: Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Предусматривает повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам | Муниципальная услуга | Количество услуг переведенных в электронный вид | |
| 3.7. | Мероприятие: Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Предусматривает строительство жилья для муниципальных нужд, участие в долевом строительстве жилых помещений, с целью предоставления социально незащищенным гражданам, состоящим на учете для получения жилых помещений по договорам социального найма, из категорий, установленных законодательством Кемеровской области | Кол-во семей | Количество семей улучшивших жилищные условия | |
| 3.8. | Мероприятие: Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | Предусматривает проектирование многоквартирных жилых домов и обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | кв.м., п.м. | Площадь многоквартирных жилых домов в соответствии с изготовленными проектами; протяженность инженерных сетей | |
| 3.9. | Мероприятие: Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Предусматривает улучшение жилищных условий категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Кол-во семей | Количество семей улучшивших жилищные условия | |
| 3.10. | Мероприятие: Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | Предусматривает участие в долевом строительстве жилых помещений, с целью предоставления социально незащищенным гражданам, состоящим на учете для получения жилых помещений по договорам социального найма, из категорий, установленных законодательством Кемеровской области | Кол-во семей | Количество семей улучшивших жилищные условия | |

**4. Ресурсное обеспечение реализации программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Муниципальная программа  «Жилище в Промышленновском районе» | Всего | 51563,8 | 15819,7 | 15819,8 |
| районный бюджет | 49244,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2319,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3919,7 | 3919,8 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | Всего | 1500,0 | 1258,0 | 1258,0 |
| районный бюджет | 1500,0 | 1258,0 | 1258,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие:  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие: Техническое обследование и снос ветхих и аварийных домов | Всего | 1500,0 | 1258,0 | 1258,0 |
| районный бюджет | 1500,0 | 1258,0 | 1258,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности» | Всего | 1200,0 | 1007,0 | 1007,0 |
| районный бюджет | 1200,0 | 1007,0 | 1007,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие: софинансирование  строительства (приобретения) жилья | Всего | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| районный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографогеодезическое, картографическое обеспечение» | Всего | 48863,8 | 13554,7 | 13554,8 |
| районный бюджет | 46544,0 | 9635,0 | 9635,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2319,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3919,7 | 3919,8 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие: Разработка генерального плана поселения | Всего | 1100,0 | 923,0 | 923,0 |
| районный бюджет | 1100,0 | 923,0 | 923,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие: Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Всего | 1590,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1590,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мероприятие: Актуализация схемы территориального планирования | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие: Кадастровые работы | Всего | 1590,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1590,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Мероприятие: Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Мероприятие:  Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Всего | 36700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| районный бюджет | 36700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Мероприятия:  Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | Всего | 4744,0 | 6712,0 | 6712,0 |
| районный бюджет | 4744,0 | 6712,0 | 6712,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Мероприятие: Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | 2319,8 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2319,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Мероприятие: Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | Всего | 0,0 | 3919,7 | 3919,8 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3919,7 | 3919,8 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого  показателя (индикатора) | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | | |
|  | Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  | | |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  |  |  |  | | |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда | семья | кол-во | 160 | 18 | | | 0 |
| 1.2. | Техническое обследование и снос ветхих и аварийных жилых домов | кв.м. | кв.м. | 11930,0 | 7912,2 | | | 0 |
| 2. | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» | семья | кол-во | 7 | 7 | | | 7 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 2.1. | Софинансирование строительства (приобретение жилья) | тыс. руб. | тыс. руб. | 1200 | 1200 | | | 1200 |
| 3. | Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение» |  |  |  |  | | |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 3.1. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Проект планировки | Количество кварталов, микрорайонов, иных элементов поселений | 1 | 1 | | 1 | |
| 3.2. | Разработка генерального плана поселения | Генеральный план поселения | Генеральный план поселения | 1 | 1 | | 1 | |
| 3.3. | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Количество муниципальных образований | Правила землепользования и застройки поселения | 10 | 0 | | 0 | |
| 3.4. | Актуализация схемы территориального планирования | Количество муниципальных образований | Схема территориального планирования муниципального района | 1 | 0 | | 0 | |
| 3.5. | Кадастровые работы | Количество муниципальных образований | Межевое дело об установлении границ территориальных зон поселения | 11 | 0 | | 0 | |
| 3.6. | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Количество муниципальных образований | Муниципальная услуга | 2 | 0 | | 0 | |
| 3.7. | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м. | кв.м. | 1000 | 50 | | 50 | |
| 3.8. | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | кв.м; п.м. | кв.м; п.м. | 9300,0; 4700,0 | 4500; 2300 | | 4500; 2300 | |
| 3.9. | Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | семья | кол-во | 2 | 0 | | 0 | |
| 3.10. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | семья | кол-во | 0 | 2 | | 2 | |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального района | В.Е. Серебров |