##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» сентября 2017г. № 31

д. Калинкино

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Калинкинского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Калинкинского сельского поселения | П.Г. Березка |

Исп.: Е.А. Савченко

Тел.: 6-61-25

Утвержден

постановлением администрации

Калинкинского сельского поселения

от «19» сентября 2017г. № 31

План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 29.09.2017г. | П.Г. Березка |
| 2. | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 29.09.2017г. | П.Г. Березка |
| 3. | Спуск воды в гидротехнических сооружений до безопасного уровня | до 29.09.2017г. | П.Г. Березка |
| 4. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 29.09.2017г. | П.Г. Березка Е.А. Савченко |
| 5. | Проверка состояния скотомогильников в зонах вероятного затопления | сентябрь 2017г., март 2018г. | П.Г. Березка |
| 6. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 15.10.2017г. | П.Г. Березка |
| 7. | Определение мест для размещения скота, попадающего в зону возможного затопления | февраль 2018г. | П.Г. Березка |
| 8. | Определение мест организации пунктов временного размещения населения на территориях, подверженных подтоплению | февраль 2018г. | П.Г. Березка |
| 9. | Вскрытие дорог | февраль-март 2018г. | П.Г. Березка |
| 10. | Направление письменных уведомлений жителям попадающим в зону возможного затопления о необходимости страхования жилых домов и имущества | март 2018г. | Е.А. Савченко |
| 11. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018г. | П.Г. Березка |
| 12. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018г. | Е.А. Савченко |

| Глава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калинкинского сельского поселения | П.Г. Березка |  |  |