##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2015г. № 1117а-П

пгт. Промышленная

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2016 год на территории Промышленновского муниципального района

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 г. №141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2016 год на территории Промышленновского муниципального района.

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление   вступает  в  силу  с момента подписания и подлежит обнародованию  на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района.

| И.о. главы |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального района | П.А.Петров |

Исп. А.В.Медведев

Тел. 74794

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2016 год на территории Промышленновского муниципального района. |
| --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Промышленновскому муниципальному району | 2 475 186,00 | 40 000,00 | - | - | 866 | 1 533 686,00 | - | - | 762 | 434 340,00 | 114 | 107 160,00 | - | - | - | - |
| 1 | пгт. Промышленная, ул.Тельмана, д.30 | 1 237 593,00 | 20 000,00 | - | - | 433 | 766 843,00 | - | - | 381 | 217 170,00 | 57 | 53 580,00 | - | - | - | - |
| 2 | пгт. Промышленная, ул.Тельмана, д.32 | 1 237 593,00 | 20 000,00 | - | - | 433 | 766 843,00 | - | - | 381 | 217 170,00 | 57 | 53 580,00 | - | - | - | - |