

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» сентября 2017г. №53

с.Лебеди

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 №50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Лебедевского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации поселения и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Лебедевского сельского поселения ([http://admprom.ru/лебедевское - сельское - поселение/](http://admprom.ru/лебедевское%20-%20сельское%20-%20поселение/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя организационно-распорядительного органа О.В. Медведенко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Лебедевского сельского поселения И.Ю. Мясоедов

Утвержден

постановлением администрации Лебедевского сельского

поселения

от 19.09.2017 №53

**План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 29.09.2017г. | Глава поселения  И.Ю. Мясоедов |
| 2. | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 29.09.2017г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  Медведенко О.В |
| 3. | Спуск воды в гидротехнических сооружений до безопасного уровня | до 29.09.2017г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  Медведенко О.В |
| 4. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 29.09.2017г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  Медведенко О.В |
| 6. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 15.10.2017г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  Медведенко О.В |
| 7. | Определение мест для размещения скота, попадающего в зону возможного затопления | февраль 2018г. | Глава поселения  И.Ю. Мясоедов |
| 8. | Определение мест организации пунктов временного размещения населения на территориях, подверженных подтоплению | февраль 2018г. | Глава поселения  И.Ю. Мясоедов |
| 9. | Вскрытие дорог | февраль-март 2018г. | Глава поселения  И.Ю. Мясоедов |
| 10. | Направление письменных уведомлений жителям попадающим в зону возможного затопления о необходимости страхования жилых домов и имущества | март 2018г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  О.В. Медведенко |
| 13. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018г. | Глава поселения  И.Ю. Мясоедов |
| 14. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018г. | Руководитель организационно – распорядительного органа  О.В. Медведенко |

Глава

Лебедевского сельского поселения И.Ю. Мясоедов