##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» августа 2018г. №31

с. Окунево

Об утверждении программ комплексного развития поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пункт 8 часть 1 статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Окуневское сельское поселение»:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 – 2036 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Окуневского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста поселения Т.А. Дорошину.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Окуневского сельского поселения | В.В. Ежов |

Приложение 1 к постановлению администрации Окуневского сельского поселения «___»__________2018г. №____

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Окуневское сельское поселение» на 2018 – 2036 годы

### с. Окунево

### 2018 г.

### Оглавление

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………….………….. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ТОМ 1. «ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ»……………………………………………………………………. |  | 5 |
| 1. | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………….………………. | 5 |
| 2. | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ…………………………………………………………………………….………. | 8 |
| 2.1 | Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения……………………..... | 8 |
| 2.2 | Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения…………………………. | 9 |
| 2.3 | Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения……………………….….. | 10 |
| 2.4 | Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения………………………..…... | 11 |
| 2.5 | Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО……………...… | 11 |
| 2.6 | Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения……………………..……... | 11 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей……………………………………………………………………………………………..……. | 11 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ…………………………………………………………………… | 12 |
| 3.1 | Количественное определение перспективных показателей развития МО……………………….. | 12 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………... | 15 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ…………….... | 17 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ………………………………………………………………………….…. | 20 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении …………………………………....... | 20 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении………………………………………… | 20 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении ………………………..………………… | 26 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении……………………………………………. | 26 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении…………………………………………… | 26 |
| 5.6 | Программа инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО…………………………..…… | 27 |
| 5.7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 27 |
| 5.8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении……………………………………………………. | 27 |
| 5.9 | Взаимосвязанность проектов………………………………………………………………………….... | 27 |
| 6 | ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………….……..…… | 28 |
| 6.1 | Источники и объемы инвестиций по проектам…………………………………………………….... | 28 |
| 6.2 | Краткое описание форм организации проектов………………………………………………………. | 28 |
| 6.3 | Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы……………………………………………………………………………… | 30 |
| 6.4 | Прогноз доступности коммунальных услуг для населения…………………………….………….… | 32 |
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ…………………………………………………………………….….. | 33 |
| 7.1 | Ответственный за реализацию Программы………………………………………………………...... | 33 |
| 7.2 | План-график работ по реализации Программы………………………………………………………. | 34 |
| 7.3 | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы……………………………..... | 35 |
| 7.4 | Порядок и сроки корректировки Программы………………………………………………………….. | 37 |
| ТОМ 2. «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ»……………… |  | 38 |
| 1 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИПРОГРАММЫ…………………………………………………………………….….… | 38 |
| 1.1 | Характеристика муниципального образования…………………………………………………..…... | 38 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)………………………....... | 39 |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности………………………………………………………………..…. | 41 |
| 1.4 | Прогноз развития застройки муниципального образования……………………………………........ | 41 |
| 1.5 | Прогноз изменения доходов населения…………………………………………………………………. | 42 |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ…………..… | 45 |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ……………………………………………………………………………………. | 53 |
| 3.1 | Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями………………………………………………………….. | 53 |
| 3.2 | Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения…………………. | 54 |
| 3.3 | Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы……………………………………………………………………………………………………… | 65 |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ………………………. | 68 |
| 5 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ …………… | 69 |
| 6 | Перспективная схема электроснабжения МО……………………………………………………….. | 72 |
| 7 | Перспективная схема теплоснабжения МО…………………………………………………………. | 72 |
| 8 | Перспективная схема водоснабжения МО……………………………………………………………. | 76 |
| 9 | Перспективная схема водоотведения МО……………………………………………………………. | 79 |
| 10 | Перспективная схема обращения с ТКО……………………………………………………………… | 79 |
| 11 | ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ………………………………………………………………..…. | 81 |
| 12 | ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…………………………. | 83 |
| 13 | ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ………………………………………………………... | 84 |
| 14 | ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)…………………………………………………………..… | 85 |
| 15 | ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОМММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКАДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ………………………………………………………… | 87 |
| 16 | МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ…………………………………………………………....... | 89 |

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос на коммунальные ресурсы;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Окуневское сельское поселение являются следующие нормативно-правовые акты:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Жилищный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

6. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

8. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

11. Постановление Правительства от 06 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

12. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

13. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

14. Приказ Минрегиона РФ от 14 апреля 2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

15. Устав муниципального образования «Окуневское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 22июня 2010 г. №176;

16. Генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение Промышленновского муниципального района Кемеровской области, принятый решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30 марта 2017 г. №58.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Окуневского сельского поселения.

ТОМ 1.«ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ»

Раздел 1. ПАСПОРТПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 – 2036 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017); - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области Местоположение: 652390, Кемеровская область, Промышленновский район, с. Окунево, ул. Центральная, д. 63 |
| Разработчик программы | Индивидуальный предпринимательekonomikproekt.ru Местоположение факт.: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Биологическая, д. 12 |
| Цель программы | Основной целью Программы является комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. Программа являетсябазовымдокументомдля разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования и должна представлять собой увязанный по целям и задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективного решения проблем в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. |
| Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании; - Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. В области теплоснабжения: - снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; - снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. 2. В области водоснабжения: - снижение аварийности систем водоснабжения; - снижение уровня потерь воды; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене. 3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: - обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов; 4. В области электроснабжения: - увеличение индекса замены сетей; - обеспечение условий подключения объектов нового строительства к электрическим сетям. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа сроком на 2018-2022 г.г. и на период до 2036 г. реализуется в 3 этапа: 1 этап: 2018 – 2022 г.г. 2 этап: 2023 – 2027г.г. 3 этап: 2028 – 2036г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 2036 годах – 212311,0 тыс. руб., в т.ч. - за счет средств районного бюджета – 210125,0 тыс. руб.; - за счет средств Окуневского сельского поселения – 2186,0 тыс. руб. Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. 2. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. 3. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. 4. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. 5. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Систему электроснабжения на территории Окуневского сельского поселения обслуживает Промышленновский РЭС ПО ЦЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерго - РЭС» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 0,4 кВ. Потребители филиала ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерго - РЭС» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта сельского поселения.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от КТП – 10/0,4 кВ. В подстанции установлены трансформаторы мощностью 100-250 кВА.

Распределение электроэнергии потребителям Окуневского сельского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

В 2018 году проведен ремонт ЛЭП – 10кВт по с. Окунево с заменой на СИП. Проводятся мероприятия по ремонту опор и линий электропередач.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения и электрических сетей Окуневского сельского поселения являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся кварталов Окуневского сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10, 0,4 кВ;

- строительство новых и перекладка КЛ 10, 0,4 кВ;

- продолжать использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена при прокладке КЛ.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Окуневского сельского поселения находятся четыре централизованных источников тепловой энергии – котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10; котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12; котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А; котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108. Обслуживает котельные крупное теплоснабжающее предприятие ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая Компания».

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и техническая характеристика котельных

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная №33 с.Окунево, ул. Садовая, 10 | КВС-0,93 | 0,8 | 2011 | 0,218 | 0 | 0 | 0,218 |
|  |  | КВС-0,93 | 0,8 | 2011 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №34 с.Окунево, пер. Почтовый, 12 | КВр-0,3 | 0,25 | 2010 | 0,222 | 0 | 0 | 0,222 |
|  |  | КВр-0,3 | 0,25 | 2010 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №35 с.Окунево, пер. Вокзальный, 6А | КВс-0,25 | 0,22 | 2011 | 0,122 | 0 | 0 | 0,122 |
|  |  | КВр-0,23 | 0,1978 | 2015 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №32 д.Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | НР-18 | 0,5 | 1998 | 0,197 | 0 | 0 | 0,197 |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 1998 |  |  |  |  |

Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 – 98,1 %, для котельной №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 – 99,3 %, для котельной №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А – 99,2 %, для котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 – 99,2%. Доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1,9 %; 0,7 %; 0,8 %; 0,8% соответственно.

Большинство жилых зданий усадебного типа обеспечены тепловой энергией от печного отопления.

Основным видом топлива является каменный уголь марки Др. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

В 2015 году на котельной №35 с. Окунево пер. Вокзальный 6а была произведена реконструкция с заменой котла на КВр-0,23. В 2018 г. Планируется провести замену котла КВс-0,25 на КВр – 0,4.

На котельных в 2019г. планируется установить ВПУ марки PentairWater TS 91-08 или аналогичное оборудование и баки - аккумуляторы. Перед установкой указанного оборудования необходимо провести химреагентную промывку котлов.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Ресурсоснабжающая организация - ООО «Промышленновские коммунальные системы».

На данный момент в Окуневском сельском поселении охвачено централизованной системой водоснабжения 100% населения.

Сельское поселение использует воды из подземного источника. Существующие водозаборы находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивают бесперебойную подачу воды всем потребителям.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов. Износ сети составляет 80%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды. Водоразбор происходит как из колонок, так и непосредственно вводы в дома. Сеть находится в муниципальной собственности.

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеются не везде.

Таблица 2

Фактические водные балансы

| № | Название населенного пункта | Существующий расход воды, куб.м./сут. | Потери воды при транспортировке, куб.м./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Окунево | 51,91 | 10,3824 |
| 2 | д. Пьяново | 33,88 | 6,7752 |
| 3 | п. Ранний | 3,20 | 0,6408 |
| 4 | Рэд. Новый Исток (п. Молодежный) | 4,61 | 0,9216 |
| 5 | ИТОГО | 93,60 | 18,72 |

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на сегодняшний момент не испытывает дефицита, но с учетом перспективного развития системы водоснабжения, необходимо устройство резервных скважин в каждом населенном пункте.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно–техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на специально отведенные участки, выделенные администрацией Окуневского сельского поселения.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТКО осуществляется на добровольной основе, а также самовывозом. Собранные отходы вывозятся на площадки временного хранения отходов расположенный на территории Окуневского сельского поселения:

- с. Окунево площадью 1,5 га, вместимостью 92,000 м3;

- д. Пьяново площадью 1,0 га, вместимостью 51,200 м3;

- п. Ранний площадью 1,0 га, вместимостью 11,000 м3.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения. На сегодняшний день 6 контейнеров объемом по 0,75 м.куб. каждый находятся в образовательных и дошкольных учреждениях.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение коммунально-бытового сектора на территории муниципального района осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ).

2.7.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьи 13 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления данного Закона, обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В настоящее время на территории муниципального образования Окуневское сельское поселение по показаниям приборов учета отпускаются следующее объемы ресурсов:

•	электрической энергии – 98 %;

•	тепловой энергии – 0 %;

•	холодной воды – 94 %;

•	водоотведения – 0 %.

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспектива развития территории Окуневского сельское поселение рассматривается до 2036 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Кемеровской области, Промышленновского района и Окуневского сельского поселения.

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития МО

Демографический прогноз.

Базовый прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения произведен методом экстраполяции по среднему темпу роста и разработан на основании данных по численности населения, представленной Администрацией Окунёвского сельского поселения, согласно которому численность населения на 2017 года составила 2440 человек.

Таблица 3

Прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | на 2017 |  |  | на 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Территория, кв. м | Плотность населения чел./кв. м | Население, чел. | Территория, кв. м | Плотность населения чел./кв. м |
| МО | 2440 | 7295500 | 0,0012 | 2627 | 7295500 | 0,0013 |
| рзд. Новый Исток | 103 | 432800 | 0,0003 | 121 | 432800 | 0,0003 |
| с. Окунево | 1378 | 3294800 | 0,0004 | 1455 | 3294800 | 0,0004 |
| д. Пьяново | 886 | 3209700 | 0,0003 | 961 | 3209700 | 0,0003 |
| п. Ранний | 71 | 358200 | 0,0002 | 90 | 358200 | 0,0003 |
| п. 210 км | 2 | - | - | - | - | - |

Таким образом, при регулярном миграционном притоке населения, связанном с перспективным освоением территории поселения, созданием новых рабочих мест, численность населения к концу расчетного срока (2036 г.) может составить до 2627 человек. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при долголетней правильной экономической и демографической политике в регионе.

В относительно близком будущем (10-15 лет), существуют возможности для роста численности населения или хотя бы ее стабилизации за счет:

- содействия наращиванию миграции из других регионов и стран;

- размещения на территории высокотехнологичных отраслей или технологическая модернизация существующих, способствующая повышению производительности труда;

-привлечения на территорию собственной молодежи для компенсации естественной убыли жителей;

- создания социально-экономических условий для рождения, содержания и воспитания нескольких детей в семье.

Жилищное строительство.

Сведения о количестве и площади жилых помещений в населенных пунктах поселения представлены в следующей таблице:

Таблица 4

| Населенный пункт | Количество зданий (в том числе административных и жилых) | Площадь жилых помещений тыс. кв.м. | Количество жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Окунево | 486 | 28,9 | 472 |
| д. Пьяново | 300 | 14,6 | 292 |
| п. Ранний | 31 | 1,3 | 29 |
| рзд. Новый Исток | 37 | 2,0 | 37 |
| п. 210 км | 1 | 0,3 | 1 |
| ИТОГО | 855 | 47,1 | 831 |

На расчетный период Генерального плана (2036 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения в перспективе благоприятных жилищных условий.

В таблице 5 приведены данные по объемам жилищного строительства по населенным пунктам, в которых на расчетный срок имеется необходимость в новом строительстве.

Таблица 5

| Населенный пункт | Средняя жилищная обеспечен-ность, м2 | Существующий жилищный фонд, м2 | Сохраняемый жилищный фонд, м2 | Объем нового жилищного строительства, м2 | Итого потребный жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 25 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 |
| с. Окунево | 25 | 28900 | 28900 | 200 | 29100 |
| д. Пьяново | 25 | 14600 | 14600 | 225 | 14825 |
| п. Ранний | 25 | 1300 | 1300 | 200 | 1500 |
| Всего | 25 | 46800 | 46800 | 725 | 47525 |

Общие объемы нового жилищного строительства по Окунёвскому сельскому поселению на расчетный срок составят около 725 м2.

Социальная инфраструктура.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 6

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в Окуневском сельском поселении

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 81 | 80 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 521 | 520 | 1 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 65 | 19 | 46 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 602 | 150 | 452 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 787 | - | 787 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 105 | - | 105 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Развитие экономической базы.

В связи с развитием углебывающей отрасли, проектом предусмотрено установление существующих зон добывающей промышленности, а также зоны перспективного освоения горных работ (добычи угля) открытым способом, в границах лицензионных участков горного отвода ООО «Разрез Истокский».

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2036 года представлены в таблице 7. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

• прогнозная численность постоянного населения;

• установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

• технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 7

| п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2036 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Общий объём водопотребления, всего (для постоянного населения) | куб.м. в сутки | 565,8 | 572,03 |
|  | - в том числе из общего объёма на хозяйственно-питьевые нужды |  | 415,68 | 420,32 |
|  | - в том числе из общего объёма полива зеленых насаждений |  | 129,9 | 131,35 |
|  | - в том числе из общего объёмана пожаротушение |  | 20,22 | 20,36 |
| 1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л в сутки на 1 чел. |  |  |
|  | рзд. Новый Исток |  | 210 | 420 |
|  | с. Окунево |  | 210 | 420 |
|  | д. Пьяново |  | 210 | 420 |
|  | п. Ранний |  | 210 | 420 |
|  | - в том числе полив зеленых насаждений |  |  |  |
|  | рзд. Новый Исток |  | 50 | 50 |
|  | с. Окунево |  | 50 | 50 |
|  | д. Пьяново |  | 50 | 50 |
|  | п. Ранний |  | 50 | 50 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
|  | рзд. Новый Исток |  | 160 | 370 |
|  | с. Окунево |  | 160 | 370 |
|  | д. Пьяново |  | 160 | 370 |
|  | п. Ранний |  | 160 | 370 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общий объём среднесуточного водоотведения (для постоянного населения) | м3 в сутки | 415,68 | 420,32 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч/год | 7 | 7,07 |
|  | рзд. Новый Исток |  | 0,32 | 0,33 |
|  | с. Окунево |  | 3,92 | 3,94 |
|  | д. Пьяново |  | 2,58 | 2,6 |
|  | п. Ранний |  | 0,18 | 0,2 |
| 3.2 | Источники покрытия электронагрузок |  | - | - |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | МВт | 37,56 | 39,2 |
|  | рзд. Новый Исток |  | 1,46 | 1,53 |
|  | с. Окунево |  | 21,1 | 21,25 |
|  | д. Пьяново |  | 10,66 | 11,41 |
|  | п. Ранний |  | 4,34 | 5,01 |
| 4.2 | Тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий | МВт | 136,88 | 275,39 |
|  | рзд. Новый Исток |  | 5,85 | 11,92 |
|  | с. Окунево |  | 84,53 | 169,51 |
|  | д. Пьяново |  | 42,7 | 85,91 |
|  | п. Ранний |  | 3,8 | 8,05 |

Раздел 4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на период до 2036 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 8.

Таблица 8

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Окуневскогосельского поселения на период 2018-2036 гг.

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2027 гг. | 2028-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Износ сетей |  | % |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 98 | 98 | 99 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей |  | % |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Износ сетей газоснабжения |  | % | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) |  | % | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | Охват абонентов приборами учета |  | % | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./100 км | 0,04 | 0,004 |  |  | 0,003 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене |  | % | 100 | 100 |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 70 | 35 | 5 |
|  |  | Износ водопроводных сетей |  | % | 80 | 70 |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  | 40 | 20 | 0 |
|  |  | Уровень потерь воды при транспортировке |  | % | 20 | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 10 | 5 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружения работающих одновременно |  | кВт/час/куб.м | 1,70 | 1,70 |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  | % | 0,85 | 0,80 |  |  | 0,80 |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 | 0,40 | 0,20 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  | % | 11 | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 | 7 | 5 |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |  | % | 2 | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 | 65 | 100 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |  | % | 95 | 96 |  |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 97 | 99 | 100 |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед. | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Износ канализационных сетей |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Доля поверхностного стока, прошедшего очистку (общесплавная и раздельная канализация) |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду приборам учета |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |  | % | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) |  | % | 0 | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 | 60 | 100 |
|  |  | Количество несанкционированных свалок |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Обоснование перспективных уровней электропотребления является предварительным, требующим постоянного уточнения и корректировки.

При определении перспективных уровней электропотребления и максимальных нагрузок была принята во внимание целесообразность проведения энергосберегающих мероприятий.

Согласно плану перспективного развития сельского поселения, возникнет незначительное количество новых потребителей электроэнергии, которые в целом не окажут существенного влияния на текущую загрузку электросетевого хозяйства.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки в населенных пунктах определены на расчетный срок проектирования на основе численности населения, указанного в настоящем проекте и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185–94».

Таблица 9

Планируемые энергетические нагрузки жилищно-коммунального

сектора на 2036 год

| Населенный пункт | Добавляемое население | Проектная численность населения | Годовое электропотребление новой застройки, млн.кВтч | Суммарная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 4 | 121 | 0,01 | 73,03 |
| с. Окунево | 8 | 1455 | 0,02 | 861,73 |
| д. Пьяново | 9 | 961 | 0,02 | 570,68 |
| п. Ранний | 8 | 90 | 0,02 | 56,38 |
| Всего | 29 | 2627 | 0,07 | 1561,82 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом.

Градостроительные решения по размещению объектов электроснабжения, определению местоположения прокладки линий электропередач, а также уточненные расчеты на территориях перспективного комплексного освоения следует принимать при разработке документации по планировке территории (проекта планировки) на стадии рабочего проектирования.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении основывается на «Схеме теплоснабжения Окуневского сельского поселения на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г. (актуализация по состоянию на 2019 г.»

Предложения по строительству источников тепловой энергии

В связи с отсутствием данных по прогнозу спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2030 г., при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения Окуневского сельского поселения принимаем, что строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется, и как следствие, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности на территории сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

В 2015 году на котельной №35 с. Окунево пер. Вокзальный 6а была произведена реконструкция с заменой котла на КВр-0,23. В 2018 г. Планируется провести замену котла КВс-0,25 на КВр – 0,4.

На котельных в 2019г. планируется установить ВПУ марки PentairWater TS 91-08 или аналогичное оборудование и баки - аккумуляторы. Перед установкой указанного оборудования необходимо провести химреагентную промывку котлов.

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке приведены в таблице 10.

Таблица 10

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке на период до 2030 г.

| Наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2024 г. | 2030 г. |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 27,82 | 27,82 | 27,82 |
| Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | 80,48 | 80,48 | 80,48 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2013-2018 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов.

В таблице 10 и рисунке 1 представлен перспективный баланс поселения по топливу.

Таблица 10

Перспективный баланс по топливу до 2030 г.

| Год | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т |
| --- | --- |
| 2017 | 0,52938 |
| 2018 | 0,52674 |
| 2019 | 0,52156 |
| 2020 | 0,52000 |
| 2021 | 0,51844 |
| 2022 | 0,51688 |
| 2023 | 0,51533 |
| 2024 | 0,51337 |
| 2025 | 0,51183 |
| 2026 | 0,51030 |
| 2027 | 0,50877 |
| 2028 | 0,50724 |
| 2029 | 0,50572 |
| 2030 | 0,50518 |

Рисунок 1

Перспективный баланс по твердому топливу

В таблице 11 представлены данные по запасам топлива по периодам.

Таблица 11

Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 0,059 | 0,008 | 0,050 |
| Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | 0,042 | 0,006 | 0,037 |
| Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | 0,024 | 0,003 | 0,021 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 0,038 | 0,005 | 0,033 |
| 2024 год |  |  |  |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | 0,042 | 0,006 | 0,036 |
| Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 0,037 | 0,005 | 0,032 |
| 2030 год |  |  |  |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 0,057 | 0,008 | 0,049 |
| Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | 0,041 | 0,006 | 0,036 |
| Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 0,036 | 0,005 | 0,032 |

В таблице 12 приведена Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении до 2036 года с проиндексированными кап. затратами разработанная на основании принятых решений.

Таблица 12

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 |  | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 |
| Реконструкция котельной | Замена котлов КВс-0,93на КВр-0,8 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 |  | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| Реконструкция котельной | Замена котлов НР-18 на КВр-0,2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| ИТОГО |  | 1375 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 |

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении основывается на «Схеме водоснабжения Окуневского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области на 2016-2021 гг. и на период до 2026 г.».

Система водоснабжения на сегодняшний момент не испытывает дефицита, но с учетом перспективного развития системы водоснабжения, необходимо устройство резервных скважин в каждом населенном пункте.

Расчет требуемой мощности водозаборов представлен в таблице 13.

Таблица 13

Перспективная мощность водозабора

| № п/п | Название населенного пункта | Перспективная мощность водозаборов, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Окунево | 323,65 |
| 2 | д. Пьяново | 229,97 |
| 3 | п. Ранний | 0,64 |
| 4 | Рэд. НовыйиИсток (п.Молодежный) | 77,94 |
| 5 | ИТОГО | 486,20 |

Рисунок 2

Перспективная мощность водозаборов

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях реализации Схемы водоснабжения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на категории, представленные в таблице 14.

Таблица 14

### Мероприятия по реализации схем водоснабжения сельского поселения

| №, п/п | Наименование | Мощность | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Окунево |  |  |
|  | Реконструкция существующей сети | 22947,30 м. | 2018-2021гг. |
|  | Строительство новой сети | 3830,0 м. | 2021-2026гг. |
|  | Строительство резервной скважины | 1 шт. | 2026г. |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 шт. | 2021-2026гг. |
|  | Установка системы очистки воды | 1 шт.(11,24 куб.м/ч) | 2018-2021гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | РЧВ (2х36,0куб.м) | 2021-2026гг. |
| 2 | п. Ранний |  |  |
|  | Реконструкция существующей сети | 1040,0 м. | 2018-2021гг. |
|  | Строительство новой сети | 185,0 м. | 2021-2026гг. |
|  | Строительство резервной скважины | 1 шт. | 2026г. |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 шт. | 2021-2026гг. |
|  | Установка системы очистки воды | 2 шт (0,70 куб.м/ч) | 2018-2021гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | РЧВ (2х2,5 куб.м) | 2021-2026гг. |
| 3 | д. Пьяново |  |  |
|  | Реконструкция существующей сети | 6885,0 м. | 2018-2021гг. |
|  | Строительство новой сети | 4660,0 м. | 2021-2026гг. |
|  | Строительство резервной скважины | 1 шт. | 2026г. |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 шт. | 2021-2026гг. |
|  | Установка системы очистки воды | 2 шт.(1,0 куб.м/ч) | 2018-2021гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | РЧВ (2х3,50 куб.м) | 2021-2026гг. |
| 4 | РЗД. Новый-Исток |  |  |
|  | Реконструкция существующей сети | 4695,0 м. | 2018-2021гг. |
|  | Строительство новой сети | 1435,0 | 2021-2026гг. |
|  | Строительство резервной скважины | 1 шт. | 2026г. |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 шт. | 2021-2026гг. |
|  | Установка системы очистки воды | 2 шт.(1,0 куб.м/ч) | 2018-2021гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | РЧВ (2х3,50 куб.м) | 2021-2026гг. |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Предлагается вывести из эксплуатации существующие водонапорные башни. Произвести их демонтаж. Также необходимо строительство новых водозаборных скважин (резервных), в непосредственной близости от существующих.

Поскольку вода из источника не соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть очистные сооружения. В водах данной территории значительно превышает допустимую концентрацию железо. Необходима очистка воды на сооружениях.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

Общая стоимость капитальных вложений в объекты централизованной системы водоснабжения по предварительной оценке составляет 210125,0 тыс. рублей.

Таблица 15

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование | Объемы финансирования в текущем уровне цен, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей сети 35567 м | 165163,0 | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей |
| 2 | Строительство новой сети 10110 м | 37558,0 |  |
| 3 | Строительство резервной скважины (4 шт.) | 800,0 | Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов |
| 4 | Демонтаж водонапорной башни (4 шт.) | 3408,0 |  |
| 5 | Установка системы очистки воды (7 шт.) | 918,0 |  |
| 6 | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | 2278,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям. |
|  | ВСЕГО | 210125,0 |  |

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоотведении в Окуневском сельском поселении отсутствует.

5.5 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении в Окуневском сельском поселении отсутствует.

5.6 Программа инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО

Программа инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО в Окуневском сельском поселении отсутствует.

5.7 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях на территории Окуневского сельского поселения отсутствует.

5.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении на территории Окуневского сельского поселения отсутствует.

5.9 Взаимосвязанность проектов

Таблица 16

Взаимосвязи инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

| №, п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Реконструкция существующей сети | 2018-2021гг. |
| 1.2 | Строительство новой сети | 2021-2026гг. |
| 1.3 | Строительство резервной скважины | 2026г. |
| 1.4 | Демонтаж водонапорной башни | 2021-2026гг. |
| 1.5 | Установка системы очистки воды | 2018-2021гг. |
| 1.6 | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | 2021-2026гг. |
| 2 | Теплоснабжение |  |
| 2.1 | Реконструкция котельных | 2018-2019гг. |

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

– прибыль;

– амортизационные отчисления;

– снижение затрат за счет реализации проектов;

– плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

– федеральный бюджет;

– окружной бюджет;

– местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-,газо-, водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации ТКО, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов могут осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Кемеровской области, нормативных правовых актов Промышленновского муниципального района, утверждающих бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период действия Программы составляют212 311 тыс. руб., в том числе по каждому виду системы ресурсоснабжения:

- система теплоснабжения –2186,0 тыс. руб.,

- система водоснабжения –210125,0 тыс. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня планируемых инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке проектно-сметной документации.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

 проекты, реализуемые действующими организациями;

 проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТКО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и утилизации коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. На основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления. Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

6.3 Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Программы, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами.

Нормативно-правовой основой для расчета максимального уровня тарифов в сфере коммунального хозяйства сельского поселения являются следующие документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов»;

- Постановление Губернатора Кемеровской области от 28.12.2017 № 88-пг «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2018 год».

Динамика уровней тарифов по системам коммунальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения представлена ниже (Таблица 38).

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Окуневского сельского поселения, а также Промышленновского района и Кемеровской области.

Обоснование динамики уровней тарифов смотрите в Разделе 9 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов.

Таблица 17

Динамика уровней тарифов по системам коммунальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электрическую энергию, руб./кВт*ч | 2,21 | 2,39 | 2,59 | 2,76 | 2,94 | 3,13 | 3,33 | 3,55 | 3,68 |
| Тариф на теплоснабжение, руб./Гкал | 1653,43 | 1790,66 | 1939,29 | 2065,34 | 2199,59 | 2342,56 | 2494,83 | 2657,00 | 2752,65 |
| Тариф на водоснабжение, руб/м3 | 18,42 | 19,95 | 21,60 | 23,01 | 24,50 | 26,10 | 27,79 | 29,60 | 30,67 |
| Итого | 1674,06 | 1813,01 | 1963,49 | 2091,11 | 2227,04 | 2371,79 | 2525,96 | 2690,15 | 2786,99 |
| Средний тариф | 558,02 | 604,34 | 654,50 | 697,04 | 742,35 | 790,60 | 841,99 | 896,72 | 929,00 |

|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электрическую энергию, руб./кВт*ч | 3,81 | 3,95 | 4,09 | 4,24 | 4,39 | 4,55 | 4,71 | 4,88 | 5,06 |
| Тариф на теплоснабжение, руб./Гкал | 2851,74 | 2954,41 | 3060,76 | 3170,95 | 3285,11 | 3403,37 | 3525,89 | 3652,82 | 3784,32 |
| Тариф на водоснабжение, руб/м3 | 31,77 | 32,91 | 34,10 | 35,33 | 36,60 | 37,92 | 39,28 | 40,69 | 42,16 |
| Итого | 2887,32 | 2991,27 | 3098,95 | 3210,52 | 3326,09 | 3445,83 | 3569,88 | 3698,40 | 3831,54 |
| Средний тариф | 962,44 | 997,09 | 1032,98 | 1070,17 | 1108,70 | 1148,61 | 1189,96 | 1232,80 | 1277,18 |

6.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов. Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.01.2017 №5.

Установлены размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для семей со среднедушевым доходом:

- до одного прожиточного минимума (включительно) - 5 процентов;

- от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) - 7 процентов;

- от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 процентов;

- от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) - 11 процентов;

- от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) - 13 процентов;

- от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) - 15 процентов;

- более 3 прожиточных минимумов - 22 процента.

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышает максимально допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Таблица 18

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения

Окуневского сельского поселения

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень собираемости платы закоммунальные услуги | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
| Оценкадоступности | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения сдоходаминижепрожиточного минимума | 20,41 | 19,92 | 19,43 | 19,35 | 18,06 | 15,73 | 15,23 |
| Оценкадоступности | недоступный |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей субсидий наоплатукоммунальныхуслуг | 14,29 | 14,23 | 14,17 | 14,11 | 12,84 | 12,58 | 12,18 |
| Оценкадоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства всех уровней власти.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кемеровской области, Промышленновского муниципального района имуниципального образования Окуневское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком Программы. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с соисполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

7.1 Ответственный за реализацию Программы

Контроль за ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Окуневское сельское поселение, на период с 2018 года до 2036 года осуществляется Администрацией Окуневского сельского поселения.

На уровне Администрации сельского поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории МО;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти округа и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением – основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией с использованием средств массовой информации.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий на территории Окуневского сельского поселения осуществляет Глава МО или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

7.2 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в теплоснабжении и водоснабжении.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2018 – 2022 гг.;

2 этап – 2023 – 2027гг;

3 этап – 2028– 2036 гг.

Таблица 19

План-график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и энергетики | 3 месяца со дня утверждения Программы | С целью обеспечения сроков реализации мероприятий ПКР необходимо подготовить и утвердить инвестиционные программы ОКК для внесения корректировки в регулируемые тарифы и бюджеты различных уровней |
| 2 | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры | 6 месяцев со дня утверждения Программы |  |
| 3 | Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры в части перечней мероприятий | 7 месяцев со дня утверждения Программы |  |
| 4 | Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса с учетом реализации утвержденных инвестиционных программ | 10 месяцев со дня утверждения Программы | Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь воздаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры устанавливаются с учетом величины финансовых потребностей регулируемой организации по реализации инвестиционной программы |
| 5 | Принятие решения о выделении бюджетных средств в следующем финансовом году на реализацию мероприятий адресного перечня Программы | ежегодно, до утверждения бюджета Окуневского сп. | В случае привлечения бюджетных средств для реализации отдельных мероприятий Программы соответствующие финансовые потребности должны быть внесены в бюджет Окуневского сп. |
| 6 | Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса с учетом реализации утвержденных инвестиционных программ | периодичность и сроки определяются действующим законодательством | Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь воздаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры устанавливаются с учетом величины финансовых потребностей регулируемой организации по реализации инвестиционной программы |
| 7 | Подготовка организациями коммунального комплекса ежегодного отчета о выполнении инвестиционной программы | ежегодно, январь | Администрация Окуневского сп. с целью контроля исполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования бюджетных средств ежегодно формирует отчет о реализации Программы на основании предоставленных организациями коммунального комплекса отчетов о выполнении инвестиционной программы. Ежегодный отчет о выполнении Программы Администрация Окуневского сп.представляет на Совет народных депутатов Окуневского сп. |
| 8 | Подготовка ежегодного отчета о выполнении Программы | ежегодно, февраль |  |
| 9 | Представление доклада о выполнении Программы на Собрании Совета народных депутатов | ежегодно, март |  |
| 10 | Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окуневского сп.на период до 2036 года | определяются решением о корректировке Программы | В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в Программу процедура корректировки осуществляется Администрацией Окуневского сп.самостоятельно либо путем привлечения исполнителя |

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию Окуневского сельского поселения о ходе выполнения Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Окуневского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры МО.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

 создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

 создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Кемеровской области.

Основными принципами мониторинга являются:

 достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

 актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

 доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

 постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

 единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

 сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

 объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

 объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

 мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

 о достижении целевых показателей.

Мониторинг Программы муниципального образования Окуневское сельское поселение проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ собранной информации.

Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

7.4 Порядок и сроки корректировки Программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач Программы комплексного развития.

- Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекших значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношениюк показателям, предусмотренных Программой.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков «инвестиционной программы» Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Тем самым, предложения по корректировке Программы должны содержать:

 описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

 анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

 анализ эффективности реализации Программы;

 выводы и рекомендации.

Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Окуневского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Администрации.

Предложения по корректировке Программы являются основанием для:

 корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, тепло, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

 внесения изменений в Программу.

ТОМ 2.«ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ»

Раздел 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Характеристика муниципального образования

Окуневское сельское поселение входит в состав Промышленновского муниципального района Кемеровской области. Находится в центральной части района, западнее административного центра – пгт. Промышленная. На северо-востоке и востоке сельское поселение граничит с Лебедевским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Пушкинским сельским поселением, на юге, юго-западе и западе с Тарасовским сельским поселением, на северо-западе и севере с Титовским сельским поселением

Расположение населенных пунктов поселения относительно административного центра Окунёвского сельского поселения с. Окунево представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  | д. Пьяново | 8 км на юго-запад от центра с. Окунево |
|  | п. Ранний | 7км на северо-восток от центра с. Окунево |
|  | п. 210 км | 2,5 км на запад от центра с. Окунево |
|  | рзд. Новый Исток | 7,5 км на восток от центра с. Окунево |

Площадь Окунёвского сельского поселения составляет 22 424,29 га.

По результатам картографических замеров, земельный фонд сельского поселения составляет:

- земли сельскохозяйственного назначения – 19 701,32 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 433,99 га;

- земли лесного фонда – 1 347,96 га;

- земли водного фонда – 189,97 га;

- земли запаса – 17,87 га;

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 1,93 га;

- площадь земель населенных пунктов, входящих в состав МО – 731,25 га, в том числе:

с. Окунёво – 329,48 га;

д. Пьяново – 320,97 га;

п. Ранний – 35,83 га;

п. 210 км – 1,69 га;

рзд. Новый Исток – 43,28 га;

Анализ земельных ресурсов показал, что большая часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

Климатические условия района в целом определяются расположением его во внутренних частях континента, удаленностью от океанов и морских бассейнов, в связи с чем отличаются континентальным характером и режимом. На особенности климата накладывает свой отпечаток расположение территории в обширной межгорной Кузнецкой котловине, открытой к северу, в связи с чем сюда иногда проникают холодные арктические массы воздуха.

Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его равна –18-19. Абсолютный минимум температуры составляет – 50-55о. Зима продолжительная с сильными снегопадами в первой половине и холодными малооблачными синоптическими ситуациями.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первых числах ноября и держится до половины апреля, около 155 дней. Средняя высота снежного покрова колеблется в пределах 15-50 см. В связи с неравномерным залеганием снежного покрова (перераспределение ветрами) глубина промерзания почво-грунтов за холодный период составляет от 1,3 до 2,5 м.

Весна приходит в начале апреля. Переход среднесуточной температуры через 5 наблюдается во второй декаде апреля. Количество дней с температурой выше 5 составляет 156 дней в году, а сумма температур за этот период достигает 2100. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10 равно 117, а сумма температур за этот срок – 1941. Относительная влажность воздуха в это время минимальная в году – 59 %.

Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура 18,7о). Максимальная температура в этот месяц может достигать 37-38о. Среднегодовое количество осадков составляет 370-450 мм, свыше половины их выпадает за период с мая по сентябрь (220-270 мм).

В сентябре среднесуточные температуры воздуха быстро понижаются. В конце сентября возможно выпадение снега. Во второй половине октября происходит быстрый переход к зиме. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября. В ноябре-декабре относительная влажность воздуха наибольшая в году – 76-78 % (среднегодовая – 72 %).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 157 дней. Средняя высота снежного покрова равна 26 см, но снег распределяется неравномерно в связи с условиями рельефа, растительного покрова и метелевыми переносами.

За холодный период почво-грунты промерзают на глубину в среднем 120-125 см.

В течение большей части года погода бывает ветреная. Преобладают южные и юго-западные ветры. В летние месяцы несколько увеличивается повторяемость ветров северных румбов. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2-3,8 м/с.

1.2 Прогноз численности и состава населения

(демографический прогноз)

Базовый прогноз численности населения Окуневского сельского поселения произведен методом экстраполяции по среднему темпу роста и разработан на основании данных по численности населения, представленной Администрацией Окуневского сельского поселения, согласно которому численность населения на 2017 года составила 2440 человек.

Таблица 21

Прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | на 2017 |  |  | на 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Территория, кв. м | Плотность населения чел./кв. м | Население, чел. | Территория, кв. м | Плотность населения чел./кв. м |
| МО | 2440 | 7295500 | 0,0012 | 2627 | 7295500 | 0,0013 |
| рзд. Новый Исток | 103 | 432800 | 0,0003 | 121 | 432800 | 0,0003 |
| с. Окунево | 1378 | 3294800 | 0,0004 | 1455 | 3294800 | 0,0004 |
| д. Пьяново | 886 | 3209700 | 0,0003 | 961 | 3209700 | 0,0003 |
| п. Ранний | 71 | 358200 | 0,0002 | 90 | 358200 | 0,0003 |
| п. 210 км | 2 | - | - | - | - | - |

Приоритетными направлениями в области демографической политики являются:

•	создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями;

•	повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения;

•	решение проблем социально незащищенных граждан, снижение численности нуждающихся в социальной поддержке;

•	стабилизация ситуации в сфере занятости населения.

Цели

•	Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

•	Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри поселения.

•	Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

•	Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот.

Задачи

•	Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости.

•	Создание условий для развития положительных миграционных процессов.

•	Восстановление воспроизводственной, стимулирующей и регулирующейфункции заработной платы в основных видах экономической деятельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда и созданием новых рабочих мест.

•	Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, предусматривающих вопросы оплаты труда и ее роста;

•	Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного населения.

•	Создание условий для эффективной занятости населения.

•	Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам.

Проектные предложения для решения задач демографической политики:

•	создание новых рабочих мест, поддержка инновационных начинаний частных предпринимателей;

•	ремонт капитальных строений жилого и общественно-делового назначения;

•	обеспечение местами и возможностью посещения детских дошкольных и школьных учреждений.

Таким образом, при регулярном миграционном притоке населения, связанном с перспективным освоением территории поселения, созданием новых рабочих мест, численность населения к концу расчетного срока (2036 г.) может составить до 2627 человек. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при долголетней правильной экономической и демографической политике в регионе.

1.3 Прогноз развития промышленности

В связи с развитием угледобывающей отрасли, проектом предусмотрено установление существующих зон добывающей промышленности, а также зоны перспективного освоения горных работ (добычи угля) открытым способом, в границах лицензионных участков горного отвода ООО «Разрез Истокский».

1.4 Прогноз развития застройки муниципального образования

Сведения о количестве и площади жилых помещений в населенных пунктах поселения представлены в следующей таблице:

Таблица 22

| Населенный пункт | Количество зданий (в том числе административных и жилых) | Площадь жилых помещений тыс. кв.м. | Количество жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Окунево | 486 | 28,9 | 472 |
| д. Пьяново | 300 | 14,6 | 292 |
| п. Ранний | 31 | 1,3 | 29 |
| рзд. Новый Исток | 37 | 2,0 | 37 |
| п. 210 км | 1 | 0,3 | 1 |
| ИТОГО | 855 | 47,1 | 831 |

На расчетный период Генерального плана (2036 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения в перспективе благоприятных жилищных условий.

В таблице 23 приведены данные по объемам жилищного строительства по населенным пунктам, в которых на расчетный срок имеется необходимость в новом строительстве.

Таблица 23

| Населенный пункт | Средняя жилищная обеспечен-ность, м2 | Существующий жилищный фонд, м2 | Сохраняемый жилищный фонд, м2 | Объем нового жилищного строительства, м2 | Итого потребный жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 25 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 |
| с. Окунево | 25 | 28900 | 28900 | 200 | 29100 |
| д. Пьяново | 25 | 14600 | 14600 | 225 | 14825 |
| п. Ранний | 25 | 1300 | 1300 | 200 | 1500 |
| Всего | 25 | 46800 | 46800 | 725 | 47525 |

Общие объемы нового жилищного строительства по Окунёвскому сельскому поселению на расчетный срок составят около 725 м2.

Исходя из расчетов по объемам нового жилищного строительства, основанном на прогнозном сценарии роста численности населения, в населенных пунктах сельского поселения отсутствует необходимость для резервирования земель под перспективную жилую застройку. Все мероприятия по увеличению жилых площадей возможно реализовать методом уплотнения существующей застройки, либо реконструкцией существующих жилых зданий и сооружений.

1.5 Прогноз изменения доходов населения

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ за период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

К 2030 г. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2018-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду. При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2030 г. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно. Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы вырастут в 2,8 раза.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов. Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований. Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Окуневскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения к концу 2018 г. – 2450 человек, к 2036 году – 2627 тысяч человек;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 24

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению

| Категория жилых помещений | Норматив потребления (кВтч/месяц на человека) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек |
| 1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, но не оборудованные электроотопительными установками | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
| 3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 |
| 4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, вне отопительного периода | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 5. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в отопительный период | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
| 6. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вне отопительного периода | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |

Таблица 25

Повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по индивидуальному потреблению электроснабжения

| Период действия повышающего коэффициента | Значение повышающего коэффициента |
| --- | --- |
| с 2017 года | 1,5 |

Таблица 26

Установленные нормативы по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территорииПромышленновского муниципального района

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальнойуслуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холоднойводы водонагревателями всеми видами топлива,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным игорячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*),оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогревахолодной воды водонагревателями всеми видами топлива,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома схолодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныедушами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжениемпутем подогревахолоднойводы водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныедушами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныераковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжениемпутем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныераковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныераковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжениемпутем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныераковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирногои секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением,без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныераковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива,без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованныераковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением,без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныераковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением,без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныераковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныераковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныедушами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением путем подогрева холоднойводы водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныедушами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением,водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива,водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеобщимираковинами, кухонными мойкамина этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением путем подогрева холоднойводы водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общимираковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойкамина этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныеобщимираковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведенияили с выгребной ямой, оборудованныеобщими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныеобщимираковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным игорячим водоснабжением путем подогрева холоднойводы водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или свыгребной ямой, оборудованныеобщими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованныеобщимираковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещенияс холодным водоснабжением из уличной колонкиили дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства«водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведениюприменяется в случае наличия договорас ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».

Таблица27

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| № п/п | Категории многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров | 0,0333 |
| 2. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000кубических метров | 0,0284 |
| 3. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительнымобъемом от 10000 кубических метров | 0,0239 |

*Примечание:

В случае отопления жилых помещений многоквартирных домов или жилых домов посредством печного отопления, расчет количества поставки твердого топлива для нужд отопления определяется по следующей формуле:

Q = N * 9 * S * B / К, где:

Q – количество тонн поставки твердого топлива для нужд отопления жилых помещений многоквартирных домов или жилых домов с печным отоплением;

N – норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;

9 – количество месяцев отопительного периода в году;

S – площадь жилого помещения многоквартирного дома или жилого дома;

В – коэффициент использования тонн условного топлива для производства 1 Гкал.

За основу расчета применяется коэффициент использования топлива в размере 0,2182 т.у.т./Гкал в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 11.11.2005 № 301 «Об утверждении методики определения норм выдачи бесплатного пайкового угля для бытовых нужд пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением и имеющим право на его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

К – коэффициент перевода тонн условного топливав зависимости от вида топлива согласно таблице:

|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Дрова |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты перевода натурального топлива в условное топливо | 0,768 | 0,467 | 0,266 |

При этом количество поставки твердого топлива для нужд отопления жилых помещений многоквартирного дома или жилых домов с печным отоплением не может быть:

|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Дрова |
| --- | --- | --- | --- |
| менее | 5 тонн | 9 тонн | 11 м3 |
| более | 8 тонн | 12 тонн | 14 м3 |

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (является дочерней компанией ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго - РЭС» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территорииКемеровской области.

В составе «Кузбассэнерго-РЭС» 5 производственных отделений: Северо-Восточные электрические сети, Центральные электрические сети, Южные электрические сети, Центр управления сетями и Производственное отделение корпоративных и технологических автоматизированных систем управления. В структуре филиала 24 района электрических сетей, которые базируются в муниципальных образованиях Кемеровской области.

Территория обслуживания – 96,5 тыс. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 27,796 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10 кВ – 4549 единиц, подстанций 35-110 кВ - 249 единиц.

Процедура технологического присоединения регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861

Теплоснабжение

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» – многопрофильная управляющая компания предприятиями жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области. Входит в реестр сетевых организаций РФ.

Компания оказывает:

- услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городах Кемерово, Березовский;

- услуги по транспортировке электроэнергии в городах Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий;

- услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых районах Кедровка, Промышленновский, станция Латыши города Кемерово, городе Березовский, Промышленновском районе.

Порядок действий заявителя и ОАО «СКЭК» при передаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения

ОАО «СКЭК» в соответствии с Правилами подключения к системе теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 307 от 16 апреля 2012 г., готовит договор и технические условия на подключение, заявитель оплачивает подключение в соответствии с утвержденным тарифом, стороны выполняют мероприятия, указанные в технических условиях, после чего оформляется разрешение на подключение.

После непосредственного подключения к сетям теплоснабжения, установки и опломбирования прибора учета, заявитель заключает договор теплоснабжения.

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения.

Телефоны и адреса служб, осуществляющих прием заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Промышленновского района:

ООО «Промышленновские коммунальные системы»

Адрес: г. п. Промышленная, ул. Некрасова, 20, 1 этаж, производственно-технический отдел.

Ответственной службой за обработку заявок на подключение к сетям теплоснабжения является группа технологического присоединения и подключения ОАО «СКЭК»:

Адрес: г. Кемерово, ул. Кирова, 11, 6-й этаж, каб. 608.

Водоснабжение

Предприятие ООО «Промышленновские коммунальные системы» является основным предприятием по водоснабжению на территории Окуневского сельского поселения.

Благодаря слаженной работе коллектива, ремонтно-восстановительных отрядов, грамотному руководству, предприятие обеспечивает бесперебойное функционирование своего производства и инженерных сетей района. Проведенная реорганизация предприятия позволила привлечь для работы на территории района крупного инвестора. Ежегодно предприятие производит замену более 5 километров водопроводных сетей.

Оказание услуг по водоснабжению производится на договорной основе. Договора заключаются с юридическими и физическими лицами.

3.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Электроснабжение

Систему электроснабжения на территории Окуневского сельского поселения обслуживает Промышленновский РЭС ПО ЦЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерго - РЭС» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 0,4 кВ. Потребители филиала ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерго - РЭС» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта сельского поселения.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от КТП – 10/0,4 кВ. В подстанции установлены трансформаторы мощностью 100-250 кВА.

Распределение электроэнергии потребителям Окуневского сельского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

В 2018 году проведен ремонт ЛЭП – 10кВт по с. Окунево с заменой на СИП. Проводятся мероприятия по ремонту опор и линий электропередач.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения и электрических сетей Окуневского сельского поселения являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся кварталов Окуневского сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10, 0,4 кВ;

- строительство новых и перекладка КЛ 10, 0,4 кВ;

- продолжать использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена при прокладке КЛ.

Теплоснабжение

На территории Окуневского сельского поселения находятся четыре централизованных источников тепловой энергии – котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10; котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12; котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А; котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 28.

Таблица 28

Состав и техническая характеристика котельных

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | КВС-0,93 | 0,8 | 2011 | 0,218 | 0 | 0 | 0,218 |
|  |  | КВС-0,93 | 0,8 | 2011 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | КВр-0,3 | 0,25 | 2010 | 0,222 | 0 | 0 | 0,222 |
|  |  | КВр-0,3 | 0,25 | 2010 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | КВс-0,25 | 0,22 | 2011 | 0,122 | 0 | 0 | 0,122 |
|  |  | КВр-0,23 | 0,1978 | 2015 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | НР-18 | 0,5 | 1998 | 0,197 | 0 | 0 | 0,197 |
|  |  | НР-18 | 0,5 | 1998 |  |  |  |  |

Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 – 98,1 %, для котельной №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 – 99,3 %, для котельной №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А – 99,2 %, для котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 – 99,2%. Доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1,9 %; 0,7 %; 0,8 %; 0,8% соответственно.

Установленная мощность котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 – 1,6 Гкал/ч. Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии являются объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная и надземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 384 м (подземная – 90 м, надземная – 294 м).

Рисунок 3

Схема тепловых сетей котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 Окуневского сельского поселения

Установленная мощность котельной №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 – 0,5 Гкал/ч. Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 134 м.

Рисунок 4

Схема тепловых сетей котельной №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 Окуневского сельского поселения

Установленная мощность котельной №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А - 0,4178 Гкал/ч. Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 66 м.

Рисунок 5

Схема тепловых сетей котельной №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А Окуневского сельского поселения

Установленная мощность котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 – 1,0 Гкал/ч. Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 246 м.

Рисунок 6

Схема тепловых сетей котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая Окуневского сельского поселения

Большинство жилых зданий усадебного типа обеспечены тепловой энергией от печного отопления.

Основным видом топлива является каменный уголь марки Др. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

В 2015 году на котельной №35 с. Окунево пер. Вокзальный, 6а была произведена реконструкция с заменой котла на КВр-0,23. В 2018 г. Планируется провести замену котла КВс-0,25 на КВр – 0,4.

На котельных в 2019г. планируется установить ВПУ марки PentairWater TS 91-08 или аналогичное оборудование и баки - аккумуляторы. Перед установкой указанного оборудования необходимо провести химреагентную промывку котлов.

Водоснабжение

На данный момент в Окуневском сельском поселении охвачено централизованной системой водоснабжения 100% населения.

Сельское поселение использует воды из подземного источника. Существующие водозаборы находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивают бесперебойную подачу воды всем потребителям.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов. Износ сети составляет 80%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды. Водоразбор происходит как из колонок, так и непосредственно вводы в дома. Сеть находится в муниципальной собственности.

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеются не везде.

### Таблица 29

### Сведения о водоразборных скважинах

| № п./п. | Северная широта | Восточная широта | Абсолютная отметка устья скважины, м | Глубина на момент бурения, м | Статический уровень, м | Геологический индекс эксплуатируемого водоносного горизонта | Параметры строительной откачки |  |  | Конструкция скважины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Понижение, м | Дебит, л/с (куб. м/ч) | Удельный дебит, л\с | Наименование колонны | Диаметр обсадки, мм | Интервал установки, м | Тип фильтра | Интервал установки рабочей части, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 54°56'42,7" | 85°32'43,4" | 184 | 84,23 | 19,5 | P2kz | 37,5 | 1,2 (4,3) | 0,03 | обсадная фильтровая | 19 146 | +0,5-53,6 53,6-84,3 | щелевидный | 53,6-84,23 |
| 2 | 54°57'39,4" | 85°27'33,0" | 159 | 80 | 9 | P2kz | 20 | 2,77 (10,0) | 0,14 | обсадная фильтровая | 219 168 | +0,4-27,6 23,5-80,0 | дырчатый | 45,55-64,68 |
| 3 | 54°57'18,7" | 85°26'31,0" | 159 | 100 | 19 | P2kz | 11,0 | 1,6 (5,8) | 0,15 | обсадная фильтровая | 273 168 | +0,5-27,0 5,0-100,0 | дырчатый | 50,0-70,0 |
| 4 | 54°56'39,4" | 85°25'54,8" | 159 | 70 | 26 | P2il | 27,0 | 2,5 (9,0) | 0,06 | обсадная фильтровая | 325 168 | +0,5-28,0 +0,5-70,0 | дырчатый | 30,5-45,5 50,5-65,5 |
| 5 | 54°56'34,2" | 85°24'41,6" | 156 | 50 | 5 | P2il | 3,0 | 2,1 (7,6) | 0,7 | обсадная фильтровая | 219 168 | +0,5-16,0 +0,0-50,0 | дырчатый | 20,0-45,0 |
| 6 | 54°56'53,6" | 85°26'06,6" | 158 | 120 | 8 | P2kz | н. с. | 2,2 (7,92) | н. с. | обсадная фильтровая | 325 219 | +0,5-26,0 +0,0-120,0 | дырчатый | 28,0-38,0 80,0-90,0 |
| 7 | 54°56'42,3" | 85°25'37,8" | 156 | 60 | 7 | P2il | 2,5 | 2,0 (7,2) | 0,8 | обсадная фильтровая | 273 168 | +0,4-17,0 +0,0-60,0 | дырчатый | 20,0-45,0 |
| 8 | 54°56'52,2" | 85°25'34" | 155 | 51 | 6 | P2kz | 2,0 | 2,0 (7,2) | 1,0 | обсадная фильтровая | 273 168 | +0,2-16,7 +0,0-51,0 | сетчатый щелевой | 22,0-35,0 35,0-51,0 |
| 9 | 54°53'17,0" | 85°26'36,9" | 209 | 82 | 28,1 | P2il | 26,2 | 1,9 (7,0) | 0,07 | обсадная фильтровая без обсадки | 273 219 190 | +0,3-40,5 +0,3-60,0 60,0-82,00 | щелевидный | 37,4-60,0 |
| 10 | 54°55'11,0" | 85°17'00" | 163 | 67 | 7 | P2 il | н. с. | 1,1 (4,0) | н. с. | фильтровая без обсадки | 168 143 | +0,4-38,1 38,1-67,0 | щелевой без фильтра | 32,3-38,1 38,1-67,0 |
| 11 | 54°56'14,3" | 85°19'39,2" | 160 | 65 | 8 | P2 il | 16 | 2,4 (8,7) | 0,15 | обсадная фильтровая | 219 168 | +0,7-39,0 37,8-65,0 | дырчатый | 39,0-61,0 |
| 12 | 54°55'42" | 85°18'36,9" | 161 | 720 | 7 | P2il | 10 | 3,9 (14,0) | 0,39 | обсадная фильтровая | 273 219 | +0,2-15,0 15,0-70,0 | дырчатый | 35,0-44,0 55,0-65,0 |
| 13 | 54°56'49,5" | 85°23'16,2" | 153 | 8 | н. с. | aQIII-IV | н. с. | н. с. | н. с. | фильтровая | 146 | +0,38-8,0 | сетчатый | н. с. |

Таблица 30

Фактические водные балансы

| № | Название населенного пункта | Существующий расход воды, куб.м./сут. | Потери воды при транспортировке, куб.м./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Окунево | 51,91 | 10,3824 |
| 2 | д. Пьяново | 33,88 | 6,7752 |
| 3 | п. Ранний | 3,20 | 0,6408 |
| 4 | Рэд. Новый Исток (п. Молодежный) | 4,61 | 0,9216 |
| 5 | ИТОГО | 93,60 | 18,72 |

Рисунок 7

Водный баланс расхода по потребителям

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Норма водопотребления составляет:

- 1,08 куб. м/месяц - 36,00 л/сутки на человека;

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на сегодняшний момент не испытывает дефицита, но с учетом перспективного развития системы водоснабжения, необходимо устройство резервных скважин в каждом населенном пункте.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно–техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Водоотведение

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на специально отведенные участки, выделенные администрацией Окуневского сельского поселения.

Система сбора и утилизации ТКО

На территории муниципального образования действуют «Правила благоустройства Окуневского сельского поселения», утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 27.04.2012 №56 (изм. от 26.12.2017 №91), которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Окуневского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане, обязаны выполнять настоящие правила.

Территория Окуневского сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм, и физическими лицами, для регулярной или периодической уборки и контроляза соблюдением чистоты и порядка. Закрепление территории, находящейся в собственности муниципального образования, осуществляется на основании решения исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов) из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и зданий культурно-бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

В настоящее время на территории поселения не достаточно хорошо организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Организация сбора и вывоза ТКО осуществляется на добровольной основе, а также самовывозом. Собранные отходы вывозятся на площадки временного хранения отходов расположенный на территории Окуневского сельского поселения:

- с. Окунево площадью 1,5 га, вместимостью 92,000 м3;

- д. Пьяново площадью 1,0 га, вместимостью 51,200 м3;

- п. Ранний площадью 1,0 га, вместимостью 11,000 м3.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения.

Газоснабжение

Газоснабжение коммунально-бытового сектора на территории сельского поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ).

3.3 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Таблица 31

Отчет о финансовых результатах ПАО «МРСК Сибири»

| Наименование показателя | За январь-март 2018 г. | За январь-март 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 15 275 903 | 14 342 398 |
| В том числе |  |  |
| Выручка от передачи электроэнергии | 15 185 422 | 14 146 619 |
| Выручка от тех. присоединения | 62 509 | 98 233 |
| Доходы от аренды | 12 681 | 16 884 |
| Выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 42 287 | 80 552 |
| Выручка от продаж прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 4 | 110 |
| Себестоимость продаж | 11 732 212 | 11 455 908 |
| В том числе |  |  |
| Себестоимость передачи электроэнергии | 11598 604 | 11 299 568 |
| Себестоимость тех. присоединения | 82 339 | 56 712 |
| Себестоимость услуг аренды | 4 376 | 5 075 |
| Себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 46 890 | 94 461 |
| Себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 3 | 92 |
| Валовая прибыль (убыток) | 3 543 691 | 2 886 490 |
| Коммерческие расходы | 8 665 | 12 380 |
| Управленческие расходы | 882 603 | 783 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2 712 423 | 2 090 491 |
| Доходы ль участия в других организациях | 52 | 55 |
| Проценты к получению | 16 975 | 20 597 |
| Проценты к уплате | 502 265 | 502 721 |
| Прочие доходы | 895 298 | 771 088 |
| Прочие расходы | 2 380 829 | 778 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 741 654 | 1 601 094 |
| Текущий налог на прибыль | 443 107 | 168 741 |
| В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 18 504 | 43 462 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 50 621 | 47 139 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 326 893 | 147 801 |
| Прочее | 7 260 | 47 164 |
| Чистая прибыть (убыток) | 567 559 | 1 284 577 |

Таблица 32

Отчет о финансовых результатах ОАО «СКЭК» в сфере оказания услуг теплоснабжения в Промышленновском районе

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности | тыс. руб. | 209 695,92 |
| 1.1 | теплоснабжение | тыс. руб. | 209 695,92 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая | тыс. руб. | 227 169,00 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 57 643,68 |
| 2.2.1 | Уголь каменный | х |  |
| 2.2.1.1 | Объем | тонны | 38 633,97 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,16 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс. руб. | 12 735,69 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | х | торги/аукционы |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 25 847,79 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВ.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,15 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт.ч | 6 227,3290 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 883,56 |
| 2.5 | Расходы на хим реагенты, используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 864,46 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 484,91 |
| 2.8 | Расход на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 111,50 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 417,20 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс. руб. | 97 677,00 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 6,91 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в т.ч. | тыс. руб. | 16 012,71 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 21 226,18 |
| 2.15.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 179,15 |
| 2.15.2 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 15,83 |
| 2.15.3 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 30,24 |
| 2.15.4 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 52,56 |
| 2.15.5 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 1 436,94 |
| 2.15.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 611,03 |
| 2.15.7 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,04 |
| 2.15.8 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 3,63 |
| 2.15.9 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 419,26 |
| 2.15.10 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. | 63,38 |
| 2.15.11 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 10,19 |
| 2.15.12 | Налог на имущество организации | тыс. руб. | 5 212,31 |
| 2.15.13 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и надлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы | тыс. руб. | 3 430,51 |
| 2.15.14 | Возврат инвестиционного капитала | тыс. руб. | 5 646,67 |
| 2.15.15 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору | тыс. руб. | 0,68 |
| 2.15.16 | Услуги банка | тыс. руб. | 0,23 |
| 2.15.17 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час | тыс. руб. | 3 113,52 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -17 473,08 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -17 473,08 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 9 925,95 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 9 925,95 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 ФЗ-№ 261, начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 ФЗ-№ 261, до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и мероприятия по энергосбережению у потребителей проводятся в рамках комплексной региональной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды (в части многоквартирных домов, объектов социальной сферы и источников энергоснабжения).

Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей;

- наличие формализованных методик расчета значений показателей.

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Мероприятия Программы определены для достижения следующих необходимых целей:

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;

- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 33

Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2018 г. | 2036 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | - | 5 | Проведение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить потери электрической энергии при транспортировке потребителям |
| 1.4. | Износ сетей | % | - | 0 |  |
| 1.5. | Износ объектов | % | - | 0 |  |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | 0 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета | % | 98 | 100 | По состоянию на 01.06.2018 г. большинство потребителей обеспечены приборами учета электроэнергии |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности домов услугой по электроснабжению |

Таблица 34

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2018 г. | 2036 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./100 км | 0,04 | 0,001 | Проведение мероприятий по строительству и реконструкцииисточников системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 100 | 5 | Снижение износа системы водоснабжения и снижение уровня потерь воды связано с проведением мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения |
| 1.3 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 20 | 5 |  |
| 1.4 | Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружения работающих одновременно | кВт/час/ куб.м | 1,70 | 1,70 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | Повышение уровня обеспеченности приборами учета произойдет вследствие установки приборов учета предусмотренной Схемой водоснабжения |
| 2.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 2 | 100 |  |
| 2.3 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 95 | 100 |  |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,85 | 0,20 | Качество питьевой воды улучшится за счет мероприятий предусмотренные Программой |
| 3.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 11 | 5 |  |

Таблица 35

Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2018 г. | 2036 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | Аварийность снижается, за счет реализации мероприятий по замене ветхих сетей |
| 1.2. | Физический износ сетей | % | - | 0 | Необходимо предусматривать реконструкцию трубопроводови котельных израсходовавших свой нормативный ресурс |
| 1.3. | Физический износ источников тепла | % | - | 0 |  |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | 0 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Индекс нового строительства тепловых сетей | % | 0 | 0 | Подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения не предвидится |
| 2.2 | Обеспеченность приборами учета | % | 0 | 0 | Отсутствие технической возможности установки ПУ |

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения МО

Перспективная схема электроснабжения является предварительной, требующей постоянного уточнения и корректировки.

При определении перспективных уровней электропотребления и максимальных нагрузок была принята во внимание целесообразность проведения энергосберегающих мероприятий.

Согласно плану перспективного развития сельского поселения, возникнет незначительное количество новых потребителей электроэнергии, которые в целом не окажут существенного влияния на текущую загрузку электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки в населенных пунктах определены на расчетный срок проектирования на основе численности населения, указанного в настоящем проекте и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185–94».

Таблица 36

Планируемые энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на 2036 год

| Населенный пункт | Добавляемое население | Проектная численность населения | Годовое электропотребление новой застройки, млн.кВтч | Суммарная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 4 | 121 | 0,01 | 73,03 |
| с. Окунево | 8 | 1455 | 0,02 | 861,73 |
| д. Пьяново | 9 | 961 | 0,02 | 570,68 |
| п. Ранний | 8 | 90 | 0,02 | 56,38 |
| Всего | 29 | 2627 | 0,07 | 1561,82 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом.

Градостроительные решения по размещению объектов электроснабжения, определению местоположения прокладки линий электропередач, а также уточненные расчеты на территориях перспективного комплексного освоения следует принимать при разработке документации по планировке территории (проекта планировки) на стадии рабочего проектирования.

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения МО

Перспективная схема теплоснабжения МО сформирована в «Схеме теплоснабжения Окуневского сельского поселения на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г.».

В соответствии со Схемой строительство и расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется, в связи с чем расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составят 0,76 Гкал/ч.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018-2030 г.г. представлены в таблицах 37-40.

Таблица 37

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 по состоянию на 2018-2030 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2019 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2020 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2021 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2022 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2027 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |
| 2030 | 1,1283 | 1,1283 | 0,0008 | 0,0251 | 0,3139 | 0,7885 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2030г.г. не наблюдается.

Таблица 38

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 по состоянию на 2018-2030 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2019 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2020 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2022 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2027 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |
| 2030 | 0,5 | 0,5 | 0,0032 | 0,004 | 0,22 | 0,27 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2030г.г. не наблюдается.

Таблица 39

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А по состоянию на 2018-2030 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2019 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2020 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2021 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2022 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2027 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |
| 2030 | 0,45385 | 0,45385 | 0,0009 | 0,0292 | 0,3653 | 0,05845 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2030г.г. не наблюдается.

Таблица 40

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108по состоянию на 2018-2030 г.г.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2019 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2020 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2021 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2022 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2027 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |
| 2030 | 0,7 | 0,7 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1946 | 0,4893 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2018-2030г.г. не наблюдается.

В настоящее время на котельных отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 41 представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.

Таблица 41

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных

| Параметры | Ед. изм | 2015-2019 | 2019-2024 | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| Котельная №34 с. Окунево, пер. Почтовый, 12 |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Котельная №35 с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | м3/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2030 года.

Изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Срок службы котлоагрегатов котельной №32 д. Пьяново Окуневского сельского поселения в 2023 году достигнет нормативного значения – 25 лет. Учитывая, что присоединенная нагрузка котельной составляет менее 20% от установленной мощности, рекомендуется проведение диагностики трубной части и продление нормативного срока службы котлоагрегатов на основании данных диагностики. Срок службы котлоагрегатов котельных с. Озерки не достигнет нормативного значения к 2030 году. В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов рекомендуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт котельного оборудования, установка ВПУ, химреагентная промывка котлов и очистка внутритопочного пространства.

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения МО

Перспективная схема водоснабжения МО сформирована в «Схеме водоснабжения Окуневского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области на 2016-2021 гг. и на период до 2026 г.».

- В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества Схемой предусмотрено:

- - обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

- Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

- Основными задачами является:

- - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно–коммунальных услуг;

- - переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- - реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- - замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- - реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- - внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- - строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

Таблица 42

Перспективный общий баланс водопотребления

| №, п/п | Название населенного пункта | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход воды, куб.м/сут. | Максимальный суточный расход воды, куб.м/сут | Расход воды на полив территории, куб.м/сут | Расход воды на пожар, куб.м/сут | ИТОГО с учетом пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Окунево | 1442 | 100,00 | 144,20 | 173,04 | 72,1 | 54,00 | 299,14 |
| 2 | д. Пьяново | 941 | 100,00 | 94,10 | 112,92 | 47,05 | 54,00 | 213,97 |
| 3 | п. Ранний | 89 | 100,00 | 8,90 | 10,68 | 4,45 | 54,00 | 69,13 |
| 4 | Рэд. НовыйиИсток (п.Молодежный) | 128 | 100,00 | 12,80 | 15,36 | 6,4 | 54,00 | 75,76 |
| 5 | ИТОГО | 2600 | 100,00 | 260,00 | 312,00 | 130,00 |  | 442,00 |

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на сегодняшний момент не испытывает дефицита, но с учетом перспективного развития системы водоснабжения, необходимо устройство резервных скважин в каждом населенном пункте.

Расчет требуемой мощности водозаборов представлен в таблице 43.

Таблица 43

Перспективная мощность водозабора

| № п/п | Название населенного пункта | Перспективная мощность водозаборов, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Окунево | 323,65 |
| 2 | д. Пьяново | 229,97 |
| 3 | п. Ранний | 70,64 |
| 4 | Рзд. Новый Исток (п.Молодежный) | 77,94 |
| 5 | ИТОГО | 486,20 |

Рисунок 8

Перспективная мощность водозаборов

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что необходимо запросить новые технические условия для перспективного развития сетей водоснабжения.

Наружное пожаротушение предусматривается из перспективных пожарных гидрантов, установленных на сети.

Так как износ водопроводных сетей составляет в среднем более 80% (на многих участках достигает 100%), наблюдается ухудшение качества воды, поставляемой потребителям (в результате процессов коррозии в металлических трубопроводах), потери в сетях достигают 20%. Текущий ремонт не решает проблемы потерь воды и не обеспечивает возможность стабильной подачи воды потребителю, поэтому на большинстве участков существующей водопроводной сети предлагается провести реконструкцию. С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб. Трубы укладываться на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м (2018 – 2026г). В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных работ на сети. Рекомендуется заменить все стальные водопроводные сети на полиэтиленовые.

Так же предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей села (2018-2026г).

Для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Предлагается вывести из эксплуатации существующие водонапорные башни. Произвести их демонтаж. Также необходимо строительство новых водозаборных скважин (резервных), в непосредственной близости от существующих. Поскольку вода из источника не соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть очистные сооружения. В водах данной территории значительно превышает допустимую концентрацию железо. Необходима очистка воды на сооружениях.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Раздел 9. Перспективная схема водоотведения МО

Перспективная схема водоотведения МО отсутствует.

Раздел 10. Перспективная схема обращения с ТКО

Перспективная схема обращения с ТКО включает: сбор и удаление ТКО, сбор и вывоз жидких отходов из не канализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Окунёвского сельского поселения генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТКО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Управление бытовыми отходами главным образом должно быть ориентировано на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусмотреть внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Не канализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Раздел 11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Общая инвестиционная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения приведена в таблице 44.

Таблица 44

Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | Мероприятие | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего (2018-2036 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2018-2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023-2027 гг.) | 3 этап (2028-2036 гг.) |  |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |  |
| Мероприятия по системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 |
| 2 | Реконструкция котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| ИТОГО по системе теплоснабжения |  | 1375 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
| Мероприятия по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция существующей сети 35567 м | - | - | - | - | - | - | - | 165163,0 |
| 4 | Строительство новой сети 10110 м | - | - | - | - | - | - | - | 37558,0 |
| 5 | Строительство резервной скважины (4 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 |
| 6 | Демонтаж водонапорной башни (4 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 3408,0 |
| 7 | Установка системы очистки воды (7 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 918,0 |
| 8 | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотными преобразователями | - | - | - | - | - | - | - | 2278,0 |
| ИТОГО по системе водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | 210125,0 |
| Мероприятия по системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по системе обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Окуневскому сельскому поселению |  | 1375 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212311,0 |

Раздел 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 212 311,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 64.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Таблица 45

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| Система обеспечения | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет, тыс. руб. | Частные инвестиции, тыс. руб. | Концессии, тыс. руб. | Бюджет поселения, тыс. руб. | Итого, тыс.руб. |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 2186,0 | 2186,0 |
| Водоснабжение | 210125,0 | 0 | 0 | 0 | 210125,0 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обращение с ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, по Окуневскому сельского поселению | 210125,0 | 0 | 0 | 2186,0 | 212311,0 |

Финансирование системы водоснабжения осуществляется за счет бюджета Промышленновского муниципального района в связи с тем, что данные объекты находятся в муниципальной собственности района на основании Акта приема-передачи муниципального имущества из муниципальной собственности Окуневского сельского поселения в муниципальную собственность Промышленновского муниципального района от 01 октября 2015 г.

Объемы финансирования Программы на 2018-2036 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

- действующими ресурсоснабжающими организациями;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ.

При недоступности коммунальных услуг (речь идет о системе газоснабжения) для потребителей и невозможности привлечения финансирования только за счет собственных средств ресурсоснабжающей организации, необходимо предусматривать софинансирование реализации мероприятий Программы за счет средств муниципальных бюджетов – бюджета поселения, бюджета района.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также при убыточности деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций, необходимо провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, например, концессии.

Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.

Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для проведения конкурсного отбора концессионера. Отсутствие возможности привлечения инвестора, а также желание муниципального образования непосредственно контролировать снабжение муниципального образования ресурсами приводит к созданию муниципальных организаций или организаций с участием органов местного самоуправления.

Раздел 14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги организаций ЖКХ.

Таблица 46

Прогноз роста тарифов на услуги организаций ЖКХ

| Коммунальный ресурс | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. | 2028-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электрическую энергию, руб./кВт*ч | 2,21 | 2,39 | 2,59 | 2,76 | 2,94 | 3,81 | 5,06 |
| Тариф на теплоснабжение, руб./Гкал | 1653,43 | 1790,66 | 1939,29 | 2065,34 | 2199,59 | 2851,74 | 3784,32 |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб/м3 | 18,42 | 19,95 | 21,60 | 23,01 | 24,50 | 31,77 | 42,16 |

Формирование групп проектов и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в таблице ниже. Более подробно описано в Разделах 6-10.

Группы инвестиционных проектов сформированы по следующим признакам:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- обеспечивающие выполнение экологических требований.

Таблица 47

Программы инвестиционных проектов

| № п/п | Мероприятие | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего (2018-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2018-2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023-2027 гг.) | 3 этап (2028-2035 гг.) |  |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |  |
| Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Строительство новой сети 10110 м | - | - | - | - | - | - | - | 37558,0 |
| 2 | Установка системы очистки воды (7 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 918,0 |
| 3 | Строительство резервной скважины (4 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 |
| Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной№33 с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 |
| 5 | Реконструкция котельной №32 д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 6 | Реконструкция существующей сети 35567 м | - | - | - | - | - | - | - | 165163,0 |
| 7 | Демонтаж водонапорной башни (4 шт) | - | - | - | - | - | - | - | 3408,0 |
| Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами ичастотнымипреобразователями | - | - | - | - | - | - | - | 2278,0 |
| ИТОГО, по Окуневскому сельскому поселению |  | 1375 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212311 |

Раздел 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОМММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Данный пункт рассмотрен в разделе 6 «Прогноз доступности коммунальных услуг для населения».

Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности производилась на основании Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с статистическими данными БД ПМО Кемеровской области, в Окуневском сельском поселении сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2014 г. составила 216600 руб., в 2015 г. 137600.

Согласно Приложению №2 к методическим указаниям Приказа Министерства регионального развития РФ «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» установлены средние значения критериев доступности для граждан за коммунальные услуги.

Согласно данной системе оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального включает в себя критерии, характеризующие:

- физическую доступность услуг;

- экономическую доступность услуг;

- достаточность и качество предоставления услуг.

Таблица 48

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения

Окуневского сельского поселения, %

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
| Оценка доступности | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 20,41 | 19,92 | 19,43 | 19,35 | 18,06 | 15,73 | 15,23 |
| Оценка доступности | недоступный |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | 14,29 | 14,23 | 14,17 | 14,11 | 12,84 | 12,58 | 12,18 |
| Оценка доступности | доступный |  |  |  |  |  |  |

Сведения о прогнозе расходов населения на коммунальные ресурсы смотрите в таблице 49.

Таблица 49

Сведения о прогнозе расходов населения на централизованные коммунальные ресурсы (тыс. руб.)

| Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. | 2028-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупный платеж граждан за электроснаб-жение | 3194,56 | 3476,08 | 3782,33 | 4047,07 | 4330,25 | 5744,52 | 7899,98 |
| Совокупный платеж граждан за холодное водоснабжение | 629,30 | 830,76 | 1061,32 | 1302,42 | 1570,38 | 3224,22 | 6801,54 |

Раздел 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования Окуневское сельское поселение, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия Программы разрабатывались исходя из целевых показателей, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.

Достижение целевых показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования Окуневское сельское поселение.

Все обоснования и расчеты по Программе делались с помощью электронных моделей. Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта Исполнителями Программы. Моделирование инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимости характеристики работ, в модели так же отражены объемные показатели работ.

Приложение 2 к постановлению администрации Окуневского сельского поселения «___»__________2018г. №____

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение»

на 2018 - 2028 годы

### с. Окунево

### 2018 г.

### Содержание

|  | Введение…………………………………………………………………………………... | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы……………………………………………………………………. | 4 |
| 1. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры…… | 6 |
| 1.1 | Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения…………………… | 6 |
| 1.2 | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения………… | 8 |
| 1.3 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры ……………………………. | 14 |
| 1.4 | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения…………………………………. | 20 |
| 2. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения ………………………………………………………………………………… | 22 |
| 3. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения……………................................................... | 24 |
| 4. | Целевые индикаторы программы…………………………………………………..….. | 25 |
| 5. | Оценка эффективности мероприятий, включенныхпрограмму ……………….... | 26 |
| 6. | Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы ………………… | 28 |

Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функцийуправлениямежду органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы -улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы(далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017); Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01октября 2015 года №1050«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Устав Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области; Решение Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 года №58 «Об утверждении согласованного проекта Генерального плана Окуневского сельского поселения». |
| Заказчик Программы | Администрация Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области Местоположение: 652390,Кемеровская область, Промышленновский район, с. Окунево, ул. Центральная, д. 63 |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель ekonomikproekt.ru Местоположение факт.: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Биологическая, д. 12 |
| Цели Программы | - обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями Окуневского сельского поселения; - обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Окуневского сельского поселения |
| Задачи Программы | - обеспечение жителей Окуневского сельского поселения надежными и качественными услугами социальной сферы; - определение потребности необходимого количества объектов социальной инфраструктуры; - разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - доля детей охваченных дошкольным образованием; - доля детей охваченных школьным образованием; - удельный вес населения систематически занимающегосяфизической культурой и спортом; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в области культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Капитальный ремонтМБОУ «Окуневская СОШ»; - Капитальный ремонтМБОУ «Пьяновская ООШ»; - Капитальный ремонт, реконструкция Окуневского СДК; - Капитальный ремонт Пьяновского СДК; - Капитальный ремонт Раннинского СДК; - Капитальный ремонтпочты с. Окунево. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки Программы: 2018-2028 гг. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2018-2022 гг.; 2 этап – 2023-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 2028 годах – 12600 тыс.руб. за счет средств бюджета Промышленновского района, внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; - обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан; - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Окуневское сельское поселение входит в состав Промышленновского муниципального района Кемеровской области. Находится в центральной части района, западнее административного центра – пгт. Промышленная. На северо-востоке и востоке сельское поселение граничит с Лебедевским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Пушкинским сельским поселением, на юге, юго-западе и западе с Тарасовским сельским поселением, на северо-западе и севере с Титовским сельским поселением

Расположение населенных пунктов поселения относительно административного центра Окуневского сельского поселения с. Окунево представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  | д. Пьяново | 8 км на юго-запад от центра с. Окунёво |
|  | п. Ранний | 7км на северо-восток от центра с. Окунёво |
|  | п. 210 км | 2,5 км на запад от центра с. Окунёво |
|  | рзд. Новый Исток | 7,5 км на восток от центра с. Окунёво |

Площадь Окуневского сельского поселения составляет 22 424,29 га.

По результатам картографических замеров, земельный фонд сельского поселения составляет:

- земли сельскохозяйственного назначения – 19 701,32 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 433,99 га;

- земли лесного фонда – 1 347,96 га;

- земли водного фонда – 189,97 га;

- земли запаса – 17,87 га;

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 1,93 га;

- площадь земель населенных пунктов, входящих в состав МО – 731,25 га, в том числе:

с. Окунёво – 329,48 га;

д. Пьяново – 320,97 га;

п. Ранний – 35,83 га;

п. 210 км – 1,69 га;

рзд. Новый Исток – 43,28 га;

Анализ земельных ресурсов показал, что большая часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

Население.

Сведения о численности населения Окуневского сельского поселения, предоставленные администрацией Окуневского сельского поселения отражены в таблице 2.

Таблица 2

Численность населения Окунёвского сельского поселения

| Населенный пункт | Количество населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ВСЕГО: | 2601 | 2605 | 2583 | 2547 | 2496 | 2482 | 2467 | 2440 |

В относительно близком будущем (10-15 лет), существуют возможности для роста численности населения или хотя бы ее стабилизации за счет:

- содействия наращиванию миграции из других регионов и стран;

- размещения на территории высокотехнологичных отраслей или технологическая модернизация существующих, способствующая повышению производительности труда;

- привлечения на территорию собственной молодежи для компенсации естественной убыли жителей;

- создания социально-экономических условий для рождения, содержания и воспитания нескольких детей в семье.

Жилищный фонд.

Сведения о количестве и площади жилых помещений в населенных пунктах поселения представлены в следующей таблице:

Таблица 3

| Населенный пункт | Количество зданий (в том числе административных и жилых) | Площадь жилых помещений тыс. кв.м. | Количество жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Окунево | 486 | 28,9 | 472 |
| д. Пьяново | 300 | 14,6 | 292 |
| п. Ранний | 31 | 1,3 | 29 |
| рзд. Новый Исток | 37 | 2,0 | 37 |
| п. 210 км | 1 | 0,3 | 1 |
| ИТОГО | 855 | 47,1 | 831 |

В настоящее время часть территории сельского поселения находится в санитарно-защитных зонах промпредприятий и коммунальных объектов.

Исходя из расчетов по объемам нового жилищного строительства, основанном на прогнозном сценарии роста численности населения, в населенных пунктах сельского поселения отсутствует необходимость для резервирования земель под перспективную жилую застройку. Все мероприятия по увеличению жилых площадей возможно реализовать методом уплотнения существующей застройки, либо реконструкцией существующих жилых зданий и сооружений.

Структура экономики.

Основным видом экономической деятельности на территории является сельское хозяйство (производство зерна, мяса и молока).

На долю сельской территории приходятся 8,5% районного сбора зерна, 9 % районного производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий.

Основной объем сельскохозяйственной продукции приходится на ООО «Окуневская ферма», ООО «Окуневское молоко», ООО «Весна», КХ Копылова С.И, КХ Кугеля В.Г., КХ Подкина В.М., индивидуальные предприниматели Бритвин Г.М, Скрипникова Н.В.., Лопатина Т.Н., Рагимова О.В., Сазонова А.Н.,Рашоян М.С., Орлов В.Н., Долгов И.Д., Вайцехович Г.М., Поткин С.В., ХолдинГ. Н.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года №1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в городской и сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности Окуневского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории Окуневского сельского поселения.

В таблице 4 представлены нормативные показатели обеспеченности территории Окуневского сельского поселения объектами социальной сферы.

Таблица 4

Нормативные показатели обеспеченности территории Окуневского сельского поселения объектами социальной сферы

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Норма | Сущ. мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 на 1000 чел. | 80 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 520 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 19 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | - |
| 3 | Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 490 |
| 2 | Библиотеки | мест | 100 мест на 1000 чел. | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 300м2 торговой площади на 1000 чел | - |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | - |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс.жит.в пределах 20 минут доступности | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | - |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

В настоящее время из объектов здравоохранения в Окуневском сельском поселении размещены два учреждения:

- Окуневский ФАП, адрес с. Окунево, ул. Центральная, д. 70;

- Пьяновский ФАП, адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108.

Таблица 5

Характеристика объектов здравоохранения, обслуживающих население Окуневского сельского поселения

| Наименование учреждения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта | Состояние | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуневский ФАП | 12 | 12 | 85,1 | удовлетворительное | 2017 |
| Пьяновский ФАП | 7 | 7 | 56 | удовлетворительное | 2017 |

Для получения специализированной медицинской помощи население Окуневского сельского поселения может обращаться и в районные учреждения здравоохранения, которые находятся в пгт. Промышленная.

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Окуневского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

1. Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

2.Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;

3.Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

4. Кратное снижение показателей смертности;

5. Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

На территории поселения имеется 2 учреждения дошкольного образования, 2 общеобразовательных учреждения:

- МБОУ «Окуневская СОШ», адрес с. Окунево, ул. Садовая, д. 10;

- МБОУ «Пьяновская ООШ», адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 108;

- МБДОУ «Окуневский детский сад УМКА», адрес с. Окунево, пер. Почтовый, д. 12;

- МБДОУ Пьяновский д/сад, адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 108а.

Данные о системе образования Окуневского сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование учреждения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта | Состояние | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Окуневская СОШ» | 400 | 400 | 3000 | удовлетвори-тельное | 01.08.2017 |
| МБОУ «Пьяновская ООШ» | 120 | 86 | 1142,1 | удовлетвори-тельное | 01.08.2017 |
| МБДОУ «Окуневский детский сад УМКА» | 40 | 40 | 626,2 | удовлетвори-тельное | 30.07.2017 |
| МБДОУ Пьяновский д/сад | 40 | 32 | 488,9 | удовлетвори-тельное | 01.07.2017 |

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования. Население поселения может использовать возможности получения образования в образовательных учреждениях пгт. Промышленная.

Кроме того, на территории с. Окунево расположено Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей),Окунёвский детский дом «Мечта». МКОУ Окунёвский детский дом «Мечта» был открыт 19 сентября 1997г.Детский дом расположен в центре села, недалеко от реки Тарсьма по адресу с. Окунево, пер. Почтовый, д. 12.

Таблица 7

Характеристика Окуневского д/дома «Мечта»

| Наименование учреждения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта | Состояние | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуневский д/дом «Мечта» | 48 | 61 | 1163,9 | удовлетвори-тельное | Июль 2017 |

Основными целями Учреждения являются:

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот;

- создание в Учреждении безопасных, приближенных к семейным условий проживания и воспитания;

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников

Для достижения целей, Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов детей;

- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;

- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальнаяи иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;

- организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- восстановлению нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судахит.д.

Обучение воспитанников Учреждения и получение ими общего (начального общего, основного общего, среднего общего) образования организуется на базе муниципальных образовательных учреждений Промышленновского района и Кемеровской области.

Культура

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Окуневское сельское поселение, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Окуневское сельское поселение.

В Окуневском сельском поселении размещено 3 объекта культуры:

- Окуневский сельский Дом культуры, 652390, с. Окунево, ул. Центральная, 77

- Пьяновский сельский Дом культуры, 652392, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 116

- Раннинский сельский клуб, 652390, п. Ранний, ул. Центральная, 1а.

Таблица 8

| Наименование учреждения | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость | Площадь объекта | Состояние | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуневский СДК | 150 | 150 | 463,1 | удовлетвори- тельное | 2017 |
| ПьяновскийСДК | 300 | 250 | 838,5 | удовлетвори- тельное | 2016 |
| РаннинскийСДК | 40 | 15 | 130,4 | удовлетвори- тельное | 2017 |

Кроме того, на территории Окуневского сельского поселения находится 2 мемориальных объекта местного значения:

1. Памятник «Погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 д. Пьяново».

Находится в д. Пьяново на территории сельского клуба (ул. Коммунистическая, 116);

2. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Находится в с. Окунёво на территории сельского клуба (ул. Центральная, 77).

Физическая культура и спорт

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании «Окуневское сельское поселение» производится с детьми дошкольного и школьного возраста в детских садах и школах в с. Окунево и д. Пьяново. В паспорте поселения и в статистических данных Росгосстата РФ отсутствуют сведения о наличии спортивных сооружений на территории поселения.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Демографический прогноз

Базовый прогноз численности населения Окуневского сельского поселения произведен методом экстраполяции по среднему темпу роста и разработан на основании данных по численности населения, представленной Администрацией Окунёвского сельского поселения, согласно которому численность населения на 2017 года составила 2440 человек.

Таблица 9

Прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения

| Показатель | Количество населения, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Население, чел. | 2450 | 2460 | 2470 | 2479 | 2489 | 2548 |
| Территория, тыс. кв. м | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 |
| Плотность населения, чел./кв. м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

Таким образом, при регулярном миграционном притоке населения, связанном с перспективным освоением территории поселения, созданием новых рабочих мест, численность населения к концу расчетного срока Программы (2028 г.) может составить до 2548 человек. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при правильной экономической и демографической политике в регионе.

Жилищное строительство

В таблице 10 приведены данные по объемам жилищного строительства по населенным пунктам, в которых на расчетный срок имеется необходимость в новом строительстве.

Таблица 10

| Населенный пункт | Средняя жилищная обеспечен-ность, м2 | Существующий жилищный фонд, м2 | Сохраняемый жилищный фонд, м2 | Объем нового жилищного строительства, м2 | Итого потребный жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 25 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 |
| с. Окунево | 25 | 28900 | 28900 | 200 | 29100 |
| д. Пьяново | 25 | 14600 | 14600 | 225 | 14825 |
| п. Ранний | 25 | 1300 | 1300 | 200 | 1500 |
| Всего | 25 | 46800 | 46800 | 725 | 47525 |

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

•	соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

•	регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

•	соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

•	организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 11

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в Окуневском сельском поселении

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 81 | 80 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 521 | 520 | 1 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 65 | 19 | 46 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 602 | 490 | 112 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 787 | - | 787 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 105 | - | 105 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 |

Таблица 12

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в с. Окунево

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 40 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 400 | 400 | - |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 38 | 12 | 26 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 368 | 150 | 218 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 436 | - | 436 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 58 | - | 58 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 |

Таблица 13

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в рзд. Новый Исток

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | - | - | - |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 2 | - | 2 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 24 | - | 24 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 36 | - | 36 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 5 | - | 5 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Таблица 14

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в д. Пьяново

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 40 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 120 | 120 | - |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 192 | 250 | 0 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 288 | - | 288 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 38 | - | 38 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Таблица 15

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в п. Ранний

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1 | 0 | 1 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 18 | 40 | 0 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 27 | - | 27 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 4 | - | 4 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Задачей Программы является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Проектные решения:

−	реконструкция Окуневского сельского дома культуры в с. Окунево с увеличением количества мест до 200 ед.

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на период до 2028 года реализуется в соответствии с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства.

Нормативно-правовая база Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года «124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 года №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».

Нормативно-правовая база Кемеровской области

- Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании»;

- Закон Кемеровской области от 30 ноября 2000 года №98-ОЗ «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 25 апреля 2008 года №30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);

- Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 года №98-ОЗ «О градостроительной деятельности»;

- Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 года №458 (ред. 24.04.2017) «Об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ (ред. от 06.07.2017) «О статусе и границах муниципальных образований»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (ред. от 16.02.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»

Нормативно-правовая база Окуневского сельского поселения

- Решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района от 20.08.2015 г. №163 «Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный район»;

- Устав Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области;

- Решение Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 года №58 «Об утверждении согласованного проекта Генерального плана Окуневского сельского поселения»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 № 65(в ред. решений от 24.09.2013 № 91, от 25.11.2015 № 17, от 26.11.2016 № 45, от 25.08.2017 № 70).

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры относится к полномочиям местного самоуправления, т.е. к полномочиям администрации Окуневского сельского поселения. Исключение составляют объекты здравоохранения. Это связано с передачей полномочий в сфере здравоохранения Коллегии администрации Кемеровской области. Таким образом, развитие основных объектов здравоохранения находится в ведении Коллегии администрации Кемеровской области. Генеральный план Окуневского сельского поселения учитывает все потребности в объектах здравоохранения регионального и местного значения, поэтому передача полномочий не влияет на планы развития здравоохранения поселения. Функционирование объектов здравоохранения будет зависеть от финансирования мероприятий, направленных на развитие здравоохранения.

Таким образом, нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития объектов социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения, на данном этапе, удовлетворяет требованиям обеспеченности. Для большинства объектов, предусмотренных Программой, утверждена необходимая градостроительная документация позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфраструктуры.

Реализация некоторых мероприятий Программы потребует внесения изменений в документацию по планировке территории. Предложения по внесению изменений в документацию по планировке территории представлены в разделе «Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы».

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане Окуневского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования сельского поселения, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей сельского поселения, обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на 2018-2028 годы, требуется для утверждения перечня нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения представлен в таблице 16.

Таблица 16

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Образование Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования, обеспечение общедоступного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Окуневская СОШ» | 1.ремонт крыльца у спортивного зала 2. ремонтзабора3.провести уличное освещение 4.заменить пол на цокольном этаже 5.отремонтировать отмостку | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ «Пьяновская ООШ» | Частичная замена ограждения, ремонт отмостки, замена кровли, ремонт отопления, строительство спортивной площадки | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
| - Культура Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, находящиеся в Окуневском сельском поселении, сохранения и популяризация объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Окуневский СДК | 1. капитальный ремонт сцены, замена отопительного котла, частичный ремонт крыши. 2. реконструкция сельского дома культуры с увеличением количества мест до 200 ед.* | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Пьяновский СДК | Капитальный ремонт крыши, цоколя, отмостки, замена электропроводки, 2-х аварийных выходов, 3-х аварийных | ед. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Раннинский СДК | Замена окон, дверей, кровли, крыльцо |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - Объекты сферы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Почта с. Окунево | Внутренний и наружный ремонт | ед. |  |  |  |  | 1 |  |

*мероприятие генерального плана.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Таблица 17

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту объектов социальной инфраструктуры

Окуневского сельского поселения

| № п/п | Наименование задачи | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |  |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонтМБОУ «Окуневская СОШ» | Бюджет Промышленновского района, внебюджетные источники |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| 2 | Капитальный ремонтМБОУ «Пьяновская ООШ» | БюджетПромышленновского района, внебюджетные источники |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
| 2. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция Окуневского СДК | БюджетПромышленновского района,внебюджетные источники |  |  | 1500 |  |  | 5000 | 6500 |
| 4 | Капитальный ремонт Пьяновского СДК | БюджетПромышленновского района,внебюджетные источники |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| 5 | Капитальный ремонт РаннинскогоСДК | БюджетПромышленновского района,внебюджетные источники |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| 3.Объекты сферы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт почты с. Окунево | БюджетПромышленновского района |  |  |  |  | 300 |  | 300 |
|  | Всего, по Программе |  | 0 | 3200 | 1500 | 2600 | 300 | 5000 | 12600 |

4. Целевые индикаторы программы

Таблица 18

Целевые индикаторы Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| 2 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | ед. | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 521 |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях | посещений в смену | 19 | 23 | 26 | 31 | 35 | 65 |
| 5 | Количество станций скорой помощи | автомоб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество аптек | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество домов культуры | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Количество зрительных мест в домах культуры | ед. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 602 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями культурно типа) в соответствии с нормативной обеспеченностью | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 451 | 470 | 500 | 520 | 540 | 650 |
| 11 | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 10,5 | 16 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| 13 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Окуневского сельского поселения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и молодежной политики, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области;

- удовлетворение потребности населения Окуневского сельского поселенияв получении образовательных услуг;

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

- создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни населения;

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета сельского округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

-неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского округа, ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения, являются:

- Приведение Генерального плана Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области, а также смежной муниципальной нормативно-правовой документации, содержащей показатели социально-экономического развития, в соответствии с утвержденной программой комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на период до 2028 года включительно;

- Внесение изменений в Генеральный план Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных территорий;

- Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

Для информационного обеспечения реализации Программы планируется ее размещение на официальном интернет-портале Окуневского сельского поселения.

Приложение 3 к постановлению администрации Окуневского сельского поселения «___»__________2018г. №____

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение»

на 2018 - 2028 годы

### с. Окунево

### 2018 г.

Содержание

| 1. | Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы……………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения …………………………… | 5 |
| 2.1 | Анализ положения Окуневского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации…….………………………………………………..…….... | 5 |
| 2.2 | Социально-экономическая характеристика Окуневского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса……….…. | 6 |
| 2.3 | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта………………………………………… | 8 |
| 2.4 | Характеристика сети дорог Окуневского сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог………………………………………………………………...…. | 10 |
| 2.5 | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Окуневском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)…………………………………………………….…..... | 12 |
| 2.6 | Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока……………………………………………..… | 12 |
| 2.7 | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения….…. | 13 |
| 2.8 | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств…………… | 13 |
| 2.9 | Анализ уровня безопасности дорожного движения…………………………….. | 14 |
| 2.10 | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения…………………… | 15 |
| 2.11 | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения ………………………………………………………….……………...….. | 15 |
| 2.12 | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения | 16 |
| 2.13 | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры……………..…….. | 18 |
| 3 | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Окуневского сельского поселения …………….………………………………………………..…. | 20 |
| 3.1 | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Окуневского сельского поселения …………………………………………………. | 20 |
| 3.2 | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Окуневского сельского поселения……………….. | 22 |
| 3.3 | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта……………………………………………………………………….…. | 23 |
| 3.4 | Прогноз развития дорожной сети Окуневского сельского поселения………… | 23 |
| 3.5 | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения……..... | 24 |
| 3.6 | Прогноз показателей безопасности дорожного движения………………….… | 25 |
| 3.7 | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения………………………………………... | 25 |
| 4 | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта…………………………………………………………......… | 26 |
| 5 | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры……………………………………………………………...…….. | 29 |
| 5.1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта………………………………………………………………………….. | 29 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов……………………………………………….... | 29 |
| 5.3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства……………………………………………………………………….. | 29 |
| 5.4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения………………………………………………………………………... | 30 |
| 5.5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб…... | 30 |
| 5.6 | Мероприятия по развитию сети дорог…………………………………………... | 30 |
| 6 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры……………...… | 33 |
| 6.1 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков……………….………. | 33 |
| 6.2 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем……………………………………………………………………………….. | 33 |
| 6.3 | Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения………………………………………... | 34 |
| 6.4 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения…………………………………………………………………………..… | 35 |
| 7 | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………..…. | 36 |
| 8 | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры…………………………………………………. | 38 |
| 9 | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Окуневского сельского поселения ……………………………………………………………….... | 40 |

1. Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Окуневское сельское поселение» на 2018 - 2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017); - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области - Решение Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 года №58 «Об утверждении согласованного проекта Генерального плана Окуневского сельского поселения». |
| Заказчик Программы | Администрация Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области Местоположение: 652390, Кемеровская область, Промышленновский район, с. Окунево, ул. Центральная, д. 63 |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель ekonomikproekt.ru Местоположение факт.: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Биологическая, д. 12 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы муниципального образования «Окуневское сельское поселение», повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Окуневское сельское поселение»; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры поселения | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 70 % до 20 %; - количество ДТП произошедших на территории поселения не более 1 случая в год; - снижение количества выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспортных средств на 15 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2028 годы, в 2 этапа: 1 этап – 2018-2022 г.; 2 этап – 2023-2028 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении; - текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении; - содержание сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении; - ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Для финансирования Программы планируется привлечение средств бюджета Окуневского сельского поселения: • 2018 год – 727,0 тыс. рублей; • 2019 год – 872,0 тыс. рублей; • 2020 год – 950,0 тыс. рублей; • 2021 год – 1020,0 тыс. рублей; • 2022 год – 1175,0 тыс. рублей; • 2023 –2028 годы – 2605,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 7349,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

2.1 Анализ положения Окуневского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Окунёвское сельское поселение входит в состав Промышленновского муниципального района Кемеровской области. Находится в центральной части района, западнее административного центра – пгт. Промышленная. На северо-востоке и востоке сельское поселение граничит с Лебедевским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Пушкинским сельским поселением, на юге, юго-западе и западе с Тарасовским сельским поселением, на северо-западе и севере с Титовским сельским поселением

Расположение населенных пунктов поселения относительно административного центра Окунёвского сельского поселения с. Окунёво представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  | д. Пьяново | 8 км на юго-запад от центра с. Окунёво |
|  | п. Ранний | 7км на северо-восток от центра с. Окунёво |
|  | п. 210 км | 2,5 км на запад от центра с. Окунёво |
|  | рзд. Новый Исток | 7,5 км на восток от центра с. Окунёво |

Площадь Окунёвского сельского поселения составляет 22 424,29 га.

По результатам картографических замеров, земельный фонд сельского поселения составляет:

- земли сельскохозяйственного назначения – 19 701,32 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 433,99 га;

- земли лесного фонда – 1 347,96 га;

- земли водного фонда – 189,97 га;

- земли запаса – 17,87 га;

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 1,93 га;

- площадь земель населенных пунктов, входящих в состав МО – 731,25 га, в том числе:

с. Окунёво – 329,48 га;

д. Пьяново – 320,97 га;

п. Ранний – 35,83 га;

п. 210 км – 1,69 га;

рзд. Новый Исток – 43,28 га;

Анализ земельных ресурсов показал, что большая часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

2.2 Социально-экономическая характеристика Окуневского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население.

Сведения о численности населения Окунёвского сельского поселения, предоставленные администрацией Окунёвского сельского поселения отражены в таблице ниже.

Таблица 2

Численность населения Окунёвского сельского поселения

| Населенный пункт | Количество населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ВСЕГО: | 2601 | 2605 | 2583 | 2547 | 2496 | 2482 | 2467 | 2440 |

В относительно близком будущем (10-15 лет), существуют возможности для роста численности населения или хотя бы ее стабилизации за счет:

- содействия наращиванию миграции из других регионов и стран;

- размещения на территории высокотехнологичных отраслей или технологическая модернизация существующих, способствующая повышению производительности труда;

- привлечения на территорию собственной молодежи для компенсации естественной убыли жителей;

- создания социально-экономических условий для рождения, содержания и воспитания нескольких детей в семье.

Жилищный фонд.

Сведения о количестве и площади жилых помещений в населенных пунктах поселения представлены в следующей таблице:

Таблица 3

| Населенный пункт | Количество зданий (в том числе административных и жилых) | Площадь жилых помещений тыс. кв.м. | Количество жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Окунево | 486 | 28,9 | 472 |
| д. Пьяново | 300 | 14,6 | 292 |
| п. Ранний | 31 | 1,3 | 29 |
| рзд. Новый Исток | 37 | 2,0 | 37 |
| п. 210 км | 1 | 0,3 | 1 |
| ИТОГО | 855 | 47,1 | 831 |

В настоящее время часть территории сельского поселения находится в санитарно-защитных зонах промпредприятий и коммунальных объектов.

Исходя из расчетов по объемам нового жилищного строительства, основанном на прогнозном сценарии роста численности населения, в населенных пунктах сельского поселения отсутствует необходимость для резервирования земель под перспективную жилую застройку. Все мероприятия по увеличению жилых площадей возможно реализовать методом уплотнения существующей застройки, либо реконструкцией существующих жилых зданий и сооружений.

Структура экономики.

Основным видом экономической деятельности на территории является сельское хозяйство (производство зерна, мяса и молока).

На долю сельской территории приходятся 8,5% районного сбора зерна, 9 % районного производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий.

Основной объем сельскохозяйственной продукции приходится на ООО «Окуневская ферма», ООО «Окуневское молоко», ООО «Весна», КХ Копылова С.И, КХ Кугеля В.Г., КХ Подкина В.М., индивидуальные предприниматели Бритвин Г.М, Скрипникова Н.В.., Лопатина Т.Н., Рагимова О.В., Сазонова А.Н.,Рашоян М.С., Орлов В.Н., Долгов И.Д., Вайцехович Г.М., Подкин С.В., ХолдинГ. Н.

На территории поселения работает АЗС ООО «Ойл-Маркет».

Социальная сфера.

Окунёвское сельское поселение имеет социальную инфраструктуру, обеспечивающую основные потребности населения.

Учреждения здравоохранения представлены тремя ФАПами. Для получения специализированной медицинской помощи население Окунёвского сельского поселения может обращаться и в районные учреждения здравоохранения, которые находятся в пгт. Промышленная.

На территории поселения имеется детский дом «Мечта», 2 учреждения дошкольного образования и 2 общеобразовательных учреждения:

- МБОУ «Окуневская СОШ», с. Окунево, ул. Садовая, 10

- МБОУ «Пьяновская ООШ», д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108

- МБДОУ «Окуневский д/с «Умка», с. Окунево, пер. Почтовый, 12

- МБОУ «Пьяновская ООШ» (детский сад), д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108а.

В Окунёвском сельском поселении размещено 3 библиотеки и 3 сельских Дома культуры:

- Окуневский сельский Дом культуры, с. Окунево, ул. Центральная, 77

- Пьяновский сельский Дом культуры, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 116

- Раннинский сельский клуб, п. Ранний, ул. Центральная, 1а.

Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании «Окунёвскоесельское поселение» производится с детьми дошкольного и школьного возраста в детских садах и школах в с. Окунёво и д. Пьяново.

В селах Пьяново и Окунево работают почтовые отделения и отделения Сберегательного банка РФ.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

На перспективу предполагается рост экономического развития поселения и повышение жизненного уровня в Окуневском сельском поселении, в связи с чем может наблюдаться рост мобильности и подвижности населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие поселения. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения.

Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и в городах составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура городского транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров их характеризующих) − транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса.

Муниципальное образование Окуневское сельское поселение характеризуется достаточно стабильным и высоким уровнем транспортного спроса. Этому способствует планомерное развитие транспортной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть удовлетворяет основным потребностям населения, что приводит к достаточно высокому уровню автомобилизации. Градостроительная политика направленна на соблюдение уровня доступности социально-значимых объектов для населения. Пешеходное движение организованно по существующим тротуарам, маршруты общественного транспорта организованны в соответствии с социальными потребностями населения. Рост пассажирооборота общественного транспорта свидетельствует о его высокой социальной значимости и необходимости дальнейшего развития. На срок действия Программы планируется стабильный рост транспортного спроса.

Тем самым, основными задачами по совершенствованию транспортной системы населенных пунктов Окуневского сельского поселения являются:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон каждого населенного пункта между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Решение этих задач позволит обеспечить бесперебойное и круглогодичное сообщение населенных пунктов Окуневского сельского поселения между собой, с районным центром, а также с соседними муниципальными образованиями.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов и обеспечение доступности услуг социальной сферы.

Транспортная инфраструктура Окунёвского сельского поселения представлена сетью сельских дорог, автодорог местного значения, сетью маршрутов общественного транспорта.

Воздушные перевозки не осуществляются.

Водного транспорта на территории поселения нет.

На территории Окуневского сельского поселения пассажироперевозки железнодорожным транспортом не осуществляются (однако по территории поселения проходит железнодорожная ветка).

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживаниянаселения,безкоторогоневозможнонормальноефункционирование общества.Онпризван удовлетворять потребностинаселениявпередвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус. Автодороги с регулярным автобусным движением имеют асфальтобетонное покрытие. Все населенные пункты поселения связаны с районным центром пгт. Промышленная автобусным сообщением.

В Окуневском сельскомпоселениинаблюдаетсяизменениеинтенсивности пассажиропотокавзависимостиотвременигода.Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится к поездкам на дачные участки, в рекреационные места отдыха.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Окуневского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек изатратвременина перевозки.

Основные показатели автомобильных дорог Окуневского сельского поселения в соответствии с статистическими данными Росгосстата РФ представлены в таблице 4.

Таблица 4

Основные показатели автомобильных дорог Окуневского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года |  |  |
| всего | километр | 31.6 |
| с твердым покрытием | километр | 23.9 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 12 |
| Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |
| Всего | единица | 1 |
| Многотопливные заправочные станции (МТЗС) | единица | 1 |
| Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | единица | 0 |
| Автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) | единица | 0 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров | километр | 31.6 |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр | 17.2 |

2.4 Характеристика сети дорог Окуневского сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 5 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное покрытие.

Таблица 5

Перечень и характеристика дорог местного значения

| №№ пп | Населенный пункт | Название улиц | Протяженность дорог | Покрытие дороги | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Окунево |  | 16512 |  |  |
| 1.1 |  | ул. Центральная | 3456 | Асфальто- щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.1 |
| 1.2 |  | ул. Молодежная | 830 | Асфальто-щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.2 |
| 1.3 |  | ул. Колхозная | 730 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.3 |
| 1.4 |  | ул. Зеленая | 601 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.4 |
| 1.5 |  | ул. Садовая | 524 | Асфальт | 32 625 424 ОП МП 101-1.5 |
| 1.6 |  | ул. Степная | 715 | Щебеночно-Земляное | 32 625 424 ОП МП 101-1.6 |
| 1.7 |  | ул. 1-я Урожайная | 435 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.7 |
| 1.8 |  | ул. 2-я Урожайная | 617 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.8 |
| 1.9 |  | ул. Вокзальная | 697 | Щебеночно-земляная | 32 625 424 ОП МП 101-1.9 |
| 1.10 |  | ул. Станционная | 1401 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.10 |
| 1.11 |  | Ул. Сибирская | 1864 | щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.11 |
| 1.12 |  | ул. Береговая | 592 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.12 |
| 1.13 |  | пер. Центральный | 155 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.13 |
| 1.14 |  | пер. Механический | 1544 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.14 |
| 1.15 |  | пер. Кооперативный | 510 | Асфальто-щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.15 |
| 1.16 |  | пер. Почтовый | 649 | Асфальт | 32 625 424 ОП МП 101-1.16 |
| 1.17 |  | пер. Сибирский | 346 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.17 |
| 1.18 |  | пер. Вокзальный | 357 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.18 |
| 1.19 |  | пер. Мелиоративный | 208 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.19 |
| 1.20 |  | пер. Луговой | 281 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.20 |
| 1.21 |  | До площадкиТБО |  | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 101-1.21 |
| 2 | д. Пьяново |  | 10074 |  |  |
| 2.1 |  | ул.Коммунистиче-ская | 7239 | Асфальто-щебеночное | 32 625 424 ОП МП 111-2.1 |
| 2.2 |  | ул. Кузбасская | 941 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 111-2.2 |
| 2.3 |  | ул. Молодежная | 674 | Щебеночное | 32 625 424 ОП МП 111-2.3 |
| 2.4 |  | ул. Алтайская | 283 | Земляное | 32 625 424 ОП МП 111-2.4 |
| 2.5 |  | ул. Береговая | 937 | Земляное | 32 625 424 ОП МП 111-2.5 |
| 3 | п.Ранний |  | 1431 |  |  |
| 3.1 |  | ул. Центральная | 1431 | Щебеночно-земляное | 32 625 424 ОП МП 116-3.1 |
| 4. | Р-д. Новый Исток |  | 2023 |  |  |
| 4.1 |  | ул. Молодежная | 1620 | Асфальто-щебеночное | 32 625 424 ОП МП 106-4.1 |
| 4.2 |  | ул. Железнодорожная | 403 | земляное | 32 625 424 ОП МП 106-4.2 |
| 5. | Оп. 210 км |  | 1529 |  |  |
| 5.1 |  | от с.Окунево до оп.210 221022102010 | 1529 | земляное | 32 625 424 ОП МП 121-5.1 |
|  | Итого, по поселению |  | 31569 |  |  |

Скорость движения на дорогах Окуневского сельского поселения составляет 40-60 км/час.

В соответствии с представленными данными ОГИБДД Отдела МВД России по Промышленновскому району (исх. письмо №3873 от 22.05.2018 г.) участки дорог с перегруженным дорожным движением на улично-дорожной сети Окуневского сельского поселения не выявлено.

На улично-дорожной сети Окуневского сельского поселения в настоящий момент имеются повреждения дорожного покрытия:

- ул. Коммунистическая в д. Пьяново;

- ул. Центральная в п.Ранний;

- ул. Центральная и пер. Механический в с. Окунево.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования транспортной системы, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и межмуниципальных транспортных путей.

Несмотря на то, что администрация Окуневского сельского поселения в последние годы уделяет большое внимание развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры, улучшению качества их содержания, проблема недостаточности финансирования остается одной из основных проблем дорожного хозяйства. В условиях недостаточного финансирования дорожная инфраструктура неуклонно разрушается и теряет свои технико-эксплуатационные качества, что влечет ускоренное разрушение как самих элементов автомобильной дороги, так и автотранспортных средств, обуславливает повышение издержек пользователей автодорог.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Для эффективного решения проблем транспортной инфраструктуры необходимо продолжение системной реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной сети в соответствии с социально-экономическими и градостроительными темпами развития муниципального образования и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Окуневском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием ГПКО «Промышленновское ПАТП». По территории поселения проходят следующие автобусные маршруты:

- п.г.т. Промышленная – с. Тарасово,

- п.г.т. Промышленная – п.Ранний – с. Окунево – с.Титово – рзд. Новый Исток,

- п.г.т. Промышленная – с. Окунево – Падунка.

Общественный транспорт представлен автобусами класса ПАЗ и Ikarus.

В связи с тем, что по территории Окуневского сельского поселения проходят только транзитные маршруты общественного транспорта, сведения о пассажиропотоке отсутствуют.

Общественный пассажирский транспорт играет существенную роль в экономике Окуневского сельского поселения, так как именно маршрутный транспорт является основным способом перемещения пассажиров, где наблюдается высокий спрос пассажиропотока.

В связи с повышением уровня автомобилизации и увеличением подвижности населения на фоне недостаточных темпов развития улично-дорожной сети, очень остро стоит проблема оптимизации пассажирских перевозок, направленных на снижение временных или денежных затрат на осуществление поездки. Иными словами – необходимо максимально удовлетворить спрос пассажиропотока на любые виды перемещения.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории Окуневского сельского поселения тротуары и пешеходные дорожки обустроены возле всех образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских садов. Дорожные знаки «Пешеходный переход» на желтом люминесцентном фоне и светофоры Т-7 установлены вблизи учреждений образования, культуры, местах общего пользования. В наличии уличное освещение, искусственныенеровности. В весенне-летний период на проезжей части наносится дорожная разметка «Пешеходный переход» с чередованием белого и желтого цветов.

Таблица 6

Характеристика пешеходного передвижения в с. Окунево

| Наименование улицы | Тип покрытия | Длина (п.м) | Примечание (состояние удовлетворительно, неудовлетворительно) |
| --- | --- | --- | --- |
| пер.Кооперативный- пер. Механический | Асфальт | 450 | удовлетворительно |
| ул. Центральная 62-58 | Дерево | 200 | удовлетворительно |
| Итого |  | 650 |  |

Пешеходное движение в д. Пьяново, п. Ранний, рзд. Новый Исток, п. 210 км осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с низким уровнем обеспеченности пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Необходимо также отметить, что по заданию администрации Окуневского сельского поселения был разработан Проект организации дорожного движения, уточнены схема размещения дорожных знаков и разметка, что позволило создать достаточно комфортные условия для организации пешеходного движения.

На сегодняшний день велотранспортная инфраструктура развита слабо. Движение велосипедистов неупорядоченно, отсутствуют велодорожки. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования. Это ведет к возникновению конфликтных ситуаций между велосипедистами и другими участниками дорожного движения, снижению безопасности передвижения пешеходов и повышению нагрузки на улично-дорожную сеть.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Важным фактором, влияющим на состояние сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта является организация движения грузовых транспортных средств. Движение грузовых транспортных средств на территории Окуневского сельского поселения организовано элементами обустройства автомобильных дорог, искусственными и дорожными сооружениями, устроенными в соответствии с правилами дорожного движения.

Движение разрешено по всем улицам поселения кроме ул. Центральная от дома №76 до №58 в с. Окунево. Это создает условия для повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышает нагрузку на дорожно–транспортную сеть и уровень аварийности.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняются в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным Администрацией Окуневского сельского поселения с подрядной организацией, победившей в аукционе (в соответствии действующим законодательством).

В настоящее время ООО «Дорсервис» обслуживает дороги местного значения Окуневского сельского поселения. Предприятие располагает необходимой базой, квалифицированными кадрами, опытом работы в данной сфере.В зимнее время осуществляется чистка дорог от снега, в летнее - грейдирование дорог грейдером. Окашивание обочин производит МТЗ-82.

ООО «Сократ» обслуживает дороги областного значения проходящие по территории поселения: Промышленная – рзд. Новый Исток - с. Окунево – п. Ранний – д. Пьяново. В зимний период производится очистка дороги от снега, в летний - окашивание обочин, нанесение разметки, задействованы грейдера и МТЗ-82, ЮМЗ-6.

Основная цель проводимых работ является - обеспечение в период действия муниципального контракта соответствующего уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Постановлением Администрации Окуневского сельского поселения от 05.02.2016 г. №16 об утверждении «Порядка содержания автомобильных дорог местного значения Окуневского сельского поселения», а также снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились неудовлетворительные дорожные условия.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

В целом, работы, проводимые дорожными службами на территории Окуневского сельского поселения можно охарактеризовать высокой оценкой.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения. Для эффективного решения данной проблемы необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, необходимо оборудовать улично-дорожную сеть современными средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Необходимо рассмотреть характерные факторы, неблагоприятно влияющие на отгружающую среду здоровье населения.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный и транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

Развитие транспортного комплекса Окуневского сельского поселения на расчётный срок до 2028г. предполагает главной целью обеспечение жителям и гостям комфортных и рациональных передвижений по поселению для удовлетворения трудовых, бытовых и социально-культурных нужд.

Транспортная инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при условии соблюдения требований к комфортности городской среды, экологичности, соблюдения условий для безопасного движения, создании среды, доступной маломобильным группам населения, сохранении культурного наследия.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- повышение качества транспортных услуг, улучшение условий и безопасности всех участников дорожного движения;

- улучшения качества жизни горожан за счет повышения транспортной доступности, снижения времени передвижения на общественном и личном транспорте, повышения уровня информирования всех участников движения, снижения транспортной усталости горожан;

- уменьшения вредного воздействия транспорта на окружающую среду вследствие более эффективной организации транспортных потоков.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 31.12.2017);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 26.07.2017);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (ред. от 20.12.2017);

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.12.2017);

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (ред. от 13.02.2018);

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Схема территориального планирования Промышленновского района Кемеровской области;

- Генеральный план Окуневского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области;

- Правила землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 29.12.2017 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 31.12.2017 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Окуневского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2028 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2028 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Окуневского сельского поселения.

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов всех населенных пунктов Окуневского сельского поселения, обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры, создание безопасных условий движения по улично-дорожной сети на территории Окуневского сельского поселения было выделено финансирование из дорожного фонда на содержание и ремонт улично – дорожной сети (в соответствии с статистическими данными Росгосстата РФ). Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7

Объемы финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично–дорожной ети

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | тыс. руб. | 263.0 | 675.6 | 849.5 | 825.3 | 1111.8 |

Для эффективного решения проблем транспортной инфраструктуры необходимо продолжение системной реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной сети в соответствии с социально-экономическими и градостроительными темпами развития муниципального образования и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства Окуневского сельского поселения, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Окуневского сельского поселения

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Окуневского сельского поселения

Демографический прогноз.

Базовый прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения произведен методом экстраполяции по среднему темпу роста и разработан на основании данных по численности населения, представленной Администрацией Окунёвского сельского поселения, согласно которому численность населения на 2017 года составила 2440 человек.

Таблица 8

Прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения

| Показатель | Количество населения, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Население, чел. | 2450 | 2460 | 2470 | 2479 | 2489 | 2548 |
| Территория, тыс. кв. м | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 | 7295,5 |
| Плотность населения, чел./кв. м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |

Таким образом, при регулярном миграционном притоке населения, связанном с перспективным освоением территории поселения, созданием новых рабочих мест, численность населения к концу расчетного срока Программы (2028 г.) может составить до 2548 человек. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при правильной экономической и демографической политике в регионе.

Жилищное строительство.

В таблице 9 приведены данные по объемам жилищного строительства по населенным пунктам, в которых на расчетный срок имеется необходимость в новом строительстве.

Таблица 9

| Населенный пункт | Средняя жилищная обеспечен-ность, м2 | Существующий жилищный фонд, м2 | Сохраняемый жилищный фонд, м2 | Объем нового жилищного строительства, м2 | Итого потребный жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рзд. Новый Исток | 25 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 |
| с. Окунево | 25 | 28900 | 28900 | 200 | 29100 |
| д. Пьяново | 25 | 14600 | 14600 | 225 | 14825 |
| п. Ранний | 25 | 1300 | 1300 | 200 | 1500 |
| Всего | 25 | 46800 | 46800 | 725 | 47525 |

Социальная инфраструктура

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 10

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания в Окунёвском сельском поселении

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 81 | 80 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 521 | 520 | 1 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 65 | 19 | 46 |
| 2 | Станции скорой помощи | автомоб. | - | - | - |
| 3 | Аптеки | объект | - | - | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест | 602 | 150 | 452 |
| 2 | Библиотеки | мест | - | - | - |
| IV Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 787 | - | 787 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | - | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 105 | - | 105 |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | - | - |
| 2 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |
| 3 | Пожарные депо | автомашин | - | - | - |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | - | - | - |
| 4 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Развитие экономической базы

В связи с развитием углебывающей отрасли, проектом предусмотрено установление существующих зон добывающей промышленности, а также зоны перспективного освоения горных работ (добычи угля) открытым способом, в границах лицензионных участков горного отвода ООО «Разрез Истокский».

Также генеральным планом предлагается упразднение населенного пункта п. 210 км, в связи с отсутствием на его территории в течении длительного времени каких-либо признаков жизнедеятельности, постоянного населения и перспектив дальнейшего существования и развития.

Проектные решения генерального плана направлены на создание условий для реализации следующих приоритетных стратегических направлений федерального, регионального и местного уровня:

- преодоление демографического спада в сельской местности;

- снижение уровня безработицы, приближение рабочих мест к местам проживания населения;

- обеспечение условий для реализации стратегических приоритетов по развитию экономического потенциала территории с созданием новых рабочих мест;

- повышение доступности и уровня обеспеченности населения жильем, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, стимулирование строительства недорогого социального жилья, строительства служебного жилья для работников предприятий;

- улучшение качества среды проживания;

- реализация приоритетных направлений региональной политики, в том числе: стимулирование развития малого предпринимательства, развития жилищного строительства (реализация государственных программ в сфере жилищной политики);

- создание условий для реализации мероприятий в составе документов территориального планирования регионального и федерального уровней.

Реализация предложений генерального плана окажет положительное влияние на эффективность реализации полномочий местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе: создание условий для жилищного строительства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение условий для развития на территории муниципального образования объектов обслуживания населения (с учетом обеспечения благоприятной пешеходной доступности) и другие.

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Окуневского сельского поселения

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного, межмуниципального, регионального значения. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в поселениина сегодняшний день проходят по дорогам регионального значения.В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Окуневского сельского поселения не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. В связи с наличием предприятий угольной промышленности, строительства, промышленности на территории поселения, интенсивность грузового транспорта увеличится незначительно, и на расчетный срок коснется автомобильных дорог регионального значения.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. В границах Окуневского сельского поселения преобладающим останется автомобильный транспорт и автобусное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Основными задачами на перспективу в части развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта являются:

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

- развитие сети внешних автомобильных дорог;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- совершенствование улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Решение этих задач позволит обеспечить бесперебойное и круглогодичное сообщение населенных пунктов Окуневского сельского поселения между собой, а также с соседними муниципальными образованиями.

3.4. Прогноз развития дорожной сети Окуневского сельского поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основными направлениями развития дорожной сети Окуневского сельского поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица;

- второстепенная улица;

- малая улица, хозяйственный проезд.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в соответствии с Генеральным планом Окуневского сельского поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

| Наименование улицы (участка улицы) с указанием населенного пункта | Тип покрытия | Состояние (требуется капитальный ремонт, произведен ямочный ремонт) |
| --- | --- | --- |
| с. Окунево, ул. Центральная | Асфальто-щебеночное | Капитальный ремонт |
| с. Окунево, ул. Молодежная | Асфальто-щебеночное | Капитальный ремонт |
| с. Окунево, ул. Колхозная | щебеночное | Капитальный ремонт |
| с. Окунево, ул. Зеленая | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. Садовая | асфальтовое | Капитальный ремонт |
| с. Окунево, ул. Степная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. 1-я Урожайная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. 2-я Урожайная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. Вокзальная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. Станционная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. Сибирская | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, ул. Береговая | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Центральный | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Механический | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Кооперативный | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Почтовый | Асфальто-щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Сибирский | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Вокзальный | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Мелиоративный | щебеночное | Ямочный ремонт |
| с. Окунево, пер. Луговой | щебеночное | Ямочный ремонт |
| д. Пьяново, ул. Коммунистическая | Асфальто-щебеночное | Капитальный ремонт |
| д. Пьяново,ул. Кузбасская | щебеночное | Ямочный ремонт |
| д. Пьяново,ул. Молодежная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| д. Пьяново,ул. Алтайская | земляное | Капитальный ремонт |
| д. Пьяново,ул. Береговая | земляное | Капитальный ремонт |
| рзд. Новый-Исток, ул. Молодежная | асфальтовое | Ямочный ремонт |
| рзд. Новый-Исток, ул. Железнодорожная | земляное | Капитальный ремонт |
| п. Ранний ул. Молодежная | щебеночное | Ямочный ремонт |
| п. 210 км | земляное | - |

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей представлен в таблице 12.

Таблица 12

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения Окуневского сп, чел. | 2450 | 2460 | 2470 | 2479 | 2489 | 2548 |
| Количество легковых автомобилей у населения, ед. | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 637 |
| Уровень автомобилизации, ед./1000 чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. В Окуневском сельском поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый).

Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

На территории Окуневского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный).

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим текущим потребностям Окуневского сельского поселения представляется реализация Варианта 2 (умеренно-оптимистического) развития транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры сформированы в соответствии с выбранным к реализации варианта развития поселения и представлены в таблице 13.

Таблица 13

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения МО | чел. | 2450 | 2460 | 2470 | 2479 | 2489 | 2548 |
| Количество автомобилей у населения | ед. | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 637 |
| Уровень автомобилизации населения | ед./1000 чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Количество ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДТП с пострадавшими | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Погибших при ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раненных при ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество детей пострадавших при ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 45,6 | 41 | 38 | 34 | 30 | 15 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в ямочном ремонте | % | 49,5 | 45 | 41 | 36 | 31 | 5 |
| Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети и дорог местного значения | км | 31,569 | 31,569 | 31,569 | 31,569 | 31,569 | 31,569 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90 | 80 | 73 | 64 | 55 | 20 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | м | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1290 |
| Протяженность велосипедных дорожек | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество путепроводов, многоуровневых развязок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество топливораздаточных колонок | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество СТО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автомобильных парковок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест на парковке | машино-мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Окуневского сельского поселения. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, формируется администрацией Окуневского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорогна них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018г. до 2028 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

В дальнейшем возможно предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом норм обеспеченности. На некоторых парковочных местах возле общественных зданий для автомобилей маломобильных групп населения должны быть определены места с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды», 6.4 «Парковка (парковочное место)».

Хранение и обслуживание грузовых автомобилей предусматривается на существующих и резервируемых на расчетный срок территориях, предназначенных для автотранспортных, промышленных и коммунально-складских предприятий. Хранение ведомственных автомобилей рекомендуется на территориях ведомств, которым они принадлежат.

Организация гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей возможна в производственной зоне, зоне общественно-жилого назначения, жилой зоне. В рекреационной зоне, а также в зоне специального назначения допускается обустройство мест временного хранения автомобилей.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии с Проектом организации дорожного движения предусматривается проектирование и строительство пешеходных дорожек общей протяженность 640 м.

Таблица 14

Ведомость размещения переходных дорожек

| Название улицы | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Расположение | Протяженность проектная, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пер.Механический (с.Окунево) | 0+000 | 0+099 | справа | 99 |
| ул.Садовая (с.Окунево) | 0+099 | 0+230 | справа | 131 |
| ул.Коммунистическая (д.Пьяново) | 0+000 | 0+410 | справа | 410 |

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб на дорогах местного значения не планируются.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории поселения. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федерального, регионального, муниципального. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы района и региона, поэтому решения всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не могут быть решены только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления и органов государственной власти по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Генеральным планом муниципального образования «Окуневское сельское поселение» предусматривается развитие автомобильных дорог.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица;

- второстепенная улица;

- малая улица, хозяйственный проезд.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно Местных нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального района, утверждённые Решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района 5-й созыв, 28-е заседание от 20.08.2015 г. №163. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), местами постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

-	потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-	общая обеспеченность открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей;

- общая обеспеченность открытыми автостоянками для временного хранения автомобилей должна составлять не менее 80% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточную колонку, потребность открытых автостоянках для постоянного хранения автомобилей – 573 ед., потребность в открытых автостоянках для временного хранения автомобилей – 509 ед.

Так как в населенных пунктах Окуневского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

6.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения в Окуневском сельском поселении сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы.

При реализации Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- Установка и (или) замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на срок действия Программы основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Окуневского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах поселения.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

6.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Базовый телематический модуль экстренного реагирования состоит из навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения автомобиля и передающего устройства сотовой связи, которое обеспечивает связь автомобиля с диспетчерским центром.

К телематическому модулю подключаются датчики срабатывания акселерометров, подушек безопасности и других устройств автомобиля, активирующиеся при аварии. Подобные телематические модули используются в системах мониторинга автотранспорта.

Система состоит из четырех основных частей:

1. Объекты мониторинга - транспортные средства.

2. Телематический сервер - система обработки и хранения информации.

3. Диспетчерские пункты и автоматизированные рабочие места операторов телематических услуг, автотранспортных предприятий, дежурных частей экстренных служб и должностных лиц.

4. Сети передачи информации - сеть GSM/GPRS, интернет, спутниковая связь.

Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем, решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой всех видов транспорта, информирования граждан формирует основу интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Российской Федерации.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории поселения не планируются.

6.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо стимулировать увеличение применения автомобилей с более высоким экологическим классом.

Одним из мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, является мероприятия по озеленению придорожных полос и изменению режимов работы улично-дорожной сети со снижением загруженности дорог.

6.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения

Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путем изучения транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке и корректировки транспортной модели в случае необходимости транспортными предприятиями, обслуживающими население Окуневского сельского поселения. Мероприятие должно проводиться транспортными организациями при возможном участии муниципального образования.

Мониторинг реализации Программы развития транспортной инфраструктуры должно проводиться муниципальным образованием. Качество транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности может оцениваться при проведении социологических опросов, а также при рассмотрении жалоб на качество обслуживания.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Окуневского сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется администрацией Окуневского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта и реконструкции проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Таблица 15

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |  |
| 1 | Мероприятие «Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении» | Администрация Окуневского СП | средства бюджета поселения | 627,0 | 782,0 | 850,0 | 920,0 | 1075,0 | 2005,0 | 6259,0 |
| 2 | Мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении» | Администрация Окуневского СП | средства бюджета поселения | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | 1090,0 |
|  | Всего, по Программе |  |  | 727,0 | 872,0 | 950,0 | 1020,0 | 1175,0 | 2605,0 | 7349,0 |

8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных следующей методикой:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями;

- Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы;

- Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

- 1-й этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

- 2-й этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

- 3-й этап – расчет Ритог – итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

- Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

- Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u – сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд.

- Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;

- муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%;

- муниципальная программа не выполнена, если Р1 < 80%.

- Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

i = 1

Ki – исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N – число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

П i факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;

П i пл – плановое значение i показателя за отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

К1 = 100%

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

К1 = 0%

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

- муниципальная программа перевыполнена, если Р2 > 100%;

- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < Р2 < 100%;

- муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < Р2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если Р2 < 75%.

- Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Р итог – итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

- Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

- Р итог > 100% высокоэффективная;

- 90% < Р итог < 100% эффективная;

- 75% < Р итог < 90% умеренно эффективная;

- Р итог < 75% неэффективная.

9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Окуневского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Администрация Окуневского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать перечню необходимых программных мероприятий. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортнойинфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортнойинфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.