##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2017 № 325

пгт Промышленная

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Промышленновского городского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением   настоящего  постановления возложить на  заместителя главы Промышленновского городского поселения А.А. Зарубина.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского городского поселения | Д.А. Дробот |

Исп.: А.А. Зарубин

Тел.: 74766

Утвержден

постановлением администрации Промышленновского городского

поселения

от 22.09.2017 № 325

План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 29.09.2017г. | А.А. Зарубин |
| 4. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 29.09.2017г. | А.В. Калин |
| 5. | Проверка состояния скотомогильников в зонах вероятного затопления | сентябрь 2017г., март 2018г. | А.А. Зарубин |
| 6. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 15.10.2017г. | А.А. Зарубин |
| 7. | Определение мест для размещения скота, попадающего в зону возможного затопления | февраль 2018г. | А.А. Зарубин |
| 8. | Определение мест организации пунктов временного размещения населения на территориях, подверженных подтоплению | февраль 2018г. | А.А. Зарубин |
| 9. | Вскрытие дорог | февраль-март 2018г. | А.А. Зарубин |
| 10. | Направление письменных уведомлений жителям попадающим в зону возможного затопления о необходимости страхования жилых домов и имущества | март 2018г. | А.В. Калин |
| 11. | Ликвидация ледовых переправ | март 2018г. | А.А. Зарубин |
| 12. | Чернение, распиловка льда | март 2018г. | А.А. Зарубин |
| 13. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018г. | А.А. Зарубин |
| 14. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018г. | А.В. Калин |

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Промышленновского городского поселения | А.А. Зарубин |