

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» октября 2018г. № 175

п.Плотниково

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году**

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2019 году на территории Плотниковского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Плотниковского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района на странице Плотниковского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Плотниковского сельского поселения Переверзеву Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Плотниковского сельского поселения | Д.В. Толстых |

Исп.: Е.А. Переверзева

Тел.: 67181

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением  администрации Плотниковского сельского поселения  от 18.10.2018 № 175 |

**План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 31.10.2018г. | Толстых Д.В.. |
| 2. | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 31.10.2018г. | Переверзева Е.А. |
| 3. | Спуск воды в гидротехнических сооружений до безопасного уровня | до 31.10.2018г. | Толстых Д.В.  Переверзева Е.А. |
| 4. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 25.10.2018г. | Толстых Д.В.  Герасимова Е.Г. |
| 5. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 25.10.2018г. | Переверзева Е.А. |
| 6. | Вскрытие дорог | февраль-март 2019г. | Толстых Д.В. |
| 7. | Ликвидация ледовых переправ | март 2019г. | Толстых Д.В. |
| 8. | Чернение, распиловка льда | март 2019г. | Толстых Д.В. |
| 9. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2019г. | Переверзева Е.А. |
| 10. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2019г. | Толстых Д.В.  Герасимова Е.Г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Плотниковского сельского поселения | Е.А. Переверзева |