РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Промышленновский муниципальный район

Падунская  сельскОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация ПадунскоГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2013 №11

п. ст. Падунская

ул. Комсомольская,20

О мерах по пропуску ледохода и

паводковых вод в 2013году

В целях осуществления неотложных мер по предупреждению

стихийных бедствий при вскрытии рек и водоемов, паводковых весенних вод на территории Падунского  сельского поселения

1.Утвердить сельскую комиссию по пропуску ледохода и  паводковых

вод в следующем составе:

Председатель комиссии –  Жегалов В.В, - зам.главы сельского поселения

Члены комиссии:

Храпов Владимир Иванович- бригадир   ООО «ТЕМП» (по согласованию )

Глушенков Валерий Григорьевич-работник ООО»Гранит» ( по согласованию )

Бержиминский  Владимир Петрович-депутат сельского поселения (по согласованию)

Калинина   Светлана Олеговна - главный врач Падунской  у\больницы (по согласованию)

Денисенко Павел Трофимович- Председатель Совета общественности (по согласованию)

Муродян Камо Степанович – и.п .предприниматель (по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий на период ледохода и паводковых вод

на территории Падунского сельского поселения  согласно приложению.

3. Провести пропагандистскую работу среди населения членам комиссии паводковых вод, депутатам  Совета народных депутатов , специалистам сельского  поселения, по мерам предосторожности во время ледохода и прохождения паводковых вод.

4.Руководителям  предприятий  всех  форм  собственности  изыскать возможности  для выделения  техники для  очистки  водосточных  каналов уборки  снега.

5.Контроль за  выполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава Падунского

сельского поселения                                                             Л.А.Топольская

Приложение №1

Утвержденным Постановлением

от  06.02.2013 №11

П Л А Н

мероприятий  по подготовки и пропуску и ликвидации ЧС в весенний паводковый период по Падунскому сельскому поселению.

1.Определить зоны подтопления жилых домов, построек по населенным пунктам

Ответственные: члены комиссии

2.Определение материальных и финансовых затрат по организации паводковых вод и устранения ЧС.

Ответственные : зам.главы  Жегалов В.В.

3.Определение технический средств для работы по предупреждению и ликвидации ЧС во время паводкового периода

Ответственные: зам.главы Жегалов В.В.

4.Заключить  соглашение с руководителями предприятий (разной формы собственности)частными лицами о предоставлении техники для работы по предупреждению и ликвидации ЧС во время паводкового периода

Ответственные: Жегалов В.В..

4.Заключить договора с частными владельцами плавсредств  на паводковый период

Ответственные: специалист 1 кат. Баженова Г.Ф.

5.Провести среди населения и учащихся школ территории пропагандистскую и разъяснительную работу по мерам предосторожности во время ледохода и паводковых вод.

Ответственные: Специалисты и депутаты  сельского   поселения,

руководители школ и детских садов

Срок исполнения до 25.03.2013

4.Обеспечить сохранность материальных ценностей в местах затопления: д.Березово, ул.Весенняя, д. Васьково, ул.Береговая

Ответственный участковые инспектора: Маслов С.В. Дегин С.Н.

5.Провести работу по страхованию жизни людей, имущества и материальных  ценностей, попадающих в зону затопления д.Березово

Ответственные: Администрация Падунского сельского поселения

срок исполнения до 30.03.2013

6.Провести работу по очистке водопропускных труб и кюветов от снега и льда

Ответственные: Жегалов В.В.. и специалисты хозяйств

срок исполнения до  25.03.2013

7.Привести в готовность все виды  плавсредств в д.Березово

Ответственные Л.А.Топольская

срок исполнения до 10 апреля 2013 года

8.Выплата пенсионного пособия пенсионерам д. Березово, ул.Заречная (12 человек)

Ответственные: Тюпина Т.И.

срок исполнения до 10.04.2013г.

9.Медицинский осмотр жителей д. Березово, ул. Заречная

Ответственные:

срок исполнения до 10.04.2013г.

10.Доставка медикаментов д. Березово, ул.Заречная

Ответственные: Асташева Е.А.

Срок исполнения до 10.04.2013г.

Утверждаю

Глава Падунского

сельского поселения

__________________ Л.А.Топольская

График и зона дежурства

членов комиссии и работников администрации во время пропуска весенних паводковых вод и устранения ЧС

1.п.ст.Падунская          Жегалов В.В., Грищенко Н.Ф.

2.д.Васьково                 Храпов В.И.

3.д.Денисовка               Муродян К.С.

4.д.Озерки                     Глушенков В.М., Жихарев М.С.

5.с.Абышево                 Кадошников В.Е., Бозина Н.Н.

6.с.Березово                  Бержиминский В.П.

Дежурные ежедневно с начала  активного таяния снежного покрова

2 раза в день с 8.00 -10.00,с 17.00-19.00 производить объезд, осмотр  всех водопропускных объектов в закрепленных населенных пунктах.