

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» сентября 2017г. № 240

пос.Плотниково

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Плотниковского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в разделе «Поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Плотниковского сельского поселения Толстых Д.В..

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Плотниковского сельского поселения | Н.Г. Кулдошин |

Исп.: Д.В.Толстых

Тел.: 67181

Утвержден

постановлением администрации Плотниковского сельского

поселения

от 29.09.2017г № 240

**План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 25.10.2017г. | Кулдошин Н.Г. |
| 2. | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 25.10.2017г. | Толстых Д.В. |
| 3. | Спуск воды в гидротехнических сооружений до безопасного уровня | до 25.10.2017г. | Кулдошин Н.Г.  Толстых Д.В. |
| 4. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 20.10.2017г. | Толстых Д.В.  Чумакова Н.С. |
| 5. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 15.10.2017г. | Толстых Д.В. |
| 6. | Вскрытие дорог | февраль-март 2018г. | Кулдошин Н.Г. |
| 7. | Ликвидация ледовых переправ | март 2018г. | Кулдошин Н.Г. |
| 8. | Чернение, распиловка льда | март 2018г. | Кулдошин Н.Г. |
| 9. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018г. | Толстых Д.В. |
| 10. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018г. | Толстых Д.В.  Чумакова Н.С. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Плотниковского сельского поселения | Д.В.Толстых |