

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября 2017г. №76

с.Окунево

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 г. № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Окуневского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Окуневского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Окуневского сельского поселения |  В.В. Ежов |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Окуневского сельского поселения

от 20.09.2017 №76

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п |  мероприятия | срок | Ответственный |
| 1.  | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 29.09.2017 г | Трофимов В.А. |
| 2 | Спуск воды в гидротехнических сооружений до безопасного уровня | до 29.09.2017 г | Никифоров С.В. |
| 3. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 29.09.2017 г | Трофимов В.А. |
| 4. | Очистка кюветов, канав очистка и консервация на зимний период водопропускных трую | до 15.10.2017 | Трофимов В.А.частный сектор |
| 5. | Определение мест для размещения скота, попадающего в зону возможного затопления | февраль 2018 г | Администрация поселения |
| 6.  | Определение мест организации пунктов временного размещения населения на территориях, подверженных подтоплению | февраль 2018 | Администрация поселения |
| 7 | Вскрытие дорог | февраль-март2018 г | Трофимов В.А. |
| 8 | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018 | Администрация поселения , частный сектор |
| 9 | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018 | Трофимов В.А. |
| 10. | Направление письменных уведомлений жителям попавшим в зону возможного затопления о необходимости страхования жилых домов и имущества | март 2018 г | Трофимов В.А. |