Российская Федерация

Кемеровская область

Промышленновский муниципальный район

Администрация Тарасовского сельского поселения

Постановление

от 03.02.2015г. №7б

Об утверждении Оценки эффективности муниципальной программы Тарасовского сельского поселения за 2014г

«Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

В соответствии с требованиями Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения, утвержденного постановлением Администрации Лебедевского сельского поселения от 21.11.2013 № 40  :

.

# 1.Утвердить оценку эффективности  Муниципальной программы за 2014 год

# «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»  согласно приложения  № 1.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде Тарасовского сельского поселения и размещению в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста поселения С.В.Уфимцеву.

Глава Тарасовского

сельского поселения                                            В.Е.Серебров

Приложение № 1

к постановлению от 03.02.2015г.№7б

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Реализации Муниципальной программы за 2014 год

# «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

принятой   постановлением №46 от 21.11.2013г.

В соответствии с требованиями Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения, утвержденного постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 21.11.2013 №40, Администрация ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных  программ

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

## Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Тарасовского сельского поселения, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

# Отчет

# об использовании ассигнований бюджета поселения

# на реализацию муниципальной программы

# Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

# (наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2014года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- Декабрь 2014 года |
|  | Муниципальная программа | Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» | 5801,3 | 5600,7 |
| 1 | Подпрограмма | «Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | 32,8 | 32,8 |
|  | Мероприятие | Организация и осуществление мероприятий, по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | 13,3 | 13,3 |
|  | Мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | 19,5 | 19,5 |
| 2 | Подпрограмма | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 818,0 | 626,5 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов | 818,0 | 626,5 |
| 3 | Подпрограмма | Развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории поселения | 4391,8 | 4385,7 |
|  | Мероприятие | Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на уголь населению | 2587,5 | 2587,5 |
|  | Мероприятие | Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению; теплоснабжения | 1190,7 | 1190,7 |
|  | Мероприятие | Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению; водоснабжения; | 153,6 | 153,6 |
|  | Мероприятие | Содержание и ремонт уличного освещения | 166,5 | 160,6 |
|  | Мероприятие | Благоустройство территории | 252,7 | 252,5 |
|  | Мероприятие | Изготовление технической документации на объекты ЖКХ | 40,8 | 40,8 |
| 4 | Подпрограмма | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения | 315,3 | 315,3 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения | 64,4 | 64,4 |
|  | Мероприятие | Коммунальная энергетика, водоснабжение, водоотведение | 233,4 | 233,4 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов теплоснабжения | 17,5 | 17,5 |
| 5 | Подпрограмма | Развитие физической культуры и спорта | 4,7 | 4,7 |
|  | Мероприятие | Проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | 4,7 | 4,7 |
| 6 | Подпрограмма | Муниципальная пенсия | 222,3 | 219,3 |
|  | Мероприятие | Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 222,3 | 219,3 |
| 7 | Подпрограмма | 69 годовщина ВОВ | 16,3 | 16,3 |
|  | мероприятие | Материальная помощь ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ | 16,3 | 16,3 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 5600,7/ 5801,3 x 100%=96,5%

## При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2014год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2014 год выполнены на 96,5%

## Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

# Отчет

# о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

# Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

# (наименование муниципальной программы)

# за 2014 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень достижения цели(решения задач)муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие |
| Подпрограмма «обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |
| 1 | Количество пострадавших в природных и техногенных катастрофах |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Снижение пожаров | (шт) | 0 | 2 | 2 |  |
| 3. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |
| 4 | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 100 |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории поселения" |
| 5 | Обеспечение финансирования и эффективного использования топливо снабжающей организацией бюджетных ассигнований, направленных на возмещение убытков, возникших в связи с применением регулируемых государственных цен, обеспечение финансирования и эффективного использования организациями ЖКХ бюджетных ассигнований, направленных на компенсацию разницы в цене по тарифам населения и расходов по благоустройству | % | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Замена водопроводных сетей | м | 180 | 50 | 200 | 200 |
| Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта» |
| 7 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 79 | 90 | 95 | 105,5 |
| 8 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 379 | 416 | 519 | 124,7 |
| 9 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14,5 | 17,5 | 22,0 | 125,7 |
|  | итого |  |  |  |  | 1055,9/9=117,3 |

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

## Сд =117,3%

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | …* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Снижение пожаров | шт | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Увеличение количества граждан , участвующих в добровольной пожарной охране | чел | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,2 | 1,5 | 1,7 |  |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории поселения" |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Обеспечение финансирования и эффективного использования топливо снабжающей организацией бюджетных ассигнований, направленных на возмещение убытков, возникших в связи с применением регулируемых государственных цен, обеспечение финансирования и эффективного использования организациями ЖКХ бюджетных ассигнований, направленных на компенсацию разницы в цене по тарифам населения и расходов по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Замена водопроводных сетей | м | 50 | 60 | 65 |  |
| Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 416 | 445 | 450 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,5 | 18 | 20 |  |

По итогам исполнения данной программы были достигнуты высокие показатели, успешно выполняется значительная часть основных задач программы: эффективность выполнения программы складывается за счет повышения уровня гражданской ответственности молодого поколения, воспитания личности с активной жизненной позицией, роста активности молодежи в общественно-политической жизни своего поселения. Критерием оценки также является повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала, снижение уровня безработицы и преступности среди молодого поколения, тенденция к здоровому образу жизни и снижения уровня асоциальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной  программы

# за 2014 год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

администрации Тарасовского сельского поселения

«Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

на 2014-2016 г.г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год План | 2014 год кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения | Всего | 5801,3 | 5600,7 |
|  | бюджет поселения | 5801,3 | 5600,7 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | Всего | 32,8 | 32,8 |
|  | бюджет поселения | 32,8 | 32,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятия Организация и осуществление мероприятий, по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 13,3 | 13,3 |
|  | бюджет поселения | 13,3 | 13,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | Всего | 19,5 | 19,5 |
|  | бюджет поселения | 19,5 | 19,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 818,0 | 626,5 |
|  | бюджет поселения | 818,0 | 626,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятия Реконструкция, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов | Всего | 818,0 | 626,5 |
|  | бюджет поселения | 818,0 | 626,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| подпрограмма Развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории поселения | Всего | 4391,8 | 4385,7 |
|  | бюджет поселения | 4391,8 | 4385,7 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятия Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на уголь населению; | Всего | 2587,5 | 2587,5 |
|  | бюджет поселения | 2587,5 | 2587,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению; теплоснабжения | Всего | 1190,7 | 1190,7 |
|  | бюджет поселения | 1190,7 | 1190,7 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Возмещения затрат, возникающих в результате применения государственных регулируемых цен на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению; водоснабжения; | Всего | 153,6 | 153,6 |
|  | бюджет поселения | 153,6 | 153,6 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 166,5 | 160,6 |
|  | бюджет поселения | 166,5 | 160,6 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| прочие мероприятия по благоустройству территории | Всего | 252,7 | 252,5 |
|  | бюджет поселения | 252,7 | 252,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
|  | Всего | 40,8 | 40,8 |
| Изготовление технической документации на объекты ЖКХ | бюджет поселения | 40,8 | 40,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 315,3 | 315,3 |
|  | бюджет поселения | 315,3 | 315,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| мероприятие Реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения | Всего | 64,4 | 64,4 |
|  | бюджет поселения | 64,4 | 64,4 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Коммунальная энергетика, водоснабжение, водоотведение | Всего | 233,4 | 233,4 |
|  | бюджет поселения | 233,4 | 233,4 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Реконструкция, модернизация и ремонт объектов теплоснабжения | Всего | 17,5 | 17,5 |
|  | бюджет поселения | 17,5 | 17,5 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего | 4,7 | 4,7 |
|  | бюджет поселения | 4,7 | 4,7 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 4,7 | 4,7 |
|  | бюджет поселения | 4,7 | 4,7 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма «Муниципальная пенсия» | Всего | 222,3 | 219,3 |
|  | бюджет поселения | 222,3 | 219,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятия Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Всего | 222,3 | 219,3 |
|  | бюджет поселения | 222,3 | 219,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма 69 годовщина ВОВ | Всего | 16,3 | 16,3 |
|  | бюджет поселения | 16,3 | 16,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятия Материальная помощь ветеранам и вдовам ВОВ | Всего | 16,3 | 16,3 |
|  | бюджет поселения | 16,3 | 16,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |