КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3-ий созыв, 34 –е заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от  «14» апреля 2017г. № 58

п.Плотниково

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Плотниковского  сельского поселения на 2017 – 2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Плотниковское  сельское  поселение», Совет народных депутатов Плотниковского сельского  поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Плотниковского  сельского поселения на 2017 – 2025 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования, подлежит обнародованию на информационном стенде администрации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жизнеобеспечению (Кулдошин Г.Н.).

Председатель                                                                                                                                                                                                                       Совета народных депутатов                                                                  Плотниковского  сельского поселения                                          Н.Г. Кулдошин

Глава                                                                                                Плотниковского  сельского поселения                                          Н.Г. Кулдошин

| СОГЛАСОВАН постановлением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от ___________ № _________ | УТВЕРЖДЕН решением Совета народных депутатов Плотниковского сельского поселения от 14.04.2017г. № 58 |
| --- | --- |

План мероприятий

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Плотниковского   сельского поселения

на 2017-2025 годы

1. Анализ текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Плотниковского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность, м | Покрытие | Проведение ремонтных работ | Перечень работ, которые необходимо выполнить | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плотниково | ул. Юбилейная ул.Новостройка, ул.Полевая, ул.Тихая, ул.Строителей ул. Школьная ул. Школьная ул. Трудовая ул. Комсомольская ул. Совхозная ул. Мичурина пер. Советский пер. Школьный пер. Южный ул. Северная ул. 40 лет Победы ул. Октябрьская пер. Октябрьский ул. Садовая ул. Степная ул.Западная ул. Железнодорожная пер. Железнодорожный ул. Вокзальная | 2500 440 250 2921 308 150 130 2110 585 1402 396 1178 446 360 370 826 593 716 226 386 364 897 535 128 1216 | Асфальтобетонное Щебень Щебень Асфальтобетонное Щебень Щебень Грунтовая Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Щебень Щебень Щебень Грунтовая Щебень Щебень Щебень Щебень Щебень Грунтовая | Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт | Ямочный ремонт Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Устройство тротуара для школьников Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт Ямочный ремонт Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем | По обращению граждан |
| д. Колычево | Ул. Весенняя Ул. Советская Ул. Советская | 150 500 3018 | Асфальтобетонная Щебень Асфальтобетонная | Ямочный ремонт | Ямочный ремонт Отсыпка щебнем Ямочный ремонт | По предписанию ГИБДД и обращению граждан |
| д. Плотниково | Ул. Зелена Ул. Шахтовая Ул. Луговая | 500 300 426 | Грунтовая Грунтовая Грунтовая | Отсыпка щебнем | Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем | По обращению граждан |
| п. Первомайский | ул. Зеленая ул. Новая ул. Березовая | 772 425 216 | Щебень Щебень Щебень |  | Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем Отсыпка щебнем |  |
| п. Соревнование | Ул. Родниковая Ул. Светлая | 490 607 | Щебень Щебень |  | Отсыпка щебнем Ямочный ремонт |  |
| п. Восход | Ул. Солнечная | 435 | Щебень | Отсыпка щебнем |  | По обращению граждан |
| Плотниковское сельское поселение | Все улицы | 62246 |  | Окашивание обочин дорог | Окашивание обочин дорог | Текущее содержание дорог |
| Плотниковское сельское поселение | Все улицы | 62246 |  | Очистка дорог от снега | Очистка дорог от снега | Текущее содержание дорог |
| п. Плотниково, д. Колычево | Ул. Почтовая Ул. Школьная Ул. Вокзальная Ул. Советская Ул. Советская | 4009 2110 620 1219 3018 | Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное Асфальтобетонное | Нанесение горизонтальной разметки | Нанесение горизонтальной разметки | по предписанию ГИБДД |
| Плотниковское сельское поселение П. Плотник |  | 30000 | Щебеночные и грунтовые | Грейдирование дорог | Грейдирование дорог | Текущее содержание дорог |
| п. Плотниково д. Колычево |  |  |  | Замена дорожных знаков | Замена дорожных знаков | по предписанию ГИБДД |
| п. Восход п. Соревнование п. Первомайский д. Колычево |  |  |  | Устройство остановочных павильонов | Устройство остановочных павильонов | По обращению жителей |
| п. Плотниково | Ул. Школьная |  |  | Устройство светофора Т7 | Устройство светофора Т7 | По обращению жителей |
| п. Плотниково | Ул. Советская Ул. Почтовая |  |  | Устройство искусственных неровностей | Устройство искусственных неровностей | По обращению жителей |
| п. Плотниково | Ул. Школьная | 200 |  | Устройство пешеходного ограждения | Устройство пешеходного ограждения | По обращению жителей |
| п. Плотниково д. Колычево | Ул. Юбилейная Ул. Трудовая Ул. Центральная Ул. Советская Ул. Весенняя | 2000 560 800 2400 800 |  | Устройство уличного освещения | Устройство уличного освещения | По обращению жителей |

2. План мероприятий по модернизации и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Плотниковского сельского поселения на 2017-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Ямочный ремонт пос.Плотниково -микрорайон Юбилейный -ул. Трудовая -ул. Комсомольская - Совхозная - Мичурина - пер. Советский - пер.Школьный - пер. Южный | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2025 |  | 850 |  | 350 550 | 300 250 | 350 300 |  |  | 700 | по обращению жителей |
|  | Ямочный ремонт ул.Весенней дер.Колычево | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | по предписанию ГИБДД |
|  | Отсыпка щебнем ул.Зеленая дер.Плотниково | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  | по обращению жителей |
|  | Отсыпка щебнем ул.Советская дер. Колычево ул.Раздольная | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 2019 |  | 421 | 350 |  |  |  |  |  |  | по обращению жителей |
|  | Отсыпка щебнем п. Плотниково -ул.Новостройка, -ул.Полевая, -ул.Тихая, - ул.Строителей -ул.Северная - ул. 40 лет Победы - ул. Октябрьская - пер. Октябрьский -ул. Садовая - ул. Степная - ул. Западная - ул.Железнодорожная - пер. Железнодорожный - ул. Вокзальная -ул.Рабочая ул.Цветочная | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2022 2022 2023 2023 2025 2019 2019 2024 2019 2019 |  | 220 220 281 100 500 | 350 300 100 300 250 |  |  | 450 150 | 250 250 | 350 | 500 | по обращению жителей |
|  | Отсыпка щебнем п. Первомайский - ул.Зеленая -ул. Новая - ул. Березовая | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2020 |  |  |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсыпка щебнем п. Соревнование - ул. Родниковая -ул.Береговая | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2021 2021 |  |  |  |  | 400 400 |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт п. Соревнование - ул. Светлая |  | 2019 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение линии горизонтальной разметки п.Плотниково и дер.Колычево | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017-2025 | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | по предписанию ГИБДД |
|  | Замена дорожных знаков в пос.Плотниково и дер. Колычево | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017-2025 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | по предписанию ГИБДД |
|  | Укладка нового тротуара по ул.Школьной пос.Плотниково | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | по обращению жителей |
|  | Грейдирование дорог Плотниковского сельского поселения | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017-2025 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | по обращению жителей |
|  | Ямочный ремонт ул.Советской дер.Колычево | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2020-2022 |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | по обращению жителей |
|  | Окашивание обочин дорог Плотниковское сельское поселение | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017-2025 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | Текущее содержание дорог |
|  | Очистка дорог от снега Плотниковское сельское поселение | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2017-2025 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | Текущее содержание дорог |
|  | Устройство остановочных павильонов п. Восход; п. Соревнование; п. Первомайский; д. Колычево | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2018 2018 2019 2019 |  | 212 212 | 220 220 |  |  |  |  |  |  | По обращению жителей |
|  | Устройство светофора Т7 п. Плотниково, ул. Школьная | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2020 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | По обращению жителей |
|  | Устройство искусственных неровностей п. Плотниково, ул. Советская; ул. Почтовая | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2021 2021 |  |  |  |  | 50 50 |  |  |  |  | По обращению жителей |
|  | Устройство пешеходного ограждения п. Плотниково: ул. Школьная | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2023 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | По обращению жителей |
|  | Устройство уличного освещения п. Плотниково ул. Юбилейная ул. Трудовая ул. Центральная д. Колычево ул. Советская ул. Весенняя | Администрация Плотниковского сельского поселения Промышленновского муниципального района Кемеровской области | 2019 2018 |  | 400 150 | 340 100 150 |  |  |  |  |  |  | По обращению жителей |