

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**3-ий созыв , 17 –е заседание**

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2016 №42

с.Титово

**Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Титовского сельского поселения на 2017 – 2025 годы**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Титовское сельское поселение», Совет народных депутатов Титовского сельского поселения решил:

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Титовского сельского поселения на 2017 – 2025 годы.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде администрации сельского поселения и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жизнеобеспечению (А.Л.Торгунаков)

Председатель Совета народных депутатов

 Титовского сельского поселения В.Д.Черкашин

 Глава

Титовского сельского поселения В.Д.Черкашин

 Приложение

к решению Совета народных депутатов

 Титовского сельского поселения

 от 23.12.2016 №42

**План мероприятий**

**по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Титовского сельского поселения**

**на 2017-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Разработка проекта дорожного движения по с. Титово, дер. Усть-Каменка, дер. Усть-Тарсьма, пос. Тарсьма | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Отсыпка автомобильной дороги (800м) по ул. Советская в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 3. | Текущий ремонт проезда через р. Бормотушка с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Отсыпка автомобильной дороги по пер. Северный в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2021 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 5. | Отсыпка автомобильной дороги (600м) по ул. Молодежная в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 6. | Отсыпка автомобильной дороги (800м) по ул. Озерная в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2021 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 7. | Ремонт и ревизия уличного освещения, замена ламп ДРЛ на LED | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| 8. | Отсыпка автомобильной дороги (500м) по ул. Береговая в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2018 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 9. | Разработка проекта дорожного движения по дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2020 | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Отсыпка автомобильной дороги (500м) по ул. Колхозная в дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2020 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 11. | Отсыпка автомобильной дороги по ул. Заречная в дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2020 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 12. | Отсыпка автомобильной дороги по ул. Лесная в дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | *по обращению жителей* |
| 13. | Ямочный ремонт дороги по ул. Центральная дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2023 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | *по обращению жителей* |
| 14. | Ямочный ремонт дороги по ул. Береговая дер. Усть-Тарсьма | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2022 | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 15. | Устройство уличного освещения с. Титово пер. Сибирский | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | *по обращению жителей* |
| 16. | Устройство уличного освещения с. Титово ул. Кооперативная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2021-2025 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | *по обращению жителей* |
| 17. | Устройство уличного освещения с. Титово ул. Молодежная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2023 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | *по обращению жителей* |
| 18. | Устройство уличного освещения с. Титово ул. Советская | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2023-2025 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | *по обращению жителей* |
| 19. | Устройство уличного освещения с. Титово ул.Озерная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | *по обращению жителей* |
| 20. | Устройство уличного освещения с. Титово ул. Мостовая | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | *по обращению жителей* |
| 21. | Устройство уличного освещения дер. Усть-Тарсьма ул. Зеленая | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | *по обращению жителей* |
| 22. | Устройство уличного освещения дер. Усть-Тарсьма пер. Луговой | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 23. | Устройство уличного освещения пос. Тарсьма ул. Станционная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2022 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 24. | Устройство уличного освещения пос. Тарсьма ул. Центральная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | *по обращению жителей* |
| 25. | Устройство уличного освещения пос. Тарсьма пер. Центральный | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 26. | Устройство уличного освещения пос. Тарсьма ул. Новая | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 27. | Устройство уличного освещения пос. дер. Усть-Каменка ул. Лесная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2018 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 28. | Устройство уличного освещения пос. дер. Усть-Каменка ул. Луговая | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2020 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 29. | Устройство уличного освещения пос. дер. Усть-Каменка ул. Колхозная | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | *по обращению жителей* |
| 30. | Нанесение линий разметки по ул. Центральная дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *по предписанию ГИБДД* |
| 31. | Нанесение линий разметки по ул. Школьная дер. Усть-Тарсьма | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *по предписанию ГИБДД* |
| 32. | Установка и замена дорожных знаков в с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2018 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33. | Установка и замена дорожных знаков в дер. Усть-Тарсьма | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2022 | 20 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |  |
| 34. | Установка и замена дорожных знаков в дер. Усть-Каменка | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2020 | 10 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |  |
| 35. | Установка и замена дорожных знаков в п. Тарсьма | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |
| 36. | Нарезка кюветов  | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2019-2025 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | *по обращению жителей* |
| 37. | Грейдирование дорог | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | *по обращению жителей* |
| 38. | Демонтаж водопропускной трубы по ул. Береговая с. Титово | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2018 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | *по обращению жителей* |
| 39. | Обкос обочин | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | *по обращению жителей* |
| 40. | Зимнее содержание дорог | Администрация Титовского сельского поселения Промышленновского района Кемеровской области | 2017-2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | *по обращению жителей* |