**Информация о реализации программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования |  | | |
| 2017 год  Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Плановое значение целевого  показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого  показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Муниципальная программа  «Жилище в Промышленновском районе» | Всего | 154733,9 |  |  |
| районный бюджет | 49149,3 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 58673,3 |  |  |
| областной бюджет | 46911,3 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | Всего | 101386,4 | 160 семей | 136 семей |
| районный бюджет | 1500,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 53776,5 |  |  |
| областной бюджет | 46109,9 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 0,0 |  |  |
| районный бюджет | 0,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 53776,5 |  |  |
| областной бюджет | 46109,9 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Техническое обследование и снос ветхих и аварийных домов | Всего | 1500,0 |  |  |
| районный бюджет | 1500,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности» | Всего | 2357,1 | 7 | 6 |
| районный бюджет | 783,5 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 837,2 |  |  |
| областной бюджет | 736,4 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: софинансирование  строительства (приобретения) жилья | Всего | 2357,1 | 7 семей | 6 семей |
| районный бюджет | 783,5 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 837,2 |  |  |
| областной бюджет | 736,4 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографогеодезическое, картографическое обеспечение» | Всего | 50990,4 |  |  |
| районный бюджет | 46865,8 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 4059,6 |  |  |
| областной бюджет | 65,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Всего | 300,0 |  |  |
| районный бюджет | 300,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие: Разработка генерального плана поселения | Всего | 1100,0 |  |  |
| районный бюджет | 1100,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие: Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Всего | 1557,7 |  |  |
| районный бюджет | 1557,7 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие: Актуализация схемы территориального планирования | Всего | 500,0 |  |  |
| районный бюджет | 500,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие: Кадастровые работы | Всего | 1590,0 |  |  |
| районный бюджет | 1590,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие: Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Всего | 20,0 |  |  |
| районный бюджет | 20,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.7. | Мероприятие:  Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Всего | 36732,4 |  |  |
| районный бюджет | 36732,4 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.8. | Мероприятия:  Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | Всего | 4914,0 |  |  |
| районный бюджет | 4914,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.9. | Мероприятие: Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | 3479,7 | 2 | 3 |
| районный бюджет | 0,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3479,7 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.10 | Мероприятие: Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Всего | 579,9 | 1 | 1 |
| районный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 579,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |
| 3.11. | Мероприятие: Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | Всего | 0,0 | 4 | 4 |
| районный бюджет | 0,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| 3.12. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | 216,7 |  |  |
| районный бюджет | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 151,7 |  |  |
| областной бюджет | 65,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |
| средства юридических  и физических лиц | 0,0 |  |  |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого  показателя (индикатора) | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | | |
|  | Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  | | |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  |  |  |  | | |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда | семья | кол-во | 160 | 18 | | | 0 |
| 1.2. | Техническое обследование и снос ветхих и аварийных жилых домов | кв.м. | кв.м. | 11930,0 | 7912,2 | | | 0 |
| 2. | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» | семья | кол-во | 7 | 7 | | | 7 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 2.1. | Софинансирование строительства (приобретение жилья) | тыс. руб. | тыс. руб. | 1200 | 1200 | | | 1200 |
| 3. | Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение» |  |  |  |  | | |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  | | |  |
| 3.1. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Проект планировки | Количество кварталов, микрорайонов, иных элементов поселений | 1 | 1 | | 1 | |
| 3.2. | Разработка генерального плана поселения | Генеральный план поселения | Генеральный план поселения | 1 | 1 | | 1 | |
| 3.3. | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Количество муниципальных образований | Правила землепользования и застройки поселения | 10 | 0 | | 0 | |
| 3.4. | Актуализация схемы территориального планирования | Количество муниципальных образований | Схема территориального планирования муниципального района | 1 | 0 | | 0 | |
| 3.5. | Кадастровые работы | Количество муниципальных образований | Межевое дело об установлении границ территориальных зон поселения | 11 | 0 | | 0 | |
| 3.6. | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Количество муниципальных образований | Муниципальная услуга | 2 | 0 | | 0 | |
| 3.7. | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м. | кв.м. | 1000 | 50 | | 50 | |
| 3.8. | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | кв.м.; п.м. | кв.м.; п.м. | 9300,0; 4700,0 | 4500; 2300 | | 4500; 2300 | |
| 3.9. | Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | семья | кол-во | 2 | 0 | | 0 | |
| 3.10. | Осуществление полномочий оп обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | семья | кол-во | 1 | 0 | | 0 | |
| 3.11. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | семья | кол-во | 0 | 2 | | 2 | |
| 3.12. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Обеспеченность населенна пунктов детскими игровыми площадками | единицы | 1 | 0 | | 0 | |