ПРОЕКТ



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТАРАБАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. №\_\_\_

с. Труд

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

В соответствии с законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году на территории Тарабаринского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Тарабаринского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя организационно-распорядительного органа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава |  |
| Тарабаринского сельского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Исп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Утвержден

постановлением администрации Тарабаринского сельского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка мусора из русел рек и по берегам водных объектов | до 10.10.2017г. |  |
| 2. | Проверка состояния гидротехнических сооружений с составлением соответствующих актов | до 29.09.2017г. |  |
| 3. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости очистки кюветов, водопропускных труб | до 10.10.2017г. |  |
| 4. | Проверка состояния скотомогильников в зонах вероятного затопления  | сентябрь 2017г.,март 2018г. |  |
| 5. | Очистка кюветов, канав, очистка и консервация на зимний период водопропускных труб | до 15.10.2017г. |  |
| 6. | Определение мест для размещения скота, попадающего в зону возможного затопления | февраль 2018г. |  |
| 7. | Определение мест организации пунктов временного размещения населения на территориях, подверженных подтоплению | февраль 2018г. |  |
| 8. | Вскрытие дорог | февраль-март 2018г. |  |
| 9. | Направление письменных уведомлений жителям попадающим в зону возможного затопления о необходимости страхования жилых домов и имущества | март 2018г. |  |
| 10. | Чернение, распиловка льда | март 2018г. |  |
| 11. | Вскрытие канав, кюветов, водопропускных труб | март 2018г. |  |
| 12. | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости вскрытия водопропускных труб, канав, кюветов | март 2018г. |  |