

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2018 № 106

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского городского поселения от 29.03.2018 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2020 годы (в редакции постановления от 06.04.2018 № 55)**

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 27.10.2017 № 372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счёт средств бюджета поселения», в целях обеспечения формирования единого облика муниципального образования, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

1. Внести в постановление администрации Промышленновского городского поселенияот 23.03.2018 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы, (в редакции постановления от 06.04.2018 № 55) следующие изменения:

1.1. Пункт 2. «Перечень подпрограмм, программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий программ», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 3. «Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы», изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 13. «Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №1, изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №2, изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического отдела О.Г. Черданцеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского городского поселения | Д.А. Дробот |
| Приложение 1 |  |

приложение №1

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 07.08.2018г. № 106

**2. Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Порядок определения (формула) |
| Муниципальная программа:  **«Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020гг.** | | | | | | | | |
| 1. | | Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1. | | Цель: Совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. | | | | | | |
| 1. | | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Промышленновского городского поселения. | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие:  Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых территорий по следующим адресам:  Ул. Н. Островского 107,109,109а,  Ул. Н. Островского 111,113.  Ул. Чапаева 2,4. | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных дворовых территорий  БДф –  фактически благоустроенных дворов  ВД – количество дворовых территорий требующих благоустройства х100% | |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДФУ=ФСЖ /  ОСР x 100%, где  ДФУ – доля финансового участия  ФСЖ- финансовые средства поступившие от жителей,  ОСР – общая стоимость работ х100% | |
|  | |  |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДТУ= ПУ/ВЗЖ х 100% где  ДТУ- доля трудового участия  ПУ- принимающих участия  ВЗЖ- всего заинтересованных жителей  х 100» | |
| 1.2. | | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство общественных территорий:  пешеходная зона от ул. Коммунистической до ул. Крупской. | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных общественных территорий  БДф –  фактически благоустроенных общественных территорий  ВД – количество общественных территорий требующих благоустройства х100% | |
| 2. | | Подпрограмма  «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | | | | | | |
|  | | Цель: Развитие общественных территорий Промышленновского городского поселения | | | | | | |
|  | | Задача: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования Промышленновского городского поселения | | | | | | |
| 2.1. | | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Обустройство мест массового отдыха населения (парков культуры и отдыха; сосновый бор) | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка,  % | | ДПБ=ПБОТ /ПОТ 100%  Где  ДБОТ – доля благоустроенных общественных территорий  ПБОТ- площадь благоустроенных общественных территорий  ПОТ – площадь общественных территорий  х100% | | |
| . | |  |

приложение №2

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 07.08.2018г. № 106

**3. Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы**

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов

2. Объем бюджетных ассигнований из бюджета поселения на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа:**  «Формирование современной городской среды  Промышленновского городского поселения» | Всего | 12116,55 | 12623,72 | 20635,11 |
| Бюджет поселка | 606,0 | 631,2 | 1032,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7437,48 | 9953,79 | 16270,61 |
| областной бюджет | 4073,07 | 2038,73 | 3332,51 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма: «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего | 12116,55 | 12623,72 | 12436,15 |
| Бюджет поселка | 606,0 | 631,2 | 622,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных фондов  средства юридических и физических лиц | 7437,48  4073,07 | 9953,79  2038,73 | 9805,74  2008,41 |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 10165,72 | 8836,62 | 8705,31 |
| Бюджет поселка | 508,46 | 441,84 | 435,40 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных | 6240,06  3417,20 | 6967,66  1427,12 | 6864,02  1405,89 |
|  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 1950,83 | 3787,10 | 3730,84 |
| Бюджет поселка | 97,54 | 189,36 | 186,60 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных | 1197,42  655,87 | 2986,13  611,61 | 2941,72  602,52 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Всего |  |  | 8198,97 |
| Бюджет поселка |  |  | 410,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных фондов  средства юридических и физических лиц |  |  | 6464,87  1324,1 |

приложение №3

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 07.08.2018г. № 106

**13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес местоположение**  **дворовой территории** | **Год благоустройства** |
| 1. | Улица Н. Островского 107,109,109а. | 2018 |
| 2. | Улица Н. Островского 111,113. | 2018 |
| 3. | Улица Чапаева 2,4. | 2018 |
| 4. | Улица Механическая 1,3. | 2019 |
| 5. | Улица Чапаева 6,8. | 2019 |
| 6. | Улица Коммунистическая 2 | 2020 |
| 7. | Улица Цветочная | 2020 |
| 8. | Улица Садовая, Спортивная | 2020 |
| 9. | Микрорайон Южный 6,9. | 2020 |
|  |  |  |

приложение №4

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 07.08.2018г. № 106

**Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| Государственная программа (муниципальная программа( наименование) | Наименование ответственного исполнителя  Администрация Промышленновского городского поселения, наименование государственного муниципального заказчика-координатора- ООО «СЕЗ ЖКУ» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 901 | 0503 | 2000L5550 | 244 | 12116,5 |
| Ремонт дворовых территорий  - ул. Чапаева 2,4.  - ул. Н. Островского 107,109,109а.  - ул. Н. Островского 111,113. |  |  |  |  |  |  |

приложение №5

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 07.08.2018г. № 106

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
|  |  |  | 1  квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4  квартал |
| Опубликование для общественного обсуждение проекта муниципального программы | Завершение этапа | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 02.04. |  |  |
| Проведение общественного обсуждения (в форме слушания) программы |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 02.05. |  |  |
| Утверждение муниципальной программы |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 03.05. |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Контрольная точка результата | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  | 03.08. |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | Контрольная точка результата | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  | 01.10. |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  | 10.09. |  |
| Представление в Администрацию Кемеровской области предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Завершение реализации муниципальной программы в 2018г. |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |

Глава

Промышленновского городского поселения Д.А. Дробот