

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 29 марта 2018 № 49**

пгт. Промышленная

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2020 годы**

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 27.10.2017 № 372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счёт средств бюджета поселения», в целях обеспечения формирования единого облика муниципального образования, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы.

2. Внести указанную программу на утверждение объема финансирования в Совет народных депутатов Промышленновского городского поселения.

3. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района.

4. Постановление администрации Промышленновского городского поселения от 19.01.2018г № 7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения на 2018-2020 годы» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского городского поселения И.А. Подколзина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского городского поселения | Д.А. Дробот |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Промышленновского

городского поселения

от 29.03.2018 № 49

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2020 годы**

пгт. Промышленная

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2020годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы |
| Директор муниципальной программы | Глава Промышленновского городского поселения |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского городского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Промышленновского городского поселения |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | - Благоустройство дворовых и общественных территорий  - Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) |
| Цели муниципальной программы | - Совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки.  - Развитие общественных территорий Промышленновского городского поселения.  - Повышение уровня благоустройства территории Промышленновского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Промышленновского городского поселения.  - Повышение уровня благоустройства территории общего пользования Промышленновского городского.  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Промышленновского городского поселения. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2020гг. |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общая сумма средств из бюджета, необходимых на реализацию программы, составит: 45 375,39 тыс. рублей, в т. ч.  2018г. – 12116,55 тыс. рублей;  2019г. – 12623,72 тыс. рублей;  2020г. – 20 635,12тыс. рублей;  В том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 9444,31тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 4073,07 тыс. рублей;  2019 год – 2038,73 тыс. рублей;  2020 год – 3332,51 тыс. рублей;  Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 33661,88 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 7437,48 тыс. рублей;  2019 год – 9953,79 тыс. рублей;  2020 год – 16270,61 тыс. рублей;  Средства местного бюджета -2269,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 606,0 тыс. рублей;  2019 год – 631,2 тыс. рублей;  2020 год – 1032,0 тыс. рублей; |
|  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Повышение, как минимум, на 5% доли благоустроенных дворовых территорий Промышленновского городского поселения.  - Благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования за текущие годы.  - Улучшение условий для работы и отдыха жителей Промышленновского городского поселения.  - Улучшение состояния территории Промышленновского городского поселения.  - Рост удовлетворенности населения уровнем благоустроенности. |

**1.** **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, для решения задач которой разработана программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в городском поселении.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В Промышленновском городском поселение 22 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 45,3 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселка Промышленная от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 30%.

Количество общественных территорий (парки, скверы, площади) их площадь составляет 643,0 тыс. кв. м.

В Промышленновском городском поселении сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий территорий общего пользования. Уже на протяжении нескольких лет, особенно в весенне-летний период, на территории поселка организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий.

В целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги к многоквартирным домам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом утвержденных правил благоустройства, чистоты порядка на территории Промышленновского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающим современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход. Так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

**Подпрограмма**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий».**

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Важнейшей задачей администрации Промышленновского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий. Для нормального функционирования поселка большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территории детских игровых площадок, газонов. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

Без благоустройства дворов благоустройство поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно- игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации администрацией Промышленновского городского поселения ежегодно проводится конкурс «Лучшая усадьба», «Самый благоустроенный двор».

**Подпрограмма**

**«Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)».**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Промышленновского городского поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселка, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности.

Под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Территория поселка составляет 2413 Га, численность населения составляет 18266 человек.

Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Совокупность объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение граждан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

**2. Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Порядок определения (формула) |
| Муниципальная программа:  **«Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020гг.** | | | | | | | | |
| 1. | | Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1. | | Цель: Совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. | | | | | | |
| 1. | | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Промышленновского городского поселения. | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие:  Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых территорий по следующим адресам:  Ул. Н. Островского 107,109,109а,  Ул. Н. Островского 111,113.  Ул. Новая 5,7,9. | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных дворовых территорий  БДф –  фактически благоустроенных дворов  ВД – количество дворовых территорий требующих благоустройства х100% | |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДФУ=ФСЖ /  ОСР x 100%, где  ДФУ – доля финансового участия  ФСЖ- финансовые средства поступившие от жителей,  ОСР – общая стоимость работ х100% | |
|  | |  |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДТУ= ПУ/ВЗЖ х 100% где  ДТУ- доля трудового участия  ПУ- принимающих участия  ВЗЖ- всего заинтересованных жителей  х 100» | |
| 1.2. | | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство общественных территорий:  пешеходная зона от ул. Коммунистической до ул. Крупской,  сквер по улицы Кооперативной между улицами Коммунистической и Тельмана,  площадь между зданиями ул. Крупской 3,3а,5. | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных общественных территорий  БДф –  фактически благоустроенных общественных территорий  ВД – количество общественных территорий требующих благоустройства х100% | |
| 2. | | Подпрограмма  «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | | | | | | |
|  | | Цель: Развитие общественных территорий Промышленновского городского поселения | | | | | | |
|  | | Задача: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования Промышленновского городского поселения | | | | | | |
| 2.1. | | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Обустройство мест массового отдыха населения (парков культуры и отдыха; сосновый бор) | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка,  % | | ДПБ=ПБОТ /ПОТ 100%  Где  ДБОТ – доля благоустроенных общественных территорий  ПБОТ- площадь благоустроенных общественных территорий  ПОТ – площадь общественных территорий  х100% | | |
| . | |  |

**3. Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы**

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов

2. Объем бюджетных ассигнований из бюджета поселения на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа:**  «Формирование современной городской среды  Промышленновского городского поселения» | Всего | 12116,55 | 12623,72 | 20635,11 |
| Бюджет поселка | 606,0 | 631,2 | 1032,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7437,48 | 9953,79 | 16270,61 |
| областной бюджет | 4073,07 | 2038,73 | 3332,51 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма: «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего | 12116,55 | 12623,72 | 12436,15 |
| Бюджет поселка | 606,0 | 631,2 | 622,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных фондов  средства юридических и физических лиц | 7437,48  4073,07 | 9953,79  2038,73 | 9805,74  2008,41 |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 8481,59 | 8836,62 | 8705,31 |
| Бюджет поселка | 424,20 | 441,84 | 435,40 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных | 5206,24  2851,16 | 6967,66  1427,12 | 6864,02  1405,89 |
|  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 3634,96 | 3787,10 | 3730,84 |
| Бюджет поселка | 181,80 | 189,36 | 186,60 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных | 2231,24  1221,92 | 2986,13  611,61 | 2941,72  602,52 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Всего |  |  | 8198,97 |
| Бюджет поселка |  |  | 410,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  областной бюджет  средства бюджетов  государственных внебюджетных фондов  средства юридических и физических лиц |  |  | 6464,87  1324,1 |

**4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей**

**(индикаторов) программы**

(по годам реализации программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы Промышленновского городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» | Оценка эффективности муниципальной программы | % |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий» | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке | % | 5 | 12 | 16 |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 |
| . |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2. | Мероприятие  «Благоустройство общественных территорий» | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке | % | 10 | 20 | 30 |
| 2.1.1. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка | % |  |  | 50 |

**5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территорий, указан в приложении к муниципальной программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации муниципального образования предусматривается софинансирование заинтересованными лицами 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники и т.д.

**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование элемента** | **Стоимость элемента, руб.** | **Вид элемента** |
| Урна для мусора  Компания «СИБСТРОЙДВОР»  5 ОДБ.08.05 | 3500 |  |
| Урна для мусора  Компания «Юмагс»  Урна 0663 | 2750 |  |
| Скамья со спинкой №6  Компания «Алтаймастер» | 8700 |  |
| Скамья со спинкой  Компания «Алтаймастер» | 6200 |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный SP2563 80 W 6400K230V | 9897 |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный SP2556 150 W 6400K230V | 12371 |  |

**6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

а) ремонт автомобильных парковок;

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

в) озеленение территорий;

г) ремонт отмостки;

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

В рамках дополнительного перечня работ предусматривается обязательное софинансирование заинтересованными лицами 5 % от общей стоимости выполнения работ, а так же плата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно- сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ.

Для работ, предусмотренных подпунктами д, е – обязательное софинсирование заинтересованных лиц не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о софинансировании заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости.

Формами рудового участия могут быть:

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работ** | **Перечень работ** | **Единица измерения объема работ** | **Минимальная цена за единицу работ (руб.)** | **Максимальная цена за единицу работ (руб.)** |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | кв. м. | 800 | 1595 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Минимальный | штук | 9897 | 12371 |
| Установка скамеек | Минимальный | штук | 6200 | 8700 |
| Установка урн | Минимальный | штук | 2750 | 3500 |
| Оборудование детских площадок | Дополнительный | кв. м |  |  |
| Оборудование спортивных площадок | Дополнительный | кв. м |  |  |
| Оборудование автомобильных парковок | Дополнительный | машино-мест | 1150 | 1700 |
| Озеленение территорий | Дополнительный | кв. м | 380 | 380 |
| Ремонт тротуаров | Дополнительный | кв. м | 965 | 1280 |
| Ремонт отмостки | Дополнительный | кв. м | 935 | 1600 |

**8. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в ООО «СЕЗ ЖКУ» (далее – уполномоченное предприятие).

Расходование средств осуществляется уполномоченным предприятием в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии. Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами поэтапно (один раз в год) в соответствии с годом реализации программы.

**9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу установлен постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы синхронизировано с программой.

**10. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.**

Утвержден, постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 19.02.2018 №29 « О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий Промышленновского городского поселения».

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

Дизайн- проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домов организаций.

Организация обсуждения дизайн-проекта обеспечивается администрацией Промышленновского городского поселения. Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и администрацией Промышленновского городского поселения.

**12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес местоположение**  **дворовой территории** | **Год благоустройства** |
| 1. | Улица Н. Островского 107,109,109а. | 2018 |
| 2. | Улица Н. Островского 111,113. | 2018 |
| 3. | Улица Новая 5,7,9. | 2019 |
| 4. | Улица Механическая 1,3. | 2019 |
| 5. | Улица Чапаева 2,4. | 2019 |
| 6. | Улица Чапаева 6,8. | 2019 |
| 7. | Улица Коммунистическая 2 | 2020 |
| 8. | Улица Цветочная | 2020 |
| 9. | Улица Садовая, Спортивная | 2020 |
| 10. | Микрорайон Южный 6,9. | 2020 |
|  |  |  |

**14. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** | **Год благоустройства** |
| 1 | Пешеходная зона от ул. Коммунистической до ул. Крупской, | 2018 |
| 2. | Сквер по ул. Кооперативная между улицами Коммунистическая и Тельмана | 2019 |
| 3 | Площадь между зданиями ул. Крупской 3,3а,5 | 2020 |

**15. Обустройство места массового отдыха граждан, отобранного по результатам общественных обсуждений по поданным предложениям граждан и организаций Промышленновского городского поселения**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Адресное местоположение территории** |
| 1 | Парк культуры и отдыха | пгт. Промышленная, ул. Садовая 3а |

**16. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную программу может быть осуществлено на основании:

- изменения объема финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и общественного законодательства;

- роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

2. Постановлением администрации Промышленновского городского поселения данные изменения вносятся в программу

**15. Оценка эффективности муниципальной программы**

1. Оценка эффективности программы для мониторинга вклада

результатов программы в социально-экономическое развитие Промышленновского муниципального района проводится ответственным исполнителем (координатором) по итогам отчетного года в срок до 1 марта**.**

2. Для проведения оценки эффективности программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями программы руководствуется Методикой. Методика является приложением к программе.

3. Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств бюджета поселения, направленных на реализацию программы.

4. Методика учитывает необходимость проведения оценок:

- Степени достижения целей и решения задач программы;

- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- Степени реализации подпрограмм и мероприятий программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

5. Эффективность программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие Промышленновского городского поселения.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| Государственная программа (муниципальная программа( наименование) | Наименование ответственного исполнителя  Администрация Промышленновского городского поселения, наименование государственного муниципального заказчика-координатора- ООО «СЕЗ ЖКУ» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 901 | 0503 | 02000R5550 | 244 | 12116.5 |
| Ремонт дворовых территорий  - ул. Новая 5,7,9.  - ул. Н. Островского 107,109,109а,  - ул. Н. Островского 111,113. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
|  |  |  | 1  квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4  квартал |
| Опубликование для общественного обсуждение проекта муниципального программы | Завершение этапа | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 02.04 |  |  |
| Проведение общественного обсуждения (в форме слушания) программы |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 02.05 |  |  |
| Утверждение муниципальной программы |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  | 03.05 |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Контрольная точка результата | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | Контрольная точка результата | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  | 30.09 |  |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Представление в Администрацию Кемеровской области предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |
| Завершение реализации муниципальной программы в 2018г. |  | Администрация Промышленновского городского поселения |  |  |  |  |

Глава

Промышленновского городского поселения Д.А.Дробот