

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» марта 2019 г. № 291-П

пгт. Промышленная

**О плане мероприятий (плане-графике)**

**перехода исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335, в целях обеспечения комплексного подхода к обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения:

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par35) мероприятий (план-график) перехода администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Промышленновского муниципального района, наделённых правами юридического лица, разработать и утвердить аналогичные планы-графики.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Промышленновского муниципального района разработать и утвердить аналогичные планы-графики.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального района Е.А. Ващенко.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального района | Д.П. Ильин |

Исп. И.А. Шемякин

Тел. 74516

Утвержден

постановлением

администрации Промышленновского муниципального района

от «05» марта 2019 г. № 291-П

**План мероприятий (план-график) перехода исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Срок выполнения | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 1 | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области | Первый, второй квартал 2019 года | Отчет об обследовании, содержащий:  оценку совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения;  оценку совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием;  факторы и барьеры, препятствующие переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения);  классификацию автоматизированных рабочих мест работников по трем группам с учетом достижения показателей эффективности:  1) рабочие места, которые возможно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения;  2) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного офисного программного обеспечения, и устранение этих барьеров возможно в рамках полномочий исполнительного органа государственной власти Кемеровской области;  3) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного офисного программного обеспечения, и устранение этих барьеров невозможно в рамках полномочий исполнительного органа государственной власти Кемеровской области |
| 2 | Формирование требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Второй квартал 2019 года | Сформированы требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости c отечественным офисным программным обеспечением |
| 3 | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем  и модернизацию вычислительной  и периферийной инфраструктуры | Второй квартал 2019 года | Сформирован перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры |
| 4 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки  и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | Третий квартал  2019 года | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу  на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| II. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | |
| 5 | При создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий, предусматривать преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения | 2019 –  2020 годы | В государственных программах, ведомственных целевых программах Кемеровской области предусмотрены мероприятия по приоритетному использованию российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятия по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 6 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и | 2019 –  2020 годы | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
|  | телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 7 | Создание программно-аппаратного стенда в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | Второй квартал  2019 года | Создан стенд для апробации отечественного офисного программного обеспечения.  Подготовлен комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей |
| 8 | Обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | 2019 –  2020 годы | Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечена информационная безопасность с использованием отечественного офисного программного обеспечения |
| IV. Иные мероприятия | | | |
| 9 | Мониторинг закупок программного обеспечения для государственных нужд | В течение 15 рабочих дней после отчетной даты (1 июля, 31 декабря) | Сведения об объеме проведенных закупок офисного программного обеспечения, а также закупок работ и услуг по созданию, обслуживанию, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программного обеспечения для муниципальных нужд |
| 10 | Мониторинг исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода исполнительных органов администрации Промышленновского района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов | По итогам года не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отчет о результатах реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода исполнительных органов администрации Промышленновского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов |

Примечания:

1 Понятие офисного программного обеспечения указано в пункте 3 дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального района | Е.А. Ващенко |

Утвержден

постановлением

администрации Промышленновского муниципального района

от «05» марта 2019 г. № 291-П

**План-график перехода исполнительных органов администрации Промышленновского района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | |
| 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения (далее - офисный пакет) | Доля отечественного офисного пакета, используемого и предоставляемого пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) применением «облачной» технологии, от общего объема используемого офисного пакета, процентов | Не менее 50 | Не менее 80 |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, процентов | Не менее 40 | Не менее 60 |
| 3 | Почтовые приложения1 | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, процентов | Не менее 50 | Не менее 80 |
| 4 | Справочно-правовая система | Доля пользователей, использующих отечественную справочно-правовую систему, от общего числа пользователей, процентов | 100 | 100 |
| 5 | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, процентов | Не менее 60 | 100 |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объема используемых средств антивирусной защиты, процентов | 100 | 100 |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей, использующих отечественные интернет-браузеры, от общего числа пользователей, процентов | Не менее 50 | Не менее 80 |

Примечания:

1 Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального района | Е.А. Ващенко |