КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении муниципальной программы

«Жилище в  Промышленновском районе» на 2018-2021 годы»

за 2018 год

пгт Промышленная

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального района на отчет об исполнении муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» на 2018-2021 годы» за 2018 год подготовлено председателем контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального района Н.В. Подвигиной в соответствии с:

-п. 2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145;

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального района Кемеровской области», принятого решением Промышленновского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011   № 204.

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жилище  в  Промышленновском районе» на 2018-2021 годы»  (далее – Отчет) за 2018 год.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы составила 99,8%. В разрезе наименований целевых показателей (индикаторов) из 16 мероприятий две не исполнены:

-мероприятие  «Кадастровые работы». Работы по установлению границ 16 муниципальных образований перенесены на 2019 год (причина: отсутствие положительного заключения экспертизы сметной стоимости выполнения работ);

-мероприятие «Разработка нормативов градостроительного проектирования района и поселений». Работы по разработке нормативно-градостроительного проектирования района и поселений перенесены на 2019 год (причина: отсутствие положительного заключения экспертизы сметной стоимости выполнения работ).

Процент исполнения объема финансовых ресурсов муниципальной программы за 2018 год отражен в таблице.

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2018 год |
| --- | --- |
|  | План года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе» на 2018-2021 годы» | 12 537,7 | 12 298,4 | 98,1 |
| Подпрограмма: «Доступное и комфортное жилье» | 6 338,2 | 6 098,8 | 96,2 |
| Подпрограмма: «Развитие градостроительной деятельности» | 6 242,8 | 6 199,4 | 98,6 |

Из вышеизложенного следует, что при уровне финансирования 98,1% степень достижения цели муниципальной программы составила 99,8 %, что является высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального района                                                               Н.В. Подвигина