

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 мая 2019 № 653-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении «дорожной карты» по разработке проектно-сметной документации по строительству магистральных водопроводных сетей**

**в Промышленновском муниципальном районе**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района от 20.12.2018 № 33 «О районном бюджете Промышленновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Утвердить «дорожную карту» по разработке проектно-сметной документации по строительству магистральных водопроводных сетей в Промышленновском муниципальном районе.

2. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального района | Д.П. Ильин |

Исп. Е.Е. Черкасова

Тел. 74518

|  |
| --- |
| Утверждена |
| постановлением |
| администрации Промышленновскогомуниципального района |
| от 30.05.2019 № 653-П |

# Дорожная картапо разработке проектно-сметной документации по строительству магистральных водопроводных сетей

**в Промышленновском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Разработка проектно-сметной документации | Срок прохождения государственной экспертизы | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Строительство наружных сетей водопровода в п. Плотниково Промышленновского муниципального района | 29.04.2019 | 15.07.2019 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновскогомуниципального района  | Наличие проектно-сметной документации на инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости; проект планировки и проект межевания территории |
| 2. | Устройство внеквартальных сетей водоснабжения для подключения микрорайона «Новостройка» в пгт. Промышленная | 18.09.2019 | 28.10.2019 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновскогомуниципального района | Наличие проектно-сметной документации на инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости; проект планировки и проект межевания территории |
| 3. | Строительство водопроводной сети в с. Титово Промышленновского муниципального района | 18.09.2019 | 28.10.2019 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновскогомуниципального района  | Наличие проектно-сметной документации на инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости; проект планировки и проект межевания территории |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления  |  |
| по жизнеобеспечению и строительству  |  Н.Г. Малышев |