КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении программы «Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения»

за 2018 год

пгт Промышленная                                                                                 21.05.2019

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального района на отчет об исполнении программы «Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения» за 2018 год подготовлено председателем контрольно-счетного органа Промышленновского муниципального района Н.В. Подвигиной в соответствии с:

-п. 2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145;

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального района Кемеровской области», принятого решением Промышленновского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 204 (с изменениями и дополнениями);

-Решением Совета народных депутатов Промышленновского  муниципального района  от 27.04.2017 № 289 «О принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений Промышленновского  муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля для их исполнения контрольно-счетным органом Промышленновского муниципального района».

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения» (далее – Отчет) за 2018 год.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 6662,6 тыс. рублей, что составляет 93,3% от планового показателя.

Процент исполнения бюджета Лебедевского сельского поселения в объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2018 год отражен в таблице.

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2018 год |
| --- | --- |
|  | Утверж-денные бюджет- ные назначе- ния | Кассовое исполне- ние | % исполн-ния |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие и обеспечение устойчивого функционирования Лебедевского сельского поселения» | 7140,9 | 6662,6 | 93,3 |
| Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера» | 110,4 | 97,4 | 88,2 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | 1115,0 | 900,2 | 80,7 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры поселения» | 70,0 | 70,0 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 1575,8 | 1541,0 | 97,8 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» | 184,8 | 184,7 | 99,9 |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления» | 4034,9 | 3819,3 | 94,6 |

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году составил 100 %.

Из вышеизложенного следует, что при уровне финансирования 93,3 %, степень достижения цели муниципальной программы составила 100%, что считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального района                                                               Н.В. Подвигина