КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# на проект программы

# «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» за 2018 год

# пгт. Промышленная                                                                               22.05.2019

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального района на отчет об исполнении программы «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» за 2018 год подготовлено председателем контрольно-счетного органа Промышленновского муниципального района Н.В. Подвигиной в соответствии с:

-п. 2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145;

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального района Кемеровской области», принятого решением Промышленновского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 204 (с изменениями и дополнениями);

-Решением Совета народных депутатов Промышленновского  муниципального района  от 27.04.2017 № 289 «О принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений Промышленновского  муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля для их исполнения контрольно-счетным органом Промышленновского муниципального района».

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» (далее – Отчет) за 2018 год.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 11582,6 тыс. рублей, сто составляет 53,5% к утвержденным бюджетным назначениям.

Процент исполнения бюджета Плотниковского сельского поселения в объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2018 год отражен в таблице.

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2018 год |
| --- | --- |
|  | Утверж- денные бюджет- ные назначе- ния | Кассовое испол- нение | % исполне- ния |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» | 21657,0 | 11582,6 | 53,5 |
| Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 90,6 | 90,6 | 100 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | 11824,7 | 2338,7 | 19,8 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 3959,2 | 3798,2 | 96 |
| Подпрограмма «Физическая культура и спорт» | 455,6 | 28,2 | 6,2 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | 245,5 | 245,5 | 100 |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления Плотниковского сельского поселения» | 5081,4 | 5081,4 | 100 |

Кассовое исполнение муниципальной программы составило  53,5% к утвержденным бюджетным назначениям, в связи с тем, что не приняты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Советской 9 (нарушение ГОСТа и СП подрядчиком) и не приобретена спортивная форма из-за отсутствия финансирования.

В результате того, что 86,7% мероприятий, запланированных за отчетный год, выполнены в полном объеме муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального района                                                               Н.В. Подвигина