

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» сентября 2019 № 156а

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского городского поселения от 29.03.2018 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2024 годы (в редакции постановления от 06.04.2018 № 55, от 07.08.2018 № 106, от 30.01.2019 № 1а, от 29.04.2019 № 62а)**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от 24.12.2018 № 121 «О бюджете Промышленновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 27.10.2017 № 372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счёт средств бюджета поселения», в целях обеспечения формирования единого облика муниципального образования, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории:

1. Внести в постановление администрации Промышленновского городского поселенияот 23.03.2018 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы, (в редакции постановления от 06.04.2018 № 55, от 07.08.2018 № 106, от 30.01.2019 № 1а, от 29.04.2019 № 62а) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического отдела О.Г. Черданцеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Промышленновского

городского поселения С.А. Тухватуллин

Приложение

к постановлению администрации

Промышленновского городского поселения

от 06.09.2019г № 156а

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения»**

**на 2018-2024годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы |
| Директор муниципальной программы | Глава Промышленновского городского поселения |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского городского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Промышленновского городского поселения |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | - Благоустройство дворовых и общественных территорий  - Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) |
| Цели муниципальной программы | - Совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки.  - Развитие общественных территорий Промышленновского городского поселения.  - Повышение уровня благоустройства территории Промышленновского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Промышленновского городского поселения.  - Повышение уровня благоустройства территории общего пользования Промышленновского городского.  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Промышленновского городского поселения. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024гг. |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общая сумма средств из бюджета, необходимых на реализацию программы, составит: 48 918,3 тыс. рублей, в т. ч.  2018г. – 10 544,3 тыс. рублей;  2019г. – 17 738,9 тыс. рублей;  2020г. – 20 635,1 тыс. рублей;  2021г. – 0 тыс. рублей;  2022г. - 0 тыс. рублей;  2023г. - 0 тыс. рублей;  2024г. - 0 тыс. рублей;  В том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 7 373,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 3 544,6 тыс. рублей;  2019 год – 496,3 тыс. рублей;  2020 год – 3332,5 тыс. рублей;  2021г. – 0 тыс. рублей;  2022г. - 0 тыс. рублей;  2023г. - 0 тыс. рублей;  2024г. - 0 тыс. рублей;  Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 38 790,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 6 472,4 тыс. рублей;  2019 год – 16 047,8 тыс. рублей;  2020 год – 16 270,6 тыс. рублей;  2021г. – 0 тыс. рублей;  2022г. - 0 тыс. рублей;  2023г. - 0 тыс. рублей;  2024г. - 0 тыс. рублей;  Средства местного бюджета – 2 754,2тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 527,4 тыс. рублей;  2019 год – 1194,8 тыс. рублей;  2020 год – 1032,0 тыс. рублей;  2021г. – 0 тыс. рублей;  2022г. - 0 тыс. рублей;  2023г. - 0 тыс. рублей;  2024г. - 0 тыс. рублей; |
|  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Повышение, как минимум, на 5% доли благоустроенных дворовых территорий Промышленновского городского поселения.  - Благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования за текущие годы.  - Улучшение условий для работы и отдыха жителей Промышленновского городского поселения.  - Улучшение состояния территории Промышленновского городского поселения.  - Рост удовлетворенности населения уровнем благоустроенности. |

**1.** **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, для решения задач которой разработана программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в городском поселении.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В Промышленновском городском поселение 22 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 45,3 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселка Промышленная от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 30%.

Количество общественных территорий (парки, скверы, площади) их площадь составляет 643,0 тыс. кв. м.

В Промышленновском городском поселении сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий территорий общего пользования. Уже на протяжении нескольких лет, особенно в весенне-летний период, на территории поселка организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий.

В целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги к многоквартирным домам.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», включают в себя:

подготовку и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом утвержденных правил благоустройства, чистоты порядка на территории Промышленновского городского поселения.

Администрация Промышленновского городского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной комиссией.

Администрация Промышленновского городского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующих программных мероприятий или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией.

По результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программных мероприятий муниципальный контракт заключается не позднее 1 июля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающим современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход. Так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

**Подпрограмма**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий».**

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Важнейшей задачей администрации Промышленновского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий. Для нормального функционирования поселка большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территории детских игровых площадок, газонов. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

Без благоустройства дворов благоустройство поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно- игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации администрацией Промышленновского городского поселения ежегодно проводится конкурс «Лучшая усадьба», «Самый благоустроенный двор».

**Подпрограмма**

**«Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)».**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Промышленновского городского поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселка, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности.

Под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Территория поселка составляет 2413 Га, численность населения составляет 18266 человек.

Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Совокупность объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение граждан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

**2. Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Порядок определения (формула) |
| Муниципальная программа:  **«Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2020гг.** | | | | | | | | |
| 1. | | Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1. | | Цель: Совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. | | | | | | |
| 1. | | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Промышленновского городского поселения. | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие:  Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых территорий по следующим адресам:  Ул. Н. Островского 107,109,109а,  Ул. Н. Островского 111,113.  Ул. Новая 5,7,9. | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных дворовых территорий  БДф –  фактически благоустроенных дворов  ВД – количество дворовых территорий требующих благоустройства х100% | |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДФУ=ФСЖ /  ОСР x 100%, где  ДФУ – доля финансового участия  ФСЖ- финансовые средства поступившие от жителей,  ОСР – общая стоимость работ х100% | |
|  | |  |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  % | | | ДТУ= ПУ/ВЗЖ х 100% где  ДТУ- доля трудового участия  ПУ- принимающих участия  ВЗЖ- всего заинтересованных жителей  х 100» | |
| 1.2. | | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство общественных территорий:  пешеходная зона от ул. Коммунистической до ул. Крупской,  сквер по улицы Кооперативной между улицами Коммунистической и Тельмана,  площадь между зданиями ул. Крупской 3,3а,5. | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке  % | | | ДБД=БДф/ВД х100%  ДОВ= ОВп / ВВп х 100%  где  ДБД - доля благоустроенных общественных территорий  БДф –  фактически благоустроенных общественных территорий  ВД – количество общественных территорий требующих благоустройства х100% | |
| 2. | | Подпрограмма  «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | | | | | | |
|  | | Цель: Развитие общественных территорий Промышленновского городского поселения | | | | | | |
|  | | Задача: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования Промышленновского городского поселения | | | | | | |
| 2.1. | | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Обустройство мест массового отдыха населения (парков культуры и отдыха; сосновый бор) | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка,  % | | ДПБ=ПБОТ /ПОТ 100%  Где  ДБОТ – доля благоустроенных общественных территорий  ПБОТ- площадь благоустроенных общественных территорий  ПОТ – площадь общественных территорий  х100% | | |
| . | |  |

**3. Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды**

**Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы**

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов

2. Объем бюджетных ассигнований из бюджета поселения на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| 1. | **Муниципальная программа:**  «Формирование современной городской среды  Промышленновского городского поселения» | Всего | 12116,5 | 17738,9 | 20635,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет поселка | 606,0 | 1194,8 | 1032,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 7437,48 | 16047,8 | 16270,6 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 4073,07 | 496,3 | 3332,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | |  | |
| 1.1. | Подпрограмма: «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего | 12116,5 | 17738,9 | 12436,1 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет поселка | 606,0 | 1194,8 | 622,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 7437,5 | 16047,8 | 9805,7 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 4073,1 | 496,3 | 2008,4 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 8481,6 | 16049,5 | 8705,3 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет поселка | 424,2 | 1110,3 | 435,4 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 5206,2 | 14491,0 | 6864,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 2851,2 | 448,2 | 1405,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 3635,0 | 1689,4 | 3730,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет поселка | 181,8 | 84,5 | 186,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2231,2 | 1556,8 | 2941,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 1221,92 | 48,1 | 602,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» | Всего |  |  | 8199,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет поселка |  |  | 410,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 6464,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет |  |  | 1324,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |

**4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей**

**(индикаторов) программы**

(по годам реализации программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы Промышленновского городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» | Оценка эффективности муниципальной программы | % |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий» | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке | % | 5 | 12 | 16 | 35 | 50 | | | 70 | | 80 |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 |
| . |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 |
| 1.1.2. | Мероприятие  «Благоустройство общественных территорий» | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке | % | 10 | 20 | 30 | 35 | | 40 | 45 | | 50 | |
| 2.1.1. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка | % |  |  | 50 |  | |  |  | |  | |

**5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с региональной программой и включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек, урн;

-ремонт автомобильных парковок;

-озеленение территорий;

-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

-ремонт твердых покрытий аллей;

-ремонт отмостки

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территорий, указан в приложении к муниципальной программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ не предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, предоставления материалов, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб, обеспечение благоприятных условий) и т.д.

**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Вид элемента |
| Урна для мусора  N 1 | base_23836_97440_32768 |
| Урна для мусора  N 2 | base_23836_97440_32769 |
| Урна для мусора  N 3 | base_23836_97440_32770 |
| Скамья без спинки | base_23836_97440_32771 |
| Скамья со спинкой | base_23836_97440_32772 |
| Диван парковый, с коваными элементами | base_23836_97440_32773 |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 1 (белый) | base_23836_97440_32774 |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 2 (черный) | base_23836_97440_32775 |
| Светодиодный уличный консольный светильник N 2 (серый) | base_23836_97440_32776 |
| Озеленение территории |  |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¹ ÑÑÐ¾ÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¾ Ð´Ð²Ð¾ÑÐµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÐ²Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ð¼Ð° ÑÐ¾ÑÐ¾\\masha-pc\Сеть\для Пермяковой Оли\фото работ\IMG_1408.JPGÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÐµÑÐ¾Ð´Ð½ÑÑ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐº |
| Ремонт отмостки | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐºÐ¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÐ²Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ð¼Ð° ÑÐ¾ÑÐ¾ |
| Ремонт твердых покрытий аллей |  |
| Ремонт автомобильных парковок | C:\Users\User\Desktop\Комфортная среда\2017\Выполнение оплаченых работ 2017 год\Фото Краснобродская 22\IMG_1433.JPG |
| Ремонт дворовых проездов | **C:\Users\Дзалбо ДВ\Desktop\IMG-20191205-WA0008.jpg** |

**6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

-ремонт пешеходных мостиков;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

-иные виды работ, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

2) в рамках дополнительного перечня работ:

на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

В рамках дополнительного перечня работ предусматривается обязательное софинансирование заинтересованными лицами 5 % от общей стоимости выполнения работ, а так же плата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно- сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ.

Для работ, предусмотренных подпунктами д, е – обязательное софинсирование заинтересованных лиц не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о софинансировании заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости.

Формами рудового участия могут быть:

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работ** | **Перечень работ** | **Единица измерения объема работ** | **Минимальная цена за единицу работ (руб.)** | **Максимальная цена за единицу работ (руб.)** |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | кв. м. | 800 | 1595 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Минимальный | штук | 9897 | 12371 |
| Установка скамеек | Минимальный | штук | 6200 | 8700 |
| Установка урн | Минимальный | штук | 2750 | 3500 |
| Оборудование детских площадок | Дополнительный | кв. м |  |  |
| Оборудование спортивных площадок | Дополнительный | кв. м |  |  |
| Оборудование автомобильных парковок | Минимальный | машино-мест | 1150 | 1700 |
| Озеленение территорий | Минимальный | кв. м | 380 | 380 |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, твердого покрытия аллей | Минимальный | кв. м | 965 | 1280 |
| Ремонт отмостки | Минимальный | кв. м | 935 | 1600 |

**8. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в ООО «СЕЗ ЖКУ» (далее – уполномоченное предприятие).

Расходование средств осуществляется уполномоченным предприятием в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии. Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами поэтапно (один раз в год) в соответствии с годом реализации программы.

**9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу установлен постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы синхронизировано с программой.

**10. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.**

Утвержден, постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 19.02.2018 №29 « О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий Промышленновского городского поселения».

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

Дизайн- проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домов организаций.

Организация обсуждения дизайн-проекта обеспечивается администрацией Промышленновского городского поселения. Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и администрацией Промышленновского городского поселения.

**12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**13.** **Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ).**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес местоположение**  **дворовой территории** | **Год благоустройства** |
| 1. | Ул. Н. Островского, д. 107,109,109а. | 2018 |
| 2. | Ул. Н. Островского, д. 111,113. | 2018 |
| 3. | Ул. Чапаева, д. 2,4. | 2018 |
| 4. | М-н Южный, д.5 | 2019 |
| 5. | М-н Южный, д.3 | 2019 |
| 6. | Ул. Механическая, д.1, д.3 | 2019 |
| 7. | Ул. Коммунистическая, д. 90 | 2019 |
| 8. | Улица Лесная 1а. | 2019 |
| 9. | Ул. Крупской, д.5, д.7 | 2020 |
| 10. | Ул. Островского, д. 115 | 2020 |
| 11. | Ул. Некрасова, д. 9 | 2020 |
| 12. | М-н. Южный, д.8 | 2020 |
| 13. | Ул. Коммунистическая, д.2а | 2020 |
| 14, | Ул. Алтайская, д.2а | 2020 |
| 15, | Ул. Алтайская, д.5 | 2020 |
| 16. | М-н Южный д.6,д.9 | 2020 |
| 17. | Пер. Почтовый, д.11 | 2020 |
| 18. | Ул. Лесная, д.1 | 2021 |
| 19. | Ул. Лесная, д.9 | 2021 |
| 20. | Ул. Новая, д.2 | 2021 |
| 21. | Ул. Механическая, д.5, Пер. механический, д.1 | 2021 |
| 22. | Пер. механический, д.8 | 2021 |
| 23. | Ул. Лесная, д.7 | 2021 |
| 24. | Ул. Цветочная, д. 15 | 2022 |
| 25. | Ул. Цветочная, д. 16 | 2022 |
| 26. | Ул. Лермонтова, д. 1б | 2022 |
| 27. | Ул. Цветочная, д. 16а | 2023 |
| 28. | Ул. Цветочная, д. 18 | 2023 |
| 29. | Ул. Цветочная, д. 20 | 2023 |
| 30. | Ул. Цветочная, д. 22 | 2024 |
| 31. | Ул. Цветочная, д. 17 | 2024 |

**14. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период.**

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Промышленновского городского поселения от19.02.2018г №28 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения» на 2018-2024 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** | **Год благоустройства** |
| 1 | Пешеходная зона от ул. Коммунистической до ул. Крупской, | 2018 |
| 2. | Благоустройство пешеходной и парковочной зон по ул. Кооперативной (от ул. Коммунистической до ул. Крупской) в пгт. Промышленной | 2019 |
| 3 | Площадь возле Россельхозбанка на ул. Крупской в пгт. Промышленная между зданиями ул. Крупской 3,3а,5 | 2020 |
| 4. | Ул. Кооперативная (от ул. Крупской до ул. Спортивной) | 2021 |
| 5. | Ул. Лесная (сосновый бор) | 2022 |
| 6. | Ул. Лесная (от ул. Коммунистическая до ул. Рябиновая) | 2023 |
| 7. | Ул. Н. Островского | 2024 |

15. Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет

средств указанных лиц в соответствии с заключенными

соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес местоположение** | **Год благоустройства** |
| 1. | ТЦ «Бриз», ул. Н. Островского, 2 | 2023 |
| 2. | ТЦ «Монетка», ул. П. Осипенко, 2 | 2024 |
| 3. | ООО «ПКС», ул. Некрасова, 20 | 2024 |

16. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (земельных участков)

об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии

с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| 1. | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 1 квартал 2020 года |
| 2. | Утверждение графика проведения инвентаризации | 1 квартал 2020 года |
| 3. | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Кемерово | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 4. | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 5. | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |