ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАДУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОД»  ЗА 2019 ГОД

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Экономическим отделом Падунского сельского поселения на основе данных, представленных директором муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году составил 92,6 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1 к настоящему Сводному отчету.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Падунского сельского поселения за 2018 год

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 11638,4 тыс. рублей (92,6% от плана – 12572,4 тыс. рублей).

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 92,6%.

В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Падунского сельского поселения в 2019 году в разрезе источников финансирования.

Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Падунского сельского поселения.

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2019 году была реализована муниципальная программа Падунского сельского поселения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальной программы рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в них.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Падунского сельского поселения в 2019 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1

к  отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

муниципального района

- Отчет

- о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

- муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Падунского сельского поселения» на 2019-2021 гг.

- (наименование муниципальной программы)

- за 2019 год

| - № п/п | - Наименование целевого показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значения - целевого показателя (индикатора) |  |  | - Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт (при наличии) |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| - Муниципальная программа, - подпрограмма, мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Количество пострадавших в природных и техногенных катастрофах | - Чел. | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - 2. | - Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | - чел | - 5 | - 5 | - 5 |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Снижение количества пожаров | - Шт. | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | - % | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| - 5 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | - км | - 5,4 | - 3,1 | - 3,1 |  |
| - Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Содержания уличного освещения (установка светильников) | - Шт. | - 5 | - 20 | - 32 |  |
| - Подпрограмма «Социальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих | - Ед. | - 6 | - 6 | - 6 |  |

Приложение № 2

к  отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

муниципального района

Отчет об объеме финансовых ресурсов

- муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Падунского сельского поселения» на 2019-2021 гг.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план года | Кассовое исполнение | Возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году | Процент исполнения плана (графа 6- графа 7)/графу 5*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Падунского сельского поселения» | Всего |  |  | 12572,4 | 11638,4 |  | 92,6 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Функционирование органов местного самоуправления | Всего |  |  | 6408,1 | 6023,2 |  | 94,0 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Глава Падунского сельского поселения | Всего | 0180016900 |  | 822,9 | 822,9 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0180016910 |  | 5202,1 | 4817,2 |  | 92,6 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Выполнение других обязательств государства | Всего | 0180016920 |  | 383,1 | 383,1 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Всего |  |  | 43.1 | 43.1 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Организация и осуществление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 0110016010 |  | 43.1 | 43.1 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего |  |  | 2915.5 | 2915.5 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Реконструкция, содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 0130016110 |  | 2915.5 | 2915.5 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Жилищно-коммунальное хозяйство | Всего |  |  | 2648.8 | 2099.7 |  | 72,3 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Содержание, ремонт уличного освещения | Всего | 0140016150 |  | 1025.5 | 479.7 |  | 46.8 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Благоустройство территории | Всего | 0140016200 |  | 262.2 | 262.2 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего | 01400S3420 |  | 163.1 | 163.1 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Благоустройство общественных территорий | Всего | 0140012970 |  | 708.8 | 708.8 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего | 0140073420 |  | 489.2 | 485.9 |  | 99.3 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Пенсионное обеспечение | Всего |  |  | 535.9 | 535.9 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | Всего | 0160016730 |  | 535.9 | 535.9 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего |  |  | 21,0 | 21,0 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего | 0150016720 |  | 21,0 | 21,0 |  | 100 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

- муниципального района

Отчет

об использовании ассигнований бюджета Падунского сельского поселения

- на реализацию муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Падунского сельского поселения» на 2019-2021 гг.

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- Декабрь 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Падунского сельского поселения | Всего | 12572,4 | 11638,4 |
|  |  | Местный бюджет | 12572,4 | 11638,4 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| 2 | - Подпрограмма - Функционирование органов местного самоуправления | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет | 6408,1 6408,1 | 6023,2 6023,2 |
|  | Мероприятие Глава Падунского сельского поселения | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет | 822,9 822,9 | 822,9 822,9 |
|  | Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет | 5202,1 5202,1 | 4817,2 4817,2 |
|  | Мероприятие Выполнение других обязательств государства | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет | 383,1 383,1 | 383,1 383,1 |
| 3 | Подпрограмма Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 43,1 43,1 | 43,1 43,1 |
|  | Мероприятие Организация и осуществление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 43,1 43,1 | 43,1 43,1 |
| 4 | Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 2915,5 2915,5 | 2915,5 2915,5 |
|  | Мероприятие Реконструкция, содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 2915,5 2915,5 | 2915,5 2915,5 |
| 5 | Подпрограмма Жилищно-коммунальное хозяйство | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 2648,8 2648,8 | 2099,7 2099,7 |
|  | Мероприятие Содержание, ремонт уличного освещения | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 1025,5 1025,5 | 479,8 479,8 |
|  | Мероприятие Благоустройство территории | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 262,2 262,2 | 262,2 262,2 |
|  | Мероприятие Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 163,1 163,1 | 163,1 163,1 |
|  | Мероприятие Благоустройство общественных территорий | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 708,8 708,8 | 708,8 708,8 |
|  | Мероприятие Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 489,2 489,2 | 485,9 485,9 |
| 7 | Подпрограмма Пенсионное обеспечение | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 535,9 535,9 | 535,9 535,9 |
|  | Мероприятие Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 535,9 535,9 | 535,9 535,9 |
| 8 | Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 21,0 21,0 | 21,0 21,0 |
|  | Мероприятие Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет | 21,0 21,0 | 21,0 21,0 |