

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» июня 2020 г. № 973-П

пгт. Промышленная

**О плане мероприятий (плане – графике) перехода**

**администрации Промышленновского муниципального округа на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2020 года**

Во исполнение пункта 5 распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 13-р «О плане мероприятий (плане – графике) перехода исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2019 – 2020 годов» и в целях обеспечения комплексного подхода к обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (план – график) перехода администрации Промышленновского муниципального округа на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном

сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети

Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубину.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.   |  |  | | --- | --- | | Глава |  | | Промышленновского муниципального округа | Д.П. Ильин | |  |

исп. Л.Н. Жданова

тел.7-19-17

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Промышленновского

муниципального округа

от 11.06.2020 № 973-П

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН-ГРАФИК)**

**ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО**

**ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода администрации Промышленновского муниципального округа на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Промышленновского  муниципального округа | | | |
| 1 | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в администрации Промышленновского муниципального округа | Второй квартал 2020 года | Отчет об обследовании, содержащий:  оценку совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения;  оценку совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием;  факторы и барьеры, препятствующие переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения);классификацию автоматизированных рабочих мест работников по трем группам с учетом достижения показателей эффективности:  1) рабочие места, которые возможно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения;  2) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного офисного программного обеспечения, и устранение этих барьеров возможно в рамках полномочий администрации Промышленновского муниципального округа;  3) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного офисного программного обеспечения, и устранение этих барьеров невозможно в рамках полномочий администрации Промышленновского муниципального округа |
| 2 | Формирование требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Третий квартал 2020 года | Сформированы требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3 | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры | Первый квартал 2020 года | Сформирован перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры |
| 4 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | Первый квартал 2020 года | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
|  | 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Промышленновского муниципального округа в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | |
| 6 | При создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий, предусматривать преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения | 2020 год | В государственных программах, ведомственных целевых программах Кемеровской области предусмотрены мероприятия по приоритетному использованию российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятия по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 7 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2020 год | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 8 | Создание программно-аппаратного стенда в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | Третий квартал 2020 года | Создан стенд для апробации отечественного офисного программного обеспечения.  Подготовлен комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей |
| 9 | Обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | 2020 год | Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечена информационная безопасность с использованием отечественного офисного программного обеспечения |
| 4. Иные мероприятия | | | |
| 10 | Мониторинг закупок программного обеспечения для муниципальных нужд | В течении 15 рабочих дней после отчетной даты (1 июля, 31 декабря) | Сведения об объеме проведенных закупок офисного программного обеспечения, а также закупок работ и услуг по созданию, обслуживанию, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программного обеспечения для муниципальных нужд |
| 11 | Мониторинг исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода администрации Промышленновского муниципального округа на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2020 года | По итогам года не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отчет о результатах реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2020 года |

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года администрации Промышленновского муниципального округа на использование отечественного офисного программного обеспечения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения (далее – офисный пакет) | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в администрации Промышленновского муниципального округа, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Промышленновского муниципального округа на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации Промышленновского муниципального округа , использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации Промышленновского муниципального округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в администрации Промышленновского муниципального округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Промышленновского муниципального округа, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации Промышленновского муниципального округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 50% |

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина