КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении муниципальной программы

«Жилище в  Промышленновском районе» за 2019 год

пгт Промышленная

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального округа на отчет об исполнении муниципальной программы «Жилище в Промышленновском районе» за 2019 год подготовлено председателем контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального округа Н.В. Подвигиной в соответствии с:

-Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 (с изменениями и дополнениями);

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями);

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального округа», принятым решением Советом народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 15.01.2020 № 71.

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жилище  в  Промышленновском районе» (далее – Отчет) за 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было запланировано 129711,8 тыс. рублей. Исполнение планового показателя муниципальной программы составило 81940,69 тыс. рублей или 63,2%.

Процент исполнения объема финансовых ресурсов муниципальной программы за 2019 год отражен в таблице.

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2019 год |
| --- | --- |
|  | План года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе» | 129711,8 | 81940,76 | 63,2 |
| Подпрограмма: «Доступное и комфортное жилье» | 66296,61 | 66293,18 | 99,9 |
| Подпрограмма: «Развитие градостроительной деятельности» | 63415,19 | 15647,58 | 24,6 |

Не полное исполнение планового показателя муниципальной  программы сложилось по следующим мероприятиям программы:

-1.4. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)», с вязи с приобретением жилья  стоимостью ниже планового показателя на 3,47 тыс. рублей;

-2.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 5663,58 тыс. рублей;

-2.10 «Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд» на 7000,0 тыс. рублей;

-2.11. «Проектирование многоквартирных домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологические присоединения инженерных сетей, проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий» на 4002,98 тыс. рублей;

-2.13 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» на 31101,05 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие градостроительной деятельности» отклонение в сумме 47767,61 тыс. рублей, сложилось в связи с тем, что в 2019 году заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов и инженерных сетей, которые будут оплачены после сдачи жилых домов в эксплуатацию в 2020 году.

Согласно Отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы степень достижения цели (решения задач) составила 100%, что является высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального округа                                                            Н.В. Подвигина