КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» за 2019 год

пгт Промышленная

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального округа на отчет об исполнении муниципальной программы   «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» за 2019 год подготовлено председателем контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального округа Н.В. Подвигиной в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145(с изменениями и дополнениями);

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями);

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального округа», принятого решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 15.01.2020 № 71.

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы   «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» (далее – Отчет) за 2019 год.

Целью реализации муниципальной программы является совершенствование уровня  и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки, а также развитие  общественных территорий Промышленновского муниципального округа.

Из Отчета следует, что степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы составила более 100 %.

Доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества территорий нуждающихся в ремонте составила 20,9%, плановый показатель на 2019 год составлял 12%.

В рамках программы в 2019 году благоустроены придомовые территории многоквартирных домов расположенных в пгт. Промышленная по адресам:

- ул. Коммунистическая, д. 90;

- ул. Лесная, д. 1а;

- ул. Механическая, д. 1, д. 3;

- м-н Южный, д. 3, д.  5.

Доля отремонтированных общественных территорий от общего количества территорий нуждающихся в ремонте составила 28,7%, плановый показатель на 2019 год составлял 20%.

В рамках муниципальной программы проведено благоустройство пешеходной и парковочной зон по ул. Кооперативная (от ул. Коммунистическая до ул. Крупской).

Процент исполнения объема финансовых ресурсов муниципальной программы за 2019 год отражен в таблице ниже.

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2019 год |
| --- | --- |
|  | План года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» | 13817,6 | 8550,0 | 61,9 |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» | 13718,0 | 8450,5 | 61,9 |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» | 99,6 | 99,6 | 100 |

Процент исполнения объема финансовых ресурсов муниципальной программы за 2019 год составил 61,9%. Не полное исполнение планового показателя составило в связи с тем, что не поступили запланированные ассигнования из областного бюджета.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального округа                                                              Н.В. Подвигина