КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

__________________________________________________________

652380, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 А, тел.: 7-47-59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении муниципальной программы

«Жилище в  Промышленновском муниципальном округе» за 2020 год

пгт Промышленная

Заключение контрольно-счетного органа  Промышленновского  муниципального округа на отчет об исполнении муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» за 2020 год подготовлено председателем контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального округа Н.В. Подвигиной в соответствии с:

-Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 (с изменениями и дополнениями);

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями);

-Положением «О контрольно-счетном органе Промышленновского муниципального округа», принятым решением Советом народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 15.01.2020 № 71.

Для экспертизы представлен отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жилище  в  Промышленновском муниципальном округе» (далее – Отчет) за 2020 год.

В соответствие статей 5.4.1 -  5.4.4  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета от 28.04.2020 № 754-П (далее – Порядка) для экспертизы представлены:

- отчет об объеме финансовых ресурсов программы по форме согласно приложению № 6 к вышеуказанному  Порядку;

- отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы по форме согласно приложению № 7 к вышеуказанному  Порядку с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых  показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом.

- расчет оценки эффективности программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации;

- пояснительная записка, содержащая:

сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от

плановых значений в разрезе мероприятий программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию программы;

причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной

мере) мероприятий программы.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было запланировано 99069,0 тыс. рублей. Исполнение планового показателя муниципальной программы составило 67847,5 тыс. рублей или 68,5%.

Процент исполнения объема финансовых ресурсов муниципальной программы за 2020 год отражен в таблице.

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год |
| --- | --- |
|  | План года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» | 99069,0 | 67847,6 | 68,5 |
| Подпрограмма: «Доступное и комфортное жилье» | 38530,6 | 38510,2 | 99,9 |
| Подпрограмма: «Развитие градостроительной деятельности» | 60538,4 | 29337,4 | 48,5 |

По подпрограмме «Доступное и комфортное жилье» часть средств направлены на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам жилых помещений по договору социального займа. Часть средств выплачена гражданам за изымаемые жилые помещения. В связи с компенсационной выплатой за изымаемые жилые помещения, образовалась экономия денежных средств, которая планируется на реализацию программы 2021 года.

По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности» оставшаяся часть лимитов является кредиторской задолженностью  за строительство тепловых сетей жилых домов.

Согласно Отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы степень достижения цели (решения задач) составила 100%, что является высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы.

Председатель контрольно-счетного

органа Промышленновского

муниципального округа                                                            Н.В. Подвигина