

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 06» августа 2019 г. № 927-П

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 28.03.2019 № 407-П**

«**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества в многоквартирных домах**

**по Промышленновскому муниципальному району на 2020-2022гг.»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях актуализации краткосрочного плана:

1. Внести в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 28.03.2019 № 407-П «**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному району на 2020-2022гг.» (далее - постановление), следующие изменения:**

**1.1. Приложения № 1.1, № 1.2, № 1.3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям № 1.1, № 1.2, № 1.3 к настоящему постановлению.**

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального района | Д.П. Ильин |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел.7-45-18

Приложение № 1.1

к постановлению администрации Промышленновского муниципального района от "06" августа 2019г. № 927-П

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Краткосрочный план** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **по Промышленновскому муниципальному району на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному району на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Итого за 2020-2022 г.г.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **23 805,9** | **21 132,4** | **2 345,8** | **18 786,5** | **943** | **40 979 393,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 979 393,94** | **1 939,18** |  | **Х** |
| 1 | **Итого по Промышленновскому району за 2020 г.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 095,2** | **4 694,7** | **67,7** | **4 627,0** | **189,0** | **10 364 637,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 364 637,22** | **15 952,66** |  | **Х** |
|  | 1 | пгт. Промышленная, пер. Почтовый, д. 11 | 1973 | - | кирпич | 2 | 2 | 747,1 | 689,2 | 0,0 | 689,2 | 22 | 1 655 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 948,28 | 2 402,75 |  | 31.12.2020 |
|  | 2 | пгт. Промышленная, ул. Алтайская, д. 5 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 746,2 | 688,0 | 0,0 | 688,0 | 32 | 1 647 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 582,71 | 2 394,74 |  | 31.12.2020 |
|  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Комсомольская, д. 2 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 750,7 | 692,7 | 39,1 | 653,6 | 32 | 1 658 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 895,20 | 2 394,82 |  | 31.12.2020 |
|  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 1 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 408,6 | 362,5 | 0,0 | 362,5 | 8 | 968 362,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 362,66 | 2 671,35 |  | 31.12.2020 |
|  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 107 | 1968 | - | кирпич | 3 | 2 | 994,6 | 922,5 | 28,6 | 893,9 | 33 | 1 295 055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 055,33 | 1 403,85 |  | 31.12.2020 |
|  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Спортивная, д. 1 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 664,2 | 616,9 | 0,0 | 616,9 | 28 | 1 443 909,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 909,90 | 2 340,59 |  | 31.12.2020 |
|  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 7 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 783,8 | 722,9 | 0,0 | 722,9 | 34 | 1 694 883,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 883,12 | 2 344,56 |  | 31.12.2020 |
| 2 | **Итого по Промышленновскому району за 2021 г.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9 498,4** | **8 354,5** | **1 523,7** | **6 830,7** | **399,0** | **15 986 491,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15 986 491,1** | **17 584,3** |  | **Х** |
|  | 1 | пгт. Промышленная, ул. Алтайская, д. 2 а | 1973 | - | кирпич | 2 | 2 | 944,5 | 872,5 | 0,0 | 872,5 | 37 | 2 064 897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 897,11 | 2 366,64 |  | 31.12.2021 |
|  | 2 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 84 а | 1980 | - | кирпич | 2 | 3 | 966,0 | 857,3 | 0,0 | 857,3 | 34 | 2 190 764,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 764,62 | 2 555,42 |  | 31.12.2021 |
|  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 90 а | 1981 | - | кирпич | 3 | 3 | 966,0 | 850,2 | 103,0 | 747,2 | 47 | 568 731,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 731,15 | 668,94 |  | 31.12.2021 |
|  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Лесная, д. 4 | 1980 | - | кирпич | 2 | 3 | 963,2 | 891,5 | 0,0 | 891,5 | 41 | 2 049 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 149,97 | 2 298,54 |  | 31.12.2021 |
|  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 113 | 1977 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 722,4 | 1614,4 | 0,0 | 1 614,4 | 64 | 2 242 713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 713,96 | 1 389,19 |  | 31.12.2021 |
|  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 115 | 1979 | - | кирпич | 2 | 1 | 1 198,6 | 760,1 | 543,0 | 217,0 | 71 | 716 204,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 204,97 | 942,25 |  | 31.12.2021 |
|  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 3 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 836,9 | 777,3 | 0,0 | 777,3 | 30 | 1 926 574,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 574,43 | 2 478,55 |  | 31.12.2021 |
|  | 8 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 16 | 1980 | - | кирпич | 2 | 3 | 962,7 | 877,7 | 877,7 | 0,0 | 33 | 2 115 704,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 704,91 | 2 410,51 |  | 31.12.2021 |
|  | 9 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 18 | 1980 | - | кирпич | 2 | 3 | 938,1 | 853,5 | 0,0 | 853,5 | 42 | 2 111 749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 749,99 | 2 474,22 |  | 31.12.2021 |
| 3 | **Итого по Промышленновскому району за 2022 г.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9 212,3** | **8 083,2** | **754,4** | **7 328,8** | **355,0** | **14 628 265,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14 628 265,6** | **17 723,9** |  | **Х** |
|  | 1 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 4 | 1986 | - | ж/б панель | 3 | 1 | 700,1 | 670,1 | 0,0 | 670,1 | 30,0 | 1 435 244,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 244,12 | 2 141,84 |  | 31.12.2022 |
|  | 2 | пгт. Промышленная, мкр. Южный, д. 3 | 1983 | - | кирпич | 3 | 1 | 1 791,7 | 1 384,2 | 645,0 | 739,2 | 76 | 1 070 602,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 602,74 | 773,47 |  | 31.12.2022 |
|  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Вокзальная, д. 81 | 1982 | - | кирпич | 2 | 3 | 805,7 | 716,1 | 0,0 | 716,1 | 24 | 1 572 763,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 763,29 | 2 196,29 |  | 31.12.2022 |
|  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 2 а | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 889,9 | 827,7 | 0,0 | 827,7 | 25 | 1 920 796,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 796,06 | 2 320,64 |  | 31.12.2022 |
|  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 5а | 1930 | - | кирпич | 2 | 2 | 581,5 | 532,5 | 0,0 | 532,5 | 24 | 1 659 095,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 095,97 | 3 115,67 |  | 31.12.2022 |
|  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Новая, д. 2 | 1986 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 840,9 | 1 623,1 | 0,0 | 1 623,1 | 62 | 3 020 781,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 781,87 | 1 861,12 |  | 31.12.2022 |
|  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Привокзальная, д. 20 | 1987 | - | кирпич | 2 | 2 | 678,7 | 599,1 | 0,0 | 599,1 | 23 | 1 599 956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 956,76 | 2 670,60 |  | 31.12.2022 |
|  | 8 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 15 | 1985 | - | кирпич | 2 | 3 | 966,3 | 895,1 | 72,1 | 823,0 | 43 | 2 099 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 232,98 | 2 345,25 |  | 31.12.2022 |
|  | 9 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 15 а | 1985 | - | кирпич | 2 | 3 | 957,5 | 835,3 | 37,3 | 798,0 | 48 | 249 791,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 791,83 | 299,04 |  | 31.12.2022 |
|  | Начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Г. Малышев | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | Приложение № 1.2 к постановлению администрации Промышленновского  муниципального района от "06" августа 2019г. № 927-П | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | **Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту** **в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному району на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | | | Общая площадь МКД | | Ожидаемое начисление | | | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | | | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | | работы по строительному контролю | | | кв.м | | руб. | | | руб. | | | руб. | | | руб. | | руб. | | | руб. | | | ед. | | руб. | | **кв.м** | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | 3а | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | **11** | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |  | **Итого за 2020-2022 г.г.** | | | | **23 805,9** | | **46 338 171,79** | | | **40 979 393,94** | | | **1 611 771,70** | | | **3 312 023,00** | | **530 334,00** | | | **218 310,00** | | | **0** | | **0,00** | | **11 592** | **31 974 006,10** | **0** | **0,00** | **699** | **1 379 127,00** | **0,00** | **0,00** | **25** | **1 118 674,90** | **24** | **805 633,92** | |  | **Итого за 2020 г.** | | | | **5 095,2** | | **10 294 328,44** | | | **10 364 637,22** | | | **0,00** | | | **1 212 417,40** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **3 198,72** | **8 686 854,40** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7** | **253 521,00** | **7** | **211 844,42** | |  | 1 | пгт. Промышленная, пер. Почтовый, д. 11 | | | **747,1** | | 1 511 228,26 | | | 1 655 948,282 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 584 | 1 586 144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35 860,80 | 1 | 33 943,48 | |  | 2 | пгт. Промышленная, ул. Алтайская, д. 5 | | | **746,2** | | 1 508 618,88 | | | 1 647 582,71 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 581 | 1 577 996,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35 817,60 | 1 | 33 769,11 | |  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Комсомольская, д. 2 | | | **750,7** | | 1 518 924,85 | | | 1 658 895,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 585 | 1 588 860,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 36 033,60 | 1 | 34 001,60 | |  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 1 | | | **408,6** | | 794 875,50 | | | 968 362,66 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 342 | 928 872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 612,80 | 1 | 19 877,86 | |  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 107 | | | **994,6** | | 2 022 821,10 | | | 1 295 055,33 | | | 0,00 | | | 1 212 417,40 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 56 692,20 | 1 | 25 945,73 | |  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Спортивная, д. 1 | | | **664,2** | | 1 352 713,64 | | | 1 443 909,90 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 509 | 1 382 444,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 881,60 | 1 | 29 584,30 | |  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 7 | | | **783,8** | | 1 585 146,20 | | | 1 694 883,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 597,4 | 1 622 538,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 622,40 | 1 | 34 722,32 | |  | **Итого за 2021 г.** | | | | **9 498,4** | | **18 319 413,42** | | | **15 986 491,10** | | | **646 045,40** | | | **2 099 605,60** | | **530 334,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4 394,00** | **11 934 104,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9** | **450 906,20** | **9** | **325 495,90** | |  | 1 | пгт. Промышленная, ул. Алтайская, д. 2 а | | | 944,5 | | 1 913 183,10 | | | 2 064 897,11 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 728 | 1 977 248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 336,00 | 1 | 42 313,11 | |  | 2 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 84 а | | | 966,0 | | 1 879 853,15 | | | 2 190 764,62 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 773 | 2 099 468,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 368,00 | 1 | 44 928,62 | |  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 90 а | | | 966,0 | | 1 864 284,55 | | | 568 731,15 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 530 334,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 048,00 | 1 | 11 349,15 | |  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Лесная, д. 4 | | | 963,2 | | 1 954 845,54 | | | 2 049 149,97 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 722 | 1 960 952,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 233,60 | 1 | 41 964,37 | |  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 113 | | | 1 722,4 | | 3 539 991,74 | | | 2 242 713,96 | | | 0,00 | | | 2 099 605,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 98 176,80 | 1 | 44 931,56 | |  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 115 | | | 1 198,6 | | 1 666 716,88 | | | 716 204,97 | | | 646 045,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 56 334,20 | 1 | 13 825,37 | |  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 3 | | | 836,9 | | 1 704 432,35 | | | 1 926 574,43 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 680 | 1 846 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 40 171,20 | 1 | 39 523,23 | |  | 8 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 16 | | | 962,7 | | 1 924 585,45 | | | 2 115 704,91 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 746 | 2 026 136,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 209,60 | 1 | 43 359,31 | |  | 9 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 18 | | | 938,1 | | 1 871 520,66 | | | 2 111 749,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 745 | 2 023 420,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 028,80 | 1 | 43 301,19 | |  | **Итого за 2022 г.** | | | | **9 212,3** | | **17 724 429,9** | | | **14 628 265,6** | | | **965 726,3** | | | **0,0** | | **0,0** | | | **218 310,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **3 999,1** | **11 353 047,7** | **0** | **0,0** | **699,0** | **1 379 127,0** | **0,0** | **0,0** | **9** | **414 247,7** | **8** | **268 293,60** | |  | 1 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 4 | | | **700,1** | | 1 469 368,48 | | | 1 435 244,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 699 | 1 379 127,00 | 0 | 0,00 | 1 | 26 603,80 | 1 | 29 513,32 | |  | 2 | пгт. Промышленная, мкр. Южный, д. 3 | | | **1 791,7** | | 3 035 130,68 | | | 1 070 602,74 | | | 965 726,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 84 209,90 | 1 | 20 666,54 | |  | 3 | пгт. Промышленная, ул. Вокзальная, д. 81 | | | **805,7** | | 1 570 235,44 | | | 1 572 763,29 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 553 | 1 501 948,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 673,60 | 1 | 32 141,69 | |  | 4 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 2 а | | | **889,9** | | 1 814 947,45 | | | 1 920 796,06 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 677 | 1 838 732,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 715,20 | 1 | 39 348,86 | |  | 5 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 5а | | | **581,5** | | 1 167 644,70 | | | 1 659 095,97 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 588 | 1 597 008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 912,00 | 1 | 34 175,97 | |  | 6 | пгт. Промышленная, ул. Новая, д. 2 | | | **1 840,9** | | 3 559 068,76 | | | 3 020 781,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 876,1 | 2 870 979,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 88 363,20 | 1 | 61 438,97 | |  | 7 | пгт. Промышленная, ул. Привокзальная, д. 20 | | | **678,7** | | 1 313 682,52 | | | 1 599 956,76 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 565 | 1 534 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 577,60 | 1 | 32 839,16 | |  | 8 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 15 | | | **966,3** | | 1 962 739,48 | | | 2 099 232,98 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 740 | 2 009 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 382,40 | 1 | 43 010,58 | |  | 9 | пгт. Промышленная, ул. Цветочная, д. 15 а | | | **957,5** | | 1 831 612,43 | | | 249 791,83 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 218 310,00 | | | 0 | | 0,00 | | **0** | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26 810,00 | 1 | 4 671,83 | |  | Начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | Н.Г. Малышев | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение № 1.2 к постановлению администрации Промышленновского муниципального района от "06" августа 2019г. № 927-П | | | | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020-2022 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | |
| I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | всего | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | |
|  | |  | кв.м | чел. | ед. | | ед. | | ед. | | ед. | | ед. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|  | | **Итого за 2020-2022 г.г.** | **23 805,9** | **943** | **0** | | **0** | | **0** | | **25** | | **25** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 979 393,94** | **40 979 393,94** | |
| 1 | | **Итого за 2020 г.** | 5 095,2 | 189 | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | | **7** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 364 637,22 | 10 364 637,22 | |
| 2 | | **Итого за 2021 г.** | 9 498,4 | 399 | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | **9** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986 491,10 | 15 986 491,10 | |
| 3 | | **Итого за 2022 г.** | 9 212,3 | 355 | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | **9** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 628 265,62 | 14 628 265,62 | |
|  | | Начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | | | | | | |  | |  | |  | |  | Н.Г. Малышев | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |