

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21 » октября № 1268

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации** [**Промышленновского муниципального района от 29.12.2017 № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы»**](http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx) **(в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П от 17.05.2019 № 593-П)**

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 29.07.2016 № 684-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счёт средств районного бюджета», в целях реализации полномочий администрации Промышленновского муниципального района:

1. Внести в постановление администрации [Промышленновского муниципального района от 29.12.2017 № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы»](http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx) (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П) (далее - постановление) следующие изменения:
	1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2018-2021» заменить цифрами «2018-2022».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

2.1. В заголовке Программы цифры «2018-2021» заменить цифрами «2018-2022»;

2.2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению к № 1 к настоящему постановлению;

2.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального района |  Д.П. Ильин |

Исп. Красюк В.Ю.

Тел.: 7-14-78

 Приложение № 1

 к постановлению

 администрации Промышленновского

 муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Промышленновского муниципального района  |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий.2. Благоустройство общественных территорий. |
| Цели муниципальной программы  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения: - повышение качества и комфорта городской среды на территории Промышленновского муниципального района; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - благоустройство дворовых территорий Промышленновского муниципального района (далее – муниципальное образование); - развитие общественных территорий муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства. |
| Срок реализации муниципальной программы  | 2018-2022 гг. |
|  Объемы и источники финансирования муниципальной программы  | Общая сумма средств из бюджета, необходимых на реализацию программы, составит 15952,6 тыс.рублей, в т.ч.2018 год – 327,2 тыс. рублей;2019 год – 12625,4 тыс. рублей;2020 год – 1000,0 тыс. рублей;2021 год – 1000,0 тыс. рублей;2022 год – 1000,0 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2018 год– 0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2018 год– 0 тыс. рублей;2019 год – 0. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей. Средства районного бюджета – 15 952,6 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:2018 год – 327,2 тыс. рублей;2019 год – 12625,4 тыс. рублей;2020 год – 1000,0 тыс. рублей;2021 год – 1000,0 тыс. рублей.2022 год – 1000,0 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД; - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования; - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской(сельской) среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 30% |

 «

 Первый заместитель главы

Промышленновского муниципального района В.Е. Серебров

 Приложение № 2

 к постановлению

 администрации Промышленновского

 муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.** **Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2022 годы**

6.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

6.1.1. Районного бюджета;

6.1.2. Областного бюджета.

6.2. Объемы бюджетных ассигнований из районного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018 – 2022 годы | Всего | 327,2 | 12 625,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет района | 327,2 | 12 625,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 327,2 | 1295,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Бюджет района | 327,2 | 1295,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 0 | 11 330,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Бюджет района | 0 | 11 330,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 |  Реализация программы формирования современной городской среды | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Сведения о планируемых значениях целевых**

**показателей (индикаторов) программы**

(по годам реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы Промышленновского городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» | Оценка эффективности муниципальной программы | % | 73 | 79 | 83 | 85 | 87 |
| 1.1.1. | Мероприятие«Благоустройство дворовых территорий» | Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке | % | 13,5 | 17 | 20,5 | 22 | 23,5 |
| Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| . |  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Благоустройство общественных террторий» | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий поселка | % | 16,7 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24,5 |

 Первый заместитель главы

Промышленновского муниципального района В.Е. Серебров