

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» августа 2022 г. № 1076-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025гг.**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному району на 2023-2025гг. согласно приложениям № 1.1, № 1.2, № 1.3 к настоящему постановлению.

2. **Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.**

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4. Постановление вступает в силу с дня подписания и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 30.04.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел.7-45-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1.1 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 15» августа 2022г. № 1076-П  **Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | № п/п | | | | | | | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | | | | | материал стен | | | Количество этажей | | | Количество подъездов | | | Общая площадь МКД, всего | | | Площадь помещений МКД | | | | | | | | | | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | | | | | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | | | | | | | | | | | плановая дата завершения работ | | ввода в эксплуатацию | | | завершение последнего капитального ремонта | | | всего | | | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за счет средств Фонда | | | | | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | за счет средств местного бюджета | | | | | за счет средств собственников помещений в МКД | | | | | | | | | | кв.м | | | кв.м | | | кв.м. | | | кв.м | | | | чел. | | | руб. | | | руб. | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | | | | руб./к в.м | | | | | руб./к в.м | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | | | | | 18 | | | | | 19 | | | | | | | | | | | 20 | |  | **Итого за 2023-2025 г.г.** | | | | | | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **108 073,8** | | | **94645,8** | | | **0,0** | | | **94645,8** | | | | **3 924** | | | **199763849,72** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | **199 763 849,72** | | | | | | | | | **2 110,65** | | | | | **2 110,65** | | | | | | | | | | | **Х** | | **Итого по Промышленновскому округу за 2023 г.** | | | | | | | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **13 558,0** | | | **11695,0** | | | **0,0** | | | **11695,0** | | | | **515** | | | **30274113,97** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | **30 274 113,97** | | | | | | | | | **2 588,64** | | | | | **2 588,64** | | | | | | | | | | | **Х** | | 1 | 1 | | | | | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.17 | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1 078,0 | | | 987,0 | | | 0,0 | | | 987,0 | | | 51 | | | | 2983518,47 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 983 518,47 | | | | | | | | | 3 022,82 | | | | | 3 022,82 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 2 | 2 | | | | | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | | 1988 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 2 162,0 | | | 1843,2 | | | 0,0 | | | 1843,2 | | | 82 | | | | 5325087,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 5 325 087,00 | | | | | | | | | 2 889,04 | | | | | 2 889,04 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 3 | 3 | | | | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.6 | | 1988 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 762,0 | | | 1622,0 | | | 0,0 | | | 1622,0 | | | 54 | | | | 4413426,50 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 413 426,50 | | | | | | | | | 2 720,98 | | | | | 2 720,98 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 4 | 4 | | | | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.11 | | 1992 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 624,0 | | | 1484,3 | | | 0,0 | | | 1484,3 | | | 56 | | | | 4097777,62 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 097 777,62 | | | | | | | | | 2 760,75 | | | | | 2 760,75 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 5 | 5 | | | | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.1 | | 1989 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1 657,1 | | | 1003,2 | | | 0,0 | | | 1003,2 | | | 35 | | | | 4049321,90 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 049 321,90 | | | | | | | | | 4 036,41 | | | | | 4 036,41 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 6 | 6 | | | | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.10 | | 2014 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 949,4 | | | 931,4 | | | 0,0 | | | 931,4 | | | 77 | | | | 3663789,59 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 3 663 789,59 | | | | | | | | | 3 933,64 | | | | | 3 933,64 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 7 | 7 | | | | | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.12 | | 1988 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 565,4 | | | 533,4 | | | 0,0 | | | 533,4 | | | 21 | | | | 1707800,81 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 707 800,81 | | | | | | | | | 3 201,73 | | | | | 3 201,73 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 8 | 8 | | | | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.38 | | 1988 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1265,34 | | | 1108,8 | | | 0,0 | | | 1108,8 | | | 38 | | | | 1391084,41 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 391 084,41 | | | | | | | | | 1 254,59 | | | | | 1 254,59 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 9 | 9 | | | | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.39 | | 1988 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1267,64 | | | 1111,1 | | | 0,0 | | | 1111,1 | | | 46 | | | | 1353661,42 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 353 661,42 | | | | | | | | | 1 218,31 | | | | | 1 218,31 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | 10 | 10 | | | | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.40 | | 1988 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1227,10 | | | 1070,6 | | | 0,0 | | | 1070,6 | | | 55 | | | | 1288646,25 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 288 646,25 | | | | | | | | | 1 203,67 | | | | | 1 203,67 | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | **Итого по Промышленновскому округу за 2024 г.** | | | | | | | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **15 759,0** | | | **14 394,8** | | | **0,0** | | | **14 394,8** | | | **528** | | | | **35 457 813,01** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | **35 457 813,01** | | | | | | | | | **2 463,24** | | | | | **2 463,24** | | | | | | | | | | | **Х** | | 11 | 1 | | | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.25 | | | | 1992 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 4 | | | 2 208,0 | | | 2 040,0 | | | 0,0 | | | 2 040,0 | | | 73 | | | | 2 855 135,21 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 855 135,21 | | | | | | | | | 1 399,58 | | | | | 1 399,58 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 12 | 2 | | | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | | | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 4 | | | 2 423,2 | | | 2 290,4 | | | 0,0 | | | 2 290,4 | | | 97 | | | | 3 133 407,45 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 3 133 407,45 | | | | | | | | | 1 368,06 | | | | | 1 368,06 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 13 | 3 | | | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.7 | | | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 4 | | | 2 423,2 | | | 2 290,4 | | | 0,0 | | | 2 290,4 | | | 63 | | | | 8 245 957,33 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 8 245 957,33 | | | | | | | | | 3 600,23 | | | | | 3 600,23 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 14 | 4 | | | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | | | | 1992 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 4 | | | 2 554,0 | | | 2 325,5 | | | 0,0 | | | 2 325,5 | | | 81 | | | | 6 161 296,74 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 6 161 296,74 | | | | | | | | 2 649,45 | | | | | | 2 649,45 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 15 | 5 | | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | | | | 1994 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 873,0 | | | 1 683,1 | | | 0,0 | | | 1 683,1 | | | 65 | | | | 6 958 244,89 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 6 958 244,89 | | | | | | | | 4 134,18 | | | | | | 4 134,18 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 16 | 6 | | | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | | | | 1992 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1 080,0 | | | 1 008,0 | | | 0,0 | | | 1 008,0 | | | 36 | | | | 4 138 562,75 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 138 562,75 | | | | | | | | 4 105,72 | | | | | | 4 105,72 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 17 | 7 | | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | | | | 1994 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1934,60 | | | 1 684,0 | | | 0,0 | | | 1 684,0 | | | 71 | | | | 2 678 494,04 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 678 494,04 | | | | | | | | 1 590,55 | | | | | | 1 590,55 | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | 18 | 8 | | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.58 | | | | 1994 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1263,00 | | | 1 073,4 | | | 0,0 | | | 1 073,4 | | | 42 | | | | 1 286 714,60 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 286 714,60 | | | | | | | | 1 198,73 | | | | | | 1 198,73 | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | **Итого по Промышленновскому округу за 2025 г.** | | | | | | | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **Х** | | | **78 756,8** | | | **68 556,0** | | | **0,0** | | | **68 556,0** | | | **2 881** | | | | **134 031 922,74** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | **134 031 922,74** | | | | | | | | **1 955,07** | | | | | | **1 955,07** | | | | | | | | | | **Х** | | | 19 | 1 | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.2 | | | | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 685,0 | | | 1 525,0 | | | 0,0 | | | 1 525,0 | | | 65 | | | | 3 837 803,42 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 3 837 803,42 | | | | | | | | 2 516,59 | | | | | | 2 516,59 | | | | | | | | | | 31.12.2025 | | | 20 | 2 | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.5 | | | | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 778,0 | | | 1 643,0 | | | 0,0 | | | 1 643,0 | | | 61 | | | | 1 478 634,23 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 478 634,23 | | | | | | | | 899,96 | | | | | | | 899,96 | | | | | | | | | 31.12.2025 | | | 21 | 3 | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.7 | | | | | 1990 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 815,0 | | | 1 672,0 | | | 0,0 | | | 1 672,0 | | | 53 | | | | 4 463 712,44 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 463 712,44 | | | | | | | | 2 669,68 | | | | | | | 2 669,68 | | | | | | | | | 31.12.2025 | | | 22 | 4 | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.8 | | | | | 1988 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 790,0 | | | 1 644,0 | | | 0,0 | | | 1 644,0 | | | 58 | | | | 4 451 085,39 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 451 085,39 | | | | | | | | | 2 707,47 | | | | | | | 2 707,47 | | | | | | | | 31.12.2025 | | | 23 | 5 | | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.9 | | | | | 1989 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 812,0 | | | 1 653,0 | | | 0,0 | | | 1 653,0 | | | 42 | | | | 4 489 454,77 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 489 454,77 | | | | | | | | | 2 715,94 | | | | | | | | 2 715,94 | | | | | | | 31.12.2025 | | | 24 | 6 | | | пгт Промышленная, пер. Механический, д.1 | | | | | 1975 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 797,0 | | | 728,0 | | | 0,0 | | | 728,0 | | | 27 | | | | 1 636 418,09 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 636 418,09 | | | | | | | | | 2 247,83 | | | | | | | | 2 247,83 | | | | | | | 31.12.2025 | | | 25 | 7 | | | пгт Промышленная, пер. Механический, д.8 | | | | | 1974 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 765,0 | | | 706,0 | | | 0,0 | | | 706,0 | | | 26 | | | | 1 570 714,98 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1 570 714,98 | | | | | | | | 2 224,81 | | | | | | | | | 2 224,81 | | | | | | 31.12.2025 | | | 26 | 8 | | | пгт Промышленная, пер. Почтовый, д.11 | | | | | 1973 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 744,0 | | | 689,6 | | | 0,0 | | | 689,6 | | | 27 | | | | 1 371 813,39 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1 371 813,39 | | | | | | | | 1 989,29 | | | | | | | | | 1 989,29 | | | | | | 31.12.2025 | | | 27 | 9 | | | пгт Промышленная, ул. Алтайская, д.5 | | | | | 1967 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 750,2 | | | 687,1 | | | 0,0 | | | 687,1 | | | 26 | | | | 623 887,18 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 623 887,18 | | | | | | | | 908,00 | | | | | | | | | 908,00 | | | | | | 31.12.2025 | | | 28 | 10 | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.1а | | | | | 1984 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 709,7 | | | 624,8 | | | 0,0 | | | 624,8 | | | 28 | | | | 3 196 454,51 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 3 196 454,51 | | | | | | | | | 5 115,96 | | | | | | | | 5 115,96 | | | | | | 31.12.2025 | | | 29 | 11 | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.80 | | | | | 1964 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 1 | | | 308,0 | | | 218,7 | | | 0,0 | | | 218,7 | | | 10 | | | | 1 620 635,14 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1 620 635,14 | | | | | | | | | 7 410,31 | | | | | | | | 7 410,31 | | | | | | 31.12.2025 | | | 30 | 12 | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.82 | | | | | 1963 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 532,7 | | | 469,8 | | | 0,0 | | | 469,8 | | | 24 | | | | 2 051 215,81 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2 051 215,81 | | | | | | | | | 4 366,15 | | | | | | | | | 4 366,15 | | | | | 31.12.2025 | | | 31 | 13 | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.86 | | | | | 1973 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 753,0 | | | 694,0 | | | 0,0 | | | 694,0 | | | 29,0 | | | | 626 215,73 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 626 215,73 | | | | | | | | | 902,33 | | | | | | | | | 902,33 | | | | | 31.12.2025 | | | 32 | 14 | | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.90 | | | | | 1979 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 956,0 | | | 869,0 | | | 0,0 | | | 869,0 | | | 38 | | | | 1 226 630,79 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1 226 630,79 | | | | | | | | | 1 411,54 | | | | | | | | | 1 411,54 | | | | | 31.12.2025 | | | 33 | 15 | | | пгт Промышленная, ул. Комсомольская, д.2 | | | | | 1972 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 751,0 | | | 689,0 | | | 0,0 | | | 689,0 | | | 32 | | | | 624 552,48 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 624 552,48 | | | | | | | | | 906,46 | | | | | | | | | 906,46 | | | | | 31.12.2025 | | | 34 | 16 | | | пгт Промышленная, ул. Кооперативная, д.1 | | | | | 1967 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 406,0 | | | 308,0 | | | 0,0 | | | 308,0 | | | 8 | | | | 615 482,11 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 615 482,11 | | | | | | | | 1 998,32 | | | | | | | | | 1 998,32 | | | | | 31.12.2025 | | | 35 | 17 | | | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.5 | | | | | 1966 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 2 | | | 974,0 | | | 831,0 | | |  | | | 831,0 | | | 42 | | | | 1 249 726,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 1 249 726,35 | | | | | | | | 1 503,88 | | | | | | | | | 1 503,88 | | | | | 31.12.2025 | | | 36 | 18 | | | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.7 | | | | | 1970 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 749,0 | | | 655,0 | | | 0,0 | | | 655,0 | | | 26 | | | | 961 031,86 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 961 031,86 | | | | | | | | 1 467,22 | | | | | | | | | 1 467,22 | | | | | 31.12.2025 | | | 37 | 19 | | | пгт Промышленная, ул. Лермонтова, д.1б | | | | | 1973 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 1 | | | 558,3 | | | 530,1 | | | 0,0 | | | 530,1 | | | 21 | | | | 1 128 867,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 1 128 867,32 | | | | | | | | 2 129,54 | | | | | | | | | 2 129,54 | | | | | 31.12.2025 | | | 38 | 20 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1 | | | | | 1979 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1 033,0 | | | 860,0 | | | 0,0 | | | 860,0 | | | 45 | | | | 1 565 992,67 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 565 992,67 | | | | | | | 1 820,92 | | | | | | | | | | 1 820,92 | | | | 31.12.2025 | | | 39 | 21 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1а | | | | | 1981 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 970,0 | | | 1 778,0 | | | 0,0 | | | 1 778,0 | | | 62 | | | | 2 986 452,63 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 986 452,63 | | | | | | | 1 679,67 | | | | | | | | | | 1 679,67 | | | | 31.12.2025 | | | 40 | 22 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.2 | | | | | 1977 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 1 083,0 | | | 600,7 | | | 0,0 | | | 600,7 | | | 27 | | | | 1 641 790,96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 641 790,96 | | | | | | | 2 733,13 | | | | | | | | | | 2 733,13 | | | | 31.12.2025 | | | 41 | 23 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3 | | | | | 1965 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 542,0 | | | 477,8 | | | 0,0 | | | 477,8 | | | 20 | | | | 1 112 846,43 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 112 846,43 | | | | | | | | 2 329,11 | | | | | | | | 2 329,11 | | | | | 31.12.2025 | | | 42 | 24 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3а | | | | | 1983 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 624,0 | | | 1 481,0 | | | 0,0 | | | 1 481,0 | | | 48 | | | | 2 994 388,36 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 994 388,36 | | | | | | | | 2 021,87 | | | | | | | | 2 021,87 | | | | | 31.12.2025 | | | 43 | 25 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.5 | | | | | 1967 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 751,0 | | | 693,0 | | | 0,0 | | | 693,0 | | | 39 | | | | 2 897 756,83 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 897 756,83 | | | | | | | | 4 181,47 | | | | | | | | 4 181,47 | | | | | 31.12.2025 | | | 44 | 26 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.6 | | | | | 1981 | | |  | | | панельный | | | 2 | | | 2 | | | 783,0 | | | 723,4 | | | 0,0 | | | 723,4 | | | 25 | | | | 460 822,59 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 460 822,59 | | | | | | | 637,02 | | | | | | | | 637,02 | | | | | 31.12.2025 | | | 45 | 27 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.7 | | | | | 1974 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 950,0 | | | 796,7 | | | 0,0 | | | 796,7 | | | 29 | | | | 559 107,87 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 559 107,87 | | | | | | | 701,78 | | | | | | | | 701,78 | | | | | 31.12.2025 | | | 46 | 28 | | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | | | | | 1984 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 810,4 | | | 1 659,5 | | | 0,0 | | | 1 659,5 | | | 56 | | | | 1 065 483,04 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 065 483,04 | | | | | | | 642,05 | | | | | | | | 642,05 | | | | | 31.12.2025 | | | 47 | 29 | | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.1 | | | | | 1978 | | |  | | | кирпич | | | 4 | | | 4 | | | 2 461,0 | | | 2 375,0 | | | 0,0 | | | 2 375,0 | | | 88 | | | | 1 448 383,65 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 448 383,65 | | | | | | 609,85 | | | | | | | | 609,85 | | | | | 31.12.2025 | | | 48 | 30 | | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.3 | | | | | 1981 | | |  | | | кирпич | | | 4 | | | 4 | | | 2 502,0 | | | 2 314,0 | | | 0,0 | | | 2 314,0 | | | 103 | | | | 4 613 275,67 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4 613 275,67 | | | | | | 1 993,64 | | | | | | | | 1 993,64 | | | | | 31.12.2025 | | | 49 | 31 | | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.5 | | | | | 1976 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 798,0 | | | 726,0 | | | 0,0 | | | 726,0 | | | 23 | | | | 1 638 471,32 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 638 471,32 | | | | | | 2 256,85 | | | | | | | | 2 256,85 | | | | | 31.12.2025 | | | 50 | 32 | | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | | | | | 1987 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 563,0 | | | 1 453,0 | | | 0,0 | | | 1 453,0 | | | 72 | | | | 2 611 664,23 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 611 664,23 | | | | | | 1 797,43 | | | | | | | | 1 797,43 | | | | | 31.12.2025 | | | 51 | 33 | | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.107 | | | | | 1968 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 2 | | | 1 342,0 | | | 893,1 | | | 0,0 | | | 893,1 | | | 35 | | | | 2 474 426,84 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 474 426,84 | | | | | | 2 770,60 | | | | | | | | 2 770,60 | | | | | 31.12.2025 | | | 52 | 34 | | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109 | | | | | 1971 | | |  | | | панельный | | | 2 | | | 2 | | | 773,9 | | | 730,6 | | | 0,0 | | | 730,6 | | | 38 | | | | 643 596,75 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 643 596,75 | | | | | | 880,92 | | | | | | | | 880,92 | | | | | 31.12.2025 | | | 53 | 35 | | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109а | | | | | 1979 | | |  | | | панельный | | | 2 | | | 3 | | | 1 015,0 | | | 927,0 | | | 0,0 | | | 927,0 | | | 29 | | | | 844 102,22 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 844 102,22 | | | | | | 910,57 | | | | | | | | 910,57 | | | | | 31.12.2025 | | | 54 | 36 | | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.111 | | | | | 1973 | | |  | | | панельный | | | 2 | | | 3 | | | 976,0 | | | 908,0 | | | 0,0 | | | 908,0 | | | 40 | | | | 3 611 100,40 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 611 100,40 | | | | | | 3 976,98 | | | | | | | | 3 976,98 | | | | | 31.12.2025 | | | 55 | 37 | | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.1 | | | | | 1973 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 746,0 | | | 1 628,1 | | | 0,0 | | | 1 628,1 | | | 54 | | | | 4 449 413,39 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4 449 413,39 | | | | | | 2 732,89 | | | | | | | | 2 732,89 | | | | | 31.12.2025 | | | 56 | 38 | | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9а | | | | | 1995 | | |  | | | панельный | | | 2 | | | 4 | | | 1 272,5 | | | 955,5 | | | 0,0 | | | 955,5 | | | 54 | | | | 1 058 246,38 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 058 246,38 | | | | | | 1 107,53 | | | | | | | | 1 107,53 | | | | | 31.12.2025 | | | 57 | 39 | | | пгт Промышленная, ул. Садовая, д.3 | | | | | 1960 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 672,0 | | | 624,0 | | | 0,0 | | | 624,0 | | | 24 | | | | 558 853,88 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 558 853,88 | | | | | | 895,60 | | | | | | | | 895,60 | | | | | 31.12.2025 | | | 58 | 40 | | | пгт Промышленная, ул. Спортивная, д.1 | | | | | 1967 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 805,0 | | | 618,0 | | | 0,0 | | | 618,0 | | | 34 | | | | 1 484 287,34 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 484 287,34 | | | | | | 2 401,76 | | | | | | | | 2 401,76 | | | | | 31.12.2025 | | | 59 | 41 | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.11 | | | | | 1956 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 754,0 | | | 683,0 | | | 0,0 | | | 683,0 | | | 21 | | | | 1 880 299,03 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 880 299,03 | | | | | | 2 753,00 | | | | | | | | 2 753,00 | | | | | 31.12.2025 | | | 60 | 42 | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.23а | | | | | 1975 | | |  | | | деревянный | | | 2 | | | 1 | | | 401,8 | | | 376,4 | | | 0,0 | | | 376,4 | | | 23 | | | | 515 544,20 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 515 544,20 | | | | | | 1 369,67 | | | | | | | | 1 369,67 | | | | | 31.12.2025 | | | 61 | 43 | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.7 | | | | | 1972 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 784,0 | | | 734,4 | | | 0,0 | | | 734,4 | | | 38 | | | | 651 996,20 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 651 996,20 | | | | | | 887,79 | | | | | | | | 887,79 | | | | | 31.12.2025 | | | 62 | 44 | | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.9 | | | | | 1972 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 807,0 | | | 744,6 | | | 0,0 | | | 744,6 | | | 30 | | | | 2 887 790,73 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 887 790,73 | | | | | | 3 878,31 | | | | | | | | 3 878,31 | | | | | 31.12.2025 | | | 63 | 45 | | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | | | | | 1982 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 792,2 | | | 712,3 | | | 0,0 | | | 712,3 | | | 31 | | | | 3 576 174,48 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 576 174,48 | | | | | | 5 020,60 | | | | | | | | 5 020,60 | | | | | 31.12.2025 | | | 64 | 46 | | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.20 | | | | | 1995 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1 064,8 | | | 987,0 | | | 0,0 | | | 987,0 | | | 53 | | | | 3 609 053,31 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 609 053,31 | | | | | | 3 656,59 | | | | | | | | 3 656,59 | | | | | 31.12.2025 | | | 65 | 47 | | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | | | | | 1975 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 559,8 | | | 1 445,9 | | | 0,0 | | | 1 445,9 | | | 64 | | | | 2 179 794,61 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 179 794,61 | | | | | | 1 507,57 | | | | | | | | 1 507,57 | | | | | 31.12.2025 | | | 66 | 48 | | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | | | | | 1978 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 2 037,5 | | | 1 894,3 | | | 0,0 | | | 1 894,3 | | | 67 | | | | 2 847 372,43 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 847 372,43 | | | | | | 1 503,13 | | | | | | | | 1 503,13 | | | | | 31.12.2025 | | | 67 | 49 | | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | | | | | 1979 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 3 | | | 1 891,0 | | | 1 759,3 | | | 0,0 | | | 1 759,3 | | | 72 | | | | 2 642 641,11 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 642 641,11 | | | | | | 1 502,10 | | | | | | | | 1 502,10 | | | | | 31.12.2025 | | | 68 | 50 | | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | | | | | 1971 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 762,7 | | | 730,7 | | | 0,0 | | | 730,7 | | | 29 | | | | 2 589 593,59 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 589 593,59 | | | | | | 3 543,99 | | | | | | | | 3 543,99 | | | | | 31.12.2025 | | | 69 | 51 | | | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | | | | | 1982 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 2 222,9 | | | 880,1 | | | 0,0 | | | 880,1 | | | 25 | | | | 2 686 784,95 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 686 784,95 | | | | | | 3 052,82 | | | | | | | | 3 052,82 | | | | | 31.12.2025 | | | 70 | 52 | | | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | | | | | 1969 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 2 | | | 1 227,7 | | | 565,7 | | | 0,0 | | | 565,7 | | | 23 | | | | 2 607 263,59 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 607 263,59 | | | | | | 4 608,92 | | | | | | | | 4 608,92 | | | | | 31.12.2025 | | | 71 | 53 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | | | | | 1962 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 1 | | | 288,00 | | | 268,0 | | | 0,0 | | | 268,0 | | | 14 | | | | 817 494,76 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 817 494,76 | | | | | | 3 050,35 | | | | | | | | 3 050,35 | | | | | 31.12.2025 | | | 72 | 54 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | | | | | 1984 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 2 | | | 1432,89 | | | 1 271,6 | | | 0,0 | | | 1271,58 | | | 50 | | | | 2 598 379,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 598 379,68 | | | | | | 2 043,39 | | | | | | | | 2 043,39 | | | | | 31.12.2025 | | | 73 | 55 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | | | | | 1974 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 914,00 | | | 871,1 | | | 0,0 | | | 871,1 | | | 41 | | | | 2 687 091,26 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 687 091,26 | | | | | | 3 084,71 | | | | | | | | 3 084,71 | | | | | 31.12.2025 | | | 74 | 56 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | | | | | 1987 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 2 | | | 1444,31 | | | 1 283,0 | | | 0,0 | | | 1 283,0 | | | 47 | | | | 2 598 812,88 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 598 812,88 | | | | | | 2 025,58 | | | | | | | | 2 025,58 | | | | | 31.12.2025 | | | 75 | | 57 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | | | | | 1970 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 944,60 | | | 908,9 | | | 0,0 | | | 908,9 | | | | 40 | | | 2 709 105,94 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 709 105,94 | | | | | 2 980,64 | | | | | | | | | 2 980,64 | | | 31.12.2025 | | | 76 | | | 58 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | | | | | 1969 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1046,70 | | | 975,5 | | | 0,0 | | | 975,5 | | | | 41 | | | 2 879 800,79 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 879 800,79 | | | | | | | 2 952,13 | | | | | | | | | 2 952,13 | 31.12.2025 | | | | 77 | | | 59 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | | | | | 1968 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 1062,40 | | | 991,2 | | | 0,0 | | | 991,20 | | | | 46 | | | 2 909 590,03 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 909 590,03 | | | | | | | 2 935,42 | | | | | | | | | 2 935,42 | 31.12.2025 | | | | 78 | | | 60 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | | | | | 1975 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 965,00 | | | 880,4 | | | 0,0 | | | 880,4 | | | | 35 | | | 2 726 562,65 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 726 562,65 | | | | | | | 3 096,96 | | | | | | | | | 3 096,96 | 31.12.2025 | | | | 79 | | | 61 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | | | | | 1974 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 981,80 | | | 898,6 | | | 0,0 | | | 898,6 | | | | 44 | | | 1 810 277,40 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 810 277,40 | | | | | | | 2 014,55 | | | | | | | | | 2 014,55 | 31.12.2025 | | | | 80 | | | 62 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | | | | | 1975 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 997,10 | | | 912,5 | | | 0,0 | | | 912,5 | | | | 43 | | | 2 665 226,81 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 665 226,81 | | | | | | | 2 920,80 | | | | | | | | | 2 920,80 | 31.12.2025 | | | | 81 | | | 63 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | | | | | 1980 | | |  | | | кирпич | | | 2 | | | 3 | | | 968,70 | | | 884,1 | | | 0,0 | | | 884,1 | | | | 28 | | | 2 672 488,36 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 672 488,36 | | | | | | | 3 022,83 | | | | | | | | | 3 022,83 | 31.12.2025 | | | | 82 | | | 64 | | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | | | | | 1984 | | |  | | | кирпич | | | 3 | | | 2 | | | 1534,10 | | | 1 295,0 | | | 0,0 | | | 1 295,0 | | | | 46 | | | 2 660 610,55 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 660 610,55 | | | | | | | 2 054,53 | | | | | | | | | 2 054,53 | 31.12.2025 | | | | 83 | | | 65 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | | | | | 1986 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 2 | | | 1432,89 | | | 1 271,6 | | | 0,0 | | | 1 271,6 | | | | 58 | | | 2 535 824,04 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 535 824,04 | | | | | | | 1 994,20 | | | | | | | | | 1 994,20 | 31.12.2025 | | | | 84 | | | 66 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | | | | | 1986 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 2 | | | 1437,79 | | | 1 276,1 | | | 0,0 | | | 1 276,1 | | | | 47 | | | 2 536 010,24 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 536 010,24 | | | | | | | 1 987,31 | | | | | | | | | 1 987,31 | 31.12.2025 | | | | 85 | | | 67 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | | | | | 1986 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 2 | | | 1392,31 | | | 1 230,6 | | | 0,0 | | | 1 230,6 | | | | 57 | | | 2 534 281,24 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 534 281,24 | | | | | | | 2 059,39 | | | | | | | | | 2 059,39 | 31.12.2025 | | | | 86 | | | 68 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | | | | | 1986 | | |  | | | панельный | | | 3 | | | 1 | | | 719,42 | | | 639,7 | | | 0,0 | | | 639,7 | | | | 33 | | | 1 278 450,06 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 278 450,06 | | | | | | | 1 998,52 | | | | | | | | | 1 998,52 | 31.12.2025 | | | | 87 | | | 69 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | | | | | 1987 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1940,50 | | | 1 781,0 | | | 0,0 | | | 1781,00 | | | | 81 | | | 2 659 372,24 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 659 372,24 | | | | | | | 1 493,19 | | | | | | | | | 1 493,19 | 31.12.2025 | | | | 88 | | | 70 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | | | | | 1987 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1727,30 | | | 1 536,0 | | | 0,0 | | | 1 536,0 | | | | 82 | | | 2 588 715,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 588 715,00 | | | | | | | 1 685,36 | | | | | | | | | 1 685,36 | 31.12.2025 | | | | 89 | | | 71 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | | | | | 1990 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1213,70 | | | 1 027,9 | | | 0,0 | | | 1 027,9 | | | | 48 | | | 1 209 655,56 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 209 655,56 | | | | | | | 1 176,82 | | | | | | | | | 1 176,82 | 31.12.2025 | | | | 90 | | | 72 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | | | | | 1989 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1259,90 | | | 1 074,1 | | | 0,0 | | | 1 074,1 | | | | 43 | | | 1 278 137,18 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 278 137,18 | | | | | | | 1 189,96 | | | | | | | | | 1 189,96 | 31.12.2025 | | | | 91 | | | 73 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | | | | | 1990 | | |  | | | панельный | | | 5 | | | 1 | | | 1255,90 | | | 1 070,1 | | | 0,0 | | | 1 070,1 | | | | 47 | | | 1 277 985,18 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1 277 985,18 | | | | | | | 1 194,27 | | | | | | | | | 1 194,27 | 31.12.2025 | | | | 92 | | | 74 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | | | | | 1991 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1946,30 | | | 1 717,3 | | | 0,0 | | | 1 717,3 | | | | 72 | | | 2 659 592,64 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 659 592,64 | | | | | | | 1 548,71 | | | | | | | | | 1 548,71 | 31.12.2025 | | | | 93 | | | 75 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | | | | | 1990 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1959,84 | | | 1 730,3 | | | 0,0 | | | 1 730,3 | | | | 80 | | | 2 660 105,64 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 660 105,64 | | | | | | | 1 537,37 | | | | | | | | | 1 537,37 | 31.12.2025 | | | | 94 | | | 76 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | | | | | 1992 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 1942,35 | | | 1 676,3 | | | 0,0 | | | 1 676,3 | | | | 67 | | | 2 659 444,44 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 659 444,44 | | | | | | | 1 586,50 | | | | | | | | | 1 586,50 | 31.12.2025 | | | | 95 | | | 77 | | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.55 | | | | | 1994 | | |  | | | панельный | | | 4 | | | 2 | | | 2023,50 | | | 1 772,9 | | | 0,0 | | | 1 772,9 | | | | 74 | | | 2 591 629,85 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 591 629,85 | | | | | | | 1 461,80 | | | | | | | | | 1 461,80 | 31.12.2025 | | | |

Заместитель главы   
 Промышленновского муниципального округа –

начальник Управления по жизнеобеспечению

и строительству администрации

Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.2 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «15» августа 2022 г. № 1076-П

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта  
в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | | | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем газоснабжения | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | | работы по строительному контролю | | | |
| кв.м | руб. | руб. | | руб. | руб. | | | | руб. | руб. | руб. | | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | | руб. | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 10 | | **11** | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | |
|  | | **Итого за 2023-2025 г.г.** | | **153078,3** | **389502946,56** | **301471305,10** | | **3236371,60** | **42767639,80** | | | | **9085071,60** | **2973484,80** | **7304927,30** | | **53374** | **217924817,10** | **0** | **0,00** | **2902** | **5725646,00** | **0** | **0,00** | **95** | **4820872,20** | **95** | | **4729512,90** | |
| **Итого по Промышленновскому округу за 2023 г.** | | | | **45075,9** | **116206995,84** | **101189739,99** | | **0,00** | **15857239,60** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **19891,20** | **81215769,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10** | **591878** | **10** | | **621891** | |
| 1 | 1 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.17 | 1 078,0 | 2 833 084,80 | 2 983 518,470 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 703,0 | 2 870 349,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 744,00 | 1 | | 61 425,47 | |
| 2 | 2 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | 2 162,0 | 5 290 721,28 | 5 325 087,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 252,0 | 5 111 916,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 776,00 | 1 | | 109 395,00 | |
| 3 | 3 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.6 | 1 762,0 | 4 655 788,80 | 4 413 426,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 038,0 | 4 238 154,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 84 576,00 | 1 | | 90 696,50 | |
| 4 | 4 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.11 | 1 624,0 | 4 260 534,72 | 4 097 777,62 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 963,9 | 3 935 603,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 952,00 | 1 | | 84 221,92 | |
| 5 | 5 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.1 | 1 657,1 | 2 879 585,28 | 4 049 321,90 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 951,9 | 3 886 607,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 79 540,80 | 1 | | 83 173,40 | |
| 6 | 6 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.10 | 949,4 | 2 673 490,56 | 3 663 789,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 867,6 | 3 542 410,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 571,20 | 1 | | 75 807,59 | |
| 7 | 7 | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.12 | 565,4 | 1 531 071,36 | 1 707 800,81 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 403,0 | 1 645 449,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 139,20 | 1 | | 35 212,61 | |
| 8 | 8 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.38 | 1 265,3 | 3 182 699,52 | 1 391 084,41 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319,0 | 1 302 477,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 734,40 | 1 | | 27 873,01 | |
| 9 | 9 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.39 | 1 267,6 | 3 189 301,44 | 1 353 661,42 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310,0 | 1 265 730,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 844,80 | 1 | | 27 086,62 | |
| 10 | 10 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.40 | 1 227,1 | 3 073 050,24 | 1 288 646,25 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 309,0 | 1 261 647,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | | 26 999,25 | |
| **Итого по Промышленновскому округу за 2024 г.** | | | | **15759,0** | **41318833,92** | **35457813,01** | | **0,00** | **7928619,80** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6386,90** | **26077712,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8** | **723745,00** | **8** | | **727735,51** | |
| 11 | 1 | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.25 | 2 208,0 | 5 855 616,00 | 2 855 135,21 | | 0,00 | 2 691 552,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 105 984,00 | 1 | | 57 599,21 | |
| 12 | 2 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | 2 423,2 | 6 574 364,16 | 3 133 407,45 | | 0,00 | 2 953 880,80 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116 313,60 | 1 | | 63 213,05 | |
| 13 | 3 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.7 | 2 423,2 | 6 574 364,16 | 8 245 957,33 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1961 | 8 006 763,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 849,60 | 1 | | 171 344,73 | |
| 14 | 4 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | 2 554,0 | 6 675 115,20 | 6 161 296,74 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1448 | 5 912 184,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 122 592,00 | 1 | | 126 520,74 | |
| 15 | 5 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | 1 873,0 | 4 831 170,24 | 6 958 244,89 | | 0,00 | 2 283 187,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1083,7 | 4 424 747,10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 106 761,00 | 1 | | 143 549,79 | |
| 16 | 6 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | 1 080,0 | 2 893 363,20 | 4 138 562,75 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 980,2 | 4 002 156,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 760,00 | 1 | | 85 646,15 | |
| 17 | 7 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1 934,6 | 4 833 753,60 | 2 678 494,04 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 620 | 2 531 460,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92 860,80 | 1 | | 54 173,24 | |
| 18 | 8 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.58 | 1 263,0 | 3 081 087,36 | 1 286 714,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 294 | 1 200 402,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 624,00 | 1 | | 25 688,60 | |
| **Итого по Промышленновскому округу за 2025 г.** | | | | **92243,4** | **231977116,8** | **164823752,1** | | **3236371,6** | **18981780,4** | | | | **9085071,6** | **2973484,8** | **7304927,3** | | **27095,6** | **110631334,8** | **0,0** | **0,0** | **2902** | **5725646,0** | **0,0** | **0,0** | **77** | **3505249,20** | **77** | | **3379886,39** | |
| 19 | 1 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.2 | 1 685,0 | 4 377 360,00 | 3 837 803,42 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 904,9 | 3 694 706,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 64 030,00 | 1 | | 79 066,72 | |
| 20 | 2 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.5 | 1 778,0 | 4 716 067,20 | 1 478 634,23 | | 0,00 | 0,00 | | | | 976 122,00 | 405 384,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 67 564,00 | 1 | | 29 564,23 | |
| 21 | 3 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.7 | 1 815,0 | 4 799 308,80 | 4 463 712,44 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 053,8 | 4 302 665,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 68 970,00 | 1 | | 92 077,04 | |
| 22 | 4 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.8 | 1 790,0 | 4 718 937,60 | 4 451 085,39 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 051,0 | 4 291 233,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 68 020,00 | 1 | | 91 832,39 | |
| 23 | 5 | | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.9 | 1 812,0 | 4 744 771,20 | 4 489 454,77 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 060,0 | 4 327 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 68 856,00 | 1 | | 92 618,77 | |
| 24 | 6 | | пгт Промышленная, пер. Механический, д.1 | 797,0 | 2 089 651,20 | 1 636 418,09 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797 | 1 572 481,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 286,00 | 1 | | 33 651,09 | |
| 25 | 7 | | пгт Промышленная, пер. Механический, д.8 | 765,0 | 2 026 502,40 | 1 570 714,98 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 765 | 1 509 345,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 070,00 | 1 | | 32 299,98 | |
| 26 | 8 | | пгт Промышленная, пер. Почтовый, д.11 | 744,0 | 1 979 427,84 | 1 371 813,39 | | 0,00 | 906 936,00 | | | | 408 456,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 272,00 | 1 | | 28 149,39 | |
| 27 | 9 | | пгт Промышленная, ул. Алтайская, д.5 | 750,2 | 1 972 251,84 | 623 887,18 | | 0,00 | 0,00 | | | | 411 859,80 | 171 045,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 507,60 | 1 | | 12 474,18 | |
| 28 | 10 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.1а | 709,7 | 1 793 425,92 | 3 196 454,51 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 760,0 | 3 103 080,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 26 968,60 | 1 | | 66 405,91 | |
| 29 | 11 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.80 | 308,0 | 627 756,48 | 1 620 635,14 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 385,8 | 1 575 221,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 11 704,00 | 1 | | 33 709,74 | |
| 30 | 12 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.82 | 532,7 | 1 348 513,92 | 2 051 215,81 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 487,0 | 1 988 421,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20 242,60 | 1 | | 42 552,21 | |
| 31 | 13 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.86 | 753,0 | 1 992 057,60 | 626 215,73 | | 0,00 | 0,00 | | | | 413 397,00 | 171 684,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 614,00 | 1 | | 12 520,73 | |
| 32 | 14 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.90 | 956,0 | 2 494 377,60 | 1 226 630,79 | | 0,00 | 1 165 364,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36 328,00 | 1 | | 24 938,79 | |
| 33 | 15 | | пгт Промышленная, ул. Комсомольская, д.2 | 751,0 | 1 977 705,60 | 624 552,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | 412 299,00 | 171 228,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 538,00 | 1 | | 12 487,48 | |
| 34 | 16 | | пгт Промышленная, ул. Кооперативная, д.1 | 406,0 | 884 083,20 | 615 482,11 | | 0,00 | 494 914,00 | | | | 0,00 | 92 568,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15 428,00 | 1 | | 12 572,11 | |
| 35 | 17 | | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.5 | 974,0 | 2 385 302,40 | 1 249 726,35 | | 0,00 | 1 187 306,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 012,00 | 1 | | 25 408,35 | |
| 36 | 18 | | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.7 | 749,0 | 1 880 112,00 | 961 031,86 | | 0,00 | 913 031,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 462,00 | 1 | | 19 538,86 | |
| 37 | 19 | | пгт Промышленная, ул. Лермонтова, д.1б | 558,3 | 1 521 599,04 | 1 128 867,32 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 265,6 | 1 084 444,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 21 215,40 | 1 | | 23 207,12 | |
| 38 | 20 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1 | 1 033,0 | 2 468 544,00 | 1 565 992,67 | | 0,00 | 1 259 227,00 | | | | 0,00 | 235 524,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 39 254,00 | 1 | | 31 987,67 | |
| 39 | 21 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1а | 1 970,0 | 5 103 571,20 | 2 986 452,63 | | 0,00 | 2 401 430,00 | | | | 0,00 | 449 160,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 74 860,00 | 1 | | 61 002,63 | |
| 40 | 22 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.2 | 1 083,0 | 1 724 249,28 | 1 641 790,96 | | 0,00 | 1 320 177,00 | | | | 0,00 | 246 924,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 41 154,00 | 1 | | 33 535,96 | |
| 41 | 23 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3 | 542,0 | 1 371 477,12 | 1 112 846,43 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 542 | 1 069 366,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20 596,00 | 1 | | 22 884,43 | |
| 42 | 24 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3а | 1 624,0 | 4 251 062,40 | 2 994 388,36 | | 0,00 | 1 979 656,00 | | | | 891 576,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 61 712,00 | 1 | | 61 444,36 | |
| 43 | 25 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.5 | 751,0 | 1 989 187,20 | 2 897 756,83 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 688,0 | 2 809 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 538,00 | 1 | | 60 114,83 | |
| 44 | 26 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.6 | 783,0 | 2 076 447,36 | 460 822,59 | | 422 037,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 754,00 | 1 | | 9 031,59 | |
| 45 | 27 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.7 | 950,0 | 2 286 847,68 | 559 107,87 | | 512 050,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36 100,00 | 1 | | 10 957,87 | |
| 46 | 28 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | 1 810,4 | 4 763 428,80 | 1 065 483,04 | | 975 805,60 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 68 795,20 | 1 | | 20 882,24 | |
| 47 | 29 | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.1 | 2 461,0 | 6 817 200,00 | 1 448 383,65 | | 1 326 479,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 93 518,00 | 1 | | 28 386,65 | |
| 48 | 30 | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.3 | 2 502,0 | 6 642 105,60 | 4 613 275,67 | | 0,00 | | 3 049 938,00 | | 1 373 598,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 95 076,00 | | 1 | 94 663,67 | |
| 49 | 31 | | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.5 | 798,0 | 2 083 910,40 | 1 638 471,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 798 | 1 574 454,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 324,00 | | 1 | 33 693,32 | |
| 50 | 32 | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | 1 563,0 | 4 170 691,20 | 2 611 664,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 612,0 | 2 498 796,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 59 394,00 | | 1 | 53 474,23 | |
| 51 | 33 | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.107 | 1 342,0 | 2 563 554,24 | 2 474 426,84 | 0,00 | | 1 635 898,00 | | 736 758,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50 996,00 | | 1 | 50 774,84 | |
| 52 | 34 | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109 | 773,9 | 2 097 114,24 | 643 596,75 | 0,00 | | 0,00 | | 424 871,10 | | | 176 449,20 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 408,20 | | 1 | 12 868,25 | |
| 53 | 35 | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109а | 1 015,0 | 2 660 860,80 | 844 102,22 | 0,00 | | 0,00 | | 557 235,00 | | | 231 420,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 38 570,00 | | 1 | 16 877,22 | |
| 54 | 36 | | пгт Промышленная, ул. Островского, д.111 | 976,0 | 2 606 323,20 | 3 611 100,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 857,0 | 3 499 131,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 088,00 | | 1 | 74 881,40 | |
| 55 | 37 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.1 | 1 746,0 | 4 673 298,24 | 4 449 413,39 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 051,0 | 4 291 233,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 66 348,00 | | 1 | | 91 832,39 |
| 56 | 38 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9а | 1 272,5 | 2 742 667,20 | 1 058 246,38 | | 0,00 | 0,00 | | | | 698 602,50 | 290 130,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 48 355,00 | 1 | | 21 158,88 | |
| 57 | 39 | | пгт Промышленная, ул. Садовая, д.3 | 672,0 | 1 791 129,60 | 558 853,88 | | 0,00 | 0,00 | | | | 368 928,00 | 153 216,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25 536,00 | 1 | | 11 173,88 | |
| 58 | 40 | | пгт Промышленная, ул. Спортивная, д.1 | 805,0 | 1 773 907,20 | 1 484 287,34 | | 0,00 | 981 295,00 | | | | 441 945,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 590,00 | 1 | | 30 457,34 | |
| 59 | 41 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.11 | 754,0 | 1 960 483,20 | 1 880 299,03 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 444,0 | 1 812 852,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 652,00 | 1 | | 38 795,03 | |
| 60 | 42 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.23а | 401,8 | 1 080 418,56 | 515 544,20 | | 0,00 | 489 794,20 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15 268,40 | 1 | | 10 481,60 | |
| 61 | 43 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.7 | 784,0 | 2 108 021,76 | 651 996,20 | | 0,00 | 0,00 | | | | 430 416,00 | 178 752,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 792,00 | 1 | | 13 036,20 | |
| 62 | 44 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.9 | 807,0 | 2 137 299,84 | 2 887 790,73 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 685,1 | 2 797 263,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 666,00 | 1 | | 59 861,43 | |
| 63 | 45 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | 792,2 | 2 044 585,92 | 3 576 174,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 850,3 | 3 471 774,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 103,60 | 1 | | 74 295,98 | |
| 64 | 46 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.20 | 1 064,8 | 2 833 084,80 | 3 609 053,31 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 855,7 | 3 493 823,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 40 462,40 | 1 | | 74 767,81 | |
| 65 | 47 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | 1 559,8 | 4 150 311,36 | 2 179 794,61 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 2 076 093,80 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 59 272,40 | 1 | | 44 428,41 | |
| 66 | 48 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | 2 037,5 | 5 437 398,72 | 2 847 372,43 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 2 711 912,50 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 77 425,00 | 1 | | 58 034,93 | |
| 67 | 49 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | 1 891,0 | 5 049 894,72 | 2 642 641,11 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 2 516 921,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 71 858,00 | 1 | | 53 862,11 | |
| 68 | 50 | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | 762,7 | 2 097 401,28 | 2 589 593,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 614,0 | 2 506 962,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 982,60 | 1 | | 53 648,99 | |
| 69 | 51 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | 2 222,9 | 2 526 239,04 | 2 686 784,95 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 624,0 | 2 547 792,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 84 470,20 | 1 | | 54 522,75 | |
| 70 | 52 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | 1 227,7 | 1 623 785,28 | 2 607 263,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 614,0 | 2 506 962,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 46 652,60 | 1 | | 53 648,99 | |
| 71 | 53 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | 288,0 | 769 267,20 | 817 494,76 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 193,4 | 789 652,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10 944,00 | 1 | | 16 898,56 | |
| 72 | 54 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | 1 432,9 | 3 650 000,64 | 2 598 379,68 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 610,0 | 2 490 630,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54 450,20 | 1 | | 53 299,48 | |
| 73 | 55 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | 914,0 | 2 500 405,44 | 2 687 091,26 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 636,0 | 2 596 788,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 34 732,00 | 1 | | 55 571,26 | |
| 74 | 56 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | 1 444,3 | 3 682 723,20 | 2 598 812,88 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 610,0 | 2 490 630,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54 883,40 | 1 | | 53 299,48 | |
| 75 | 57 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | 944,6 | 2 608 906,56 | 2 709 105,94 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 641,0 | 2 617 203,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 35 894,80 | 1 | | 56 008,14 | |
| 76 | 58 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | 1 046,7 | 2 800 075,20 | 2 879 800,79 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 681,0 | 2 780 523,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 39 774,60 | 1 | | 59 503,19 | |
| 77 | 59 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | 1 062,4 | 2 845 140,48 | 2 909 590,03 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 688,0 | 2 809 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 40 371,20 | 1 | | 60 114,83 | |
| 78 | 60 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | 965,0 | 2 527 100,16 | 2 726 562,65 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 645,0 | 2 633 535,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36 670,00 | 1 | | 56 357,65 | |
| 79 | 61 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | 981,8 | 2 579 341,44 | 1 810 277,40 | | 0,00 | 1 196 814,20 | | | | 539 008,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 308,40 | 1 | | 37 146,60 | |
| 80 | 62 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | 997,1 | 2 619 240,00 | 2 665 226,81 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 630,0 | 2 572 290,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 889,80 | 1 | | 55 047,01 | |
| 81 | 63 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | 968,7 | 2 537 720,64 | 2 672 488,36 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 632,0 | 2 580 456,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36 810,60 | 1 | | 55 221,76 | |
| 82 | 64 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | 1 534,1 | 3 717 168,00 | 2 660 610,55 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 624,0 | 2 547 792,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 58 295,80 | 1 | | 54 522,75 | |
| 83 | 65 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | 1 432,9 | 3 650 000,64 | 2 535 824,04 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 595,0 | 2 429 385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54 450,20 | 1 | | 51 988,84 | |
| 84 | 66 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | 1 437,8 | 3 662 917,44 | 2 536 010,24 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 595,0 | 2 429 385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54 636,40 | 1 | | 51 988,84 | |
| 85 | 67 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | 1 392,3 | 3 532 314,24 | 2 534 281,24 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 595,0 | 2 429 385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 52 907,40 | 1 | | 51 988,84 | |
| 86 | 68 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | 719,4 | 1 836 194,88 | 1 278 450,06 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,0 | 1 224 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 27 337,20 | 1 | | 26 212,86 | |
| 87 | 69 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | 1 940,5 | 5 112 182,40 | 2 659 372,24 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 620,0 | 2 531 460,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 73 739,00 | 1 | | 54 173,24 | |
| 88 | 70 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | 1 727,3 | 4 408 934,40 | 2 588 715,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 605,0 | 2 470 215,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 65 637,40 | 1 | | 52 862,60 | |
| 89 | 71 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | 1 213,7 | 2 950 484,16 | 1 209 655,56 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 279,0 | 1 139 157,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 46 120,60 | 1 | | 24 377,96 | |
| 90 | 72 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | 1 259,9 | 3 083 096,64 | 1 278 137,18 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 295,0 | 1 204 485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47 876,20 | 1 | | 25 775,98 | |
| 91 | 73 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | 1 255,9 | 3 071 615,04 | 1 277 985,18 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 295,0 | 1 204 485,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47 724,20 | 1 | | 25 775,98 | |
| 92 | 74 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | 1 946,3 | 4 929 337,92 | 2 659 592,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 620,0 | 2 531 460,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 73 959,40 | 1 | | 54 173,24 | |
| 93 | 75 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | 1 959,8 | 4 966 653,12 | 2 660 105,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 620,0 | 2 531 460,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 74 472,40 | 1 | | 54 173,24 | |
| 94 | 76 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | 1 942,4 | 4 811 651,52 | 2 659 444,44 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 620,0 | 2 531 460,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 73 811,20 | 1 | | 54 173,24 | |
| 95 | 77 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.55 | 2 023,5 | 5 088 932,16 | 2 591 629,85 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 603,0 | 2 462 049,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 76 893,00 | 1 | | 52 687,85 | |

Заместитель главы   
 Промышленновского муниципального округа –

начальник Управления по жизнеобеспечению

и строительству администрации

Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.3 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «15» августа 2022 № 1076-П

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2023-2025 гг.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | |  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | **Итого за 2023-2025 г.г.** | **108 073,8** | **3 924** | **0** | **0** | **0** | **95** | **95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **301 471 305,10** | **301 471 305,10** | | 1 | **Итого за 2023 г.** | 13 558,0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 189 739,99 | 101 189 739,99 | | 2 | **Итого за 2024 г.** | 78 756,8 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 457 813,01 | 35 457 813,01 | | 3 | **Итого за 2025 г.** | 15 759,0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 823 752,10 | 164 823 752,10 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа –  начальник Управления по жизнеобеспечению  и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Зарубин |