

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01»ноября 2022 г. №1385-П

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 15.08.2022 № 1076-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025гг.»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Внести в постановление **администрации Промышленновского муниципального округа от 15.08.2022 № 1076-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025гг.» (далее - постановление), следующие изменения:**

**1.1. Приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;**

**1.2. Приложение № 1.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.2 к настоящему постановлению;**

**1.3. Приложение № 1.3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.3 к настоящему постановлению.**

2. **Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.**

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4. Постановление вступает в силу с дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел.7-45-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1.1 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 01» ноября 2022 г. № 1385-П**Краткосрочный планреализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годыПеречень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, заре-гестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Заве-ршение последнего капитального ремо-нта | всего | в том числе |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Итого за 2023-2025 г.г.** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **120 078,30** | **105 505,6** | **4270** | **298 631 762,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298 631 762,36** | **2 830,48** | **2 830,48** | **Х** |
| **Итого по Промышленновскому району за 2023 г.** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **12 608,58** | **10 763,60** | **438** | **32 341 021,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 341 021,96** | **3 004,67** | **3 004,67** | **Х** |
| 1 | 1 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.17 | 1987 |   | кирпич | 2 | 3 | 1 078,00 | 987,00 | 51 | 3 430 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 141,96 | 3 475,32 | 3 475,32 | 31.12.2023 |
| 2 | 2 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | 1988 |   | кирпич | 3 | 3 | 2 162,00 | 1 843,20 | 82 | 6 724 086,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 086,33 | 2 479,71 | 2 479,71 | 31.12.2023 |
| 3 | 3 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.6 | 1988 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 762,00 | 1 622,00 | 54 | 5 573 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 299,74 | 3 127,55 | 3 127,55 | 31.12.2023 |
| 4 | 4 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д..11 | 1992 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 624,00 | 1 484,30 | 56 | 5 174 850,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 850,66 | 3 173,32 | 3 173,32 | 31.12.2023 |
| 5 | 5 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.1 | 1989 |   | кирпич | 2 | 3 | 1 657,10 | 1 003,20 | 35 | 3 475 682,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 682,22 | 3 464,60 | 3 464,60 | 31.12.2023 |
| 6 | 6 | п. Плотниково, ул. Лесная, д.12 | 1988 |   | кирпич | 2 | 2 | 565,40 | 533,40 | 21 | 1 464 942,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 942,53 | 2 746,42 | 2 746,42 | 31.12.2023 |
| 7 | 7 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.38 | 1988 |   | панель | 5 | 1 | 1265,34 | 1 108,80 | 38 | 2 209 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 236,92 | 1 992,46 | 1 992,46 | 31.12.2023 |
| 8 | 8 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.39 | 1988 |   | панель | 5 | 1 | 1267,64 | 1 111,10 | 46 | 2 148 731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 731,32 | 1 933,88 | 1 933,88 | 31.12.2023 |
| 9 | 9 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.40 | 1988 |   | панель | 5 | 1 | 1227,10 | 1 070,60 | 55 | 2 140 050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 050,28 | 1 998,93 | 1 998,93 | 31.12.2023 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2024 г.** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **15 759,00** | **14 394,80** | **528** | **46 979 388,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 979 388,54** | **3 263,64** | **3 263,64** | **Х** |
| 10 | 1 | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.25 | 1992 |   | кирпич | 3 | 4 | 2 208,00 | 2 040,00 | 73 | 6 215 034,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 034,24 | 3 046,59 | 3 046,59 | 31.12.2024 |
| 11 | 2 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | 1987 |   | кирпич | 3 | 4 | 2 423,20 | 2 290,40 | 97 | 6 820 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820 774,90 | 2 977,98 | 2 977,98 | 31.12.2024 |
| 12 | 3 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.7 | 1987 |   | кирпич | 3 | 4 | 2 423,20 | 2 290,40 | 63 | 10 485 665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 665,48 | 4 578,09 | 4 578,09 | 31.12.2024 |
| 13 | 4 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | 1992 |   | кирпич | 3 | 4 | 2 554,00 | 2 325,50 | 81 | 7 779 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 779 308,73 | 3 345,22 | 3 345,22 | 31.12.2024 |
| 14 | 5 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | 1994 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 873,00 | 1 683,10 | 65 | 5 820 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 279,64 | 3 458,07 | 3 458,07 | 31.12.2024 |
| 15 | 6 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | 1992 |   | кирпич | 2 | 3 | 1 080,00 | 1 008,00 | 36 | 3 548 948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 948,75 | 3 520,78 | 3 520,78 | 31.12.2024 |
| 16 | 7 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 |   | панель | 4 | 2 | 1 934,60 | 1 684,00 | 71 | 4 268 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 629,99 | 2 534,82 | 2 534,82 | 31.12.2024 |
| 17 | 8 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.58 | 1994 |   | панель | 5 | 1 | 1 263,00 | 1 073,40 | 42 | 2 040 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 746,81 | 1 901,20 | 1 901,20 | 31.12.2024 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2025 г.** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **91 710,70** | **80 347,18** | **3 304** | **219 311 351,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **219 311 351,86** | **2 729,55** | **2 729,55** | **Х** |
| 18 | 1 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.2 | 1987 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 685,0 | 1 525,0 | 65 | 4 865 799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 799,18 | 3 190,69 | 3 190,69 | 31.12.2025 |
| 19 | 2 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.5 | 1987 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 778,0 | 1 643,0 | 61 | 2 066 349,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 349,28 | 1 257,67 | 1 257,67 | 31.12.2025 |
| 20 | 3 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.7 | 1990 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 815,0 | 1 672,0 | 53 | 5 659 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 390,78 | 3 384,80 | 3 384,80 | 31.12.2025 |
| 21 | 4 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.8 | 1988 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 790,0 | 1 644,0 | 58 | 5 643 384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643 384,98 | 3 432,72 | 3 432,72 | 31.12.2025 |
| 22 | 5 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.9 | 1989 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 812,0 | 1 653,0 | 42 | 5 692 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 031,07 | 3 443,45 | 3 443,45 | 31.12.2025 |
| 23 | 6 | пгт Промышленная, пер. Механический, д.1 | 1975 |   | кирпич | 2 | 2 | 797,0 | 728,0 | 27 | 2 815 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 170,89 | 3 866,99 | 3 866,99 | 31.12.2025 |
| 24 | 7 | пгт Промышленная, пер. Механический, д.8 | 1974 |   | кирпич | 2 | 2 | 765,0 | 706,0 | 26 | 2 702 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 140,19 | 3 827,39 | 3 827,39 | 31.12.2025 |
| 25 | 8 | пгт Промышленная, пер. Почтовый, д.11 | 1973 |   | кирпич | 2 | 2 | 744,0 | 689,6 | 27 | 2 764 761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 761,29 | 4 009,22 | 4 009,22 | 31.12.2025 |
| 26 | 9 | пгт Промышленная, ул. Алтайская, д.5 | 1967 |   | кирпич | 2 | 2 | 750,2 | 687,1 | 26 | 871 864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 864,59 | 1 268,90 | 1 268,90 | 31.12.2025 |
| 27 | 10 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.1а | 1984 |   | кирпич | 2 | 2 | 709,7 | 624,8 | 28 | 2 745 555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 555,75 | 4 394,30 | 4 394,30 | 31.12.2025 |
| 28 | 11 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.80 | 1964 |   | кирпич | 2 | 1 | 308,0 | 218,7 | 10 | 1 391 222,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 222,03 | 6 361,33 | 6 361,33 | 31.12.2025 |
| 29 | 12 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.86 | 1973 |   | кирпич | 2 | 2 | 753,0 | 694,0 | 29 | 875 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 118,68 | 1 260,98 | 1 260,98 | 31.12.2025 |
| 30 | 13 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.90 | 1979 |   | кирпич | 2 | 3 | 956,0 | 869,0 | 38 | 2 690 929,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 929,68 | 3 096,58 | 3 096,58 | 31.12.2025 |
| 31 | 14 | пгт Промышленная, ул. Комсомольская, д.2 | 1972 |   | кирпич | 2 | 2 | 751,0 | 689,0 | 32 | 872 794,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 794,33 | 1 266,76 | 1 266,76 | 31.12.2025 |
| 32 | 15 | пгт Промышленная, ул. Кооперативная, д.1 | 1967 |   | кирпич | 2 | 2 | 406,0 | 308,0 | 8 | 1 248 717,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 717,64 | 4 054,28 | 4 054,28 | 31.12.2025 |
| 33 | 16 | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.5 | 1966 |   | кирпич | 3 | 2 | 974,0 | 831,0 | 42 | 2 741 595,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 595,72 | 3 299,15 | 3 299,15 | 31.12.2025 |
| 34 | 17 | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.7 | 1970 |   | кирпич | 2 | 2 | 749,0 | 655,0 | 26 | 2 108 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 270,22 | 3 218,73 | 3 218,73 | 31.12.2025 |
| 35 | 18 | пгт Промышленная, ул. Лермонтова, д.1б | 1973 |   | кирпич | 2 | 1 | 558,3 | 530,1 | 21 | 974 392,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 392,85 | 1 838,13 | 1 838,13 | 31.12.2025 |
| 36 | 19 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1 | 1979 |   | кирпич | 2 | 3 | 1 033,0 | 860,0 | 45 | 3 177 155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 155,95 | 3 694,37 | 3 694,37 | 31.12.2025 |
| 37 | 20 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1а | 1981 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 970,0 | 1 778,0 | 62 | 6 059 048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 048,62 | 3 407,79 | 3 407,79 | 31.12.2025 |
| 38 | 21 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.2 | 1977 |   | кирпич | 2 | 2 | 1 083,0 | 600,7 | 27 | 3 330 938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 938,91 | 5 545,10 | 5 545,10 | 31.12.2025 |
| 39 | 22 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3 | 1965 |   | кирпич | 2 | 3 | 542,0 | 477,8 | 20 | 1 914 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 457,49 | 4 006,82 | 4 006,82 | 31.12.2025 |
| 40 | 23 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3а | 1983 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 624,0 | 1 481,0 | 48 | 6 034 909,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034 909,05 | 4 074,89 | 4 074,89 | 31.12.2025 |
| 41 | 24 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.5 | 1967 |   | кирпич | 2 | 2 | 751,0 | 693,0 | 39 | 2 490 660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 660,14 | 3 594,03 | 3 594,03 | 31.12.2025 |
| 42 | 25 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.6 | 1981 |   | панель | 2 | 2 | 783,0 | 723,4 | 25 | 624 621,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 621,81 | 863,45 | 863,45 | 31.12.2025 |
| 43 | 26 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.7 | 1974 |   | кирпич | 2 | 3 | 950,0 | 796,7 | 29 | 757 842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 842,55 | 951,23 | 951,23 | 31.12.2025 |
| 44 | 27 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | 1984 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 810,4 | 1 659,5 | 56 | 1 444 208,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 208,58 | 870,27 | 870,27 | 31.12.2025 |
| 45 | 28 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.1 | 1978 |   | кирпич | 4 | 4 | 2 461,0 | 2 375,0 | 88 | 1 963 211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 211,07 | 826,62 | 826,62 | 31.12.2025 |
| 46 | 29 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.3 | 1981 |   | кирпич | 4 | 4 | 2 502,0 | 2 314,0 | 103 | 9 297 624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 297 624,65 | 4 017,99 | 4 017,99 | 31.12.2025 |
| 47 | 30 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.5 | 1976 |   | кирпич | 2 | 2 | 798,0 | 726,0 | 23 | 2 818 703,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 703,10 | 3 882,51 | 3 882,51 | 31.12.2025 |
| 48 | 31 | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | 1987 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 563,0 | 1 453,0 | 72 | 3 311 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 150,13 | 2 278,84 | 2 278,84 | 31.12.2025 |
| 49 | 32 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.107 | 1968 |   | кирпич | 3 | 2 | 1 342,0 | 893,1 | 35 | 4 986 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 975,33 | 5 583,89 | 5 583,89 | 31.12.2025 |
| 50 | 33 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109 | 1971 |   | панель | 2 | 2 | 773,9 | 730,6 | 38 | 899 408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 408,16 | 1 231,05 | 1 231,05 | 31.12.2025 |
| 51 | 34 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109а | 1979 |   | панель | 2 | 3 | 1 015,0 | 927,0 | 29 | 1 179 608,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 608,84 | 1 272,50 | 1 272,50 | 31.12.2025 |
| 52 | 35 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.111 | 1973 |   | панель | 2 | 3 | 976,0 | 908,0 | 40 | 3 104 409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 409,92 | 3 418,95 | 3 418,95 | 31.12.2025 |
| 53 | 36 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.1 | 1973 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 746,0 | 1 628,1 | 54 | 5 641 272,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 272,98 | 3 464,94 | 3 464,94 | 31.12.2025 |
| 54 | 37 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9а | 1995 |   | панель | 2 | 4 | 1 272,5 | 955,5 | 54 | 1 478 869,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 869,21 | 1 547,74 | 1 547,74 | 31.12.2025 |
| 55 | 38 | пгт Промышленная, ул. Садовая, д.3 | 1960 |   | кирпич | 2 | 2 | 672,0 | 624,0 | 24 | 780 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 982,41 | 1 251,57 | 1 251,57 | 31.12.2025 |
| 56 | 39 | пгт Промышленная, ул. Спортивная, д.1 | 1967 |   | кирпич | 2 | 2 | 805,0 | 618,0 | 34 | 2 991 441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 441,99 | 4 840,52 | 4 840,52 | 31.12.2025 |
| 57 | 40 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.11 | 1956 |   | кирпич | 2 | 2 | 754,0 | 683,0 | 21 | 1 620 273,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 273,09 | 2 372,29 | 2 372,29 | 31.12.2025 |
| 58 | 41 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.23а | 1975 |   | дерево | 2 | 1 | 401,8 | 376,4 | 23 | 1 130 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 978,60 | 3 004,73 | 3 004,73 | 31.12.2025 |
| 59 | 42 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.7 | 1972 |   | кирпич | 2 | 2 | 784,0 | 734,4 | 38 | 911 146,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 146,14 | 1 240,67 | 1 240,67 | 31.12.2025 |
| 60 | 43 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.9 | 1972 |   | кирпич | 2 | 2 | 807,0 | 744,6 | 30 | 2 483 001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 001,66 | 3 334,68 | 3 334,68 | 31.12.2025 |
| 61 | 44 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | 1982 |   | кирпич | 2 | 2 | 792,2 | 712,3 | 31 | 3 071 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 683,60 | 4 312,35 | 4 312,35 | 31.12.2025 |
| 62 | 45 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.20 | 1995 |   | кирпич | 2 | 3 | 1 064,8 | 987,0 | 53 | 3 104 034,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 034,25 | 3 144,92 | 3 144,92 | 31.12.2025 |
| 63 | 46 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | 1975 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 559,8 | 1 445,90 | 64 | 2 150 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 158,41 | 1 487,07 | 1 487,07 | 31.12.2025 |
| 64 | 47 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | 1978 |   | кирпич | 3 | 3 | 2 037,5 | 1 894,30 | 67 | 2 808 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 659,93 | 1 482,69 | 1 482,69 | 31.12.2025 |
| 65 | 48 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | 1979 |   | кирпич | 3 | 3 | 1 891,00 | 1 759,30 | 72 | 2 606 712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 712,11 | 1 481,68 | 1 481,68 | 31.12.2025 |
| 66 | 49 | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | 1971 |   | кирпич | 2 | 2 | 762,70 | 730,70 | 29 | 2 227 208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 208,22 | 3 048,05 | 3 048,05 | 31.12.2025 |
| 67 | 50 | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | 1982 |   | кирпич | 2 | 3 | 2 222,90 | 880,10 | 25 | 2 332 975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 975,32 | 2 650,81 | 2 650,81 | 31.12.2025 |
| 68 | 51 | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | 1969 |   | кирпич | 2 | 2 | 1 227,70 | 565,70 | 23 | 2 249 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 528,22 | 3 976,54 | 3 976,54 | 31.12.2025 |
| 79 | 52 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | 1962 |   | кирпич | 3 | 1 | 288,00 | 268,00 | 14 | 1 036 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 482,16 | 3 867,47 | 3 867,47 | 31.12.2025 |
| 70 | 53 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | 1984 |   | панель | 3 | 2 | 1432,89 | 1271,58 | 50 | 4 177 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 197,28 | 3 285,04 | 3 285,04 | 31.12.2025 |
| 71 | 54 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | 1974 |   | кирпич | 2 | 3 | 914,00 | 871,10 | 41 | 2 312 961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 961,13 | 2 655,22 | 2 655,22 | 31.12.2025 |
| 72 | 55 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | 1987 |   | панель | 3 | 2 | 1444,31 | 1 283,00 | 47 | 4 177 744,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 744,48 | 3 256,23 | 3 256,23 | 31.12.2025 |
| 73 | 56 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | 1970 |   | кирпич | 2 | 3 | 944,60 | 908,90 | 40 | 2 332 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 268,68 | 2 566,03 | 2 566,03 | 31.12.2025 |
| 74 | 57 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | 1969 |   | кирпич | 2 | 3 | 1046,70 | 975,50 | 41 | 2 479 879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 879,49 | 2 542,16 | 2 542,16 | 31.12.2025 |
| 75 | 58 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | 1968 |   | кирпич | 2 | 3 | 1062,40 | 991,20 | 46 | 2 505 607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 607,34 | 2 527,85 | 2 527,85 | 31.12.2025 |
| 76 | 59 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | 1975 |   | кирпич | 2 | 3 | 965,00 | 880,40 | 35 | 2 347 518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 518,88 | 2 666,42 | 2 666,42 | 31.12.2025 |
| 77 | 60 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | 1974 |   | кирпич | 2 | 3 | 981,80 | 898,60 | 44 | 3 648 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 444,40 | 4 060,14 | 4 060,14 | 31.12.2025 |
| 78 | 61 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | 1975 |   | кирпич | 2 | 3 | 997,10 | 912,50 | 43 | 2 295 543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 543,43 | 2 515,66 | 2 515,66 | 31.12.2025 |
| 79 | 62 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | 1980 |   | кирпич | 2 | 3 | 968,70 | 884,10 | 28 | 2 301 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 315,73 | 2 603,00 | 2 603,00 | 31.12.2025 |
| 80 | 63 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | 1984 |   | кирпич | 3 | 2 | 1534,10 | 1 295,00 | 46 | 4 276 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 346,44 | 3 302,20 | 3 302,20 | 31.12.2025 |
| 81 | 64 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | 1986 |   | панель | 3 | 2 | 1432,89 | 1 271,60 | 58 | 4 076 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 170,60 | 3 205,54 | 3 205,54 | 31.12.2025 |
| 82 | 65 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | 1986 |   | панель | 3 | 2 | 1437,79 | 1 276,10 | 47 | 4 076 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 405,80 | 3 194,43 | 3 194,43 | 31.12.2025 |
| 83 | 66 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | 1986 |   | панель | 3 | 2 | 1392,31 | 1 230,60 | 57 | 4 074 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 221,80 | 3 310,76 | 3 310,76 | 31.12.2025 |
| 84 | 67 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | 1986 |   | панель | 3 | 1 | 719,42 | 639,70 | 33 | 2 055 064,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 064,68 | 3 212,54 | 3 212,54 | 31.12.2025 |
| 85 | 68 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | 1987 |   | панель | 4 | 2 | 1940,50 | 1781,00 | 81 | 4 268 913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 913,19 | 2 396,92 | 2 396,92 | 31.12.2025 |
| 86 | 69 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | 1987 |   | панель | 4 | 2 | 1727,30 | 1 536,0 | 82 | 4 157 652,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 652,92 | 2 706,81 | 2 706,81 | 31.12.2025 |
| 87 | 70 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | 1990 |   | панель | 5 | 1 | 1213,70 | 1 027,90 | 48 | 1 937 353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 353,74 | 1 884,77 | 1 884,77 | 31.12.2025 |
| 88 | 71 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | 1989 |   | панель | 5 | 1 | 1259,90 | 1 074,10 | 43 | 2 047 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 333,12 | 1 906,09 | 1 906,09 | 31.12.2025 |
| 89 | 72 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | 1990 |   | панель | 5 | 1 | 1255,90 | 1 070,10 | 47 | 2 047 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 141,12 | 1 913,04 | 1 913,04 | 31.12.2025 |
| 90 | 73 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | 1991 |   | панель | 4 | 2 | 1946,30 | 1 717,30 | 72 | 4 269 191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 191,59 | 2 485,99 | 2 485,99 | 31.12.2025 |
| 91 | 74 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | 1990 |   | панель | 4 | 2 | 1959,84 | 1 730,30 | 80 | 4 269 839,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 839,59 | 2 467,69 | 2 467,69 | 31.12.2025 |
| 92 | 75 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | 1992 |   | панель | 4 | 2 | 1942,35 | 1 676,30 | 67 | 4 269 004,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 004,39 | 2 546,68 | 2 546,68 | 31.12.2025 |
| 93 | 76 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 |   | панель | 4 | 2 | 2023,50 | 1 772,90 | 74 | 4 158 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 400,29 | 2 345,54 | 2 345,54 | 31.12.2025 |

 |

 Заместитель главы
 Промышленновского муниципального округа –

 начальник Управления по жизнеобеспечению

 и строительству администрации

 Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.2 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 01» ноября 2022 г. № 1385-П

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| ремонт внутридомовых инженерных систем  | ремонт, замена модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помеще-ний, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) | услуги по строительному контролю |
| ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб.. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|   | **Итого за 2023-2025 г.г.** |  | **120078,28** | **298631762,36** | **4413234,0** | **54547560,0** | **14148882,0** | **2973484,8** | **7304927,3** | **0,0** | **0,0** | **39245,3** | **193 018 833,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **93** | **6169536,70** | **93** | **6027309,92** |
| **Итого по Промышленновскому району за 2023 г.** |  | **12608,58** | **32 341 021,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **6249,8** | **31070893,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **605211,84** | **9** | **664917,10** |
| 1 | 1 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.17 | 1987 | 1 078,00 | 3 430 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 703,0 | 3307615,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 51 744,00 | 1 | 70782,96 |
| 2 | 2 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | 1988 | 2 162,00 | 6 724 086,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 252,0 | 6 481 604,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 103 776,00 | 1 | 138706,33 |
| 3 | 3 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.6 | 1988 | 1 762,00 | 5 573 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 038,0 | 5 373 726,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 84 576,00 | 1 | 114997,74 |
| 4 | 4 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.11 | 1992 | 1 624,00 | 5 174 850,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 963,9 | 4 990 100,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 77 952,00 | 1 | 106788,36 |
| 5 | 5 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.1 | 1989 | 1 657,10 | 3 475 682,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 951,9 | 3 324 986,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 79 540,80 | 1 | 71154,72 |
| 6 | 6 | п. Плотниково, ул. Лесная, д.12 | 1988 | 565,40 | 1 464 942,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 1 407 679,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 27 139,20 | 1 | 30124,33 |
| 7 | 7 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.38 | 1988 | 1 265,34 | 2 209 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 2 103 486,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 736,32 | 1 | 45014,60 |
| 8 | 8 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.39 | 1988 | 1 267,64 | 2 148 731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 2 044 140,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 846,72 | 1 | 43744,60 |
| 9 | 9 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.40 | 1988 | 1 227,10 | 2 140 050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | 2 037 546,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 58 900,80 | 1 | 43603,48 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2024 г.** |  | **15759,0** | **46 979 388,54** | **0,00** | **12504240,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **6386,90** | **32709462,50** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8** | **798112,80** | **8** | **967 573,24** |
| 10 | 1 | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.25 | 1992 | 2 208,0 |  6 215 034,24 | 0,00 | 5 961 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 125 856,00 | 1 | 127 578,24 |
| 11 | 2 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | 1987 | 2 423,2 |  6 820 774,90 | 0,00 | 6 542 640,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 138 122,40 | 1 | 140 012,50 |
| 12 | 3 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.7 | 1987 | 2 423,2 |  10 485 665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1961,0 | 10 152 097,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 116 313,60 | 1 | 217 254,88 |
| 13 | 4 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | 1992 | 2 554,0 | 7 779 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 7 496 296,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 122 592,00 | 1 | 160 420,73 |
| 14 | 5 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | 1994 | 1873,0 |  5 820 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1083,7 | 5 610 314,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 89 904,00 | 1 | 120 060,74 |
| 15 | 6 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | 1992 | 1 080,0 |  3 548 948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 980,2 | 3 423 838,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 51 840,00 | 1 | 73 270,15 |
| 16 | 7 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 | 1 934,6 |  4 268 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 92 860,80 | 1 | 87 489,19 |
| 17 | 8 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.58 | 1994 | 1 263,0 |  2 040 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 1 938 636,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 624,00 | 1 | 41 486,81 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2025 г.** |  | **91710,7** | **219311351,86** | **4413234,0** | **42043320,0** | **14148882,0** | **2973484,8** | **7304927,3** | **0,0** | **0,0** | **26608,6** | **129238478,2** | **0,0** | **9927742,0** | **0,0** | **76** | **4766212,10** | **76** | **4394819,58** |
| 18 | 1 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.2 | 1987 | 1 685,0 | 4 865 799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 904,9 | 4 684 667,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 80 880,00 | 1 | 100 251,88 |
| 19 | 2 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.5 | 1987 | 1 778,0 | 2 066 349,28 | 0,00 | 0,00 | 1 520 190,0 | 405 384,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 99 568,00 | 1 | 41 207,28 |
| 20 | 3 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.7 | 1990 | 1 815,0 | 5 659 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 053,8 | 5 455 522,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 87 120,00 | 1 | 116 748,18 |
| 21 | 4 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.8 | 1988 | 1 790,0 | 5 643 384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 051,0 | 5 441 027,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 85 920,00 | 1 | 116 437,98 |
| 22 | 5 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.9 | 1989 | 1 812,0 | 5 692 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 060,0 | 5 487 620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 86 976,00 | 1 | 117 435,07 |
| 23 | 6 | пгт Промышленная, пер. Механический, д.1 | 1975 | 797,0 | 2 815 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2726537,0 | 0,0 | 1 | 30 286,00 | 1 | 58 347,89 |
| 24 | 7 | пгт Промышленная, пер. Механический, д.8 | 1974 | 765,0 | 2 702 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2617065,0 | 0,0 | 1 | 29 070,00 | 1 | 56 005,19 |
| 25 | 8 | пгт Промышленная, пер. Почтовый, д.11 | 1973 | 744,0 | 2 764 761,29 | 0,00 | 2 008 800,0 | 636 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 63 240,00 | 1 | 56 601,29 |
| 26 | 9 | пгт Промышленная, ул. Алтайская, д.5 | 1967 | 750,2 | 871 864,59 | 0,00 | 0,00 | 641 421,0 | 171 045,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 42 011,20 | 1 | 17 386,79 |
| 27 | 10 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.1а | 1984 | 709,7 | 2 745 555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 2 654 680,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 34 065,60 | 1 | 56 810,15 |
| 28 | 11 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.80 | 1964 | 308,0 | 1 391 222,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 385,8 | 1 347 599,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 14 784,00 | 1 | 28 838,63 |
| 29 | 12 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.86 | 1973 | 753,0 | 875 118,68 | 0,00 | 0,00 | 643 815,00 | 171 684,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 42 168,00 | 1 | 17 451,68 |
| 30 | 13 | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.90 | 1979 | 956,0 | 2 690 929,68 | 0,00 | 2 581 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 54 492,00 | 1 | 55 237,68 |
| 31 | 14 | пгт Промышленная, ул. Комсомольская, д.2 | 1972 | 751,0 | 872 794,33 | 0,00 | 0,00 | 642 105,00 | 171 228,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 42 056,00 | 1 | 17 405,33 |
| 32 | 15 | пгт Промышленная, ул. Кооперативная, д.1 | 1967 | 406,0 | 1 248 717,64 | 0,00 | 1 096 200,0 | 0,00 | 92 568,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 34 510,00 | 1 | 25 439,64 |
| 33 | 16 | пгт Промышленная ,ул. Крупской, д.5 | 1966 | 974,0 | 2 741 595,72 | 0,00 | 2 629 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 55 518,00 | 1 | 56 277,72 |
| 34 | 17 | пгт Промышленная, ул. Крупской, д.7 | 1970 | 749,0 | 2 108 270,22 | 0,00 | 2 022 300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 42 693,00 | 1 | 43 277,22 |
| 35 | 18 | пгт Промышленная, ул. Лермонтова, д.1б | 1973 | 558,3 | 974 392,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 265,6 | 927 740,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 26 798,40 | 1 | 19 853,65 |
| 36 | 19 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1 | 1979 | 1 033,0 | 3 177 155,95 | 0,00 | 2 789 100,0 | 0,00 | 235 524,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 87 805,00 | 1 | 64 726,95 |
| 37 | 20 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.1а | 1981 | 1 970,0 | 6 059 048,62 | 0,00 | 5 319 000,0 | 0,00 | 449 160,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 167 450,00 | 1 | 123 438,62 |
| 38 | 21 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.2 | 1977 | 1 083,0 | 3 330 938,91 | 0,00 | 2 924 100,0 | 0,00 | 246 924,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 92 055,00 | 1 | 67 859,91 |
| 39 | 22 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3 | 1965 | 542,0 | 1 914 457,49 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1854182,0 | 0,0 | 1 | 20 596,00 | 1 | 39 679,49 |
| 40 | 23 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.3а | 1983 | 1 624,0 | 6 034 909,05 | 0,00 | 4 384 800,0 | 1 388 520,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 138 040,00 | 1 | 123 549,05 |
| 41 | 24 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.5 | 1967 | 751,0 | 2 490 660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | 2 403 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 36 048,00 | 1 | 51 428,14 |
| 42 | 25 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.6 | 1981 | 783,0 | 624 621,81 | 575 505,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 36 801,00 | 1 | 12 315,81 |
| 43 | 26 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.7 | 1974 | 950,0 | 757 842,55 | 698 250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 44 650,00 | 1 | 14 942,55 |
| 44 | 27 | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | 1984 | 1 810,4 | 1 444 208,58 | 1330 644,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 85 088,80 | 1 | 28 475,78 |
| 45 | 28 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.1 | 1978 | 2 461,0 | 1 963 211,07 | 1808 835,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 115 667,00 | 1 | 38 709,07 |
| 46 | 29 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.3 | 1981 | 2 502,0 | 9 297 624,65 | 0,00 | 6 755 400,0 | 2 139 210,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 212 670,00 | 1 | 190 344,65 |
| 47 | 30 | пгт Промышленная, ул. Механическая, д.5 | 1976 | 798,0 | 2 818 703,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2729958,0 | 0,0 | 1 | 30 324,00 | 1 | 58 421,10 |
| 48 | 31 | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | 1987 | 1 563,0 | 3 311 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 3 168 324,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 75 024,00 | 1 | 67 802,13 |
| 49 | 32 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.107 | 1968 | 1 342,0 | 4 986 975,33 | 0,00 | 3 623 400,0 | 1 147 410,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 114 070,00 | 1 | 102 095,33 |
| 50 | 33 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109 | 1971 | 773,9 | 899 408,16 | 0,00 | 0,00 | 661 684,5 | 176 449,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 43 338,40 | 1 | 17 936,06 |
| 51 | 34 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.109а | 1979 | 1 015,0 | 1 179 608,84 | 0,00 | 0,00 | 867 825,0 | 231 420,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 56 840,00 | 1 | 23 523,84 |
| 52 | 35 | пгт Промышленная, ул. Островского, д.111 | 1973 | 976,0 | 3 104 409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 857,0 | 2 993 501,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 848,00 | 1 | 64 060,92 |
| 53 | 36 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.1 | 1973 | 1 746,0 | 5 641 272,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 051,0 | 5 441 027,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 83 808,00 | 1 | 116 437,98 |
| 54 | 37 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9а | 1995 | 1 272,5 | 1 478 869,21 | 0,00 | 0,00 | 1 087 987,5 | 290 130,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 71 260,00 | 1 | 29 491,71 |
| 55 | 38 | пгт Промышленная, ул. Садовая, д.3 | 1960 | 672,0 | 780 982,41 | 0,00 | 0,00 | 574 560,0 | 153 216,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 37 632,00 | 1 | 15 574,41 |
| 56 | 39 | пгт Промышленная, ул. Спортивная, д.1 | 1967 | 805,0 | 2 991 441,99 | 0,00 | 2 173 500,0 | 688 275,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 68 425,00 | 1 | 61 241,99 |
| 57 | 40 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.11 | 1956 | 754,0 | 1 620 273,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 1 550 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 36 192,00 | 1 | 33 189,09 |
| 58 | 41 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.23а | 1975 | 401,8 | 1 130 978,60 | 0,00 | 1 084 860,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 22 902,60 | 1 | 23 216,00 |
| 59 | 42 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.7 | 1972 | 784,0 | 911 146,14 | 0,00 | 0,00 | 670 320,00 | 178 752,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 43 904,00 | 1 | 18 170,14 |
| 60 | 43 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.9 | 1972 | 807,0 | 2 483 001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 685,1 | 2 393 054,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 38 736,00 | 1 | 51 211,36 |
| 61 | 44 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | 1982 | 792,2 | 3 071 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 2 970 097,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 38 025,60 | 1 | 63 560,10 |
| 62 | 45 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.20 | 1995 | 1 064,8 | 3 104 034,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 855,7 | 2 988 960,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 51 110,40 | 1 | 63 963,75 |
| 63 | 46 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | 1975 | 1 559,8 | 2 150 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 29 636,20 | 1 | 44 428,41 |
| 64 | 47 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | 1978 | 2 037,5 | 2 808 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 38 712,50 | 1 | 58 034,93 |
| 65 | 48 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | 1979 | 1 891,0 | 2 606 712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 35 929,00 | 1 | 53 862,11 |
| 66 | 49 | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | 1971 | 762,7 | 2 227 208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 614,0 | 2 144 702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 36 609,60 | 1 | 45 896,62 |
| 67 | 50 | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | 1982 | 2 222,9 | 2 332 975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 624,0 | 2 179 632,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 106 699,20 | 1 | 46 644,12 |
| 68 | 51 | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | 1969 | 1 227,7 | 2 249 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 614,0 | 2 144 702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 58 929,60 | 1 | 45 896,62 |
| 69 | 52 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | 1962 | 288,0 | 1 036 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 1 001 231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 824,00 | 1 | 21 426,36 |
| 70 | 53 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | 1984 | 1 432,9 | 4 177 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 4 022 340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 68 779,20 | 1 | 86 078,08 |
| 71 | 54 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | 1974 | 914,0 | 2 312 961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 636,0 | 2 221 548,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 43 872,00 | 1 | 47 541,13 |
| 72 | 55 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | 1987 | 1 444,3 | 4 177 744,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 4 022 340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 69 326,40 | 1 | 86 078,08 |
| 73 | 56 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | 1970 | 944,6 | 2 332 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 2 239 013,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 45 340,80 | 1 | 47 914,88 |
| 74 | 57 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | 1969 | 1 046,7 | 2 479 879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 681,0 | 2 378 733,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50 241,60 | 1 | 50 904,89 |
| 75 | 58 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | 1968 | 1 062,4 | 2 505 607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | 2 403 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50 995,20 | 1 | 51 428,14 |
| 76 | 59 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | 1975 | 965,0 | 2 347 518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 2 252 985,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 320,00 | 1 | 48 213,88 |
| 77 | 60 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | 1974 | 981,8 | 3 648 444,40 | 0,00 | 2 650 860,0 | 839 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 83 453,00 | 1 | 74 692,40 |
| 78 | 61 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | 1975 | 997,1 | 2 295 543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 2 200 590,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 47 860,80 | 1 | 47 092,63 |
| 79 | 62 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | 1980 | 968,7 | 2 301 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 632,0 | 2 207 576,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 497,60 | 1 | 47 242,13 |
| 80 | 63 | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | 1984 | 1 534,1 | 4 276 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 624,0 | 4 114 656,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 73 636,80 | 1 | 88 053,64 |
| 81 | 64 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | 1986 | 1 432,9 | 4 076 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 68 779,20 | 1 | 83 961,40 |
| 82 | 65 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | 1986 | 1 437,8 | 4 076 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 69 014,40 | 1 | 83 961,40 |
| 83 | 66 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | 1986 | 1 392,3 | 4 074 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 66 830,40 | 1 | 83 961,40 |
| 84 | 67 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | 1986 | 719,4 | 2 055 064,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1 978 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 34 531,20 | 1 | 42 333,48 |
| 85 | 68 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | 1987 | 1 940,5 | 4 268 913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 144,00 | 1 | 87 489,19 |
| 86 | 69 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | 1987 | 1 727,3 | 4 157 652,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 3 989 370,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 82 910,40 | 1 | 85 372,52 |
| 87 | 70 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | 1990 | 1 213,7 | 1 937 353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 1 839 726,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 58 257,60 | 1 | 39 370,14 |
| 88 | 71 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | 1989 | 1 259,9 | 2 047 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 1 945 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 475,20 | 1 | 41 627,92 |
| 89 | 72 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | 1990 | 1 255,9 | 2 047 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 1 945 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 283,20 | 1 | 41 627,92 |
| 90 | 73 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | 1991 | 1 946,3 | 4 269 191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 4 088 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 422,40 | 1 | 87 489,19 |
| 91 | 74 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | 1990 | 1 959,8 | 4 269 839,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 4 088 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 94 070,40 | 1 | 87 489,19 |
| 92 | 75 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | 1992 | 1 942,4 | 4 269 004,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 4 088 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 235,20 | 1 | 87 489,19 |
| 93 | 76 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 | 2 023,5 | 4 158 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 603,0 | 3 976 182,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 | 97 128,00 | 1 | 85 090,29 |

 Заместитель главы
 Промышленновского муниципального округа –

 начальник Управления по жизнеобеспечению

 и строительству администрации

 Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.3 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 01» ноября 2022 г. № 1385-П

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2023-2025 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество МКД |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|   |   | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого за 2023-2025 г.г.** | **0** | **0** | **0** | **93** | **93** |
| 1 | **Итого за 2023 г.** | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | **Итого за 2024 г.** | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | **Итого за 2025 г.** | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению  и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Зарубин |