

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» сентября 2022г. № 1252-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении сводного плана на вывод в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Промышленновского муниципального округа

на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»:

1. Утвердить сводный план на вывод в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей Промышленновского муниципального округа на 2023 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского округа Зарубина А.А.
4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. С.Н. Кузнецов

тел. 7-14-78

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлениюадминистрации Промышленновскогомуниципального округаот « 28 » сентября 2022 № 1252-П |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Глава Промышленновскогомуниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федарюкот « 28 » сентября 2022 год. |

Сводный план на вывод в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей

Промышленновского муниципального округа на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (тепловой сети) | Наименование оборудования требующего ремонта | Вид ремонта | Срок проведения ремонта | Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено в следствии проведения ремонта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Котельная №1, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35 А | Сетевые насосы №1,2,3 1-го контураТеплообменник №2Конвейер ШЗУТеплотрасса | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | нет |
| 2 | Котельная №7, пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2 Г | Сетевой насосТеплотрасса | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | нет |
| 3 | Котельная №13, с. Ваганово, ул. Центральная, 3 Б | Теплотрасса | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | Ограничение или прекращение подачи тепловой энергии будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком плановых остановок и согласно Постановлению № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» не будет превышать 14 суток. |
| 4 | Котельная №19, п. Плотниково, ул. Майская, 1 А | Дымовая трубаСетевые насосы №1,2Конвейер углеподачиКонвейер ШЗУ | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | Ограничение или прекращение подачи тепловой энергии будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком плановых остановок и согласно Постановлению № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» не будет превышать 14 суток. |
| 5 | Котельная №28, д. Шуринка, пер. Школьный, 5 А | КотёлДымовая труба | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | нет |
| 6 | Котельная №33, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | Сетевой насос | Капитальный ремонт | с 15.05.2023 по 15.09.2023 | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы- начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  А.А. Зарубин |