##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2023г. № 433/13-П

пгт. Промышленная

Об итогах реализации в 2022 году муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы

### Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы» (далее – программа):

- Принять к сведению информацию об исполнении программы.

- Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. М.В. Тимощенко

тел. 74621

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы

за 2022 год

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 56 054,60 тыс. руб., исполнение программы составило 43 552,85 тыс. руб.

Кассовые расходы муниципальной программы составили – 77,8 %., от годового плана 2022года.

- Реализация муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы  за 2022 год

Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

1. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:

Промышленновскому муниципальному округу в 2022 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму                   40 225,20 тыс. рублей из областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, по адресам:                                 пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 10.

2. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 773,61 тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

1. В рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам»:

В рамках данного мероприятия в 2022 году завершено расселение многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2017 года. Всего за период программы с 2019 по 2022 год расселено 12 аварийных домов признанных аварийными до 01.01.2017, 56 квартир. Из них 7 граждан получили муниципальные жилые помещения

Денежные средства в размере 6 957,22 тыс. рублей направлены на оплату жилых помещений по муниципальным контрактам заключенным в 2021 году.

2. В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд»:

6 040 ,95 тыс. рублей из местного бюджета предусмотрены на оплату разницы между предоставляемой и нормативной площадью жилых помещений для обеспечения социальных категорий граждан, в рамках закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», а также на оплату разницы в стоимости 1 квадратного метра.

3. В рамках мероприятия «Разработка проекта планировки                      и проектов межевания территории» разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории «Проект планировки                           и межевания территории для строительства капитальных индивидуальных гаражей по ул. Привокзальная в пгт. Промышленная». Сумма затрат                            на проектные работы составила 248,93 тыс. рублей.

4. В рамках мероприятия «Проведение инженерно                                            - гидрологических изысканий» разработаны «Гидрологические исследования происхождения водного объекта (ручья) в п. Плотниково,                    ул. Юбилейная, напротив домов 99, 100, 101». Сумма исследований составила 308,68 тыс. рублей.

5. В рамках мероприятия «Разработка генерального плана округа» разработан и утвержден генеральный план Промышленновского муниципального округа. Сумма проектных работ составила 480,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

- Отклонение от 100% - го исполнения плана возникло по следующим мероприятиям.

1. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса отклонение составило на 5 175,57 тыс. руб. Отклонение произошло в связи с тем, что в соответствии с заключенными контрактами авансирование составило 87,13 % от общей стоимости контрактов, 12,87 % оплачено после подписания акта приема-передачи квартир после ввода многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 10 в эксплуатацию.

2. В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд» отклонение составило на сумму 5 387,99 тыс. руб., в связи фактической потребностью в средствах по заключенным муниципальным контрактам на приобретение квартир путем инвестирование в строительство многоквартирных домов.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» разница составила 1 880,08 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией средств, за счет компенсационных выплат гражданам за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

4. В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам» отклонение составило 58,14 тыс. руб. в связи в связи со сложившейся экономией средств, за счет компенсационных выплат гражданам за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

- Степень объема финансовых ресурсов муниципальной программы составила:

Уф = Фф / Фп х 100%

| № п/п | Наименование основного мероприятия | План 2022 | Кассовое исполнение 2022 | % исполнения | УФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | 40225,20 | 35049,63 | 87,13 | 0,8 |
| 2 | Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 1773,62 | 1773,62 | 100 | 1,0 |
| 3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 6425,14 | 4545,06 | 70,73 | 0,7 |
| 4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 532,08 | 473,94 | 89,07 | 0,9 |
| 5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселения | 248,93 | 248,93 | 100 | 1,0 |
| 6 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | 6040,95 | 652,99 | 10,81 | 0,1 |
| 7 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | 308,68 | 308,68 | 100 | 1,0 |
| 8 | Разработка правил землепользования и застройки округа | 480,0 | 480,0 | 100 | 1,0 |
| 9 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | 20,0 | 20,0 | 100 | 1,0 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы из 9 позиций 5 исполнены на 100 % и более, достижение результатов уровня финансирования составило 0,83.

Объем финансового значения ресурсов программы составил 84,2 %.

Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составили:

Cд = Зф / Зп x 100%

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 | % исполнения | СД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Софинансировнаие строительства (приобретения) жилья |  | 2 | 2 | 100% | 1,0 |
| 2 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | кол-во семей | 5 | 5 | 100% | 1,0 |
| 3 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 2 | 2 | 100% | 1,0 |
| 4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | кол-во семей | 7 | 7 | 100% | 1,0 |
| 5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | кол-во семей | 7 | 7 | 100% | 1,0 |
| 6 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений | количество кварталов, микрорайонов, иных элементов в поселении | 1 | 1 | 100% | 1,0 |
| 7 | Кадастровые работы | межевое дело по описанию и установлению на местности границ муниципальных образований | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | муниципальная услуга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м. | 50 | 71 | 142% | 1,0 |
| 10 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей. | кв.м.; п.м. | 0; 22154 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | га | 42 | 1 | 2,3% | 0,02 |
| 12 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка генерального плана округа | генеральный план | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | нормативы градостроительного проектирования | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн проектов архитектурных форм | га | 4,3 | 0 | 0 | 0 |

Согласно отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы из 15 целевых показателей (индикаторов) программы значения по 7 целевым показателям исполнены на 100 % и более 100 %, степень достижения значений целевых показателей составила 0,46.

Итоговое исполнение показателей составило 46,6%.

Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в объеме финансовых ресурсов.

В значениях целевых показателей муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, в связи с несвоевременным приведением индикаторов с соответствие с финансовым обеспечением.

| Заместитель главы - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |
| --- | --- |

Исп.: М.В. Тимощенко

Тел. 7-46-21

Отчет о реализации  муниципальной программы

«Жилище в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018 -2025 годы»

1. Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 56 054,60 тыс. рублей, исполнение программы составило 43 552,85 тыс. рублей. Процент исполнения плана реализации программы – 77,8 %.

1. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:

Промышленновскому муниципальному округу в 2022 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму                   40 225,20 тыс. рублей из областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, по адресам:                                 пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 10.

2. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 773,61 тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

1. В рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам»:

В рамках данного мероприятия в 2022 году завершено расселение многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2017 года. Всего за период программы с 2019 по 2022 год расселено 12 аварийных домов признанных аварийными до 01.01.2017, 56 квартир. Из них 7 граждан получили муниципальные жилые помещения

Денежные средства в размере 6 957,22 тыс. рублей направлены на оплату жилых помещений по муниципальным контрактам заключенным в 2021 году.

2. В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд»:

6 040 ,95 тыс. рублей из местного бюджета предусмотрены на оплату разницы между предоставляемой и нормативной площадью жилых помещений для обеспечения социальных категорий граждан, в рамках закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», а также на оплату разницы в стоимости 1 квадратного метра.

3. В рамках мероприятия «Разработка проекта планировки                      и проектов межевания территории» разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории «Проект планировки                           и межевания территории для строительства капитальных индивидуальных гаражей по ул. Привокзальная в пгт. Промышленная». Сумма затрат                            на проектные работы составила 248,93 тыс. рублей.

4. В рамках мероприятия «Проведение инженерно                                            - гидрологических изысканий» разработаны «Гидрологические исследования происхождения водного объекта (ручья) в п. Плотниково,                    ул. Юбилейная, напротив домов 99, 100, 101». Сумма исследований составила 308,68 тыс. рублей.

5. В рамках мероприятия «Разработка генерального плана округа» разработан и утвержден генеральный план Промышленновского муниципального округа. Сумма проектных работ составила 480,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

| Заместитель главы - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |
| --- | --- |

Исп. М.В. Тимощенко

Тел. 8(38442)74621

Крылова Ю.А.

Тел. 8(98442) 74734

|  |  | Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |
| --- | --- | --- |

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт 2021 года | План на 2022 год | Факт 2022 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Софинансировнаие строительства (приобретения) жилья |  | 5 | 2 | 2 | 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 773,61 тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово. |
| 2 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | кол-во граждан | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | кол-во семей | 57 | 5 | 5 | Обеспечено 5 семей жилыми помещениями по договорам социального найма в рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ Фактически жилые помещения предоставлены гражданам по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 56. |
| 4 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |  | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 3 | 2 | 2 | 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 773,61 тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово. |
| 6 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | кол-во семей | 44 | 7 | 7 | Наниматели 7-ми муниципальных квартир получили жилые помещения в новых домах по адресам: п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 56, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 6, ул. Лермонтова, д. 7. |
| 8 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | кол-во семей | 44 | 7 | 7 | Наниматели 7-ми муниципальных квартир получили жилые помещения в новых домах по адресам: п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 56, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 6, ул. Лермонтова, д. 7. |
| 9 | Техническое обследование и снос аварийных жилых домов | кв.м. | 317,5 | 0 | 0 |  |
| 10 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений | количество кварталов, микрорайонов, иных элементов в поселении | 1 | 1 | 1 | Разработан проект планировки и проект межевания территории в пгт. Промышленная по ул. Привокзальная для строительства 66 капитальных индивидуальных гаражей. |
| 11 | Разработка генерального плана поселения | генеральный план поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | правила землепользования и застройки | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Актуализация схемы территориального планирования | схема территориального планирования района | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Кадастровые работы | межевое дело по описанию и установлению на местности границ муниципальных образований | 23 | 2 | 0 | Кадастровые работы выполнены в рамках проекта по разработке генерального плана Промышленновского муниципального округа. Отдельными работами не выполнялись. |
| 15 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | муниципальная услуга | 0 | 2 | 0 | Перевод муниципальных услуг не осуществлялся за счет использования средств муниципального бюджета, в связи с тем, что перевод муниципальных услуг в электронный вид был выполнен в рамках, заключенного соглашения между администрацией Правительства Кузбасса и поставщиком работ, т.е. за счет средств заложенных в областном бюджете. |
| 16 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м. | 306,9 | 50 | 71 | Доплата по муниципальным контрактам на приобретение квартир путем инвестирование в строительство многоквартирных домов. |
| 17 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей. | кв.м.; п.м. | 0;278 | 0; 22154 | 0 | Мероприятия проведены не были |
| 18 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территории» на 2020-2025 годы. | единицы | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | га | 0 | 42 | 1 | Проведены гидрологические исследования происхождения водного объекта (ручья) в п. Плотниково, ул. Юбилейная, напротив домов 99, 100, 101 |
| 20 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | единиц | 0 | 1 | 0 | Внесение изменений в схемы размещения рекламных конструкций не осуществлялись, в связи с отсутствием необходимости |
| 21 | Разработка генерального плана округа | генеральный план | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Правила землепользования и застройки округа | муниципальный округ | 0 | 1 | 0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществлялись в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией без оплаты дополнительных средств из местного бюджета |
| 23 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | нормативы градостроительного проектирования | 0 | 1 | 0 | Электронный аукцион по разработке нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа состоялся в 2023 году. |
| 24 | Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн проектов архитектурных форм | га | 0 | 4,3 | 0 | Проекты благоустройства не разрабатывались в связи с проведением кадастровых работ по земельным участкам, на которых расположены рекреационные зоны. |
| 25 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | м. | 265,0 | - | - | - |
| 26 | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | единиц | 0 | - | - | - |

Директор программы:

| Заместитель главы – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |
| --- | --- |

Исполнитель:

Крылова Ю.А.

телефон:  7-47-34

Тимощенко М.В.

телефон:  7-46-21

|  |  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |
| --- | --- | --- |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» | Всего | 10 0 00 00000 |  | 56054,60 | 43552,85 | 0,0 | 77,77 |
|  | Местный бюджет |  |  | 7585,74 | 2197,78 | 0,0 | 28,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 365,68 | 365,68 | 0,0 | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 48103,18 | 40989,39 | 0,0 | 85,21 |
| 1.Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» | Всего | 10 1 00 00000 |  | 41998,82 | 36823,25 | 0,0 | 87,6 |
|  | Местный бюджет |  |  | 487,18 | 487,18 | 0,0 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 365,68 | 365,68 | 0,0 | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 41145,96 | 35970,39 | 0,0 | 87,42 |
| 1.1. Софинансирование строительства (приобретения) жилья | Всего | 10 1 00 11460 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего | 10 1 00 51340 | 22-51340-00000-00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 1.3. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 10 1 00 71660 | 0390002001 | 40225,20 | 35049,63 | 0,0 | 87,13 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | областной бюджет |  |  | 40225,20 | 35049,63 | 0,0 | 87,13 |
| 1.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | Всего | 10 1 00 L5671 | 21-55760-00000-03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 10 1 00 L4970 | 22-54970-00000-00000 | 1773,62 | 1773,62 | 0,0 | 100 |
|  | Местный бюджет |  |  | 487,18 | 487,18 | 0,0 | 100 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 365,68 | 365,68 | 0,0 | 100 |
|  | Областной бюджет |  |  | 920,76 | 920,76 | 0,0 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 10 2 00 00000 |  | 14055,78 | 6729,6 | 0,0 | 47,88 |
|  | Местный бюджет |  |  | 7098,56 | 1710,6 | 0,0 | 24,09 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 6957,22 | 5019,0 | 0,0 | 72,14 |
| 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  | 6425,14 | 4545,06 | 0,0 | 70,73 |
|  | Местный бюджет | 10 2 F3 67483 | 0390002205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 6425,14 | 4545,06 | 0,0 | 70,74 |
| 2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | Всего | 10 2 F3 67484 | 0390002206 | 532,08 | 473,94 | 0,0 | 89,07 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 00 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 532,08 | 473,94 | 0,0 | 89,07 |
| 2.3. Техническое обследование и снос ветхих и аварийных домов | Всего: | 10 2 00 11470 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.4. Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселения | Всего | 10 2 00 12260 |  | 248,93 | 248,93 | 0,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 248,93 | 248,93 | 0,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.5. Разработка генеральных планов поселений | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.6. Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Всего | 10 2 00 13250 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.7. Актуализация схемы территориального планирования округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. Кадастровые работы | Всего | 10 2 00 12770 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.9. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.10. Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Всего | 10 2 00 11520 |  | 6040,95 | 652,99 | 0,0 | 10,81 |
|  | Местный бюджет |  |  | 6040,95 | 652,99 | 0,0 | 10,81 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.11. Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | Всего | 10 2 00 11480 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.12. Реализация мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» на 2020 - 2025 годы | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.13. Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | Всего | 10 2 00 13020 |  | 308,68 | 308,68 | 0,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 308,68 | 308,68 | 0,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.14. Разработка схемы размещения рекламных конструкций | Всего | 10 2 00 13080 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.15. Разработка генерального плана округа | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.16. Разработка правил землепользования и застройки округа | Всего | 10 2 00 13250 |  | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.17. Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | Всего | 10 2 00 13260 |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.18. Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн-проектов архитектурных форм | Всего | 10 2 00 13270 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.19. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | Всего | 10 2 00 S 1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет | 10 2 00 S 1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет | 10 2 00 S 1721 | 0390002005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.19. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |

* Заполняется применительно к графе 7.

** Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

*** Строки указываются и заполняются при наличии источников.

**** Указываются наименования внебюджетных фондов.

***** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

****** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

Директор программы:

| Заместитель главы – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |
| --- | --- |

Согласовано:

| Начальник финансового управления | И.А. Овсянникова |
| --- | --- |

Исполнитель:

М.В. Тимощенко

Телефон: 74621