

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024 г. № 396-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»**

**на 2018-2026 годы**

###  Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального округа | Т.В. Мясоедова |

Исп. С.А. Ветохина

тел. 74621

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы**

 **за 2023 год**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 51 892,00 тыс. руб., кассовые расходы муниципальной программы 50 920,44 тыс. руб. Отклонение кассового расхода от сводной бюджетной росписи образовалась за счет излишнего финансирования в рамках мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в размере 971,56 тыс. рублей.

 Исполнение программы составило – 98,3 % от годового плана 2023года.

1. Реализация муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы за 2023 год

Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

1. В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» приобретено жилое помещение вдовой участника Великой Отечественной войны на средства единовременной денежной выплаты в размере **3 283,34** тыс. рублей.

2. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:

Промышленновскому муниципальному округу в 2023 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму **39 565,35** тыс. рублей из областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Промышленная по адресам: ул. Коммунистическая, д. 10, ул. Лермонтова, д. 11.

 3. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

 4 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму **3 656,99** тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

1. В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд»:

 **4 391,59** тыс. рублей направлены на оплату помещений для обеспечения социальных категорий граждан, в рамках закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений».

 3. В рамках мероприятия «Разработка нормативов градостроительного проектирования округа» разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа. Сумма затрат составила **23,2** тыс. рублей.

Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

1. Степень объема финансовых ресурсов муниципальной программы составила:

Уф = Фф / Фп х 100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | План 2023 | Кассовое исполнение 2023 | % исполнения | Уровень финансирования |
| 1 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | 39 565,35 | 39 565,35 | 100 | 100 |
| 2 | Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 3 656,99 | 3 656,99 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | 4 391,59 | 4 391,59 | 100 | 100 |
| 7 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка правил землепользования и застройки округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы 100 %, достижение результатов уровня финансирования составило 100%.

Объем финансового значения ресурсов программы составил 100 %.

Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составили:

Cд = Зф / Зп x 100%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2023 | Факт 20232 | % исполнения | СД |
| 1 | Софинансирование строительства (приобретения) жилья | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | кол-во семей  | 18 | 26 | 144% | 144 |
| 3 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 3 | 4 | 133% | 133 |
| 4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | кол-во семей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | кол-во семей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений | количество кварталов, микрорайонов, иных элементов в поселении | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кадастровые работы | межевое дело по описанию и установлению на местности границ муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | муниципальная услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м. | 6 | 6 | 100% | 100 |
| 10 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей. | кв.м.; п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка генерального плана округа | генеральный план | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | нормативы градостроительного проектирования | 0 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн проектов архитектурных форм | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Согласно отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы из 15 целевых показателей (индикаторов) программы значения по 4 целевым показателям исполнены на 100 % и более, степень достижения значений целевых показателей составила 0,46.

Итоговое исполнение показателей составило 114%.

Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в объеме финансовых ресурсов.

В значениях целевых показателей муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Исп.: С.А. Ветохина

Тел. 7-46-21

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Жилище в Промышленновском муниципальном округе»**

**на 2018 -2026 годы»**

1. Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено **51 892,00** тыс. рублей, исполнение программы составило **50 920,44** тыс. рублей. Процент исполнения плана реализации программы – **98,3 %.**

 **1. В рамках мероприятия** **«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»:**

 Вдове участника Великой Отечественной войны Гуняковой Анне Федоровне было выдано свидетельство о праве на получение ЕДВ за счет средств федерального бюджета на сумму **3 283,34** тыс. рублей. Приобретено жилое помещение, по адресу: пгт. Промышленная, ул. Механическая, д. 1, кв. 33.

**2. В рамках мероприятия** **«Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:**

Промышленновскому муниципальному округу в 2023 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму **39 565,35** тыс. рублей из областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Промышленная по адресам: ул. Коммунистическая, д. 10, ул. Лермонтова, д. 11.

 **3. В рамках мероприятия** **«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:**

 4 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму **3 656,99** тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная и г. Кемерово.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

Денежные средства в размере **4 391,59** тыс. рублей направлены в 2023 году на оплату жилых помещений по муниципальным контракта, заключенным в 2022 году.

 **2. В рамках мероприятия** **«Разработка нормативов градостроительного проектирования округа»:**

Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа. Сумма затрат составила **23,2** тыс. рублей.

 Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Исп. С.А. Ветохина

Тел. 8(38442)74621

Крылова Ю.А.

Тел. 8(98442) 74734

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» | Всего | 10 0 00 00000 |  | 51 892,00 | 50 920,4 | 0,0 | 98,3 |
| Местный бюджет |  |  | 5 445,5 | 5 445,5 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  | 4 933,2 | 3 961,6 | 0,0 | 80,3 |
| областной бюджет |  |  | 41 513,3 | 41 513,3 | 0,0 | 100 |
| 1.Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» | Всего | 10 1 00 00000 |  | 47 477,2 | 47 505,6 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  | 4 933,2 | 3 961,6 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  |  | 41 513,3 | 41 513,3 | 0,0 | 100 |
| 1.1. Софинансирование строительства (приобретения) жилья | Всего | 10 1 00 11460 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего | 10 1 00 51340 | 22-51340-00000-00000 | 4 254,9 | 3 283,3 | 0,0 | 77 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| федеральный бюджет |  |  | 4 254,9 | 3 283,3 | 0,0 | 77 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 1.3. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 10 1 00 71660 | 0390002001 | 39 565,3 | 39 565,3 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| областной бюджет |  |  | 39 565,3 | 39 565,3 | 0,0 | 100 |
| 1.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | Всего | 10 1 00 L5671 | 21-55760-00000-03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  | Всего | 10 1 00 L4970 | 22-54970-00000-00000 | 3 657,0 | 3 657,0 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 678,3 | 678,3 | 0,0 | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 1 948,0 | 1 948,0 | 0,0 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 10 2 00 00000 |  | 4 414,8 | 4 414,8 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 4 414,8 | 4 414,8 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет | 10 2 F3 67483 | 0390002205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | Всего | 10 2 F3 67484 | 0390002206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.3. Техническое обследование и снос ветхих и аварийных домов | Всего: | 10 2 00 11470 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.4. Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселения | Всего | 10 2 00 12260 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.5. Разработка генеральных планов поселений | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.6. Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Всего | 10 2 00 13250 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.7. Актуализация схемы территориального планирования округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. Кадастровые работы  | Всего | 10 2 00 12770 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.9. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.10. Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Всего | 10 2 00 11520 |  | 4 391,6 | 4 391,6 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 4 391,6 | 4 391,6 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.11. Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | Всего | 10 2 00 11480 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.12. Реализация мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» на 2020 - 2025 годы | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.13. Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | Всего | 10 2 00 13020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.14. Разработка схемы размещения рекламных конструкций | Всего | 10 2 00 13080 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.15. Разработка генерального плана округа | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.16. Разработка правил землепользования и застройки округа | Всего | 10 2 00 13250 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.17. Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | Всего | 10 2 00 13260 |  | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет |  |  | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.18. Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн-проектов архитектурных форм | Всего | 10 2 00 13270 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 2.19. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | Всего | 10 2 00 S1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет | 10 2 00 S 1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет | 10 2 00 S 1721 | 0390002005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.19. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |

\* Заполняется применительно к [графе 7](#Par206).

\*\* Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

\*\*\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\*\*\* Указываются наименования внебюджетных фондов.

\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

\*\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления | И.А. Овсянникова |

Исполнитель:

С.А. Ветохина

Телефон: 74621

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

 программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт 2022 | План на 2023 год | Факт 2023 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Софинансирование строительства (приобретения) жилья | кол-во семей | 2 | 3 | 3 | - |
| 1.2 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | кол-во граждан | 0 | 1 | 1 | Заявление о признании нуждающейся поступило от вдовы участника ВОВГуняковой А.Ф. в августе 2023 года. За счет федеральных средств ЕДВ приобретена благоустроенная квартира в пгт. Промышленная. |
| 1.3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | кол-во семей | 5 | 42 | 42 | Предоставлены жилые помещения гражданам в пгт. Промышленная по адресам: ул. Коммунистическая, д. 10, ул. Лермонтова, д. 11 |
| 1.4 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |  | 0 | 1 | 0 | Отсутствие лимита |
| 1.5 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 2 | 4 | 4 | 4 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму **2 614,08** тыс. рублей, и приобрели жилые помещения в пгт. Промышленная, и д. Каменка, Промышленновского района. |
| 2. | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | кол-во семей | 7 | 0 | 0 | – |
| 2.2 | Техническое обследование и снос аварийных жилых домов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Количество кварталов, микрорайонов, иных элементов в поселении  | 1 | 0 | 0 | – |
| 2.4 | Разработка генерального плана поселения | Генеральный план | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.5 | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Правила землепользования и застройки  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.6 | Актуализация схемы территориального планирования  | Схема территориального планирования района | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.7 | Кадастровые работы | Межевое дело по описанию и установлению на местности границ муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту по разработке генерального плана округа в 2022 году. Дополнительное финансирование не требовалось.  |
|  Оплачен  | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | кв.м; п.м | 0 | 0;23548 | 0 | Отсутствие лимита |
| 2.9 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м | 71 | 0 | 0 | – |
| 2.10 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | га | 1  | 10  | 0 | Отсутствие лимита |
| 2.11 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | единиц | 0 | 1 | 0 | Работы не планировались в 2023 году. |
| 2.12 | Разработка генерального плана округа | Муниципальный округ | - | 1 | 0 | Корректировка генерального плана в 2023 году произведена за счет внебюджетных источников.  |
| 2.13 | Правила землепользования и застройки округа | Муниципальный округ | 0 | 1 | 0 | Корректировка генерального плана в 2023 году произведена за счет внебюджетных источников. |
| 2.14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | Нормативы градостроительного проектирования  | 0 | 1 | 1 | – |
| 2.15 | Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн проектов архитектурных форм | га | 0 | 0,9 | 0 | Работы не планировались в 2023 году. |
| 2.16 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная услуга | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.17 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | га | По результатам проведенных расчетов  | По результатам проведенных расчетов  | 0 | – |
| 2.18 | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | единиц | По результатам проведенных расчетов  | По результатам проведенных расчетов  | 0 | – |

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Исполнитель:

Ю.А. Крылова

телефон: 7-47-34

С.А. Ветохина

телефон: 7-46-21