

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_17\_» апреля 2024 г. № \_398-П\_\_\_\_\_\_\_\_

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы**

 **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы**

 Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы (далее программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа |  С.А. Федарюк |

Исп. Е.Ю. Сонина

Тел. 7-14-78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств районного бюджета |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | [Код цели \*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A3%D0%96%D0%A1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C5D680E59.xlsx#RANGE!Par466) | Объем финансовых ресурсов, рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | [возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году \*\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A3%D0%96%D0%A1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C5D680E59.xlsx#RANGE!Par467) | процент исполнения плана (графа 5 \* 100%/графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэф-фективности экономики» на 2018-2026 годы** | **Всего** |  | **646804,6** | **602510,0** | **0** | **93,2** |
| **местный бюджет** |  | **222730,7** | **187806,0** | **0** | **84,3** |
| **федеральный бюджет** |  | **3893,8** | **3893,8** | **0** | **100,0** |
| **областной бюджет** |  | **418311,1** | **408941,2** | **0** | **97,8** |
| **средства юридических и физических лиц** |  | **1869,0** | **1869,0** | **0** | **100,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | **Всего** |  | **434144,2** | **406813,2** | **0** | **93,7** |
| **местный бюджет** |  | **50923,6** | **32712,3** | **0** | **64,2** |
| **областной бюджет** |  | **383220,6** | **374100,9** | **0** | **97,6** |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | местный бюджет |   | 18636,3 | 442,8 | 0 | **2,4** |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  | местный бюджет |   | 32 107,32 | 32 089,50 | 0 | **99,9** |
| Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | областной бюджет | 390002230 | 377 400,30 | 368 280,59 | 0 | **97,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | ВСЕГО |   | 6000,3 | 6000,3 | 0 | **100,0** |
| местный бюджет |   | 180,0 | 180,0 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 390002030 | 5820,3 | 5820,3 | 0 | **100,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»** | местный бюджет |   | **260,6** | **260,6** | 0 | **100,0** |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышлен-новского муниципального округа | местный бюджет |   | 175,6 | 175,6 | 0 | **100,0** |
| Разработка топливно-энергетического баланса | местный бюджет |   | 85,0 | 85,0 | 0 | **100,0** |
| **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | **ВСЕГО** |  | **129054,9** | **116653,7** | **0** | **90,4** |
| **местный бюджет** |  | **109054,9** | **96653,7** | **0** | **88,6** |
| **областной бюджет** |  | **20000,0** | **20000,0** | **0** | **100,0** |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | местный бюджет |   | 108436,4 | 96035,2 | 0 | **88,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО |   | 5154,6 | 5154,6 | 0 | **100,0** |
| местный бюджет |   | 154,6 | 154,6 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 390002254 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | **100,0** |
|  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  | ВСЕГО |   | 15463,9 | 15463,9 | 0 | **100,0** |
| местный бюджет |   | 463,9 | 463,9 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 390002039 | 15000,0 | 15000,0 | 0 | **100,0** |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** | **Всего** |  | **83344,9** | **78782,5** | **0** | **94,5** |
| **местный бюджет** |  | **62491,6** | **58179,4** | **0** | **93,1** |
| **областной бюджет** |  | **15090,5** | **14840,3** | **0** | **98,3** |
| **федеральный бюджет** |  | **3893,8** | **3893,8** | **0** | **100,0** |
| **средства юридических и физических** |  | **1869,0** | **1869,0** | 0 | **100,0** |
| Организация уличного освещения | местный бюджет |   | 26747,4 | 23455,4 | 0 | **87,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | местный бюджет |   | 3258,3 | 3258,3 | 0 | **100,0** |
| Содержание мест захоронения | местный бюджет |   | 541,4 | 541,4 | 0 | **100,0** |
| Озеленение | местный бюджет |   | 35,2 | 35,1 | 0 | **100,0** |
| Прочие расходы (благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора)  | местный бюджет |   | 24 008,2 | 22 988,1 | 0 | **95,8** |
| Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | местный бюджет |   | 756,40 | 756,40 | 0 | **100,0** |
| Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | местный бюджет |   | 198,5 | 198,4 | 0 | **100,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | областной бюджет | 390002210 | 4234,0 | 4233,4 | 0 | **100,0** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | ВСЕГО |   | 6382,3 | 6382,3 | 0 | **100,0** |
| местный бюджет |   | 2368,0 | 2368,0 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 23-55760-00000-00000  | 120,5 | 120,5 | 0 | **100,0** |
| федеральный бюджет |  | 3893,8 | 3893,8 | 0 | **100,0** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Всего |   | 17183,2 | 16933,6 | 0 | **98,5** |
| местный бюджет |   | 4578,2 | 4578,2 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 390002180 | 10736,0 | 10486,4 | 0 | **97,7** |
| средства юр. и физ. лиц |   | 1869,0 | 1869,0 | 0 | **100,0** |

\* Заполняется применительно к [графе 7](#Par206).

\*\* Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

\*\*\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\*\*\* Указываются наименования внебюджетных фондов.

\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

\*\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главыПромышленновского муниципального округа –Начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству  |   А.А. Зарубин |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления администрации Промышленновского округа |   И.А. Овсянникова |

Приложение № 7

 Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

 программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,

энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

на 2018-2026 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт 2022 | План на 2023 год | Факт 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46 | 45 | 45 |
| 1.1.1 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением | % | 65,2 | 0 | 0 |
| Объем потребления угля котельными. | V, тыс. тн. | 47,3 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектно-сметной документации для строительства объекта: «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» | шт. | - | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением (Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения). | % | 73,7/44,6 | 73,7/44,6 | 73,7/44,6 |
| 1.3 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением (Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения). | % | 73,2/36,0 | 73,2/36,0 | 73,2/36,0 |
| 1.4 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по обеспечению твердым топливом). | % | 53,4 | 0 | 0 |
| 1.5 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по теплоснабжению). | % | 37,7 | 0 | 0 |
| 1.6. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по горячему водоснабжению). | % | 34,0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по холодному водоснабжению). | % | 45,8 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по водоотведению). | % | 44,1 | 0 | 0 |
| 1.9. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по вывозу ЖБО). | % | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по газоснабжению). | % | 73,0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения) | % | 46,0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (владение, пользование и распоряжение имуществом в соответствии с соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения) | % | 46,0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Удельный вес жилого фонда обеспеченного/газоснабжением (ремонт объектов газоснабжения) | % | 0,4 | 0 | 0 |
| 1.14. | Количество проектов по выполнению изыскательских работ | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 1.15. | Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | Ед./ пог. м. сетей | 1/1000 | 0 | 0 |
| 1.16. | Количество проектов на поддержку жилищно-коммунального хозяйства  | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 1.16.1. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (холодное водоснабжение) | % | 54,5 | 0 | 0 |
| 1.16.2. | Доля приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов необходимых для населения Промышленновского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Доля ресурсоснабжающих организаций, получающих субвенции из местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по возмещению выпадающих доходов. (Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.18. | Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | % | 93,58 | - | - |
| Удельный вес жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением. (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства РФ) | % | - | 0 | 0 |
| 1.19.1. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (с. Лебеди, ул. Набережная, д. 59,п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1б | % | - | 0 | 0 |
| 1.19.2. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (п. Голубево. ул. Молодежная) | % | - | 100 | 100 |
| 1.19.3. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (рзд. Новый Исток) | % | - | 100 | 100 |
| 1.20. | Доля выплаты субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | % | - | 100 | 100 |
| 1.21. | Доля фактически выполненных работ от запланированных. (Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры) | % | - | 100 | 100 |
| 2.1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа  | ед. | 2 | - | - |
| Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа. | ед. | - | 2 | 2 |
| 2.2 | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | Ед./ пог. м. сетей | 1/1000 | - | - |
| Количество построенных объектов, ед./ объем выполненных работ по реконструкции | Ед./ пог. м. сетей | - | 1/1000 | 1/1000 |
| 2.3. | Количество договоров (контрактов), заключенных | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | 15000 | 0 | 0 |
| 3.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | 15000 | - | - |
| Площадь отремонтированных (обслуживаемых) автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | - | 15000 | 15000 |
| 3.3. | Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м. | 15000 | 0 | 0 |
| 3.4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Промышленновского муниципального округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики. | км. | 0,6 | 0 | 0 |
| 3.5. | Протяженность отремонтированных (обслуживаемых) автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км. | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 3.6. | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения. | шт. | 27 | 3 | 3 |
| 4.1. | Обеспечение уличным освещением количества улиц, переулков | % | 0 | 95 | 95 |
| Доля энергосберегающих светильников уличного освещения | % | - | 99 | 99 |
| 4.2. | Обеспечение населения контейнерами | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов необходимых для населения Промышленновского муниципального округа | % | 0 | 60 | 60 |
| 4.3. | Улучшение санитарного состояния кладбища | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля мест захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам, % | % | - | 100 | 100 |
| 4.4. | Увеличение количества саженцев (деревьев, цветов) | к предыдущему году | 0 | - | - |
| Планируемое количество высадки цветочной рассады и саженцев, шт. | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Доля высаженной цветочной рассады и саженцев,%. | % | - | 100 | 100 |
| 4.5. | Санитарное состояние общественных мест | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля обеспеченности услугами и материалами | % | - | 100 | 100 |
| 4.6. | Количество мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | шт. | - | 1 | 1 |
| 4.7. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | - | 100 | 100 |
| 4.8. | Санитарное состояние | % | 0 | 100 | 100 |
| Доля организованных мероприятий | % | - | 100 | 100 |
| 4.9. | Количество проектов | шт. | 0 | - | - |
| Доля реализованных проектов | % | - | 100 | 100 |
| 4.10. | Количество памятников | шт. | 1 | - | - |
| Доля реализованных проектов | % | - | 100 | 100 |
| 4.11. | Доля реализованных проектов | % | - | 100 | 100 |
| 4.12. | Доля реализованных мероприятий | % | - | 100 | 100 |

 Директор программы:

 Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа -

 начальник Управления по

 жизнеобеспечению и строительству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Зарубин

 должность подпись Ф.И.О.

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы» в 2023 году.**

 В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики на 2018-2026 годы» в 2023 году было запланировано бюджетных ассигнований в размере 646 804,6 тыс. руб., освоено по факту выполненных работ 602 510,0 тыс. руб., что составило 93,2% от плана.

  **1. Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** на 2023 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 434 144,2 тыс. руб., использовано 406 813,2 тыс. руб., т.е. 93,7% от плана.

 **Мероприятие** «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» было запланировано бюджетом на сумму 18 636,3 тыс. руб., финансирование по факту выполненных работ в объеме 442,8 тыс. руб. выполнено на 2,4%:

 - выполнен комплекс кадастровых работ;

 - разработана проектно-сметная документация для установки модульных водоочистных станций;

 - поставлено оборудование для водоочистительных станций;

 - выполнены работы по установке модульных водоочистных станций на водозаборных скважинах.

 **Мероприятие** «Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» было запланировано на сумму 32 107,32 тыс. руб., финансирование выполнено на сумму 32 089,5 тыс. руб., что составляет 99,9%:

 - выполнены проверки определения достоверности сметной стоимости;

 - проведены работы по ремонту наружных сетей водоснабжения и водоотведения;

 - выполнен текущий ремонт водонапорной башни Рожновского в д. Усть-Каменка, ул. Центральная, д. 2;

 - выполнены работы по текущему ремонту водопроводных сетей в п. ст. Падунская по ул. Комсомольская;

- проведен монтаж пожарных гидрантов в Промышленновском муниципальном округе в количестве 5 шт. в населенных пунктах:

д. Колычево, ул. 50 лет Победы 13,

п. Первомайский, ул. Новая 2/1,

с. Журавлево, ул. Центральная, д. 5,

 п.ст. Падунская пересечение ул. Первомайская и ул. Центральная, ул. Комсомольская напротив д. 41.

 - выполнены работы по устройству мокрого колодца в д. Калинкино, ул. Лесная.

 **Мероприятие** «Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)» было запланировано бюджетом на сумму 377 400,3 тыс. руб., финансирование выполнено на сумму 368 280,59 тыс. руб., что составило 97,6%.

  **Мероприятие** «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» запланировано было на сумму 6 000,3 тыс. руб. и выполнено на 100%:

 - приобретены материалы и оборудование на объекты водоснабжения Промышленновского муниципального округа (водоочистительной станции) на водозаборной скважине п. Голубево, ул. Молодежная, Промышленновский муниципальный округ на сумму 4 878,0 тыс. руб.

 - поставлено и смонтировано оборудование для станции водоподготовки блочно-модульного исполнения на водозаборную скважину рзд. Новый Исток, Промышленовский муниципальный округ на сумму 1 122,3 тыс.руб.

 **2. Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»** на 2023 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 206,6 тыс. руб., из них освоено 206,6 тыс. руб., что составило 100% от плана.

 **Мероприятие «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа» было запланировано бюджетом на сумму 175,6 тыс. руб. и выполнено на 100%:**

 - проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2024 год и схемы водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа на 2023-2027 г.г. и на период до 2032 г.

 **Мероприятие «Разработка топливно-энергетического баланса» было запланировано бюджетом на сумму 85,0 тыс. руб. и выполнено на 100%.**

 - выполнены работы по разработке топливно-энергетического баланса за 2022 год.

 **3. Подпрограммой «Дорожное хозяйство»** на 2023 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 129 054,9 тыс. руб., освоено по факту выполненных работ 116 653,8 тыс. руб., что составило 90,4% от плана.

 **Мероприятие** «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения» было запланировано бюджетом на сумму 108 436,4 тыс. руб., по факту выполненных работ в размере 96 035,2 тыс. руб., финансирование выполнено на 88,6%:

- 78 858,6 тыс.руб. - содержание автомобильных дорог в Промышленновском муниципальном округе и обслуживание дорог в пгт. Промышленная на 2023 год;

 - 1 294,4 тыс. руб. - приобретение щебеночно-песчаной смеси, дорожных знаков;

 - 15 141,5 тыс.руб. - приобретение трактора с навесным оборудованием и установка дорожного барьера в с. Краснинское;

 - 740,7 тыс. руб. - оплата за услуги спецтехники и топографические работы.

 **Мероприятие** «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения» было запланировано бюджетом на сумму 5 154,6 тыс. руб., финансирование выполнено на 100 % по факту выполненных работ в объеме 5 154,6 тыс. руб.

 В 2023 году выполнены следующие работы по устройству тротуаров в Промышленновском муниципальном округе в 2023 году по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный район, пгт. Промышленная:

 - ул. Крупской, д. 22;

 - пер. Индустриальный, д. 6;

 - ул. Камыслинская, д. 70А.

 **Мероприятие** «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» было запланировано бюджетом на сумму 15 463,9 тыс. руб., финансирование выполнено на 100%.

 В 2023 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в Промышленновском муниципальном округе:

 - в пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая (0,57км);

 - в п. Плотниково, пер. Советский с примыканиями (0,9 км).

 **4. Подпрограммой «Благоустройство»** на 2023 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 83 344,9 тыс. руб., освоено 78 782,5 тыс. руб., что составило 94,5% от плана.

 **Мероприятие** «Организация уличного освещения» было запланировано бюджетом на сумму 26 747,4 тыс. руб., финансирование выполнено на 87,7% по факту выполненных работ в объеме 23 455,4 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Вывоз твердых бытовых отходов» было запланировано бюджетом на сумму 3 258,3 тыс. руб., финансирование выполнено на 100% по факту выполненных работ в объеме 3 258,3 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Содержание мест захоронения» было запланировано бюджетом на сумму 541,4 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Озеленение» было запланировано бюджетом на сумму 35,2 тыс. руб., финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Прочие расходы (благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора)» было запланировано бюджетом на сумму 24 008,15 тыс. руб., финансирование выполнено на 95,8% по факту выполненных работ в объеме 22 988,08 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения» было запланировано бюджетом на сумму 756,4 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

  **Мероприятие** «Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» было запланировано бюджетом на сумму 198,45 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» было запланировано бюджетом на сумму 4 234,0 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

  **Мероприятие** «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» было запланировано бюджетом на сумму 4 014,3 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» было запланировано на сумму 17 183,2 тыс. руб., финансирование выполнено на 98,5% по факту выполненных работ в объеме 16 833,6 тыс. руб.

 В рамках реализации региональных проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в населенных пунктах Промышленновского округа в 2023 году проведены работы по благоустройству:

- 1 Аллеи Памяти в д. Портнягино;

- 2 детских спортивных площадок в д. Байрак, п. Плотниково, д. Пьяново;

- 1 место массового отдыха в д. Байрак;

- 7 новых ограждений кладбищ в с. Журавлево, д. Усть-Тарсьма, д. Шуринка, д. Пушкино, пгт. Промышленная, п.ст. Падунская, с. Лебеди.

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы за период 2023 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
|  Заместитель главы - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительствуадминистрации Промышленновского муниципального округа  |  А.А. Зарубин |