

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 23 » июля 2024г. № 810-П

пгт. Промышленная

**О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 15.08.2022 № 1076-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025гг.» (в редакции постановлений от 01.11.2022 № 1385-П, от 26.07.2023 № 889-П, от 28.08.2023 № 1041-П, от 29.09.2023 № 1136-П)**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Внести в постановление **администрации Промышленновского муниципального округа от 15.08.2022 № 1076-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025гг.» (в редакции постановлений от 01.11.2022 № 1385-П, от 26.07.2023 № 889-П, от 28.08.2023 № 1041-П, от 29.09.2023 № 1136-П) (далее - постановление), следующие изменения:**

**1.1. Приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;**

**1.2. Приложение № 1.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.2 к настоящему постановлению;**

**1.3. Приложение № 1.3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.3 к настоящему постановлению.**

2. **Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.**

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел.7-45-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1.1 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 23» июля 2024 г. № 810-П  **Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, заре-гестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ | | Ввода в эксплуатацию | Заве-ршение последнего капитального ремо-нта | всего | в том числе | | | | | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |  | | **Итого за 2023-2025 г.г.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **81 568,90** | **70 525,28** | **2970,5** | **190 606 713,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190 140 781,72** | **2 696,07** | **2 696,07** | **Х** | | **Итого по Промышленновскому району за 2023 г.** | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 696,40** | **4 548,30** | **188** | **17 485 314,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 845 314,59** | **11 874,01** | **11 482,91** | **Х** | | 1 | | 1 | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | 1988 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 162,00 | 1 843,20 | 82 | 6 724 086,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 086,33 | 3 648,05 | 3 648,05 | 31.12.2023 | | 2 | | 2 | пгт Промышленная, мкр-н Южный, д.6 | 1988 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 762,00 | 1 622,00 | 54 | 5 573 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 299,74 | 3 436,07 | 3 436,07 | 31.12.2023 | | 3 | | 3 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 9 | 2013 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 772,40 | 1 083,10 | 52 | 5 187 928,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 928,52 | 4 789,89 | 4 789,89 | 31.12.2023 | | **Итого по Промышленновскому району за 2024 г.** | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **17 923,20** | **15 651,50** | **711,5** | **38 824 172,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 824 172,08** | **17 320,67** | **17 320,67** | **Х** | | 4 | | 1 | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 |  | панель | 4 | 2 | 2 023,50 | 1 772,90 | 145 | 4 268 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 629,99 | 2 407,71 | 2 407,71 | 31.12.2024 | | 5 | | 2 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | 1987 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 423,20 | 2 290,40 | 97 | 6 820 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820 774,90 | 2 977,98 | 2 977,98 | 31.12.2024 | | 6 | | 3 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | 1992 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 554,00 | 2 325,50 | 81 | 7 779 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 779 308,73 | 3 345,22 | 3 345,22 | 31.12.2024 | | 7 | | 4 | пгт Промышленная, ул. Новая, д.11 | 2009 |  | панель | 9 | 4 | 7 969,50 | 6 571,60 | 288 | 10 586 230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 586 230,07 | 1 610,91 | 1 610,91 | 31.12.2024 | | 8 | | 5 | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | 1994 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 873,00 | 1 683,10 | 65 | 5 820 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 279,64 | 3 458,07 | 3 458,07 | 31.12.2024 | | 9 | | 6 | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | 1992 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 080,00 | 1 008,00 | 36 | 3 548 948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 948,75 | 3 520,78 | 3 520,78 | 31.12.2024 | | **Итого по Промышленновскому району за 2025 г.** | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **57 949,30** | **50 325,48** | **2071,0** | **134 297 226,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 831 295,05** | **115 933,84** | **115 933,84** | **Х** | | 10 | 1 | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 762,70 | 730,70 | 29 | 2 227 208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 208,22 | 3 048,05 | 3 048,05 | 31.12.2025 | | 11 | 2 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 2 222,90 | 880,10 | 25 | 2 332 975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 975,32 | 2 650,81 | 2 650,81 | 31.12.2025 | | 12 | 3 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 1 227,70 | 565,70 | 23 | 2 249 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 528,22 | 3 976,54 | 3 976,54 | 31.12.2025 | | 13 | 4 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | 1987 |  | панель | 3 | 2 | 1 444,31 | 1 283,00 | 47 | 4 177 744,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 744,96 | 3 256,23 | 3 256,23 | 31.12.2025 | | 14 | 5 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | 1970 |  | кирпич | 2 | 3 | 944,60 | 908,90 | 40 | 2 332 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 268,68 | 2 566,03 | 2 566,03 | 31.12.2025 | | 15 | 6 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | 1969 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 046,70 | 975,50 | 41 | 2 479 879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 879,49 | 2 542,16 | 2 542,16 | 31.12.2025 | | 16 | 7 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | 1968 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 062,40 | 991,20 | 46 | 2 505 607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 607,34 | 2 527,85 | 2 527,85 | 31.12.2025 | | 17 | 8 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 965,00 | 880,40 | 35 | 2 347 518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 518,88 | 2 666,42 | 2 666,42 | 31.12.2025 | | 18 | 9 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 981,80 | 898,60 | 44 | 3 648 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 444,40 | 4 060,14 | 4 060,14 | 31.12.2025 | | 19 | 10 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 997,10 | 912,50 | 43 | 2 295 543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 543,43 | 2 515,66 | 2 515,66 | 31.12.2025 | | 20 | 11 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 968,70 | 884,10 | 28 | 2 301 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 315,73 | 2 603,00 | 2 603,00 | 31.12.2025 | | 21 | 12 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | 1984 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 534,10 | 1 295,00 | 46 | 4 276 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 346,44 | 3 302,20 | 3 302,20 | 31.12.2025 | | 22 | 13 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 | 288,00 | 268,00 | 14 | 1 036 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 482,16 | 3 867,47 | 3 867,47 | 31.12.2025 | | 23 | 14 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | 1984 |  | панель | 3 | 2 | 1 432,89 | 1 271,58 | 50 | 4 177 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 196,80 | 3 285,04 | 3 285,04 | 31.12.2025 | | 24 | 15 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 914,00 | 871,10 | 41 | 2 312 961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 961,13 | 2 655,22 | 2 655,22 | 31.12.2025 | | 25 | 16 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1 432,89 | 1 271,60 | 58 | 4 076 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 170,12 | 3 205,54 | 3 205,54 | 31.12.2025 | | 26 | 17 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1 437,79 | 1 276,10 | 47 | 4 076 405,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 405,32 | 3 194,42 | 3 194,42 | 31.12.2025 | | 27 | 18 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1 392,31 | 1 230,60 | 57 | 4 074 222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 222,28 | 3 310,76 | 3 310,76 | 31.12.2025 | | 28 | 19 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | 1987 |  | панель | 4 | 2 | 1 940,50 | 1 781,00 | 81 | 4 268 913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 913,19 | 2 396,92 | 2 396,92 | 31.12.2025 | | 29 | 20 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | 1987 |  | панель | 4 | 2 | 1 727,30 | 1 536,00 | 82 | 4 157 652,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 652,92 | 2 706,81 | 2 706,81 | 31.12.2025 | | 30 | 21 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | 1990 |  | панель | 5 | 1 | 1 213,70 | 1 027,90 | 48 | 1 937 353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 353,74 | 1 884,77 | 1 884,77 | 31.12.2025 | | 31 | 22 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | 1989 |  | панель | 5 | 1 | 1 259,90 | 1 074,10 | 43 | 2 047 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 333,12 | 1 906,09 | 1 906,09 | 31.12.2025 | | 32 | 23 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | 1990 |  | панель | 5 | 1 | 1 255,90 | 1 070,10 | 47 | 2 047 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 141,12 | 1 913,04 | 1 913,04 | 31.12.2025 | | 33 | 24 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | 1986 |  | панель | 3 | 1 | 719,42 | 639,70 | 33 | 2 055 065,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 065,64 | 3 212,55 | 3 212,55 | 31.12.2025 | | 34 | 25 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | 1991 |  | панель | 4 | 2 | 1 946,30 | 1 717,30 | 72 | 4 269 191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 191,59 | 2 485,99 | 2 485,99 | 31.12.2025 | | 35 | 26 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | 1990 |  | панель | 4 | 2 | 1 959,84 | 1 730,30 | 80 | 4 269 841,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 841,51 | 2 467,69 | 2 467,69 | 31.12.2025 | | 36 | 27 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | 1992 |  | панель | 4 | 2 | 1 942,35 | 1 676,30 | 67 | 4 269 001,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 001,99 | 2 546,68 | 2 546,68 | 31.12.2025 | | 37 | 28 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.55 | 1994 |  | панель | 4 | 2 | 2 065,40 | 1 801,10 | 82 | 4 158 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 400,29 | 2 308,81 | 2 308,81 | 31.12.2025 | | 38 | 29 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.2 | 1987 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 685,00 | 1 525,00 | 65 | 4 865 799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 799,18 | 3 190,69 | 3 190,69 | 31.12.2025 | | 39 | 30 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.7 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 815,00 | 1 672,00 | 53 | 5 659 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 390,78 | 3 384,80 | 3 384,80 | 31.12.2025 | | 40 | 31 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.8 | 1988 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 790,00 | 1 644,00 | 58 | 5 643 384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643 384,98 | 3 432,72 | 3 432,72 | 31.12.2025 | | 41 | 32 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.9 | 1989 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 812,00 | 1 653,00 | 42 | 5 692 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 031,07 | 3 443,45 | 3 443,45 | 31.12.2025 | | 42 | 33 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | 1984 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 810,40 | 1 659,50 | 56 | 1 444 208,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 208,58 | 870,27 | 870,27 | 31.12.2025 | | 43 | 34 | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | 1987 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 563,00 | 1 453,00 | 72 | 3 311 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 150,13 | 2 278,84 | 2 278,84 | 31.12.2025 | | 44 | 35 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.107 | 1968 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 342,00 | 893,10 | 35 | 4 986 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 975,33 | 5 583,89 | 5 583,89 | 31.12.2025 | | 45 | 36 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.109 | 1971 |  | панель | 2 | 2 | 773,90 | 730,60 | 38 | 1 100 975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 408,16 | 1 231,05 | 1 231,05 | 31.12.2025 | | 46 | 37 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.109а | 1979 |  | панель | 2 | 3 | 1 015,00 | 927,00 | 29 | 1 443 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 608,84 | 1 272,50 | 1 272,50 | 31.12.2025 | | 47 | 38 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.111 | 1973 |  | панель | 2 | 3 | 976,00 | 908,00 | 40 | 3 104 409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 409,92 | 3 418,95 | 3 418,95 | 31.12.2025 | | 48 | 39 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 792,20 | 712,30 | 31 | 3 071 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 683,60 | 4 312,35 | 4 312,35 | 31.12.2025 | | 49 | 40 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | 1975 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 559,80 | 1 445,90 | 64 | 2 150 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 158,41 | 1 487,07 | 1 487,07 | 31.12.2025 | | 50 | 41 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | 1978 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 037,50 | 1 894,30 | 67 | 2 808 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 659,93 | 1 482,69 | 1 482,69 | 31.12.2025 | | 51 | 42 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | 1979 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 891,00 | 1 759,30 | 72 | 2 606 712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 712,11 | 1 481,68 | 1 481,68 | 31.12.2025 | |

Заместитель главы   
 Промышленновского муниципального округа –

начальник Управления по жизнеобеспечению

и строительству администрации

Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.2 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «23» июля 2024 г. № 810-П

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта  
в многоквартирных домах по Промышленновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п\п | | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | ремонт, замена модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помеще-ний, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) | | услуги по строительному контролю | |
| ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб.. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | **Итого за 2023-2025 г.г.** | | | |  | **81568,90** | **190606713,26** | **1330644,00** | **12816900,0** | **3516358,5** | **864038,70** | **7304927,3** | **0,0** | **0,0** | **29988,40** | **156991250,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **51** | **3870158,30** | **51** | **3912436,16** |
| **Итого по Промышленновскому району за 2023 г.** | | | | |  | **5 696,40** | **17 485 314,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **2 868,10** | **16 851 270,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3** | **273 427,20** | **3** | **360 617,20** |
| 1 | 1 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.6 | | 1988 | 1 762,00 | 5 573 299,74 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | 1 038,0 | 5 373 726,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 84 576,00 | 1 | 114 997,74 |
| 2 | 2 | | пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д.9 | | 2013 | 1 772,40 | 5 187 928,52 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | 578,10 | 4 995 940,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 85 075,20 | 1 | 106 913,12 |
| 3 | 3 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.8 | | 1988 | 2 162,00 | 6 724 086,33 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | 1 252,0 | 6 481 604,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 103 776,00 | 1 | 138 706,33 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2024 г.** | | | | |  | **17 923,20** | **38 824 172,08** | **0,00** | **6542640,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **5646,90** | **30 608 639,50** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6** | **877 855,20** | **6** | **795 037,38** |
| 7 | | 1 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.54 | 1994 | 2 023,50 | 4 268 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,00 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 92 860,80 | 1 | 87 489,19 |
| 8 | | 2 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.5 | 1987 | 2 423,20 | 6 820 774,90 | 0,00 | 6542640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 138 122,40 | 1 | 140 012,50 |
| 9 | | 3 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.9 | 1992 | 2 554,00 | 7 779 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 448,00 | 7 496 296,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 122 592,00 | 1 | 160 420,73 |
| 10 | | 4 | | пгт Промышленная, ул. Новая, д.11 | 2009 | 7 969,50 | 10 586 230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 515,00 | 9 989 910,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 382 536,00 | 1 | 213 784,07 |
| 11 | | 5 | | пгт Промышленная, ул. Тельмана, д.14 | 1994 | 1 873,00 | 5 820 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 083,70 | 5 610 314,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 89 904,00 | 1 | 120 060,74 |
| 12 | | 6 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.22 | 1992 | 1 080,00 | 3 548 948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 980,20 | 3 423 838,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 51 840,00 | 1 | 73 270,15 |
| **Итого по Промышленновскому району за 2025 г.** | | | | |  | **57949,30** | **134297226,58** | **1330644,00** | **6274260,00** | **3516358,50** | **864038,70** | **7304927,3** | **0,0** | **0,0** | **21473,40** | **109531340,60** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **42** | **2718875,90** | **42** | **2756781,58** |
| 15 | 1 | | п. Плотниково, ул. Лесная, д.10 | | 1971 | 762,70 | 2 227 208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 614,00 | 2 144 702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 36 609,60 | 1 | 45 896,62 |
| 16 | 2 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.2 | | 1982 | 2 222,90 | 2 332 975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 624,00 | 2 179 632,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 106 699,20 | 1 | 46 644,12 |
| 17 | 3 | | п. Плотниково, ул. Советская, д.4 | | 1969 | 1 227,70 | 2 249 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 614,00 | 2 144 702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 58 929,60 | 1 | 45 896,62 |
| 18 | 4 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.10 | | 1987 | 1 444,31 | 4 177 744,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 610,00 | 4 022 340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 69 326,88 | 1 | 86 078,08 |
| 19 | 5 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.11 | | 1970 | 944,60 | 2 332 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 641,00 | 2 239 013,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 45 340,80 | 1 | 47 914,88 |
| 20 | 6 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.13 | | 1969 | 1 046,70 | 2 479 879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 681,00 | 2 378 733,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50 241,60 | 1 | 50 904,89 |
| 21 | 7 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.15 | | 1968 | 1 062,40 | 2 505 607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 688,00 | 2 403 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50 995,20 | 1 | 51 428,14 |
| 22 | 8 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.19 | | 1975 | 965,00 | 2 347 518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 645,00 | 2 252 985,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 320,00 | 1 | 48 213,88 |
| 23 | 9 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.21 | | 1974 | 981,80 | 3 648 444,40 | 0,00 | 2650860,00 | 839439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 83 453,00 | 1 | 74 692,40 |
| 24 | 10 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.23 | | 1975 | 997,10 | 2 295 543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 630,00 | 2 200 590,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 47 860,80 | 1 | 47 092,63 |
| 25 | 11 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.25 | | 1980 | 968,70 | 2 301 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 632,00 | 2 207 576,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 497,60 | 1 | 47 242,13 |
| 26 | 12 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.27 | | 1984 | 1 534,10 | 4 276 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 624,00 | 4 114 656,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 73 636,80 | 1 | 88 053,64 |
| 27 | 13 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.7 | | 1962 | 288,00 | 1 036 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 193,40 | 1 001 231,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 824,00 | 1 | 21 426,36 |
| 28 | 14 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.8 | | 1984 | 1 432,89 | 4 177 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 610,00 | 4 022 340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 68 778,72 | 1 | 86 078,08 |
| 29 | 15 | | п. Плотниково, ул. Школьная, д.9 | | 1974 | 914,00 | 2 312 961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 636,00 | 2 221 548,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 43 872,00 | 1 | 47 541,13 |
| 30 | 16 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.1 | | 1986 | 1 432,89 | 4 076 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,00 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 68 778,72 | 1 | 83 961,40 |
| 31 | 17 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.2 | | 1986 | 1 437,79 | 4 076 405,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,00 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 69 013,92 | 1 | 83 961,40 |
| 32 | 18 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.3 | | 1986 | 1 392,31 | 4 074 222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 595,00 | 3 923 430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 66 830,88 | 1 | 83 961,40 |
| 33 | 19 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.36 | | 1987 | 1 940,50 | 4 268 913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,00 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 144,00 | 1 | 87 489,19 |
| 34 | 20 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.37 | | 1987 | 1 727,30 | 4 157 652,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 605,00 | 3 989 370,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 82 910,40 | 1 | 85 372,52 |
| 35 | 21 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.41 | | 1990 | 1 213,70 | 1 937 353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 279,00 | 1 839 726,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 58 257,60 | 1 | 39 370,14 |
| 36 | 22 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.42 | | 1989 | 1 259,90 | 2 047 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 295,00 | 1 945 230,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 475,20 | 1 | 41 627,92 |
| 37 | 23 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.43 | | 1990 | 1 255,90 | 2 047 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 295,00 | 1 945 230,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 60 283,20 | 1 | 41 627,92 |
| 38 | 24 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.5 | | 1986 | 719,42 | 2 055 065,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 300,00 | 1 978 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 34 532,16 | 1 | 42 333,48 |
| 39 | 25 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.51 | | 1991 | 1 946,30 | 4 269 191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,00 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 422,40 | 1 | 87 489,19 |
| 40 | 26 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.52 | | 1990 | 1 959,84 | 4 269 841,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,00 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 94 072,32 | 1 | 87 489,19 |
| 41 | 27 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.53 | | 1992 | 1 942,35 | 4 269 001,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 620,00 | 4 088 280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 93 232,80 | 1 | 87 489,19 |
| 42 | 28 | | п. Плотниково, ул. Юбилейная, д.55 | | 1994 | 2 065,40 | 4 158 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 603,00 | 3 976 182,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 97 128,00 | 1 | 85 090,29 |
| 43 | 29 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.2 | | 1987 | 1 685,00 | 4 865 799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 904,90 | 4 684 667,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 80 880,00 | 1 | 100 251,88 |
| 44 | 30 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.7 | | 1990 | 1 815,00 | 5 659 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 053,80 | 5 455 522,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 87 120,00 | 1 | 116 748,18 |
| 45 | 31 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.8 | | 1988 | 1 790,00 | 5 643 384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 051,00 | 5 441 027,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 85 920,00 | 1 | 116 437,98 |
| 46 | 32 | | пгт Промышленная, микрорайон Южный, д.9 | | 1989 | 1 812,00 | 5 692 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 060,00 | 5 487 620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 86 976,00 | 1 | 117 435,07 |
| 47 | 33 | | пгт Промышленная, ул. Лесная, д.9 | | 1984 | 1 810,40 | 1 444 208,58 | 1330644,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 85 088,80 | 1 | 28 475,78 |
| 48 | 34 | | пгт Промышленная, ул. Молодежная, д.27 | | 1987 | 1 563,00 | 3 311 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 612,00 | 3 168 324,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 75 024,00 | 1 | 67 802,13 |
| 49 | 35 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.107 | | 1968 | 1 342,00 | 4 986 975,33 | 0,00 | 3623400,00 | 1147410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 114 070,00 | 1 | 102 095,33 |
| 50 | 36 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.109 | | 1971 | 773,90 | 1 100 975,83 | 0,00 | 0,00 | 661684,50 | 372793,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 43 338,40 | 1 | 22 159,23 |
| 51 | 37 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.109а | | 1979 | 1 015,00 | 1 443 972,70 | 0,00 | 0,00 | 867825,00 | 490245,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 56 840,00 | 1 | 29 062,70 |
| 52 | 38 | | пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д.111 | | 1973 | 976,00 | 3 104 409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 857,00 | 2 993 501,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 46 848,00 | 1 | 64 060,92 |
| 53 | 39 | | пгт Промышленная, ул. Цветочная, д.16а | | 1982 | 792,20 | 3 071 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 850,30 | 2 970 097,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 38 025,60 | 1 | 63 560,10 |
| 54 | 40 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.2 | | 1975 | 1 559,80 | 2 150 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 29 636,20 | 1 | 44 428,41 |
| 55 | 41 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.4 | | 1978 | 2 037,50 | 2 808 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 38 712,50 | 1 | 58 034,93 |
| 56 | 42 | | пгт Промышленная, ул. Чапаева, д.6 | | 1979 | 1 891,00 | 2 606 712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 752,00 | 2516921,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 35 929,00 | 1 | 53 862,11 |

Заместитель главы   
 Промышленновского муниципального округа –

начальник Управления по жизнеобеспечению

и строительству администрации

Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубин

Приложение № 1.3 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от « 23» июля 2024г. № 810-П

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2023-2025 гг.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципального образования | Количество МКД | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | |  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | **Итого за 2023-2025 г.г.** | **0** | **0** | **0** | **51** | **51** | | 1 | **Итого за 2023 г.** | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 2 | **Итого за 2024 г.** | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | 3 | **Итого за 2025 г.** | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа –  начальник Управления по жизнеобеспечению  и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Зарубин |