Протокол

заседания Совета по инвестиционной деятельности при главе Промышленновского муниципального округа

пгт. Промышленная

24.04.2024 № 2

**Вел заседание:** Федарюк С.А. глава Промышленновского муниципального округа

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Зарубин А.А. | - заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Безрукова А.П. | - и.о. заместителя главы Промышленновского муниципального округа |
| Белоконь Ю.Ю. | - и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа |
| Крылова Ю.А. | - начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Крюков О.Б. | - начальник отдела сельского хозяйства администрации Промышленновского муниципального округа |
| Тухватуллин С.А. | - начальник территориального отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Беккер Е.М. | - заведующий сектором предпринимательства и потребительского рынка администрации Промышленновского муниципального округа |
| Минаков А.С. | - генеральный директор ООО «ПКС», депутат Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа |

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в действующее концессионное соглашение от 10.11.2015 б/н в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Промышленновского муниципального округа.

**Слушали:** Кургузского В.В. начальника технического отдела ОАО «СКЭК», представитель от концессионера.

Объекты, подлежащие созданию, модернизации и реконструкции в период действия концессионного соглашения утверждены в инвестиционной программе – приложение № 5 к концессионному соглашению. Мероприятия, выполняемые в рамках концессионного соглашения, выполняются в установленные сроки. Однако в связи с полученным предписанием отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу в части обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов теплоснабжения (котельной) расходы на мероприятия, связанные с категорированием котельной в соответствии с паспортом безопасности опасного производственного объекта, возникла необходимость выполнения дополнительных мероприятий по безопасности объектов теплоснабжения.

Предлагается рассмотреть варианты решения данного вопроса:

- увеличение финансирования мероприятий за счет бюджетных источников в необходимых объемах, согласно ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- внесение изменений в инвестиционную программу путем изменения утвержденных мероприятий на мероприятия по категорированию котельной;

- привлечение дополнительных инвестиций для выполнения предписания Росгвардии.

**Выступили:** Зарубин А.А., Белоконь Ю.Ю.

**Решили:**

1. Рассмотреть предложенные концессионером варианты решения вопроса.
2. Рассчитать экономическую нагрузку на бюджет Промышленновского муниципального округа.

Глава

Промышленновского муниципального округа С.А. Федарюк

Секретарь комиссии:

Заведующий сектором предпринимательства

и потребительского рынка администрации

Промышленновского муниципального округа Е.М. Беккер