- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «04» февраля 2025 г. № 8-Р

пгт. Промышленная

О допустимости изменения существенных условий контракта,

заключенного до 01.01.2026 управлением по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, при исполнении которого возникли

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                        от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1.	Установить допустимыми изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2026 управлением по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, при исполнении которого возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа

А.А. Зарубина.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. А.А. Зарубин

Тел. 7-47-94

Приложение

к распоряжению

администрации Промышленновского

муниципального округа

от _____________ № ______

Изменения существенных условий

контракта, заключенного до 01.01.2026

управлением по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского

муниципального округа, при исполнении которого

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,

влекущие невозможность его исполнения

| № п/п | Наиме-нование постав-щика (подряд-чика, испол-нителя) | Номер, дата контракта; номер реестровой записи на сайте единой информационной системы в сфере закупок | Наименование предмета контракта | Цена контракта, руб. | Изменение существенных условий контракта (описание) | Независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-техническая компания» | № 059-24 от 27.05.2024 г.; № 3421203636624000062 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях строительства объекта капитального строительства по объекту: «Станции очистки воды на водоводах скважин в с. Морозово, д. Еремино, д. Байрак, с. Журавлево Промышленновского муниципального округа» | 10 625 329,90 |  | Пункт 2.1. муниципального контракта изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг и выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 31.08.2025 года». | Изменение сроков контракта связано с тем, что предусмотренные к использованию эксплуатируемые и резервные скважины не позволяют выполнить проектирование в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией в предусмотренные контрактом сроки, так как требуется выполнить работы по гидрологическому обследованию района, выбрать место размещения резервных скважин. |
|  | Заместитель главы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленновского муниципального округа - начальник управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  | А.А. Зарубин |  |  |