

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» апреля 2025 г. № 422-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы**

 **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы**

 Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы (далее программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа |  С.А. Федарюк |

Исп. А.С. Репкина

Тел. 7-14-78

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы» в 2024 году.**

 В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики на 2018-2027 годы» в 2024 году было запланировано бюджетных ассигнований в размере 1 434 582,1 тыс. руб., освоено по факту выполненных работ 1 340 558,80 тыс. руб., что составило 93,4% от плана.

  **1. Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** на 2024 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 1 200 971,6 тыс. руб., использовано 1 178 566,98 тыс. руб., т.е. 98,1% от плана.

 **Мероприятие** «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» было запланировано бюджетом на сумму 46 716,6 тыс. руб., финансирование по факту выполненных работ в объеме 46 716,6 тыс. руб. выполнено на 100,0%:

- выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная;

- строительный контроль «строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная».

 **Мероприятие** «Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» было запланировано на сумму 7 055,0 тыс. руб., финансирование выполнено на сумму 7 055,0 тыс. руб., что составляет 100,0%:

- текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Плотниково по ул. Цветочная до ул. Строителей;

- текущий ремонт водозаборной скважины в с. Ваганово;

- текущий ремонт водопроводных сетей (закупки малого объема) (ул. Чехова от д. 5 до д.7 в пгт. Промышленная и ул. Западная. в п. Плотниково).

 **Мероприятие** «Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)» было запланировано бюджетом на сумму 397 200,0 тыс. руб., финансирование выполнено на сумму 375 820,1 тыс. руб., что составило 94,6%.

  **Мероприятие** «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» запланировано было на сумму 7 500 00,0 тыс. руб. из них освоено 7 489 75.3тыс. руб. что составило 99,7%:

 **2. Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»** на 2024 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 222,5 тыс. руб., из них освоено 222,5 тыс. руб., что составило 100% от плана.

 **Мероприятие «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа»** было запланировано бюджетом на сумму 135,5 тыс. руб.. из них освоено 135,5 тыс. руб., что составило 100%:

 - проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2024 год и схемы водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа на 2024-2028 г.г. и на период до 2034 г.

 **Мероприятие «Разработка топливно-энергетического баланса»** было запланировано бюджетом на сумму 87,0 тыс. руб. и выполнено на 100%.

 - выполнены работы по разработке топливно-энергетического баланса за 2023 год.

 **3. Подпрограммой «Дорожное хозяйство»** на 2024 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 170 179,49 тыс. руб., освоено по факту выполненных работ 100 229,85 тыс. руб., что составило 58,7% от плана.

 **Мероприятие** «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения» было запланировано бюджетом на сумму 170 179,49 тыс. руб., по факту выполненных работ в размере 100 229,85 тыс. руб., финансирование выполнено на 58,7%:

1. ООО «Сократ» проводятся работы по содержанию и обслуживанию объездной дороги в пгт. Промышленная на сумму 1 319,54 тыс. руб.

2. ООО «ДорСервис» проводятся работы по содержанию и обслуживанию дорог в Промышленновском муниципальном округе на сумму 37 548,2 тыс. руб;

3. ООО «Сократ» проводятся работы по содержанию и обслуживанию автомобильной дороги в пгт. Промышленная на сумму 47 547,9 тыс. руб.;

4. ИП Айвазян текущий ремонт технологического проезда расположенного по адресу: д. Каменка, ул. Набережная, около дома 11 на сумму 4 306,0 тыс. руб.

5. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, от ул. Кооперативная до ул. Лесная (с примыканиями), ул. Тельмана (с примыканиями). Работы выполнены, но не оплачены.

6. Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт по ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Гвардейская, ул. Мирная, ул. Кленовая» на сумму 8 457,795 тыс. руб.;

7. Иные затраты (ЗМО, экспертиза сметной стоимости) на сумму 1 050,45 тыс. руб.

 **4. Подпрограммой «Благоустройство»** на 2024 год было предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 63 208,55 тыс. руб., освоено 61 539,47 тыс. руб., что составило 97,3% от плана.

 **Мероприятие** «Организация уличного освещения» было запланировано бюджетом на сумму 18 967,2 тыс. руб., финансирование выполнено на 93,2% по факту выполненных работ в объеме 17 682,15 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Вывоз твердых бытовых отходов» было запланировано бюджетом на сумму 1 910,5 тыс. руб., финансирование выполнено на 99,7% по факту выполненных работ в объеме 1 904,43 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Содержание мест захоронения» было запланировано бюджетом на сумму 811,1 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Озеленение» было запланировано бюджетом на сумму 28,7 тыс. руб., финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Прочие расходы (благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора)» было запланировано бюджетом на сумму 12 414,6 тыс. руб., финансирование выполнено на 97,5% по факту выполненных работ в объеме 12 101,96 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения» было запланировано бюджетом на сумму 506,4 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

  **Мероприятие** «Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» было запланировано бюджетом на сумму 728,1 тыс. руб., финансирование выполнено на 99,9% по факту выполненных работ в объеме 727,8 тыс. руб.

 **Мероприятие** «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» было запланировано бюджетом на сумму 3 912,0 тыс. руб., финансирование выполнено на 99,2% по факту выполненных работ в объеме 3 880,88 тыс. руб.

  **Мероприятие** «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» было запланировано бюджетом на сумму 2 188,3 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 **Мероприятие** «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» было запланировано на сумму 21 345,55 тыс. руб., финансирование выполнено на 99,8% по факту выполненных работ в объеме 21 311,6 тыс. руб.

 В рамках реализации региональных проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в населенных пунктах Промышленновского округа в 2024 году проведены работы по благоустройству:

- 1 игровая площадка в рзд. Новый Исток;

- 3 места массового отдыха в д. Пор-Искитим; д. Колычево, пгт. Промышленная;

- 6 новых ограждений кладбищ в п. Тарсьма, с. Абышево, д. Пархаевка, с. Тарасово, с. Морозово. д. Ушаково;

- 1 территория памятника в с. Журавлево.

 **Мероприятие** «Благоустройство сельских территорий в целях обеспечения комплексного развития сельских территорий)» было запланировано бюджетом на сумму 150,0 тыс. руб., по факту выполненных работ финансирование выполнено на 100%.

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы за период 2024 года выполнена на 93,4 % от финансового плана.

 В связи со сменной исполнителя муниципальной программы в 2024 году в отчете были некорректно указаны целевые показатели (индикаторы) в виду чего фактические показатели превышают плановые показатели.

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
|  Заместитель главы - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительствуадминистрации Промышленновского муниципального округа  |  А.А. Зарубин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств районного бюджета |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | [Код цели \*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A3%D0%96%D0%A1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C5D680E59.xlsx#RANGE!Par466) | Объем финансовых ресурсов, рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | [возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году \*\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A3%D0%96%D0%A1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C5D680E59.xlsx#RANGE!Par467) | процент исполнения плана (графа 5 \* 100%/графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэф-фективности экономики» на 2018-2026 годы** | **Всего** |  | **1434582,1** | **1340558,8** | **0** | **93,4** |
| **местный бюджет** |  | **289552,4** | **217955,4** | **0** | **75,2** |
| **федеральный бюджет** |  | **1767,3** | **1767,3** | **0** | **100,0** |
| **областной бюджет** |  | **1140461,8** | **1118035,5** | **0** | **98.0** |
| **средства юридических и физических лиц** |  | **2800,6** | **2800,6** | **0** | **100,0** |
| **Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | **Всего** |  | **1200971,6** | **1178566,9** | **0** | **98,1** |
| **местный бюджет** |  | **76271,6** | **76240,9** | **0** | **99,9** |
| **областной бюджет** |  | **1124700,0** | **1102326,1** | **0** | **97,9** |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | местный бюджет |   | 46716,6 | 46716,6 | 0 | **100,0** |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  | местный бюджет |   | 7055,0 | 7055,0 | 0 | **100,0** |
| Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | областной бюджет | 0420002230 | 397 200,0 | 375 820,1 | 0 | **94,6** |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  | всего |   | 750000,0 | 748975,3 | 0 | **99,7** |
| местный бюджет |   | 22500,0 | 22469,3 | 0 | **99,7** |
| областной бюджет | 0420002321 | 727500,0 | 726506,0 | 0 | **99.7** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»** | местный бюджет |   | **222,5** | **222,5** | 0 | **100,0** |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа | местный бюджет |   | 135,5 | 135,5 | 0 | **100,0** |
| Разработка топливно-энергетического баланса | местный бюджет |   | 87,0 | 87,0 | 0 | **100,0** |
| **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | **Всего** |  | 170179,5 | 100229,8 | 0 | **58,8** |
| **местный бюджет** |  | 170179,5 | 100229,8 | 0 | **58,8** |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | местный бюджет |   | 170179,5 | 100229,8 | 0 | **58,8** |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** | **Всего** |  | **63208,5** | **61539,5** | **0** | **97,3** |
| **местный бюджет** |  | **42878,8** | **41262,2** | **0** | **96,2** |
| **областной бюджет** |  | **15761,8** | **15709,4** | **0** | **99,6** |
| **федеральный бюджет** |  | **1767,3** | **1767,3** | **0** | **100,0** |
| **средства юридических и физических** |  | **2800,6** | **2800,6** | 0 | **100,0** |
| Организация уличного освещения | местный бюджет |   | 18967,3 | 17682,2 | 0 | **93,2** |
| Вывоз твердых бытовых отходов | местный бюджет |   | 1910,5 | 1904,4 | 0 | **99,7** |
| Содержание мест захоронения | местный бюджет |   | 811,1 | 811,1 | 0 | **100,0** |
| Озеленение | местный бюджет |   | 28,7 | 28,7 | 0 | **100,0** |
| Прочие расходы (благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора)  | местный бюджет |   | 12414,6 | 12102,0 | 0 | **97,5** |
| Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | местный бюджет |   | 506,4 | 506,4 | 0 | **100,0** |
| Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | местный бюджет |   | 728,1 | 727,8 | 0 | **99,9** |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | областной бюджет | 390002210 | 3912,0 | 3880,9 | 0 | **99,2** |
| Реализацияфедеральной целевой программы «Увековечениепамяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» (установка мемориальных знаков) | Всего |  | 60,0 | 60,0 | 0 | **100** |
| местный бюджет |  | 1,8 | 1,8 | 0 | **100** |
| областной бюджет | 24-52990-00000-00002 | 12,2 | 12,2 | 0 | **100** |
| федеральный бюджет |  | 46,0 | 46,0 | 0 | **100** |
| Реализацияфедеральной целевойпрограммы «Увековечениепамяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» (проведение восстановительных работ) | ВСЕГО |  | 186,1 | 186,1 |  | **100** |
| Федеральный бюджет |  | 142,8 | 142,8 |  | **100** |
| местный бюджет |  | 5,4 | 5,4 |  | **100** |
| областной бюджет | 24-52990-00000-00001 | 37,9 | 37,9 |  | **100** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | ВСЕГО |   | 2188,3 | 2188,3 | 0 | **100,0** |
| местный бюджет |   | 561,0 | 561,0 | 0 | **100,0** |
| областной бюджет | 24-55760-00000-00000  | 48,8 | 48,8 | 0 | **100,0** |
| федеральный бюджет |  | 1578,5 | 1578,5 | 0 | **100,0** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Всего |   | 21345,5 | 21311,6 | 0 | **99,8** |
| местный бюджет |   | 6944,0 | 6931,5 | 0 | **99,8** |
| областной бюджет | 390002180 | 11750,8 | 11729,5 | 0 | **99.8** |
| средства юр. и физ. лиц |   | 2650,6 | 2650,6 | 0 | **100,0** |
| Благоустройство сельских территорий в целях обеспечения комплексного развития сельских территорий  | Всего |  | 150,0 | 150,0 |  | **100,0** |
| средства юр. и физ. лиц |  | 150,0 | 150,0 |  | **100,0** |

\* Заполняется применительно к [графе 7](#Par206).

\*\* Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

\*\*\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\*\*\* Указываются наименования внебюджетных фондов.

\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

\*\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Промышленновского муниципального района.

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главыПромышленновского муниципального округа –Начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству  |   А.А. Зарубин |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления администрации Промышленновского округа |   И.А. Овсянникова |

Приложение № 7

 Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

 программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,

энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

на 2018-2027 годы» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт 2023 | План на 2024 год | Факт 2024 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 | 46 | Естественный износ (амортизация) |
| 1.1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |
| 1.1.1 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением | % | 0 | 0 | 65,2 |  |
| Объем потребления угля котельными. | V, тыс. тн. | 0 | 0 | 42,8 |  |
| 1.1.2 | Получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектно-сметной документации для строительства объекта: «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением (Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения). | % | 73,7/44,6 | 73,7/44,6 | 73,7/44,6 |  |
| 1.3 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением (Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения). | % | 73,2/36,0 | 0 | 73,2/36,0 |  |
| 1.4 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по обеспечению твердым топливом). | % | 0 | 0 | 44 |  |
| 1.5 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по теплоснабжению). | % | 0 | 0 | 34,5 |  |
| 1.6. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по горячему водоснабжению). | % | 0 | 0 | 34 |  |
| 1.7. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по холодному водоснабжению). | % | 0 | 0 | 27,3 |  |
| 1.8. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по водоотведению). | % | 0 | 0 | 45,5 |  |
| 1.9. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (по вывозу ЖБО). | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.10. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по газоснабжению). | % | 0 | 0 | 73 |  |
| 1.11. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения) | % | 0 | 0 | 46 |  |
| 1.12. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (владение, пользование и распоряжение имуществом в соответствии с соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения) | % | 0 | 0 | 46 |  |
| 1.13. | Удельный вес жилого фонда обеспеченного/газоснабжением (ремонт объектов газоснабжения) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Количество проектов по выполнению изыскательских работ | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.15. | Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | Ед./ пог. м. сетей | 0 | 0 | 0 |  |
| Поддержка жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.16. | Количество проектов на поддержку жилищно-коммунального хозяйства  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16.1. | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа (холодное водоснабжение) | % | 0 | 0 | 27,3 |  |
| 1.16.2. | Доля приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов необходимых для населения Промышленновского муниципального округа | % | 0 | 0 | 7 |  |
| 1.17. | Доля ресурсоснабжающих организаций, получающих субвенции из местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по возмещению выпадающих доходов. (Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.18. | Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | % | - | - | - |  |
| Удельный вес жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением. (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства РФ) | % | 0 | 0 | 73,7 |  |
| 1.19. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (Приобретение материалов и оборудования на объекты водоснабжения Промышленновского муниципального округа (водоочистительной станции) на водозаборных скважинах с. Лебеди, п. Октябрьский, п. Голубево) |
| 1.19.1. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (с. Лебеди, ул. Набережная, д. 59,п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1б | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.19.2. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (п. Голубево. ул. Молодежная) | % | 100 | - | 100 |  |
| 1.19.3. | Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой (рзд. Новый Исток) | % | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.20. | Доля выплаты субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.21. | Доля фактически выполненных работ от запланированных. (Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»** |
| 2.1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа  | ед. | - | - | - |  |
| Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа. | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | Ед./ пог. м. сетей | - | - | - |  |
| Количество построенных объектов, ед./ объем выполненных работ по реконструкции | Ед./ пог. м. сетей | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |  |
|  Разработка топливно-энергетического баланса |
| 2.3. | Количество договоров (контрактов), заключенных | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  **3. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** |
|  Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 3.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 17604 |  |
| 3.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | 0 | 0 | - |  |
| Площадь отремонтированных (обслуживаемых) автомобильных дорог местного значения | тыс.кв.м. | 15000 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 17604 |  |
| 3.4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Промышленновского муниципального округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики. | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Протяженность отремонтированных (обслуживаемых) автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км. | 0,9 | 0,9 | 2,8 |  |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения |
| 3.6. | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения. | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
| **4. Подпрограмма «Благоустройство»** |
| Организация уличного освещения |
| 4.1. | Обеспечение уличным освещением количества улиц, переулков | % | 95 | 99 | 99 | . |
| Доля энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 99 | 100 | 100  |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |
| 4.2. | Обеспечение населения контейнерами | % | 0 | 0 | 70 |   |
| Удельный вес контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов необходимых для населения Промышленновского муниципального округа | % | 60 | 65 | 30 |  |
| Содержание мест захоронения |
| 4.3. | Улучшение санитарного состояния кладбища | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля мест захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Озеленение |
| 4.4. | Увеличение количества саженцев (деревьев, цветов) | к предыдущему году | - | - | - |  |
| Планируемое количество высадки цветочной рассады и саженцев, шт. | шт. | 0 | 0 | 700 |  |
| Доля высаженной цветочной рассады и саженцев,%. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Прочие расходы (благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора ) |
| 4.5. | Санитарное состояние общественных мест | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля обеспеченности услугами и материалами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |
| 4.6. | Количество мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. |
| 4.7. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
| 4.8. | Санитарное состояние | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля организованных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» |
| 4.9. | Количество проектов | шт. | - | - | 11 |  |
| Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
| 4.10. | Количество памятников | шт. | - | - | - |  |
| Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий). |
| 4.11. | Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. |
| 4.12. | Доля реализованных мероприятий | % | 100 | 0 | 100 |  |

 Директор программы:

 Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа -

 начальник Управления по

 жизнеобеспечению и строительству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Зарубин

 должность подпись Ф.И.О.