

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 18 » апреля 2025 г. № 423-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы (далее программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. А.В. Титов

Тел. 71478

**Доклад**

**По исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы**

Целью реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы является:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории Промышленновского муниципального округа (далее муниципальное образование);

* реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявление истинных проблем и потребности людей;
* повышение качества современной городской среды;
* совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

З. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

Финансовое обеспечение программы на 2024 год запланировано бюджетных ассигнований в размере 22 190,9 тыс. руб., освоено — 22 190,9 тыс. руб. (100 %).

Мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» за 2024 год исполнено на 611,4 тыс. руб. (100 %) из запланированных 611,4 тыс. руб.

Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» за 2024 год исполнено на 1 121,9 тыс. руб. (100 %) из запланированных 1 121,9 тыс. руб.

Мероприятие: «Реализация программы современной городской среды» за 2024 год исполнено на 20 457,6 тыс. руб. (100 %) из запланированных20 457,6 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | А.А. Зарубин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6  к Порядку разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств  районного бюджета |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | [Код цели \*](file:///C:\Users\Ольга%20УЖС\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\12A12433.xlsx#RANGE!Par466) | Объем финансовых ресурсов, рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | [возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году \*\*](file:///C:\Users\Ольга%20УЖС\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\12A12433.xlsx#RANGE!Par467) | процент исполнения плана (графа 5 \* 100%/графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы | Всего |  | 22 190,9 | 22 190,9 | 0,0 | 100 |
| местный бюджет |  | 2 347,1 | 2 347,1 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  | 8 967,0 | 8 967,0 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  | 10 876,8 | 10 876,8 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Всего |  | 611,4 | 611,4 | 0,0 | 100 |
| местный бюджет |  | 611,4 | 611,4 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Всего |  | 1 121,9 | 1 121,9 | 0,0 | 100 |
| местный бюджет |  | 1 121,9 | 1 121,9 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация программ Формирования комфортной городской среды | ВСЕГО | 22-55550-00000-00000 | 20 457,6 | 20 457,6 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  | 613,8 | 613,8 | 0,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 8 967,0 | 8 967,0 | 0,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  | 10 876,8 | 10 876,8 | 0,0 | 100,0 |

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа –  начальник Управления  по жизнеобеспечению и строительству | А.А. Зарубин |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления  администрации Промышленновского  муниципального округа | И.А. Овсянникова |

Приложение № 7

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы «Формирование современной городской среды Промышленновского

муниципального округа» на 2018-2027 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Факт 2023 | План  на 2024 год | Факт  2024 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 70 | 85 | 85 | - |
| 1.1 | Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.2 | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 45 | 50 | 50 | - |
| 3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | - |

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа –  начальник Управления  по жизнеобеспечению и строительству | А.А. Зарубин |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы в 2024 году**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 22 190,9 тыс. руб., исполнение программы составило 22 190,9 тыс. руб.

Процент исполнения плана реализации программы – 100 %.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы в 2024 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф/3п х 100%

где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий»:

Зф = 85%, Зп = 85%

Сд = (70% / 70%) х 100% = 1,0.

Индикатор «Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»:

Зф = 5%, Зп = 5%

Сд = (5% / 5%) х 100% = 1,0.

Индикатор «Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»:

Зф = 5%, Зп = 5%

Сд = (5% / 5%) х 100% = 1,0.

Индикатор «Доля благоустроенных общественных территорий»:

Зф = 50%, Зп = 50%

Сд = (50% / 50%) х 100% = 1,0.

По всем значениям целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы за 2024 год итог реализации считается 100 %, что является реализация с высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | А.А. Зарубин |

Исп.: А.В. Титов Тел. 7-14-78