

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» апреля 2025 г.. № 418-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»**

**на 2018-2027 годы**

###  Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы» (далее – Программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы.
2. Директору Программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа - начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. С.А. Ветохина

тел. 74621

Отчет о реализации муниципальной программы

«Жилище в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018 - 2027 годы» за 2024 год

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 58 686,51 тыс. рублей, исполнение программы составило 58 686,51 тыс. рублей. Процент исполнения плана реализации программы – 100 %.

1. Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

1 В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:

 Промышленновскому муниципальному округу в 2024 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму 51 867,18 тыс. рублей из средств областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение 13 благоустроенных квартир от застройщика в многоквартирном жилом доме в пгт. Промышленная по адресу: ул. Лермонтова, д. 11.

 2. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты дл улучшения жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 2 842,94 тыс. рублей.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

 1. В рамках мероприятия «Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий» освоено 3 923,03 тыс. рублей из средств местного бюджета.

 2. В рамках мероприятия «Разработка правил землепользования» освоено 53,36 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы

 за 2024 год

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 58 686,51 тыс. руб., кассовые расходы муниципальной программы 58 686,51 тыс. руб. Отклонение кассового расхода от сводной бюджетной росписи отсутствует.

 Исполнение программы составило – 100 % от годового плана 2024 года.

1. Реализация муниципальной программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы за 2024 год

Реализация мероприятий подпрограммы

«Доступное и комфортное жилье»

1. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса»:

 Промышленновскому муниципальному округу в 2024 году доведены лимиты на обеспечение жильем граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договорам социального найма, на общую сумму 51 867,18 тыс. рублей из областного бюджета. В целях реализации указанного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение 13 благоустроенных квартир от застройщика в многоквартирном жилом доме в пгт. Промышленная по адресу: ул. Лермонтова, д. 11.

 2. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты дл улучшения жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 2 842,94 тыс. рублей.

2. Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности»

1. В рамках мероприятия «Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий» освоено 3 923,03 тыс. рублей из средств местного бюджета.

2. В рамках мероприятия «Разработка правил землепользования»освоено 53,36 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Основные мероприятия программы в отчетном году исполнены.

1. Степень объема финансовых ресурсов муниципальной программы составила:

Уф = Фф / Фп х 100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | План 2024 | Кассовое исполнение 2024 | % исполнения | Уровень финансирования |
| 1 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | 51 867,18 | 51 867,18 | 100 | 100 |
| 2 | Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 2 842,94 | 2 842,94 | 100 | 100 |
| 3 | Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | 3 923,03 | 3 923,03 | 100 | 100 |
| 4 | Разработка правил землепользования | 53,36 | 53,36 | 100 | 100 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы 100 %, достижение результатов уровня финансирования составило 100%.

Объем финансового значения ресурсов программы составил 100 %.

Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составили:

Cд = Зф / Зп x 100%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2024 | Факт 2024 | % исполнения | СД |
| 1 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | кол-во семей  | 13 | 13 | 100% | 100 |
| 2 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 2 | 2 | 100% | 100 |
| 3 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей. | кв.м.; п.м. | 23548 | 750 | 3,2% | 100 |
| 4 | Разработка правил землепользования и застройки округа | ед | 1 | 1 | 100% | 100 |

Согласно отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы значения по 4 целевым показателям, запланированным к исполнению на отчетный год, исполнены на 83,3 %

Итоговое исполнение показателей составило 50,3%.

Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в объеме финансовых ресурсов.

В значениях целевых показателей муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018 - 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» | Всего | 10 0 00 00000 |  | 58 686,5 | 58 686,5 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 4 817,8 | 4 817,8 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  | 411,2 | 411,2 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  |  | 53 457,5 | 53 457,5 | 0,0 | 100 |
| 1.Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» | Всего | 10 1 00 00000 |  | 54 710,1 | 54 710,1 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 841,4 | 841,4 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  | 411,2 | 411,2 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет |  |  | 53 457,5 | 53 457,5 | 0,0 | 100 |
| 1.1. Софинансирование строительства (приобретения) жилья | Всего | 10 1 00 11460 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего | 10 1 00 51340 | 22-51340-00000-00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 10 1 00 71660 | 0390002001 | 51 867,2 | 51 867,2 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет |  |  | 51 867,2 | 51 867,2 | 0,0 | 100 |
| 1.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | Всего | 10 1 00 L5671 | 21-55760-00000-03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.5. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  | Всего | 10 1 00 L4970 | 22-54970-00000-00000 | 2 842,9 | 2 842,9 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 841,4 | 841,4 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 411,2 | 411,2 | 0,0 | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 1590,3 | 1590,3 | 0,0 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 10 2 00 00000 |  | 3 976,4 | 3 976,4 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 3 976,4 | 3 976,4 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 10 2 F3 67483 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | Всего | 10 2 F3 67484 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2. Техническое обследование и снос ветхих и аварийных домов | Всего: | 10 2 00 11470 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3. Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселения | Всего | 10 2 00 12260 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4. Разработка генеральных планов поселений | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5. Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Всего | 10 2 00 13250 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.6. Актуализация схемы территориального планирования округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.7. Кадастровые работы  | Всего | 10 2 00 12770 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.8. Проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | Всего | 10 2 00 11480 |  | 3 923,0 | 3 923,0 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 3 923,0 | 3 923,0 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.9. Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Всего | 10 2 00 11520 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.10. Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | Всего | 10 2 00 13020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.11. Разработка схемы размещения рекламных конструкций | Всего | 10 2 00 13080 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.12. Разработка генерального плана округа | Всего | 10 2 00 13240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.13. Разработка правил землепользования и застройки округа | Всего | 10 2 00 13250 |  | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 100 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.14. Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | Всего | 10 2 00 13260 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.15 Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн-проектов архитектурных форм | Всего | 10 2 00 13270 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.16 Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.17. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | Всего | 10 2 00 S1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 10 2 00 S 1721 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 10 2 00 S 1721 | 0390002005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.18. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления | И.А. Овсянникова |

Исполнитель:

С.А. Ветохина

Телефон: 74621

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета |

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

 программы «Жилище в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт 2023 | План на 2024 год | Факт 2024 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Софинансирование строительства (приобретения) жилья | кол-во семей | 3 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | кол-во граждан | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса | кол-во семей | 42 | 13 | 13 | Предоставлены 13 жилых помещений гражданам в МКДпо адресу: пгт. Промышленная ул. Лермонтова, д. 11 |
| 1.4 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |  | 0 | 0 | 0 | Отсутствие лимита |
| 1.5 | Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | кол-во семей | 4 | 2 | 2 | 2 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий |
| 2. | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | кол-во семей | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.1.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | кол-во семей | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.2 | Техническое обследование и снос аварийных жилых домов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Количество кварталов, микрорайонов, иных элементов в поселении  | 1 | 0 | 0 | – |
| 2.4 | Разработка генерального плана поселения | Генеральный план | 0 | 0 | 0 | – |
| 2.5 | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Правила землепользования и застройки  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.6 | Актуализация схемы территориального планирования  | Схема территориального планирования района | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.7 | Кадастровые работы | Межевое дело по описанию и установлению на местности границ муниципальных образований | 0 | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.8 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей; проведение инженерно-гидрогеологических и геодезических изысканий | кв.м; п.м | 0 | 0;23548 | 0;750 | Аванс по контракту с ООО «ПКС» на выполнение работ по техническому присоединению при строительстве очистных сооружений в пгт. Промышленная |
| 2.9 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | кв.м | 0 | 0 | – | 0 |
| 2.10 | Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий | га | 0 | 10 | – | Отсутствие финансирования |
| 2.11 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | единиц | 0 | 1 | – | Отсутствие финансирования |
| 2.12 | Разработка генерального плана округа | Муниципальный округ | 0 | 1 | 1 | Выполнено за счет внебюджетных источников |
| 2.13 | Правила землепользования и застройки округа | Муниципальный округ | 0 | 1 | 1 | Выполнено за счет внебюджетных источников |
| 2.14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования округа | Нормативы градостроительного проектирования  | 1 | 1 | – | Отсутствие финансирования |
| 2.15 | Разработка проектов благоустройства территории общего пользования и дизайн проектов архитектурных форм | га | 0 | 0,9 | – | Отсутствие финансирования |
| 2.16 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная услуга | 0 | 0 | – | 0 |
| 2.17 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (субсидии муниципальным образованиям) | га | 0 | 0 | – | 0 |
| 2.18 | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур округа | единиц | 0 | 0 | – | 0 |

Директор программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |