КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»__________________г. №______

пгт. Промышленная

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 26.06.2025 № 640-П «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Промышленновского муниципального округа», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 20.08.2025 № 832-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, на 2026 - 2028 годы»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

2. Признать утратившими силу:

  - постановление администрации Промышленновского муниципального района от 19.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на                   2018-2020 годы»;

2.2. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 20.02.2018 № 225-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы»;

2.3. постановление администрации Промышленновского муниципального района от «18»мая 2018г. №562-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы» (в редакции постановления от 20.02.2018 № 225-П);

2.4. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 20.06.2018 № 662-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П);

2.5. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 22.08.2018 № 912-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П);

2.6. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.10.2018 № 1229-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П);

2.7. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2018 № 1541-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П);

2.8. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 21.05.2019 № 609-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2018 № 1549-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П);

2.9. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 12.09.2019 № 1103-П    «О внесении изменений в

постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П);

2.10. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 21.10.2019 № 1269-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П);

2.11. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 30.12.2019 № 1622-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018№ 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П,от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019          № 1269-П);

2.12. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 17.04.2020 № 724-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018№ 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П,от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019        № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П);

2.13. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 18.09.2020 № 1477-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019        № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П);

2.14. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 12.10.2020 № 1600-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019        № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020       № 1477-П);

2.15. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2020 № 2145-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019       № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020       № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П);

2.16. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1821-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018             № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019       № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020        № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П);

2.17. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2021 № 2099-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018           № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019           № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020

№ 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021         № 1821-П);

2.18. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.03.2022 № 388-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018 № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019             № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020          № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021         № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П);

2.19. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.04.2022 № 495-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018           № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019          № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020       № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021      № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2021 № 388-П);

2.20. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 13.05.2022 № 679-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019         № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020         № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021        № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2021 № 388-П, от 06.04.2022       № 495-П);

2.21. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 10.10.2022 № 1338-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции

постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019       № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020       № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021        № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2021 № 388-П, от 06.04.2022       № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П);

2.22. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2022 № 1421-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019        № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020      № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020       № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2021         № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022           № 1338-П);

2.23. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 21.11.2022г. № 1502-П «О внесении изменений»;

2.24. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2022 № 1753-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019       № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020        № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020         № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022      № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022           № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П);

2.25. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.06.2023 № 804-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018

№ 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019          № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020         № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020         № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022        № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022            № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022          № 1753-П);

2.26. постановление администрации Промышленновского муниципального 2.26округа от 07.11.2023 № 1266-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018           № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019       № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020     № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020        № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2021     № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022            № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022         № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П)»;

2.27. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2023 № 1516-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019           № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020         № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020         № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022     № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022            № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022          № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П)»;

2.28. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.05.2024 № 525-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018

№ 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019       № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020       № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020       № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022      № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022           № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022       № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П, от 29.12.2023       № 1516-П);

2.29. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 15.07.2024 № 795-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019         № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020        № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020       № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022        № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022            № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022        № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П, от 29.12.2023         № 1516-П, от 16.05.2024 № 525-П);

2.30. постановление администрации Промышленновского муниципального округа 07.11.2024г. № 1137-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019       № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020        № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020          № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022         № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022           № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022         № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П, от 29.12.2023           № 1516-П, от 16.05.2024 № 525-П, от 15.07.2024 № 795-П);

2.31. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 28.12.2024г. № 1386-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018         № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019         № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020        № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020       № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022         № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022            № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022         № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П, от 29.12.2023       № 1516-П, от 16.05.2024 № 525-П; от 15.07.2024 № 795-П, от 07.11.2024         № 1137-П);

2.32. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 10.04.2025г. № 387-П О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П, от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П, от 29.12.2018          № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П, от 12.09.2019       № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П, от 17.04.2020          № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П, от 30.12.2020        № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П, от 16.03.2022        № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П, от 10.10.2022           № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П, от 30.12.2022        № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П, от 29.12.2023       № 1516-П, от 16.05.2024 № 525-П; от 15.07.2024 № 795-П, от 07.11.2024         № 1037-П, от 28.12.2024 № 1386-П).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленнновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа Зарубина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел. 7-45-18

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Промышленновского муниципального округа

от ______________ № ______

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского

муниципального округа» на 2026-2028 годы

### Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа

# Сфера жилищно-коммунального комплекса

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является одним из направлений социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа.

По данным ведомственного мониторинга, доля сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, требующих модернизации, составляет: холодного водоснабжения – 49,5 %, теплоснабжения – 25,9 %, водоотведения – 66,0 %.

На сегодняшний день в Промышленновском муниципальном округе в данных сферах деятельности работает пять профильных организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в которых трудятся более 500 человек.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают работу 63 котельные (в том числе 35 блочно-модульных котельных «Терморобот», 58,6 км тепловых и более 370,3 км водопроводных сетей и 7,5 км сетей водоотведения.

Услуги водоснабжения и водоотведения поставляются в 54 населенных пункта Промышленновского муниципального округа.

В настоящее время для Промышленновского муниципального округа, характерны следующие общие проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг:

значительный износ основных фондов и недостаток мощностей, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

повышенные потери при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

низкая платежеспособность потребителей;

ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных систем жилищно-коммунального комплекса;

накопленные проблемы предшествующих периодов – значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

многолетнее отсутствие надлежащего обслуживания и отсутствие своевременного капитального ремонта многоквартирных домов.

Недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса является основной причиной высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, у организаций отсутствует возможность осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных:

на модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

на повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов;

на развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики Кузбасса;

на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Кузбасса;

на повышение экономической устойчивости деятельности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

# Сфера дорожного комплекса

Дорожное хозяйство является одной из важнейших составляющих транспортной инфраструктуры, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят темпы социально-экономического развития области, условия жизни населения и снижение транспортных издержек в экономике области.

Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение устойчивой ее работы являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности Кузбасса и роста благосостояния ее жителей, что является одной из целей стратегии развития Промышленновского муниципального округа.

Общая протяженность автомобильных дорог в Промышленновском муниципальном округе составляет 514,8 км, в том числе с твердым покрытием – 434,1 км (из них с усовершенствованным покрытием – 142,7 км).

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения.

Несмотря на растущий объем инвестиций в дорожный комплекс, его уровень развития в настоящее время не в полной мере отвечает потребностям социально-экономического развития региона:

расширение провозной и пропускной способности автомагистралей;

улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования в сельской местности.

Развитие социально-экономических связей с соседними регионами обусловливает создание новых автодорожных маршрутов, а реализация в области социальных проектов требует обеспечения их транспортной доступности.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Кузбасса, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социально-экономического развития Кузбасса развитие сети автомобильных дорог общего пользования в регионе осуществляется последовательно по основным направлениям.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) могут быть выделены следующие ограничения:

ухудшение социально-экономической ситуации;

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные ограничения могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными ограничениями предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами снижения ограничений выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Основной потенциал для развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса – партнерство государства и бизнеса, выступающее эффективным инструментом для развития инфраструктуры в округе.

Обеспечение эффективного функционирования и развития коммунальной и дорожной системы безусловно влияет на повышение качества жизни и улучшение здоровья граждан, экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики региона, укрепление безопасности и использование региональных географических особенностей в качестве ее конкурентного преимущества.

- Описание приоритетов и целей

### в сфере реализации муниципальной программы

Стратегией социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 26.11.2018 № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Промышленновского муниципального района на период до 2035 года», установлены основные приоритеты социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа на период до 2035 года, которые также являются приоритетами реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса на муниципальном уровне направлены на формирование и развитие единой опорной дорожной сети, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

В целях обеспечения достижения показателей, определяющих жилищно-коммунальное и дорожное развитие в Промышленновском муниципальном округе, предусматривается решение следующих задач:

повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, повышение мобильности населения;

содействие в организации собственников жилья для эффективного управления многоквартирными домами путем совершенствования нормативно-правовой и методологической базы управления многоквартирными домами;

модернизация жилищно-коммунальной сферы, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

содействие комплексному развитию территорий.

3. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в отрасли жилищно-коммунального и дорожного комплекса

В целях создания эффективной и сбалансированной жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Стратегическими задачами политики развития дорожного комплекса являются повышение пространственной связанности и транспортной доступности населенных пунктов округа, повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение скорости и объема доставки грузов.

Одним из ключевых приоритетов развития дорожного комплекса станет реализация мероприятий по формированию и развитию единой опорной дорожной сети. Предполагается снижение инфраструктурных ограничений пропускной способности, развитие дорожной сети муниципального округа.

В целях обеспечения граждан современной жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктурой определены следующие ключевые задачи:

повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кузбасса;

обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;

увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию.

Основной задачей органов исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства является создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей в том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции.

Реализация этой задачи невозможна без повышения прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов, на обеспечение которой направлено создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации политики в сфере развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства является предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств направленных:

на повышение комфортности жилищно-коммунальных условий и услуг для населения;

на развитие и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

# и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
|  | Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |
|  | Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Кемеровской области – Кузбасса | Комфортная и безопасная среда для жизни/улучшение качества городской среды, создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
|  | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

# 2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Приз нак возрастания убывания | Уровень показателя |  | Едини ца измерения |  | Базовое Значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | Год | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | снижение | РП |  | процент | 65,1 |  | 2025 |  | 93,2 | - |  | - |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 14.02.2025 № 32525000-1-2025-017 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения | X | МП |  | км. | 59,5 |  |  | 2025 | 59,5 | 59,5 |  |  | 59,5 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.06.2025 № 568-П «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2026 год и на перспективу до 2036 года» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 3 | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения | возрастание | МП |  | км. | 446,2 |  |  | 2025 | 446,2 | 446,2 |  |  | 446,2 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 26.05.2025 № 525-П «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа на 2025 год и на перспективу до 2035 года» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 4 | Протяженность центральных сетей водоотведения | X | МП |  | км. | 46,3 |  |  | 2025 | 46,3 | 46,3 |  |  | 46,3 |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 5 | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами | X | МП |  | единиц | 5 |  |  | 2025 | 5 | 5 |  |  | 5 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 6 | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом | X | МП |  | единиц | 13015 |  |  | 2025 | 13015 | 13015 |  |  | 13015 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | X | МП | км. |  |  | 514,8 |  | 2025 | 514,8 | 514,8 |  |  | 514,8 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 19.02.2020 № 362-П «О присвоении идентификационных номеров и утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | возрастание | МП | км. |  |  | 142,7 |  | 2025 | 142,7 | 142,7 |  |  | 142,7 |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных населенных пунктов | X | МП | единиц |  |  | 59 |  | 2025 | 59 | 59 |  |  | 59 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО | X | МП | про цент |  |  | 64,6 |  | 2025 | 64,6 | 64,6 |  |  | 64,6 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.06.2023 № 709/1-П «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 3 | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | X | МП | шт. |  |  | 1 |  | 2025 | 1 | 1 |  |  | 1 | Решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 16.06.2022 № 418 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Бухаровская», расположенной в Промышленновском муниципальном округе» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 4 | Протяженность уличного освещения в населенных пунктах | X | МП | км. |  |  | 390 |  | 2025 | 390 | 390 |  |  | 390 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 19.02.2020 № 362-П «О присвоении идентификационных номеров и утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 5 | Потребность в обеспечении населенных пунктов округа контейнерами под ТКО | убывание | МП | шт. |  |  | 1197 |  | 2025 | 997 | 797 |  |  | 597 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.06.2023 № 709/1-П «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал |  | VI квартал | На конец 2026 года |
| Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) |  | РП | процент | - |  |  | - |  | - | 93,2 | 93,2 |  |
| 2 |  | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения | МП | км. |  | 59,5 | 59,5 |  | 59,5 |  | 59,5 | 59,5 |
| 3 |  | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения | МП | км. |  | 450,8 | 450,8 |  | 450,8 |  | 450,8 | 450,8 |
| 4 |  | Протяженность центральных сетей водоотведения | МП | км. |  | 46,3 | 46,3 |  | 46,3 |  | 54,8 | 54,8 |
| 5 |  | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами | МП | единиц |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |
| 6 |  | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом | МП | единиц |  | 13015 | 13015 |  | 13015 |  | 13015 | 13015 |
| Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения | МП | км. |  | 514,8 | 514,8 |  | 514,8 |  | 514,8 | 514,8 |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | МП | км. |  | 142,7 | 142,7 |  | 142,7 |  | 142,7 | 142,7 |
| Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество благоустроенных населенных пунктов | МП | единиц |  | 59 | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 |
| 2 |  | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО | МП | процент |  | 64,6 | 64,6 |  | 64,6 |  | 75,0 | 75,0 |
| 3 |  | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | МП | шт. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4 |  | Протяженность уличного освещения в населенных пунктах | МП | км. |  | 390 | 390 |  | 395 |  | 395 | 395 |
| 5 |  | Потребность контейнеров c целью обеспечения населенных пунктов округа | МП | шт. |  | 1197 | 1197 |  | 897 |  | 897 | 897 |

4.Структура муниципальной программы

| ### № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Региональный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» (Приложение № 1 к Муниципальной программе) |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 2 к Муниципальной программе) |  |  |
| 2.1 | Задача 1: Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения |
| 2.2 | Задача 2: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения Протяженность центральных сетей водоотведения |
| 2.3 | Задача 3: Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения Протяженность центральных сетей водоотведения |
| 2.4 | Задача 4: Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами |
| 2.5 | Задача 5: Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами |
| 2.6 | Задача 6: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» (Приложение № 3 к Муниципальной программе) |  |  |
| 3.1. | Задача 1: Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения |
| 3.2 | Задача 2: Разработка топливно-энергетического баланса | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» (Приложение № 4 к Муниципальной программе) |  |  |
| 4.1 | Задача 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | Протяженность автомобильных дорог местного значения |
| 4.2 | Задача 2: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (Приложение № 5 к Муниципальной программе) |  |  |
| 5.1 | Задача 1: Организация уличного освещения | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток | Протяженность уличного освещения |
| 5.2 | Задача 2: Вывоз твердых бытовых отходов | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО |
| 5.3 | Задача 3: Содержание мест захоронения | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | Количество населенных пунктов |
| 5.4 | Задача 4: Озеленение населенных пунктов | Улучшение качества благоустройства для жизни населения | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 5.5 | Задача 5: Благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора | Улучшение качества жизни населения | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 5.6 | Задача 6: Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | Защита животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 5.7 | Задача 7: Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Очищение территории от мусора и восстановление нарушенных земель | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 5.8 | Задача 8: Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев | Количество благоустроенных населенных пунктов |

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы | 861 247,50 | 553 972,40 | 553 972,40 | 1 969 192,30 |
| Областной бюджет | 687 452,40 | 390 309,70 | 390 309,70 | 1 468 071,80 |
| Местный бюджет | 173 795,10 | 163 662,70 | 163 662,70 | 501 120,50 |
| Региональный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» | 155 907,30 | 0,00 | 0,00 | 155 907,30 |
| Областной бюджет | 151 230,00 | 0,00 | 0,00 | 151 230,00 |
| Местный бюджет | 4 677,30 | 0,00 | 0,00 | 4 677,30 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 548 150,50 | 397 876,70 | 397 876,70 | 1 343 903,90 |
| Областной бюджет | 474 989,40 | 329 076,70 | 329 076,70 | 1 133 142,80 |
| Местный бюджет | 73 161,10 | 68 800,00 | 68 800,00 | 210 761,10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» | 141 945,70 | 141 855,70 | 141 855,70 | 425 657,10 |
| Областной бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет | 81 945,70 | 81 855,70 | 81 855,70 | 245 657,10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 15 044,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 43 124,00 |
| Областной бюджет | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 3 699,00 |
| Местный бюджет | 13 811,00 | 12 807,00 | 12 807,00 | 39 425,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечения и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Администратор регионального проекта | Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

# 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | РП | процент | 65,1 | 2025 | 93,2 | X | X | убывающий |
| 1.2. | Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг | РП | человек | X | 2025 | 1000 | X | X | X |

3. План достижения показателей регионально проекта в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | РП | процент | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 93,2 | 93,2 |
| 2 | Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг | РП | человек | X | X | X | 1000 | 1000 |

4.Мероприятия (результатов) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашения | Единица | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» | 155 907,30 | 0,00 | 0,00 | 155 907,30 |
| Областной бюджет | 151 230,00 | 0,00 | 0,00 | 151 230,00 |
| Местный бюджет | 4 677,30 | 0,00 | 0,00 | 4 677,30 |

6. План реализации регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка

жилищно-коммунального хозяйства»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

      - Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения | X | КПМ |  | процент | 65,2 | 2025 |  | 65,5 | 65,7 | 65,8 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | возрастание | КПМ |  | процент | 73,7 | 2025 |  | 73,8 | 74,1 | 74,3 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения | X | КПМ |  | процент | 73,7/36 | 2025 |  | 73,7/36 | 73,7/36 | 73,7/36 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | X | КПМ |  | процент | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 5. Компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | X | КПМ |  | процент | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | возрастание | КПМ |  | км. | 455,547 | 225 |  | 455,547 | - | - | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения | КПМ |  | процент |  | 65,2 |  | 65,2 |  | 65,2 |  | 65,5 | 65,5 |
| Задача 2. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | КПМ |  | процент |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 |
| Задача 3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения | КПМ |  | процент |  | 74,0/36 |  | 74,0/36 |  | 74,0/36 |  | 74,0/36,1 | 74,0/36,1 |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | КПМ |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Задача 5. компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | КПМ | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Задача 6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | КПМ |  | процент |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Тип мероприятий (результата) | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  | год | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора |  | Единица | 1 |  |  | 2025 | 1 |  | 0 | 0 |  |
| Задача 2.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт объектов центральных сетей водоснабжения |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора |  | Единица | 1 |  |  | 2025 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Задача 3.Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка сметных стоимостей по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора |  | Единица | 1 |  |  | 2025 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашений |  | Единица | 4 |  |  | 2025 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Задача 5. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидии в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашений |  | Единица | 3 |  |  | 2025 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Задача 6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Строительство наружных сетей водопровода в д. Шипицино Промышленновского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Заключение договора | км. |  | 4,7 | 4,7 |  |  | 4,7 | 4,7 |  | 4,7 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  | 548 150,50 | 397 876,70 | 397 876,70 | 1 343 903,90 |
| Областной бюджет |  | 474 989,40 | 329 076,70 | 329 076,70 | 1 133 142,80 |
| Местный бюджет |  | 73 161,10 | 68 800,00 | 68 800,00 | 210 761,10 |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Местный бюджет |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 56 100,00 |
| Местный бюджет |  | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 56 100,00 |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | 62 985,50 | 62 060,50 | 62 060,50 | 187 106,50 |
| Областной бюджет |  | 62 985,50 | 62 060,5 | 62 060,5 | 187 106,50 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | 270 996,40 | 267 016,20 | 267 016,20 | 805 028,80 |
| Областной бюджет |  | 270 996,40 | 267 016,20 | 267 016,20 | 805 028,80 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета) |  | 145 368,6,0 | 0,00 | 0,00 | 145 368,60 |
| Областной бюджет |  | 141 007,50 | 0,00 | 0,00 | 141 007,50 |
| Местный бюджет |  | 4 361,10 | 0,00 | 0,00 | 4 361,10 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» | 31 октября |  | Проектно-сметная документация |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Экспертиза проектно-сметной документации |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| 2.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Мероприятие «Текущий ремонт объектов центральных сетей водоснабжения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» |  |  | Заявка на финансирование |
| 3.Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Мероприятие «Проверка сметных стоимостей по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» | 31 октября |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Заключение экспертизы |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование работ |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидий в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива» | X | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Отчет об использовании средств субвенций из областного бюджета |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения на предоставление субвенции» | 31 января |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка и проверка адресных списков в разрезе предоставленных коммунальных услуг» | 30 ноября |  | Справка об оказании коммунальных услуг |
| Контрольная точка 3 «Выплата субвенции» | 31 декабря |  | Заявка на перечисление субвенции бюджету Промышленновского муниципального округа из областного бюджета |
| Задача 5. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидии в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа» | X | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Отчет об использовании средств субвенций из областного бюджета |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения на предоставление субвенции» | 31 января |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка и проверка адресных списков в разрезе предоставленных коммунальных услуг» | 30 ноября |  | Справка об оказании коммунальных услуг |
| Контрольная точка 3 «Выплата субвенции» | 31 декабря |  | Заявка на перечисление субвенции бюджету Промышленновского муниципального округа из областного бюджета |
| Задача 6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| Мероприятие «Строительство наружных сетей водопровода в д. Шипицино Промышленновского муниципального округа» | 1 квартал | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1 «Заключение» | 21 марта |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 10 ноября |  | Акты выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

      - Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | МП |  | км. |  | 59,5 | 2025 |  | 59,5 | 59,5 | 59,5 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | X | МП |  | единицы | 14015 |  | 2025 |  | 14015 | 14015 | 14015 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | км. | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | X | единицы | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год | Оказание услуги (выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка топливно-энергетического баланса за прошедший год | Оказание услуг(выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Разработка топливно-энергетического баланса |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год» | 4 квартал | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Актуальная схема теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Публичные слушания» | 30 июня |  | Протокол публичных слушаний |
| Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 июля |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 31 августа |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |
| Мероприятие «Разработка топливно-энергетического баланса за прошедший год» | 4 квартал | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Топливно-энергетический баланс за прошедший год |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 июля |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | X | МП |  | км. |  | 514,8 | 514,8 |  | 514,8 | 514,8 | 514,8 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | МП |  | км. | 142,7 |  | 142,7 |  | 142,7 | 142,7 | 142,7 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | X | км. | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | км. | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального округа | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | Единица | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» |  | 141 945,70 | 141 855,70 | 141 855,70 | 425 657,10 |
| Областной бюджет |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет |  | 81 945,70 | 81 855,70 | 81 855,70 | 245 657,10 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  | 80 090,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 240 090,00 |
| Местный бюджет |  | 80 090,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 240 090,00 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  | 61 855,70 | 61 855,70 | 61 855,70 | 185 567,10 |
| Областной бюджет |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет |  | 1 855,70 | 1 855,70 | 1 855,70 | 5 567,10 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение ежегодных работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров Промышленновского округа» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Январь |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 30 июня |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

# 2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток | X | МП |  | км. |  | 398 | 398 |  | 398 | 398 | 398 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | X | МП |  | единиц | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 | 54 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улучшение качества благоустройства для жизни населения | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Улучшение качества жизни населения | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Защита животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения | X | МП |  | единиц | 11 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очищение территории от мусора и восстановление нарушенных земель | X | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | VI квартал |  | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток |  | X |  | км. | 398 |  | 398 |  | 398 |  | 398 |  | 398 |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соблюдение правил благоустройства и правил СанПин |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 4. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улучшение качества жизни населения в населенных пунктах |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 5. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев |  | X |  | единиц |  |  | 59 | 59 | 59 |  | 59 |  | 59 |  |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение улично-дорожной сети округа |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | км. | 398 | 2025 | 398 | 398 | 398 |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка контейнеров ТКО в населенных пунктах |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 112 | 2025 | 112 | 112 | 112 |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение работ по содержанию мест захоронения |  | Оказание услуг | Заключение договора | единица | 59 | 2025 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Озеленение населенных пунктов |  | Оказание услуг | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Материально техническое обеспечение инвентаря, техники, рабочего персонала | Оказание услуг (выполненных работ) |  | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Выполнение мероприятий по защите животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ликвидация обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отлов животных без владельцев в населенных пунктах округа |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 95 | 2025 | 95 | 95 | 95 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |  | 15 044,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 43 124,00 |
| Областной бюджет |  | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 3 699,00 |
| Местный бюджет |  | 13 811,00 | 12 807,00 | 12 807,00 | 39 425,00 |
| Организация уличного освещения |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 27 000,0 |
| Местный бюджет |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 27 000,0 |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Местный бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Содержание мест захоронения |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| Местный бюджет |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| Озеленение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  | 3 711,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 9 125,0 |
| Местный бюджет |  | 3 711,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 9 125,0 |
| Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 1 233,0 | 1 233,0 | 1 233,0 | 3 699,0 |
| Областной бюджет |  | 1 233,0 | 1 233,0 | 1 233,0 | 3 699,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по текущему содержанию уличного освещения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Март |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |
| Мероприятие «Закупка контейнеров для сбора ТКО» | X | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка товара» | 31 июля |  | Товаротранспортная накладная |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по содержанию мест захоронения в населенных пунктах» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Март |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |
| Мероприятие «Приобретение саженцев, рассады» | X | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Апрель |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка саженцев, рассады» | май |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товара» | июль |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |
| Мероприятие «Приобретение материалов, ГСМ, инвентаря, оказание услуг по благоустройству территории населенных пунктов» | X | Головнин Сергей Васильевич – заместитель начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Март |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | сентябрь |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товаров, выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |
| Мероприятие «Мониторинг особо охраняемых природных территориях местного значения» | X | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товара» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |
| Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | X | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |
| Мероприятие «Отлов животных без владельцев в населенных пунктах» | X | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 28 февраля |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |