КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» ______________________г. № __________

пгт. Промышленная

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 26.06.2025 № 640-П «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Промышленновского муниципального округа», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 20.08.2025 № 832-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, на 2026 - 2028 годы»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

2.1. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2017 № 1482-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2020 годы»;

2.2. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 30.06.2018 № 794-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2020 годы»;

2.3. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.10.2018 № 1234-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2017           № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2020 годы» (в редакции постановления от 30.06.2018 № 794-П);

2.4. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 25.12.2018 № 1469-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2017         № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П; от 29.10.2018 № 1234-П);

2.5. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 17.05.2019 № 593-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 20.12.2018           № 1557–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П);

2.6. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 21.10.2019 № 1268-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2017            № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального района» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П от 17.05.2019 № 593-П);

2.7. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 12.10.2020 № 1599-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 10.04.2020           № 676/а–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы в новой редакции»;

2.8. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2020 № 2132-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017               № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019              № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020             № 1599-П);

2.9. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 06.04.2021 № 592-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017         № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020            № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П);

2.10. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.08.2021 № 1420-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017              № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019              № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020           № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П);

2.11. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1826-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017               № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020          № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021                  № 1420-П);

2.12. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2021 № 2096-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017          № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019                   № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020                № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021             № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П);

2.13. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 31.01.2022 № 79-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017                № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019              № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020            № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021             № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П);

2.14. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 25.03.2022 № 451-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017          № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020            № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021               № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022                № 79-П);

2.15. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 03.06.2022 № 784-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017            № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020                № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021               № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022              № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П);

2.16. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2022 № 1414-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017              № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019                № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020            № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021               № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022            № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П);

2.17. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2022 № 1755-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017              № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019                 № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020                № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021                № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022              № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П);

2.18. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 14.08.2023 № 985-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017           № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019                 № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020              № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021              № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022              № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П);

2.19. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 07.11.2023 № 1259-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017          № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2025 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019              № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020          № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021             № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022            № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П);

2.20. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2023 № 1495-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017             № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020                № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021               № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022            № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022                   № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П, от 07.11.2023              № 1259-П);

2.21. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.05.2024 № 524-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017               № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019             № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020           № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021             № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022            № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П, от 07.11.2023 № 1259-П,                от 29.12.2023 № 1495-П);

2.22. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 07.11.2024 № 1133-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017          № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019              № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020          № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021              № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022            № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П, от 07.11.2023 № 1259-П,                  от 29.12.2023 № 1495-П, от 16.05.2024 № 524-П);

2.23. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 28.12.2024 № 1391-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017           № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019               № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020            № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021                № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022                № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П, от 07.11.2023 № 1259-П,              от 29.12.2023 № 1495-П, от 16.05.2024 № 524-П, от 07.11.2024 № 1133-П);

2.24. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 25.04.2025 № 448-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2017            № 1482–П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 30.06.2018 № 794-П, от 29.10.2018 № 1234-П, от 25.12.2018 № 1469-П, от 17.05.2019 № 593-П, от 21.10.2019                 № 1268-П, от 21.12.2019 № 1621-П, от 10.04.2020 № 676/а–П, от 12.10.2020          № 1599-П, от 30.12.2020 № 2132-П, от 06.04.2021 № 592-П, от 09.08.2021               № 1420-П, от 08.11.2021 № 1826-П, от 30.12.2021 № 2096-П, от 31.01.2022              № 79-П, от 25.03.2022 № 451-П, от 03.06.2022 № 784-П, от 08.11.2022 № 1414-П, от 30.12.2022 № 1755-П, от 14.08.2023 № 985-П, от 07.11.2023 № 1259-П,             от 29.12.2023 № 1495-П, от 16.05.2024 № 524-П, от 07.11.2024 № 1133-П,                  от 28.12.2024 № 1391-П).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. А.В. Титов

Тел.:7-14-78

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Промышленновского муниципального округа

от ______________ № ______

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

1. Оценка текущего состояния, основные проблемы на территории Промышленновского муниципального округа

Одним из приоритетных направлений развития Промышленновского муниципального округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей. Уровень внешнего благоустройства и развитая инфраструктура во многом определяют статус современного муниципального образования.

В последние годы на территории Промышленновского муниципального округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

Для обеспечения повышения комфортности населенных пунктов, улучшения условий проживания и отдыха населения, экологической обстановки и социального благополучия общества в Промышленновском муниципальном округе в рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на достижение целей и показателей федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводятся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Все работы формируются в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Благоустройство дворовых и общественных территорий играет важное значение в нашей жизни. Красиво оформленные и ухоженные дворы и общественные места создают комфортные условия для жителей, способствуют развитию социальной активности и повышению качества жизни.

В первую очередь, благоустройство дворовых и общественных территорий способствует созданию комфортного пространства для проживания и отдыха жителей. Хорошо обустроенные площадки для игр, скамейки для отдыха, зеленые насаждения и архитектурные элементы делают среду более приятной и привлекательной. Приятно выйти на улицу и увидеть ухоженные цветочные клумбы, газоны и детские площадки, где можно провести время с детьми или просто отдохнуть после рабочего дня.

Благоустройство дворовых площадей также способствует развитию детского движения и активной жизни. Наличие спортивных площадок, велосипедных дорожек, площадок для занятий физкультурой и танцами стимулирует детей к физической активности, спорту и здоровому образу жизни. Проживая в благоустроенном дворе, дети получают возможность развития своих способностей и здоровья.

Кроме того, качественное благоустройство дворовых и общественных территорий способствует повышению привлекательности округа в глазах посетителей. Чистые и ухоженные улицы, наличие качественной инфраструктуры и общественных мест привлекают туристов и инвесторов, способствуя экономическому и социальному развитию региона.

Доля зеленых насаждений в пределах Промышленновского муниципального округа составляет 0,15 % территории округа. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ округа, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, поэтому площадь зеленых насаждений должна увеличиваться. Для поддержания образа округа необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

По результатам выполненных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы предполагается постепенный рост значения индекса качества городской среды.

В Промышленновском муниципальном округе сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных пространств, муниципальных территорий общего пользования.

Ежегодно, на территории округа организуются субботники, в ходе которых граждане и организации принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам и территорий общего пользования.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Администрация Промышленновского муниципального округа берет на себя обязательство по обеспечению проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее – голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с Порядком проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 206.

Уровень выполнения работ в сфере благоустройства требует каждодневного внимания и эффективного принятия решений поставленных задач, особый подход - к задачам, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан. Право граждан на улучшение комфортности проживания, на качественное выполнение работ и создание эстетического состояния муниципальной территории, должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Эффективное использование финансовых средств направлено на решение первоочередных поставленных задач, поэтому разработка и реализация программы имеет чрезвычайно важное значение.

Решением вопросов по созданию комфортной среды проживания на территории Промышленновского муниципального округа занимается Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (далее – УЖС АПМО).

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, улучшить санитарное содержание состояние территории Промышленновского муниципального округа.

### 2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022                 № 3268-р, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Приоритеты и цели государственной политики на муниципальном уровне в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие населенных пунктов, формирование новых требований к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды.

В целях обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа  предусматривается решение следующих вопросов:

Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Промышленновского муниципального округа до 60% к 2030 году.

Улучшение экологической обстановки на территории Промышленновского муниципального округа.

Развитие современного благоустройства Промышленновского муниципального округа.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Кемеровской области - Кузбасса

Муниципальная программа является инструментом повышения индекса качества городской среды, оказывающим влияние на формирование комфортной городской среды в округе.

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2023 г. № 715.

Приоритет в жилищно-коммунальной сфере - формирование комфортной городской среды, в том числе обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Для достижения обозначенных стратегических приоритетов, целей и показателей обеспечена взаимосвязь посредством реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на реализацию задачи по созданию механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной

программы

С учетом положений стратегических документов в  рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные задачи:

- Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования.

- Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения.

- Реализация программ «Формирование комфортной городской среды».

- Поддержание санитарного состояния территорий.

- Озеленение.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

      - Основные положения.

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программа | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |
| Объем финансового обеспечения | Общая сумма средств из бюджета, необходимых на реализацию программы, составит 29912,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2026 год – 10113,4 тыс. рублей; 2027 год – 9852,7 тыс. рублей; 2028 год – 9946,4 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 3803,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 947,5 тыс. рублей; 2027 год – 1420,0 тыс. рублей; 2028 год – 1435,9 тыс. рублей. В том числе: средства федерального бюджета – 21609,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 7665,9 тыс. рублей; 2027 год – 6932,7 тыс. рублей; 2028 год – 7010,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 4500,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2026 год – 1500,0 тыс. рублей; 2027 год – 1500,0 тыс. рублей; 2028 год – 1500,0 тыс. рублей. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Комфортная и безопасная среда для жизни/Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году/. |
|  | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |

2. Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | МП | убывание | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрастание | Шт. | 0 | 2025 | 3 | 6 | 9 | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Повышение привлекательности округа; Улучшение качества жизни. |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий | Задача направлена на ремонт дворовых проездов, твердых покрытий аллей, тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, отмостки дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечение освещения дворовых территорий и установка скамеек, урн для мусора. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2.2. | Благоустройство общественных территорий | Улучшение состояния общественных пространств и повышение комфортности и уровня жизни населения Промышленновского муниципального округа | Количество благоустроенных общественных территорий |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» | 10113,4 | 9852,7 | 9946,4 | 29912,5 |
| Федеральный бюджет | 7665,9 | 6932,7 | 7010,5 | 21609,1 |
| Областной бюджет | 947,5 | 1420,0 | 1435,9 | 3803,4 |
| Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 8879,8 | 8611,0 | 8707,6 | 26198,4 |
| Федеральный бюджет | 7665,9 | 6932,7 | 7010,5 | 21609,1 |
| Областной бюджет | 947,5 | 1420,0 | 1435,9 | 3803,4 |
| Местный бюджет | 266,4 | 258,3 | 261,2 | 785,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа» | 1233,6 | 1241,7 | 1238,8 | 3714,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1233,6 | 1241,7 | 1238,8 | 3714,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

К муниципальной программе

««Формирование современной городской

среды Промышленновского муниципального

округа» на 2026-2028 годы

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечения и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Администратор регионального проекта | Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |

# 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | РП | процент | 65,1 | 2025 | 68,1 | 71,1 | 74,1 | возрастающий |

3. План достижения показателей регионально проекта в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | РП | процент | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 68,1 | 68,1 |

План достижения показателей регионально проекта в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2027 года |
| Задача 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | РП | процент | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 71,1 | 71,1 |

План достижения показателей регионально проекта в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2028 года |
| Задача 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | РП | процент | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 74,1 | 74,1 |

4.Мероприятия (результатов) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашения | Единица | 0 | 2025 | 3 | 6 | 9 |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 8879,8 | 8611,0 | 8707,6 | 26198,4 |
| Федеральный бюджет | 7665,9 | 6932,7 | 7010,5 | 21609,1 |
| Областной бюджет | 947,5 | 1420,0 | 1435,9 | 3803,4 |
| Местный бюджет | 266,4 | 258,3 | 261,2 | 785,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Цель 1: Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых и общественных территорий» в 2026 году | 01.01.2026 | 01.11.2026 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2026 | 01.03.2026 |  |  | Соглашение |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2026 | 01.04.2026 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  | Акты приемки |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2026 | 01.11.2026 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых и общественных территорий» в 2027 году | 01.01.2027 | 01.11.2027 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2027 | 01.03.2027 |  |  | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2027 | 01.04.2027 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2027 | 01.09.2027 |  |  | Акты приемки |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2027 | 01.11.2027 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых и общественных территорий» в 2027 году | 01.01.2028 | 01.11.2028 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2028 | 01.03.2028 |  |  | Соглашение |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2028 | 01.04.2028 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2028 | 01.09.2028 |  |  | Акты приемки |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2028 | 01.11.2028 |  |  | Заявка на кассовые расходы |

Приложение №1

к постановлению

администрации Промышленновского

муниципального округа

от                                   г. № ________

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа»

1. Общие положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | ## 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | ## «Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | МП | убывание | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрастание | Шт. | 16 | 2025 | 19 | 22 | 25 | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № п/п |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МП | Шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству (капитальному, текущему) ремонту дворовых территорий | Оказание услуги | Оказание услуг по благоустройству | Единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству (капитальному, текущему) ремонту общественных территорий | Оказание услуги | Оказание услуг по благоустройству | Единица | 16 | 2025 | 19 | 22 | 25 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа» | 1233,6 | 1241,7 | 1238,8 | 3714,1 |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1233,6 | 1241,7 | 1238,8 | 3714,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1233,6 | 1241,7 | 1238,8 | 3714,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Цель 1: Содействие развитию современного благоустройства Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 01.11.2026 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2026 | 01.03.2026 |  |  | Соглашение |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2026 | 01.04.2026 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  | Акты приемки |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2026 | 01.11.2026 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 01.11.2026 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2026 | 01.03.2026 |  |  | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2026 | 01.04.2026 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2026 | 01.09.2026 |  |  | Акты приемки |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2026 | 01.11.2026 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 01.11.2027 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2027 | 01.03.2027 |  |  | Соглашение |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2027 | 01.04.2027 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2027 | 01.09.2027 |  |  | Акты приемки |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2027 | 01.11.2027 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 01.11.2027 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2027 | 01.03.2027 |  |  | Соглашение |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2027 | 01.04.2027 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2027 | 01.09.2027 |  |  | Акты приемки |
| 1.4.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2027 | 01.11.2027 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 01.11.2028 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2028 | 01.03.2028 |  |  | Соглашение |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2028 | 01.04.2028 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.5.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2028 | 01.09.2028 |  |  | Акты приемки |
| 1.5.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2028 | 01.11.2028 |  |  | Заявка на кассовые расходы |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 01.11.2028 | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Х |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключения соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01.01.2028 | 01.03.2028 |  |  | Соглашение |
| 1.6.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.02.2028 | 01.04.2028 |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.6.3 | Контрольная точка «Приемка работ по благоустройству» | 01.06.2028 | 01.09.2028 |  |  | Акты приемки |
| 1.6.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 01.09.2028 | 01.11.2028 |  |  | Заявка на кассовые расходы |