Акт № 4

внеплановой камеральной проверки

по соблюдению требований законодательства

о контрактной системе в сфере закупок

муниципального бюджетного учреждения «Промышленновская централизованная библиотечная система» (МБУ «Промышленновская ЦБС»)

пгт. Промышленная                                                                                 02.09.2025

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа сектора муниципального финансового контроля  администрации Промышленновского  муниципального  округа  от  18.08.2025  № 5-МФК «О проведении внеплановой камеральной проверки   по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок», и письма  Федеральной Антимонопольной Службы от 12.08.2025 № ТМ/7710/25 о рассмотрении обращения индивидуального предпринимателя Зарубина Константина Владимировича.

Тема контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части пункта 8 статьи 99 по контракту на выполнение ремонта помещений Центральной детской библиотеки им. П.А. Мазикина № 023-25 от 05.05.2025                 (ИКЗ 253424000915642400100100290014339244).

Проверяемый период: 2025 год.

Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором муниципального финансового контроля администрации Промышленновского муниципального округа  Н.В. Подвигиной.

Срок проведения контрольного мероприятия: 7 рабочих дней, с 21.08.2025   по  29.08.2025.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ

1.1. Полное  наименование  учреждения:   муниципальное бюджетное учреждение «Промышленновская централизованная библиотечная система».

1.2.  Сокращенное              наименование            учреждения:        МБУ «Промышленновская ЦБС».

1.3.  ИНН 4240009156, КПП 424001001.

1.4.  ОГРН 1074240000306.

1.5.  Код    организации    в    соответствии   с  реестром   участников бюджетного процесса:  7227.

1.6. Учредитель:   УКМПСТ администрации Промышленновского муниципального округа.

1.7. Юридический  адрес:  652380,  Кемеровская область - Кузбасс,         пгт. Промышленная, улица Крупской, дом 1.

1.8.  Лицевые   счета   в   Управлении   Федерального   казначейства   по Кемеровской области – Кузбассу: 21396Ь72270, 20396Ь72270.

1.9.   Должностное    лицо    учреждения:  директор – Волошина Марина Ивановна.

1.10.  Проверка  проводилась  выборочным методом проверки  на основании документов учреждения и информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru:  контракта, дополнительного соглашения к контракту, локальных сметных расчетов, акта о приемке выполненных работ, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета, платежных поручений, актов о проведении экспертизы, соглашения о предоставлении субсидии, расходного расписания, карточки счета 201.11 «Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства», переписки ИП Зарубина К.В., МБУ «Промышленновская ЦБС», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области от 12.08.2025                  № ТМ/7710/25.

II. НАСТОЯЩЕЙ  ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО  СЛЕДУЮЩЕЕ

На основании контракта от 05.05.2025 № 023-25 индивидуальный предприниматель Зарубин К.В. (далее – Подрядчик) обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений Центральной детской библиотеки им. П.А. Мазикина, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 1, до 10.06.2025 включительно. Цена контракта 5915262,70 рублей. Контракт, локальный сметный расчет на 5915262,7 прилагается к материалам проверки.

По результатам проведенной экспертизы (акт от 10.07.2025) МБУ «Промышленновская централизованная библиотечная система (далее –Заказчик) установлено, что работы по контракту выполнены не в полном объеме. Акт прилагается к материалам проверки.

Согласно подпункту б) пункта 6.3.3 вышеуказанного контракта заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В соответствие вышеуказанного пункта контракта Заказчик воспользовался правом, и в установленный срок разместил в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ. Мотивированный отказ о приемке выполненных работ прилагается к материалам проверки.

В результате Подрядчиком был представлен локальный сметный расчет от 22.07.2025 на сумму 5864231,03 рублей и подписано дополнительное соглашение к контракту от 22.07.2025  № 1 на сумму 5864231,03 рублей. Локальный сметный расчет  и дополнительное соглашение от 22.07.2025 прилагается к материалам проверки.

24.07.2025 в соответствие подпункта б) пункта 6.3.3 вышеуказанного контракта по окончании проведения экспертизы вновь полученных документов и выполненных работ был подписан акт о приемке выполненных работ от 22.07.2025 № 1. Акт о приемке выполненных работ от 22.07.2025    № 1 прилагается к материалам проверки.

В соответствие пункта 2.6 контракта  оплата производится на основании счета не позднее 7 рабочих дней  после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры или УПД.

В нарушение вышеуказанного пункта контракта Подрядчиком вышеперечисленные формы документов на сумму 5864231,03 рублей для оплаты Заказчику не представлены.

Анализируя карточку счета 201.11 «Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства» проверяемого учреждения установлено, что по мере поступления денежных средств Заказчиком своевременно оформлялись заявки на кассовый расход на оплату по контракту от 05.05.2025 № 023-25. Карточка счета 201.11 прилагается к материалам проверки.

В результате Заказчиком были оплачены выполненные работы в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями от 13.08.2025 № 325004 на сумму 3000000,0 рублей, от 15.08.2025 на сумму 2864231,03 рублей. Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.

III. Информация о результатах контрольного мероприятия

3.1. По результатам настоящей проверки установлено:

Нарушений в ходе проверки не установлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

| Заведующий сектором муниципального финансово контроля администрации Промышленновского муниципального округа | Н.В. Подвигина |
| --- | --- |

Подпись должностного лица, проверяемой организации:

Директор

МБУ «Промышленновская ЦБС»                                          М.И. Волошина

М.М                     Р.

Копию        акта          с      _____      приложениями        на        ____        листах         получил:

_____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта контроля )

________________________	___________________

(дата)	                            (подпись)

1экз.

Подвигина

02.09.2025

1 экз.-  в дело сектора МФК

1 копия экз. – МБУ «Промышленновская ЦБС»

Черновик и файл акта уничтожен

02.09.2025 ___________ Н.В. Подвигина